Приложение 1

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Щекинском районе

на 2011-2012 годы»

Перечень аварийных многоквартирных домов

| № пп | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по: Щекинский муниципальный район: |  |  |  |  |  | 89 | 89 | 2808,10 | 34 | 9 | 25 | 1515,60 | 416,90 | 1098,70 | 43118820,0 | 30 989 495,93 | 12 129 324,07 | 0,00 | 4995820,0 |
| 1 | г .Щекино , ул Шахтостроительная, д.5 кор.а | 11-1124 | 24.11.03 | 2 кв. 2012 | 2 кв. 2012 | 15 | 15 | 463,90 | 6 | 2 | 4 | 267,10 | 55,00 | 212,10 | 7598 995,0 | 5461 397,71 | 2137 597,29 | 0,00 | 879105,0 |
| 2 | п Рудный, д.13 | 5-38 | 23.05.08 | 2 кв. 2012 | 2 кв. 2012 | 26 | 26 | 434,60 | 7 | 2 | 5 | 304,00 | 86,60 | 217,40 | 8648 800,0 | 6215 892,56 | 2432 907,44 | 0,00 | 1183520,0 |
| 3 | п Социалисти-ческий, ул Центральная, д.8 | 5-39 | 23.05.08 | 2 кв. 2012 | 2 кв. 2012 | 5 | 5 | 648,60 | 3 | 0 | 3 | 85,30 | 0,00 | 85,30 | 2426 785,0 | 1744 130,38 | 682 654,62 | 0,00 | 645815,0 |
| 4 | п Шахта 22, д.10 | 8-54 | 29.08.08 | 2 кв. 2012 | 2 кв. 2012 | 5 | 5 | 138,30 | 1 | 0 | 1 | 34,70 | 0,00 | 34,70 | 987 215,0 | 709 511,42 | 277 703,58 | 0,00 | 36 985,0 |
| 5 | рп Огаревка ул Клубная, д.7 | 32 | 16.07.08 | 2 кв. 2012 | 2 кв. 2012 | 4 | 4 | 313,10 | 3 | 0 | 3 | 110,50 | 0,00 | 110,50 | 3 143725,0 | 2259 395,15 | 884 329,85 | 0,00 | 810825,0 |
| 6 | рп Первомай-ский, 3-й Индустриальный пр-д, д.3 | 92 | 16.10.08 | 2 кв. 2012 | 2 кв. 2012 | 19 | 19 | 428,30 | 8 | 5 | 3 | 428,30 | 275,30 | 153,00 | 12 185 135,0 | 8757 456,52 | 3427 678,48 | 0,00 | 1365600,0 |
| 7 | рп Первомай-ский, ул Администра-тивная , д.7 | 91 | 16.10.08 | 2 кв. 2012 | 2 кв. 2012 | 15 | 15 | 381,30 | 6 | 0 | 6 | 285,70 | 0,00 | 285,70 | 8 128165,0 | 5841 712,19 | 2286 452,81 | 0,00 | 73 970,00 |

Начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения                                                                             А.П.Рыжков