Утверждена

решением Собрания представителей

Щекинского района

от 24.04.2008 г. № 38/411

Муниципальная адресная

Программа

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Щекинском районе на 2008-2010 годы»

Администрация Щекинского района

2008 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Щекинском районе на 2008-2010 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Жилищный Кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановление администрации Тульской области от 04.03.08г. № 102 «О реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Заказчик Программы | Администрация Щекинского района |
| Основной разработчик Программы | Отдел по вопросам жизнеобеспечения администрации Щекинского района |
| Цели и задачи Программы | Переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 01.01.2007 года аварийными |
| Сроки реализации Программы | 2008-2010 годы |
| Объем и источники финансирования | Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, средств бюджета Тульской области, средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение граждан проживающих в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 01.01.2007 года аварийными, благоустроенными жилыми помещениями |

1. Характеристика проблемы

Основная задача Программы – обеспечить выполнение обязательств по реализации права граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке на 01.01.2007 года аварийными.

Аварийный жилищный фонд в Щекинском районе составляет 3,8 тыс. кв.м (29 домов), в котором зарегистрированы 70 семей (198 человек). Наибольшую долю аварийного жилья занимает жилищный фонд, принятый в муниципальную собственность от угольной отрасли. В основном это дома барачного типа, построенные для временного проживания, которые ухудшают внешний облик городов и поселков, сдерживают развитие инфраструктуры.

Большинство проживающих в аварийном жилищном фонде граждан не в состоянии, в настоящее время, самостоятельно приобрести жилые помещения. Количество жилых помещений, освобождающихся в муниципальном жилищном фонде, крайне недостаточно для переселения граждан из аварийных домой.

Жилищное законодательство гарантирует гражданам, проживающим в аварийных многоквартирных жилых домах на условиях договора социального найма, право на получение благоустроенных, применительно к условиям данного населенного пункта, жилых помещений, равнозначных по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающих установленным жилищным законодательством требованиям.

2. Цели и задачи Программы

Основная цель Программы - обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке на 01.01.2007 года аварийными.

Основные задачи Программы:

- разработка механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии со ст.ст. 32, 89 Жилищного Кодекса РФ ;

- получение средств бюджета Тульской области, средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения переселяемых граждан благоустроенным жильем.

3. Перечень мероприятий по реализации Программы

Достижение поставленных целей и задач  обеспечивается реализацией следующих мероприятий:

- определение органами местного самоуправления поселений планируемой выкупной цены жилых помещений, находящихся в собственности граждан, в многоквартирных аварийных жилых домах;

- проведение работы органами местного самоуправления поселений с собственниками помещений в аварийных многоквартирных домах с целью выявления выбранного каждым из указанных собственников способов переселения;

- определение перечня муниципальных образований, участвующих в реализации Программы (Приложение 1);

- переселение граждан из многоквартирных аварийных жилых домов.

4. Ресурсное обеспечение Программы.

Программа реализуется за счет средств местного бюджета, бюджета Тульской области, средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

| Наименование показателя | Всего | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий объем финансирования, млн.руб. | 75,3 | 33,3 | 42 |
| в т.ч. местный бюджет, млн.руб. | 2,5 | 1,0 | 1,5 |

5. Социально-экономическая эффективность Программы

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

- выполнение обязательств перед гражданами, проживающими на условиях договора социального найма, в многоквартирных домах, признанных аварийными,

- снижение социальной напряженности в обществе;

- улучшение внешнего вида населенных пунктов за счет ликвидации аварийного жилищного фонда.

6. Показатели выполнения Программы

Показатели выполнения Программы приведены в приложении 2.

Приложение 1

к муниципальной адресной Программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в Щекинском районе на 2008-2010 годы»

Перечень многоквартирных домов,

в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан

в рамках адресной программы

МО Щекинский район

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| № п\п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным 1 | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками | Планируемые сроки начала и конца переселения | Площадь помещений, кв. м |  |  |  |  | Количество помещений |  |  |  |  | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственники решениями): |  |  |  |  |  |  |  | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | по площади помещений, кв. м |  |  |  | по числу помещений |  |  |  |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  |  | нежилых помещений, находящихся в частной собственности |  | жилых помещений |  |  | нежилых помещений, находящихся в частной собственности | Выкуп помещений собственников | Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | Мена на другое вновь построенное помещение | Выкуп помещений собственников | Мена на помещение, приобретенное на рынке жилья | Предоставление жилого помещения по договору социального найма | Мена на построенное помещение | Всего | для выкупа помещений собственников | для приобретения помещений на рынке жилья | для строительства помещений |
|  |  |  |  |  |  |  | муниципальной собственности | государственной собственности | частной собственности |  |  | муниципальной собственности | государственной собственности | в частной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО г.Щекино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул.Транспортная,д.12 | Пост.главы г.Щекино и Щек.р-на от 31.01.02 г. № 1-83 | 1 | 2010 | 2008-2010 | 32,9 | 32,9 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 32,9 | - | - | - | 1 | - |  | - | - |  |
| 2 | Ул.Угольная. д.15 | -«- | 1 | 2010 | 2008-2010 | 13,0 | 13,0 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 13,0 | - | - | - | 1 | - |  | - | - |  |
| 3 | Ул.Шахтостроительная,д.2 | Пост.главы от 04.11.02 г. № 11-1124 | 18 | 2010 | 2008-2010 | 212,9 | 212,9 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 212,9 | - | - | - | 5 | - |  | - | - |  |
| 4 | Ул.Шахтостроительная,д.6 | Пост.главы г.Щекино и Щек.р-на от 31.01.02 № 1-83 | 2 | 2010 | 2008-2010 | 36,6 | 36,6 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 73,2 | - | - | - | 2 | - |  | - | - |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ул.Шахтостроительная, д.5а | Пост.главы г.Щекино от 24.11.03г. № 11-1124 | 20 | 2010 | 2008-2010 | 346,1 | 246,3 | - | 99,8 | - | 8 | 5 | - | 3 | - | 99,8 | - | 246,3 | - | 3 | - | 5 | - |  |  |  |  |
| 6 | Ул.Шахтостроительная, д.3 | Пост.главы г.Шекино от 17.10.07 № 10-142 | 22 | 2010 | 2008-2010 | 365,7 | 249,9 | - | 115,8 | - | 9 | 6 | - | 3 | - | 115,8 |  | 249,9 | - | 3 | - | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 64 |  |  | 1007,2 | 791,6 | - | 215,6 | - | 26 | 20 | - | 6 | - | 215,6 | - | 791,6 | - | 6 | - | 20 |  |  |  |  |  |
| МО р.п.Первомайский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п.Первомайский, ул.Адинистратив, д.5 | Пост.главы г.Щекино от 31.01.02, № 1-83 | 12 | 2010 | 2008-2010 | 423 | 423 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 423 | - | - | - | 8 | - |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | п.Первомайский, ул.Адинистратив, д. 6 | -«- | 18 | 2010 | 2008-2010 | 426 | 426 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 426 | - | - | - | 8 | - |  |  |  |  |
| 9 | п.Первомайский, ул.Адинистратив, д. 8 | -«- | 18 | 2010 | 2008-2010 | 410 | 410 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 410 | - | - | - | 8 | - |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 48 |  |  | 1259 | 1259 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 1259 | - | - | - | 24 |  |  |  |  |  |
| МО р.п. Огаревка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п.Шахтерский.д.3 | Пост.главы г.Щекино и Щек.р-на от 31.01.02 № 1-83 | 11 | 2010 | 2008-2010 | 87,5 | 87,5 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 87,5 | - | - | - | 2 | - |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | п.Шахтерский, д.7 | -«- | 5 | 2010 | 2008-2010 | 38,8 | 38,8 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 38,8 | - | - | - | 1 | - |  |  |  |  |
| 12 | п.Шахтерский, д.10 | -«- | 2 | 2010 | 2008-2010 | 116,2 | 116,2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 116,2 | - | - | - | 2 | - |  |  |  |  |
| 13 | П.Шахтерский, д.27 | -«- | 12 | 2010 | 2008-2010 | 58,4 | 58,4 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 58,4 | - | - | - | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | П.Н-Огаревский, ул.Зеленая,,д.20 | Пост.главы г.Щекино и Щек.р-на от 31.01.02г. №1-83 | 4 | 2010 | 2008-2010 | 35,1 | 35,1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 35,1 | - | - | - | 1 | - |  |  |  |  |
| 15 | п.Н-Огаревский, ул.Зеленая, д.17 | -«- | 1 | 2010 | 2008-2010 | 33,3 | 33,3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 33,3 | - | - | - | 1 | - |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | п.Н-Огаревский, ул.Зеленая, д.8 | Пост.главы г.Щекино и Щек.р-на от 04.11.02г. № 11-1196 | 2 | 2010 | 2008-2010 | 87,6 | 40,0 | - | 47,6 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 47,6 | - | 40,0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | П.Н-Огаревский, ул.Аварийная, д.2 | Пост.главы г.Щекино и Щек.р-на от 31.01.02г. № 1-83 | 8 | 2010 | 2008-2010 | 179,1 | 179,1 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 179,1 | - | - | - | 4 | - |  |  |  |  |
| 18 | П.Н-Огаревский, ул.Аварийная, д.7 | -«- | 8 | 2010 | 2008-2010 | 110 | 110 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 110 | - | - | - | 2 | - |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | П.Н-Огаревский, ул.Аварийная, д.14 | -«- | 8 | 2010 | 2008-2010 | 75,5 | 75,5 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 75,5 | - | - | - | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | П.Огаревка, ул.Клубная, д.9 | -«- | 2 | 2010 | 2008-2010 | 93,1 | 93,1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 93,1 | - | - | - | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | П.Огаревка, ул.Клубная, д.17 | -«- | 6 | 2010 | 2008-2010 | 80 | 80 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 69 |  |  | 947 | 899,6 | - | - | - | 22 | 21 | - | - | - | 47,6 |  | 899,6 | - | 1 | - | 21 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Ломинцевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | П.шахты 21, д.19 | Пост.главы г.Щекино и Щекин.р-на от 31.01.02 № 1-83 | 3 | 2010 | 2008-2010 | 47,1 | 47,1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 47,1 | - | - | - | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | п.Казначеевский, ,ул.Шахтостроит., д.9 | -«- | 1 | 2010 | 2008-2010 | 38,7 | 38,7 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 38,7 | - | - | - | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | п.Казначеевский, ,ул.Шахтостроит., д.11 | -«- | 1 | 2010 | 2008-2010 | 38,4 | 38,4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 38,4 | - | - | - | 1 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | п..Мостовской, д.32 | -«- | 1 | 2010 | 2008-2010 | 52 | 52 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | п..Мостовской, д.30 | -«- | 1 | 2010 | 2008-2010 | 52,4 | 52,4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 52,4 | - | - | - | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 7 |  |  | 228,6 | 228,6 | - | - | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 228,6 | - | - | - | 6 |  |  |  |  |  |
| МО Головеньковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | П.Головеньковский, ул.Садовая, д.13 | Пост.главы Г.Щекино и Щек.р-на от 31.01.02г. № 1-83 | 2 | 2010 | 2008-2010 | 79,9 | 79,9 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 79,9 | - | - | - | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | 2 |  |  | 79,9 | 79,9 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 79,9 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Костомаровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | п.Шахтерский, ул.Центральная, 9 | Пост.главы г.Щекино и Щекин.р-на от 31.01.02г. № 1-83 | 3 | 2010 | 2008-2010 | 76,1 | 76,1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 76,1 | - | - | - | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 3 |  |  | 76,1 | 76,1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 76,1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| МО Крапивенское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | С.Крапивна, ул.Коммунаров, д.31 | Пост.главы г.Щекино и Щекин.р-на от 31.01.02 № 1-83 | 5 | 2010 | 2008-2010 | 184,8 | 184,8 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 184,8 | - | - | - | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 5 |  |  | 184,8 | 184,8 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 184,8 | - | - | - | 3 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по МО Щекинский район |  | 198 |  |  | 3782,6 | 3519,4 | - | 263,2 | - | 70 | 63 | - | 7 | - | 263,2 | - | 3519,4 | - | 7 | - | 63 | - | 75,3 | 1,5 | - | 73,8 |

- Приложение 2

к муниципальной адресной Программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в Щекинском районе на 2008-2010 года»

- ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

МО Щекинский район

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

| Показатели выполнения муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Едини цы измерения | Достигнуто в результате выполнения программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В целом по району | МО г.Щекино | МО р.п. Перво-майский | МО р.п. Огаревка | МО Ло-минцев-ское | МО Голо- веньков ское | МО Костома ровское | МО Кра- пивенское |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Число переселенных жителей в результате выполнения муниципальной программы по переселению граждан | чел | 198 | 64 | 48 | 69 | 7 | 2 | 3 | 5 |
| 2. Доля жителей, переселенных в рамках выполнения муниципальной программы по переселению граждан, от общего числа жителей, зарегистрированных в аварийных многоквартирных домах на начало реализации программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Количество признанных аварийными многоквартирных домов, жители которых пересе лены в рамках выполнения муниципальной программы по переселению граждан | ед. | 29 | 6 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Доля аварийных многоквар тирных домов, жители которых переселены в рамках выполне ния муниципальной програм-мы по переселению граждан | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Общее число освобожденных помещений (в сумме по найму, выкупу и мене) в рамках реализации муниципальной программы | кв.м | 3782,6 | 1007,2 | 1259 | 947,0 | 228,6 | 79,9 | 76,1 | 184,8 |
| 6. Доля площади аварийных многоквартирных домов жите-ли которых переселены в рамках выполнения муници- пальной программы по пере-селению граждан, по отноше- нию к площади всех аварийных многоквартирных домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Средняя стоимость пере-селения граждан из аварийного жилищного фонда на 1 кв.м освобождаемого помещения в аварийном многоквартирном доме | тыс.руб. | 19,91 |  |  |  |  |  |  |  |