ПОДПРОГРАММА

« МОДЕРНИЗАЦИЯ  ОБЪЕКТОВ  КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ»

ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ  «ЖИЛИЩЕ»

МО  ЩЕКИНСКИЙ  РАЙОН  НА  2006-2010  ГОДЫ

г.Щекино

2006 год

Приложение 1

к Подпрограмме «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры»

целевой программы «Жилище»

МО Щекинский район  на 2006-2010 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

Объектов модернизации жилищно-коммунального хозяйства

МО Щекинский район на 2006-2010 годы

| № пп | Наименование объекта | Объем работ | Объем финансирования, млн.руб. |  |  |  |  |  | Наличие ПСД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | I. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация коммуналь-ных отопительных котель-ных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтаж модульной котель-ной взамен подвальной, находящейся в подвале жилого дома № 6 по ул.Учебной г.Щекино |  | 16,5 | 16,5 | - | - | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 5,5 | 5,5 | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 11,0 | 11,0 | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Капитальный ремонт зданий котельных №№ 1,2,10 в г.Щекино |  | 5,0 | 2,0 | 3,0 | - | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 1,5 | 0,7 | 0,8 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 1,5 | 0,7 | 0,8 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 2,0 | 0,6 | 1,4 | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Реконструкция котельной № 2 в с.Карамышево с заменой котлов НР-18 – 4шт. |  | 10,0 | 4,5 | 4,5 | 2,0 |  |  | разраба- тывается |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 4,0 | 1,5 | 2,5 | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Замена котлов ВК-21 - 3 шт. в котельной № 1 пос.Ново-огаревский |  | 4,5 | - | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 1,0 | - | 0,5 | 0,5 | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 1,0 | - | 0,5 | 0,5 | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 2,5 | - | 0,5 | 0,5 | 1,5 | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Замена пластинчатых тепло-обменников Г-Р-14-173 в котельной № 2 пос.Огаревка |  | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - |  |
| 6. | Установка газовых счетчи-ков с электронным коррек-тором | 28 | 7,0 | 0,4 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 0,8 |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 2,0 | - | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |  |
|  | - областной бюджет |  | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 3,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Автоматизация 4-х котлов в котельный детского дома д.Ясная Поляна | 1,12 Гкал/час | 0,7 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | разраба- тывается |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - |  |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Автоматизация 2-х котлов в котельной средней школы с.Крапивна | 0,46 Гкал/час | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 1,15 | - | 0,15 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - |  |
| 9. | Установка химводоподго-товки на котельной п.Юбилейный | 1 к-т | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 1,15 | - | 0,15 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - |  |
| 10. | Установка химводоподго-товки на котельной детского дома д.Ясная Поляна |  | 0,12 |  | 0,12 |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | 0,02 | - | 0,02 | - | - | - |  |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модернизация тепловых сетей | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Теплоснабжение г.Щекино от Первомайской ТЭЦ |  | 334,0 | 154,0 | 90,0 | 90,0 | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | 334,0 | 154,0 | 90,0 | 90,0 | - | - |  |
| 2. | Перевод нагрузок пос.Перво-майский на теплофикацион-ную воду с заменой паро-провода от Первомайской ТЭЦ до бойлерных №№ 5,6,7 на трубопровод теплофика-циионной воды и монтаж пластинчатых теплообмен-ников – 6 шт. | 3,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | разраба- тывается |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 3,0 | 1,5 | 1,5 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 4,0 | 2,0 | 2,0 | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |  |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Переключение пос.Времен-ный на тепловой коллектор от Первомайской ТЭЦ путем монтажа новой теплотрассы от перекрестка автодорог Щекино-Тула и Щекино-азот-Первомайский | 1,6 | 4,6 | - | 4,6 | - | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 2,6 | - | 2,6 | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Замена асбестоцементных труб теплоснабжения на металлические в г.Щекино | 0,28 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,9 | 0,9 | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Перекладка воздушной ли-нии отопления и горячего водоснабжения от бойлерной № 1 в г.Щекино | 0,25 | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 6. | Замена ветхой линии горячего водоснабжения от бойлерной № 1 ТК-8 – ТК-11 г.Щекино | 0,15 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,3 | 0,6 | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - |  |
| 7. | Замена ветхих тепловых сетей в пос.Огаревка, ул.Со-ветская, Д-150 мм | 0,4 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | разраба- тывается |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Замена ветхих тепловых сетей в с.Карамышево Д-159мм | 5,0 | 7,3 | 0,3 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | -«- |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 2,1 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |  |
|  | - областной бюджет |  | 2,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 3,0 | - | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 9. | Замена ветхих тепловых сетей в пос.Лазарево | 0,3 | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 10. | Монтаж новых вводов теп-лоснабжения жилых домов №№ 11,13 по Ясенковскому проезду в г.Щекино Д-100, 150 мм | 0,25 | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,41 | 0,41 | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II. Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация водоводов и уличной водопроводной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Переход водовода Д-400 мм под ж/д Тула-Орел на перегоне Казначеевка-Щекино | 0,195 | 4,3 | 4,3 | - | - | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 4,3 | 4,3 | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Замена участка Шевелев-ского водовода от ВК-1 до насосной станции IV-го подъема с переходом под ж/дорогой Д-315 | 0,2 | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Закольцовка водопровода от ВЗС Большие Озерки до существующих водопровод-ных сетей н.п. Большие Озерки Д-110 |  | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | 0,3 | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Замена участка водопровода по ул.Советской от ул.Л.Тол-стого до ж/д переезда г.Ще-кино Д-160 |  | 0,23 | 0,23 | - | - | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,23 | 0,23 | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

11

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Замена водопровода от ул.Революции 1-Б до ул.По-беды в г.Щекино Д-110 мм |  | 0,23 | 0,23 | - | - | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,23 | 0,23 | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Замена участка водопровода по ул.Стахановская от д.46 до ул.Пионерская г.Щекино Д-160 мм |  | 0,45 | 0,45 | - | - | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,45 | 0,45 | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Реконструкция камеры В-2 на перекрестке ул.Л.Шам-шиковой - ул.Л.Толстого в г.Щекино |  | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Реконструкция камеры В-1 по ул.Советской у политехнического колледжа в г.Щекино |  | 0,32 | 0,32 | - | - | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,32 | 0,32 | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 9. | Замена ветхих сетей водопровода из стальных труб на полиэтиленовые в г.Щекино. | 15,0 | 12,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | 12,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
| 10. | Замена ветхих сетей водопровода в п.Лазарево, с.Карамышево | 6,0 | 5,8 | - | 2,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 1,5 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | - областной бюджет |  | 1,5 | - | 1,0 | 0,5 | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 2,8 | - | 1,8 | - | 0,5 | 0,5 |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

13

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Строительство водопровода от насосной № 84 до насосной п.Ягодное Д-160мм | 3,1 | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 12. | Строительство водопровода к общежитию п.Бухоновский | 2,3 | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 13. | Замена ветхих водопроводных сетей в п.Новоогаревский | 2,4 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,5 | 0,3 | 0,2 | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

14

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Замена ветхих водопровод-ных сетей в п.Огаревка Д-110 мм | 0,25 | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,1 | - | 0,1- | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 15. | Замена ветхих водопровод-ных сетей в д.Горячкино Д-110 мм | 3,5 | 1,5 | - | 0,8 | 0,7 | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,4 | - | 0,2 | 0,2 | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,4 | - | 0,2 | 0,2 | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,7 | - | 0,4 | 0,3 | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 16. | Замена ветхих водопровод-ных сетей в д.Выселки Д-110 мм | 3,0 | 1,5 | - | 0,8 | 0,7 | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,4 | - | 0,2 | 0,2 | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,4 | - | 0,2 | 0,2 | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,7 | - | 0,4 | 0,3 | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

15

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Замена ветхих водопровод-ных сетей в г.Советске Д-110 мм | 1,9 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,3 | 0,1 | 0,2 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,3 | 0,1 | 0,2 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,5 | 0,3 | 0,2 | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 18. | Замена ветхих водопровод-ных сетей в д.Кузьмино Д-110 мм | 0,83 | 0,71 | - | 0,4 | 0,31 | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,31 | - | 0,2 | 0,11- | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 19. | Замена ветхих водопровод-ных сетей в н.п.Слобода Московская | 4,0 | 1,6 | - | 0,8 | 0,8 | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,5 | - | 0,2 | 0,3 | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,5 | - | 0,2 | 0,3 | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,8 | - | 0,4 | 0,2 | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Замена ветхих водопровод-ных сетей в н.п.Слобода Пушкарская | 2,0 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,4 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 21. | Замена ветхих водопровод-ных сетей в д.Жердево | 2,0 | 0,7 | - | - | 0,4 | 0,3 | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,2 | - | - | 0,1 | 0,1 | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,2 | - | - | 0,1 | 0,1 | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,3 | - | - | 0,2 | 0,1 | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 22. | Замена ветхих водопровод-ных сетей в с.Крапивна | 8,0 | 7,0 |  | - | - | 4,0 | 3,0 | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 2,0 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |  |
|  | - областной бюджет |  | 2,0 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 3,0 | - | - | - | 2,0 | 1,0 |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Прокладка водовода в с.Селиваново | 0,24 | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 24. | Замена ветхих водопровод-ных сетей в д.Беловы дворы | 2,85 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,8 | 0,4 | 0,4 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 25. | Водоснабжение н.п.Кривцо-во-Солосовка (ПИР) | 2,0 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Водоснабжение общежития п.Новоогаревский | 3,1 | 1,7 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Модернизация водозаборных сооружений. |  |  |  | - | - | - | - | есть |
| 1. | Завершение строительства Западного водозабора в ком-плексе со станцией обезже-лезивания | 5,0 т.м3/сут. | 36,8 | - | 36,8 | - | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,23 | 0,23 | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

19

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Реконструкция насосной ста-нции II-го подъема Колп-нянского водозабора в комп-лексе со строительством станции обезжелезивания | 10,0 т.м3/сут. | 73,3 | - | 25,0 | 25,0 | 23,3 | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 20,0 | - | 6,0 | 7,0 | 7,0 | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 20,0 | - | 6,0 | 7,0 | 7,0 | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 43,3 | - | 13,0 | 11,0 | 9,3 | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Строительство 2-й нитки Троснянского водовода от насосной станции II-го подъема до насосной станции IV подъема | 10 км | 30,8 | - | - | 16,0 | 14,8 | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 9,0 | - | - | 4,0 | 5,0 | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 9,0 | - | - | 4,0 | 5,0 | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 12,8 | - | - | 8,0 | 4,8 | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Строительство резервуара запаса воды на насосной станции IV-го подъема, в т.ч. ПИР | 2000 м3 | 1,7 0,4 | - | - | - | 0,4 0,4 | - | 1,3 |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,4 | - | - | - | 0,4 | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,4 | - | - | - | - | - | 0,4 |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,9 | - | - | - | - | - | 0,9 |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Строительство резервуара запаса вода на насосной станции III-го подъема Троснянского водозабора, в т. ч. ПИР | 500 м3 | 0,42 0,1 | - - | - - | 0,1 0,1 | 0,32 0,32 | - - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,1 | - | - | - | 0,1- | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,22 | - | - | - | 0,22 | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Строительство резервуара артезианских скважин, в т.ч. ПИР | 5 шт. | 8,2 1,2 | - - | 2,1 0,3 | 2,1 0,3 | 2,0 0,3 | 2,0 0,3 |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 2,4 | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
|  | - областной бюджет |  | 2,4 | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 3,8 | - | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Ликвидационный тампонаж недействующих артезиан-ских скважин, в т.ч. ПИР | 7 шт. | 8,8 1,8 | - - | 2,2 0,45 | 2,2 0,45 | 2,2 0,45 | 2,2 0,45 |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 2,5 | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |  |
|  | - областной бюджет |  | 2,5 | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 3,8 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 8. | Строительство резервуара запаса вода на насосной станции подкачки п.Первомайский – 2 шт. | 250 м3 | 0,42 | - | - | - | - | 0,42 |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,22 | - | - | - | - | 0,22 |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 9. | Приведение зон санитарной охраны водопроводных стан-ций II,III, IV-го подъемов в соответствии с требовании-ями СанПиН 2.1.4.1110-02 | 11 ед. | 7,7 | 3,0 | 4,7 | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 2,2 | 1,0 | 1,2 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 2,2 | 1,0 | 1,2 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 3,3 | 1,0 | 2,3 | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

22

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Монтаж бактерицидных установок на водозаборных сооружениях: п.Социалистический н.п.Большие Озерки | 3 ед. | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - |  |
| 11. | Помывка водопроводных се-тей с применением новых технологий | 75,0 км | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |  |

23

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Устройство ограждений на-сосных станций II-го подъе-ма водозаборов г.Советска, п.Новоогаревский, п.Огаревка | 1,3 км | 2,7 | 0,7 | 2,0 | - | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,6 | 0,2 | 0,4 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,6 | 0,2 | 0,4 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 1,5 | 0,3 | 1,2 | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 13. | Монтаж башни Рожковского п.Центральный | 1 шт. | 0,6 | - | 0,6 | - | - | - | ь |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 14. | Монтаж башни Рожковского в п.Лазарево | 1 шт. | 0,6 | - | 0,6 | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,4 | - | 0,4 | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Строительство резервного водозабора для котельной с.Карамышево (ПИР) | 300,0 м3/сут. | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | - |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 16. | Восстановление резервного водозабора для котельной в п.Лазарево (ПИР) | 300,0 м3/сут. | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 17. | Установка водонапорной башни п.Юбилейный | 50 м3/сут. | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,3 | 0,1 | 0,2 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,3 | 0,1 | 0,2 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,4 | 0,3 | 0,1 | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

25

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Устройство санитарноохран-ных зон на артскважинах: п.Юбилейный, д.Ясная По-ляна, с.Крапивна, п.Алим-кина, с.Жердево, д.Кузьми-но, д.Русаново, д.Пруды, н.п. Слобода Жилая, н.п.Слобо-да Московская, д.Веневка, с.Малынь. | 2,5 км | 5,0 | - | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 1,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 1,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 2,0 | - | - | 0,5 | 1,0 | 0,5 |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Модернизация канализаци-онных коллекторов, улич-ных канализационных сетей и очистных сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена напорного канализа-ционного коллектора от КНС-8 п.Первомайский. |  | 0,65 | 0,65 | - | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,65 | 0,65 | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

26

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Замена 2-х напорных кана-лизационных коллекторов от КНС д.Шевелевка, Д-160 | 8,8 км | 3,5 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 1,0 | 0,5 | - | - | 0,5 | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 1,0 | - | 0,6 | 0,4 | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 1,5 | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,8 |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Замена участков канализа-ционных напорных коллек-торов: КНС №№ 1,2,3,4,5,6 в г.Щекино и № 1 пос.Ломинцевский | 11,6 км | 31,5 | 1,0 | 15,0 | 15,5 | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | 31,5 | 1,0 | 15,0 | 15,5 | - | - |  |
| 4. | Строительство самотечного разгрузочного коллектора от ул.Рудная до городских очис-тных сооружений,в т.ч. ПИР | 1,4 км | 5,6 0,5 | - - | 0,5 0,5 | 2,6 - | 2,5 - | - - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 5,6 | - | 0,5 | 2,6 | 2,5 | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

27

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Чистка иловых карт городских очистных соору-жений г.Щекино | 6 карт | 0,5 | - | - | 0,3 | 0,2 | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,5 | - | - | 0,3 | 0,2 | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Чистка прудов-накопителей на городских очистных сооружениях г.Щекино | 2 шт. | 1,7 | - | 1,7 | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 1,7 | - | 1,7 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Замена центрального кана-лизационного коллектора в г.Советске, Д-250-300 мм | 0,4 км | 1,0 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,3 | 0,1 | 0,2 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,3 | 0,1 | 0,2 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,4 | 0,3 | 0,1 | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

28

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Реконструкция очистных сооружений в г.Советске |  | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 4,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 4,5 | 0,5 | 2,0 | 2,0 | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 6,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 9. | Реконструкция очистных сооружений в д.Горячкино |  | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 10. | Строительство очистных сооружений в п.Огаревка |  | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |  |
|  | - областной бюджет |  | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

29

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Строительство очистных сооружений в п.Лазарево | 650 м3/сут. | 31,0 | - | 31,0 | - | - | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 9,0 | - | 9,0 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 9,0 | - | 9,0 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 12,0 | - | 12,0 | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 12. | Строительство очистных сооружений в с.Карамышево | 750 м3/сут. | 32,0 | - | 16,0 | 16,0 | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 9,0 | - | 4,5 | 4,5 | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 9,0 | - | 4,5 | 4,5 | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 14,0 | - | 7,0 | 7,0 | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 13. | Реконструкция очистных сооружений в п.Юбилейный | 400 м3/сут. | 27,4 | - | 7,0 | 7,0 | 8,4 | 5,0 | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 8,0 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | - областной бюджет |  | 8,0 | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 11,4 | - | 3,0 | 3,0 | 4,4 | 1,0 |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

30

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Реконструкция очистных сооружений в с.Селиваново | 400 м3/сут. | 16,8 | - | 4,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 5,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |  |
|  | - областной бюджет |  | 5,0 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 6,8 | - | 2,8 | 2,0 | 2,0 | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 15. | Замена канализационного коллектора в д.Ясная Поляна Д-300 мм | 2,0 км | 3,8 | - | - | 1,9 | 1,9 | - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 1,0 | - | - | 0,5 | 0,5 | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 1,0 | - | - | 0,5 | 0,5 | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 1,8 | - | - | 0,9 | 0,9 | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 16. | Вынос напорного канализа-циионного трубопровода от ФНС № 1 с территории Щекинской ГРЭС |  | 1,5 | 0,7 | 0,8 | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,4 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,4 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,7 | 0,3 | 0,4 | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

31

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III. Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация электричес-ких сетей и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ВЛ-6 кВт для резервного электроснабже-ния КТП-83 водозабора п.Огаревка | 3,5 км | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | Есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Монтаж линии электроснаб-жения к котельной № 2 с.Карамышево | 0,6 км | 4,0 | - | 4,0 | - | - | - | разраба- тывается |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 1,2 | - | 1,2 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 1,2 | - | 1,2 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 1,6 | - | 1,6 | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Прокладка кабеля 6 кВ в г.Щекино от РП-11 до РП-5 | 0,5 км | 2,1 | 1,0 | 1,1 | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,6 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,6 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,91 | 0,4 | 0,51 | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

32

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Замена кабеля 6 кВ в г.Щекино от ТП-130 до ТП-129 | 1,4 | 2,1 | 1,0 | 1,1 | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,6 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,6 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,91 | 0,4 | 0,51 | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 5. | Замена РВ и ВН на ваку-умные выключатели на РП-7 и РП-8 | 12 шт. | 0,9 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,9 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Замена КЛ-6 кВ с п/ст-88 до РП-6 | 0,8 км | 1,6 | - | - | 0,5 | 0,6 | 0,5 |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,6 | - | - | - | 0,6 | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Установка КТП-250 в районе ул.Бытовой и ул.Комсомоль-ской | 1 шт. | 0,6 | - | 0,3 | 0,3 | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,6 | - | 0,3 | 0,3 | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 8. | Замена кабельной линии 6 кВ с КС-0 до ТП-112 п.Первомай-ский | 1,1 км | 1,8 | - | - | 0,5 | 0,8 | 0,5 |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,5 | - | 0,1 | - | - | 0,5 |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,8 | - | - | - | 0,8 | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 9. | Введение АСКУЭ (автомати-зированная система коммер-ческого учета эл.энергии) | 6 шт. | 1,2 | - | - | - | - | 1,2 |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 1,2 | - | - | - | - | 1,2- |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

34

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV. Жилищное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт кровель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мягкие кровли | 210,0 т.м2 | 105,0 | 42,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 105,0 | 42,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Шиферные кровли | 110,0 т.м2 | 37,0 | 12,0 | 12,0 | 7,0 | 6,0 |  |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 37,0 | 12,0 | 12,0 | 7,0 | 6,0 | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Реконструкция и ремонт зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт фасадов |  | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

35

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт межпанельных швов | 12 домов | 2,5 | 1,3 | 1,2 | - | - | - | - |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 2,5 | 1,3 | 1,2 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - |  | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Комплексный ремонт жил. дома № 18 в д.Ясная Поляна | 1 ед. | 1,65 | 1,65 | - | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 1,65 | 1,65 | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Реконструкция 5-ти этаж-ного здания под 48-ми квартирный жилой дом по ул.Западная,49 г.Щекино, в т.ч. корректировка ПИР | 48 кв. | 25,0 0,8 | - - | 0,8 0,8 | 10,0 - | 10,0 - | 4,2 - | есть |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 7,0 | - | 0,8 | 2,0 | 3,0 | 1,2 |  |
|  | - областной бюджет |  | 7,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | 1,0 |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 11,0 | - | - | 5,0 | 4,0 | 2,0 |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

36

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Реконструкция здания суще-ствующей больницы и недо-строенной пристройки к ней в п.Головеньковский, в т.ч. ПИР | 15 кв. | 2,4 0,6 | 0,2 0,2 | 2,2 0,4 | - - | - - | - - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,6 | 0,2 | 0,4 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,6 | - | 0,6 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 1,2 | - | 1,2 | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Переоборудование бывшей больницы по ул.Шахтер-ской,8 п.Новоогаревский под 12-ти кв. жилой дом | 12 кв. | 1,25 | 1,25 | - | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 1,25 | 1,25 | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Переоборудование здания бывшей школы по ул.Шко-льной,4 п. Новоогаревский под 8-ми кв. жилой дом | 8 кв. | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |

37

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - местный бюджет |  | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 8. | Ремонтно-восстановитель-ные работы ж.д. № 16 по ул.Пионерской г.Щекино (экспертиза) |  | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 11. | Промывка систем централь-ного отопления жилых домов | 10 ед. | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - |  |

38

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Замена труб системы отопления | 50000 м/п | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |
| 13. | Замена труб системы холодного водоснабжения | 45000 м/п | 13,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | 13,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |  |
| 14. | Замена труб горячего водоснабжения | 15000 м/п | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | - |  |

39

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Замена труб системы канализации | 5000 м/п | 7,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | 7,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | - |  |
| 16. | Перевод жилых домов на индивидуальные источники отопления в г.Щекино | 7 ед. | 3,6 | 3,6 | - | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - | есть |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 17. | Газификация жилого дома № 3 по ул.Шахтерской п.Головеньковский | 56 кв. | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |

40

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V. Развитие и укрепление производственно-эксплуатационной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение автотрактор-ной техники, строительных и специальных машин |  | 20,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | - |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 5,0 | 2,5 | 2,5 | - | - | - |  |
|  | - областной бюджет |  | 5,0 | 2,5 | 2,5 | - | - | - |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 10,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - |  |
|  | - прочие источники |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ВСЕГО по объектам модернизации: |  | 1103,13 | 316,43 | 344,02 | 259,64 | 133,82 | 49,22 |  |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  | 280,13 | 75,54 | 76,6 | 61,2 | 53,0 | 13,79 |  |
|  | - областной бюджет |  | 154,88 | 31,88 | 50,2 | 33,7 | 27,7 | 11,4 |  |
|  | - федеральный бюджет |  | 228,15 | 36,16 | 94,8 | 44,04 | 41,42 | 11,73 |  |
|  | - прочие источники |  | 439,97 | 172,85 | 122,42 | 120,7 | 11,7 | 12,3 |  |

Первый заместитель главы администрации

Щекинского района								  В. Н. Никитин

Исп.Гончаров А.В.

Тел.5-48-66

Подпрограмма.ЖКХ.прил.1