Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«24»11.2011г.		        № 11-1347

Об утверждении долгосрочной целевой

программы «Экология Щекинского района на 2012-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации муниципального образования Щекинский район от 24.07.2009 г. № 7-640 «О порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Щекинский район», на основании ст.42 Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Экология Щекинского района на 2012 – 2016 годы» (приложение).

2. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия Программы, объемы их финансирования подлежат ежегодному уточнению и корректировке с учетом возможностей бюджета Щекинского района, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников.

3. Постановление опубликовать в газете «Щекинский вестник» и разместить на официальном Портале МО Щекинский район Тульской области.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

Щекинский район 							Н.Н. Свиридов

Согласовано:

В.Н. Никитин

В.И. Семин

И.А. Петрухин

Л.И. Холина

С.В. Сурков

М.Ю. Тимофеева

С.В. Кремнева

В.С. Кожевников

Исп. Комиссарова Л.Н.

тел. 5-24-61

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от 24.11. 2011г. № 11-1347

# Долгосрочная целевая программа

«Экология Щекинского района на 2012-2016 годы»

## П А С П О Р Т

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Экология Щекинского района на 2012-2016 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Постановление главы администрации муниципального образования Щекинский район от 24.07.2009 г. № 7-640 «О порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования Щекинский район» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Щекинский район |
| Основной разработчик муниципальной программы | Сектор по ГО, ЧС и охране окружающей среды администрации муниципального образования Щекинский район, комитет по капитальному строительству администрации муниципального образования Щекинский район |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Щекинский район; Администрации муниципальных образований Щекинского района |
| Цель и задачи Программы | Целью Программы является повышение качества среды обитания населения на основе улучшения состояния окружающей среды, предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и экологического характера. Задачи Программы : предотвращение загрязнения водоносных горизонтов и обеспечение населения питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям и в достаточном количестве. |
| Основные мероприятия Программы | Мероприятия по защите водоносных горизонтов и обеспечению населения питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в один этап 2012-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Общий объем финансирования составляет 8,73 млн. рублей, в том числе: бюджет муниципального образования Щекинский район – 7,9 млн. рублей, бюджеты муниципальных образований 0,83 млн. рублей. Бюджет Щекинского района: 2012 год – 1,0 млн. рублей; 2013 год – 1,6 млн. рублей; 2014 год – 1.76 млн. рублей; 2015 год – 1.94 млн. рублей; 2016 год – 2,1 млн. рублей. Бюджет муниципальных образований Щекинского района 2012 год – 0,1 2013 год – 0,16 млн. рублей; 2014 год – 0,18 млн. рублей; 2015 год – 0,19 млн. рублей; 2016 год - 0,2 млн. рублей; |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Показатели непосредственного результата: степень выполнения работ по ликвидационному тампонажу неэксплуатируемых водозаборных скважин (число скважин); количество населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям (число населенных пунктов); |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы позволит: выполнить работы по ликвидационному тампонажу 9 неэксплуатируемых водозаборных скважин; обеспечить жителей 5 населенных пунктов области, не имеющих собственных источников водоснабжения, питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям; |

1. Содержание проблемы

В связи с прекращением деятельности угледобывающих предприятий на территории области образовалось значительное количество бесхозяйных водозаборных скважин, представляющих потенциальную опасность для водоносных горизонтов. Программой предусмотрено проведение работ по ликвидационному тампонажу неэксплуатируемых водозаборных скважин, что позволит снизить опасность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Серьезной проблемой является обеспечение населения качественной питьевой водой.

Водоснабжение населения района полностью осуществляется за счет подземных источников. В целом питьевая вода, подаваемая населению района, не характеризуется экстремальными уровнями загрязнения химическими веществами. В то же время существует ряд показателей качества питьевой воды, которые на отдельных территориях района могут оказывать как специфическое, так и неспецифическое влияние на здоровье человека. Вместе с тем есть населенные пункты не имеющие собственных источников водоснабжения.

Это диктует необходимость проведения разведочных и поисково-эксплуатационных работ с осуществлением лабораторного контроля качества питьевой воды с дальнейшей передачей выявленных источников в эксплуатацию муниципальным образованиям.

Мероприятия Программы требуют бюджетных расходов в течение длительного времени и не могут быть решены в пределах одного финансового года, что определяет целесообразность использования программно-целевого метода для их решения на территории района.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение качества среды обитания населения на основе улучшения состояния окружающей среды, обеспечение рационального использования природных ресурсов, предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и экологического характера

Задачами Программы являются:

предотвращение загрязнения водоносных горизонтов

обеспечение населения питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям;

3. Перечень мероприятий по реализации Программы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (млн. рублей) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджета Тульской области | бюджета Щекинского района | бюджетов поселений | внебюджетных источников |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Поисково-эксплуатационные работы на пресные подземные воды для водоснабжения населенных пунктов Щекинского района | 2012 - 2016 | 5,5 в том числе: 2012 - 1,1 2013 – 1,1 2014 – 1,1 2015 – 1,1 2016 – 1,1 | - | 5,0 в том числе: 2012 - 1,0 2013 - 1,0 2014 – 1,0 2015 – 1,0 2016 – 1,0 | 0,5 в том числе: 2012 – 0,1 2013 – 0,1 2014 – 0,1 2015 – 0,1 2016 – 0,1 | - | Органы местного самоуправления муниципальных образований Щекинского района (по согласованию) |
| 1.2. Выполнение работ по ликвидационному тампонажу неэксплуатируемых водозаборных скважин | 2013 - 2016 | 3,23 в том числе: 2013 – 0,6 2014 – 0,76 2015 – 0,94 2016 – 1,1 | - | 2,9 в том числе: 2013 – 0,6 2014 – 0,76 2015 – 0,94 2016 – 1,1 | 0,33 в том числе: 2013- 0,06 2014- 0,08 2015- 0,09 2016- 0.1 | - | Органы местного самоуправления муниципальных образований Щекинского района (по согласованию) |
| Итого по Программе | 2012 - 2016 | 8,73 в том числе: 2012 - 1,0 2013 – 1,66 2014 – 1,84 2015 – 2,03 2016 – 2.2 | - | 7,9 в том числе: 2012 - 1,0 2013 – 1,6 2014 – 1,76 2015 – 1,94 2016 – 2.1 | 0,83 в том числе: 2012-0,1 2013- 0,16 2014- 0,18 2015- 0,19 2016- 0.2 | - |  |

4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации Программы

| Цели и задачи долгосрочной целевой программы | Перечень конечных и непосредственных показателей | Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной целевой программы (базисное значение) | Значение показателей по годам реализации долгосрочной целевой программы |  |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия долгосрочной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель : Повышение качества среды обитания населения на основе улучшения состояния окружающей среды, предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций природного и экологического характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Предотвращение загрязнения водоносных горизонтов | Степень выполнения работ по ликвидационному тампонажу неэксплуатируемых водозаборных скважин (число скважин) | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| Задача 2. Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям | Количество населенных пунктов области, обеспеченных питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям (число населенных пунктов) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

5. Ресурсное обеспечение Программы.

Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Финансовые ресурсы | млн. руб. | 8,73 | 1.0 | 1.66 | 1.84 | 2.03 | 2.2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | млн. руб. | - | - | - | - | - | - |
| бюджет района | млн. руб. | 7.9 | 1.0 | 1.6 | 1.76 | 1.94 | 2.1 |
| бюджеты поселений | млн. руб. | 0,83 | 0.1 | 0,16 | 0.18 | 0.19 | 0.2 |
| внебюджетные источники | млн. руб. | - | - | - | - | - | - |

6. Социально-экономическая эффективность Программы

Критериями эффективности мероприятий Программы являются  повышение качества среды обитания населения и рационального использования природных ресурсов области, величина предотвращенного экономического ущерба в результате реализации Программы.

Мероприятия Программы позволят:

выполнить работы по ликвидационному тампонажу 9 неэксплуатируемых водозаборных скважин;

обеспечить жителей 5 населенных пунктов области, не имеющих собственных источников водоснабжения, питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям;

7. Возможные риски в ходе реализации Программы

Возможными рисками в ходе реализации Программы могут стать  сокращение объемов финансирования мероприятий из областного и районного бюджетов, невыполнение исполнителями обязательств по заключенным контрактам.

В целях предупреждения возможных рисков в ходе реализации Программы заказчиком Программы ежегодно проводится корректировка мероприятий Программы.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы – администрацией муниципального образования Щекинский район, и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Определение приоритетных направлений реализации Программы осуществляется заказчиком.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и текущий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Заместитель главы администрации

Щекинского района                                                                        И.А. Петрухин