|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1 к долгосрочной целевой программе | | | | | | | | | |
| «Газификация населенных пунктов  Щекинского района на 2012-2016 годы» | | | | | | | | | |
| Наименование мероприятия | | Кол-во квартир (домовладений), шт | Срок испол-нения | Объем финансирования (млн. рублей) | | | | | Ответственные за выполнение мероприятий | Форма собственности | |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | | |  |  | |
|  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета Щекинского района | бюджета поселений |  |  | |
| Газификация д.Захаровка, д.Каменка, д.Бегичево, (ПИР) | | 198 | 2012 | 3,300 |  |  | 3,000 | 0,300 | МО Крапивенское (по согласованию) | муниц. | |
| Газоснабжение жилых домов в н.п.Лапотково | | 110 | 2012 | 3,939 | 2,230 | 0,860 | 0,849 |  | МО Щекинский район (по согласованию) | муниц. | |
| Газоснабжение жилых домов в н.п.Коледино | | 54 | 2012 | 0,500 |  |  | 0,500 |  | МО Щекинский район (по согласованию) | муниц. | |
| Газификация д.Климовское, д.Шлыково, с.Супруты | | 201 | 2012 | 1,243 |  |  | 1,130 | 0,113 | МО Крапивенское (по согласованию) | муниц. | |
| Газификация н.п.Козловка | | 25 | 2012 | 0,550 |  |  | 0,500 | 0,050 | МО Головеньковское (по согласованию) | муниц. | |
| Газоснабжение жилых домов д.Ломовка Щекинского района Тульской области, (ПИР) | | 58 | 2012 | 0,550 |  |  | 0,500 | 0,050 | МО Лазаревсое (по согласованию) | муниц. | |
| Газоснабжение жилых домов д.Ломовка Щекинского района Тульской области | | 58 | 2013 | 3,070 | 1,930 | 0,740 | 0,300 | 0,100 | МО Лазаревсое (по согласованию) | муниц. | |
| Газификация п.Октябрьский, д.Усть-Колпна, д.Щекино, (ПИР) | | 197 | 2013 | 4,400 |  |  | 4,000 | 0,400 | МО Ломинцевское (по согласованию) | муниц. | |
| Газификация д.Орлово, (ПИР) | | 115 | 2013 | 2,200 |  |  | 2,000 | 0,200 | МО Крапивенское (по согласованию) | муниц. | |
| Газификация д.Жердево, (ПИР) | | 105 | 2014 | 2,200 |  |  | 2,000 | 0,200 | МО Крапивенское (по согласованию) | муниц. | |
| Газификация д.Новоселки, д.Ягодное, (ПИР) | | 50 | 2014 | 1,650 |  |  | 1,500 | 0,150 | МО Костомаровское (по согласованию) | муниц. | |
| Газификация д.Спицино, (ПИР) | | 38 | 2014 | 1,100 |  |  | 1,000 | 0,100 |  |  | |
| Газификация д.Даниловка, (ПИР) | | 48 | 2014 | 2,750 |  |  | 2,500 | 0,250 | МО Крапивенское (по согласованию) | муниц. | |
| Газификация д.Спицино | | 38 | 2015 | 3,600 | 2,260 | 0,870 | 0,400 | 0,070 | МО Костомаровское (по согласованию) | муниц. | |
| Газификация д.Малая Кожуховка, (ПИР) | | 28 | 2015 | 2,200 |  |  | 2,000 | 0,200 | МО Ломинцевское (по согласованию) | муниц. | |
| Газификация д.Сумароково, Красные холмы, (ПИР) | | 38 | 2015 | 4,400 |  |  | 4,000 | 0,400 | МО Лазаревское (по согласованию) | муниц. | |
| Газификация с.Голощапово, (ПИР) | | 28 | 2016 | 3,300 |  |  | 3,000 | 0,300 | МО Лазаревское (по согласованию) | муниц. | |
| Газификация д.Лукино, (ПИР) | | 168 | 2016 | 3,300 |  |  | 3,000 | 0,300 | МО Лазаревское (по согласованию) | муниц. | |
| **Итого по программе:** | | **1461** |  | **44,252** | **6,420** | **2,470** | **32,179** | **3,183** |  |  | |
|  | |  | 2012 | 10,082 | 2,230 | 0,860 | 6,479 | 0,513 |  |  | |
|  | |  | 2013 | 9,670 | 1,930 | 0,740 | 6,300 | 0,700 |  |  | |
|  | |  | 2014 | 7,700 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,700 |  |  | |
|  | |  | 2015 | 10,200 | 2,260 | 0,870 | 6,400 | 0,670 |  |  | |
|  | |  | 2016 | 6,600 | 0,000 | 0,000 | 6,000 | 0,600 |  |  | |

Председатель комитета по вопросам строительства

администрации Щекинского района С.В.Сурков