Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Щекинский район

от __________ № ______

Приложение

к постановлению администрации

Щекинского района

от 26.08.2009 № 8-730

Долгосрочная целевая программа

«Модернизация и капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район на 2009-2012 годы»

- Паспорт программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район на 2009-2012 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Щекинского района |
| Разработчик Программы | Отдел по вопросам жизнеобеспечения, комитет по вопросам строительства администрации Щекинского района |
| Цель и задачи Программы | - обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; |
|  | - повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; |
|  | - снижение финансовой нагрузки на бюджет МО Щекинский район; |
|  | - повышение экономической прозрачности монопольных предприятий и эффективности системы регулирования цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги; |
|  | - создание инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Основные мероприятия Программы | Перечень мероприятий для обеспечения модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на 2009-2012 годы (приложение к Программе). |
| Исполнители Программы | Администрация Щекинского района |
| Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Всего - 122 870,9 в том числе: местный бюджет - 34 984,1 областной бюджет - 84 786,8 федеральный бюджет – 3 100,0 |
| Сроки реализации Программы | 2009-2012 годы |
| Ожидаемые результаты | - повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; |
|  | - повышение эффективности и надежности функционирования предусмотренных программой объектов жизнеобеспечения населения; |
|  | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. |

2. Введение

Долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район на 2009-2012 годы» предусматривает повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг для населения и создания условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм и управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства.

3. Характеристика проблемы

Жилищно-коммунальное хозяйство Щекинского района представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

В ее состав входят предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства различных форм собственности, жилищный фонд, системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, внешнее благоустройство, санитарная очистка городов и населенных пунктов, утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

По состоянию на 01.01.2009 г. количество ряда коммунальных объектов в Щекинском районе составило:

1. Многоквартирные дома, ед./т.м2			- 4420/2333,7

в том числе:

- ветхие							- 726/127,0

- аварийные						- 55/14,4

2. Котельные газовые, шт.				- 44

3. Ц Т П							- 4

4. Тепловые сети	, км					- 166,1

5. Водопроводные сети, км				- 357,5

6. Канализационные сети, км				- 244,4

7. Электрические сети, км				- 700,1

Уровень износа основных объектов коммунальной инфраструктуры в среднем составляет:

1. Жилищный фонд						- 50%

2. Котельные							- 47%

3. Тепловые сети							- 76%

4. Водопроводные сети						 - 80%

5. Канализационные сети					- 75%

6. Электрические сети						- 50%

- Цели и задачи Программы

Основная цель Программы – это создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

5. Перечень мероприятий и работ по реализации Программы.

Для реализации Программы необходимо принять следующие меры:

- Проведение модернизации и капитального ремонта жилищно-коммунального хозяйства (Приложение).

6. Ресурсное обеспечение Программы

В рамках Программы предусматривается финансирование модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств:

- местного бюджета					- 34 984,1 тыс.руб.

- областного бюджета					- 84 786,8 тыс.руб.

- федерального бюджета				- 3 100,0 тыс.руб.

7. Организационный механизм управления Программой

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет отдел по вопросам жизнеобеспечения и комитет по вопросам строительства администрации Щекинского района.

Заместитель главы администрации

Щекинского района							И.А. Петрухин