|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1 к долгосрочной целевой программе | | | | | | | | | |
| «Газификация населенных пунктов  Щекинского района на 2012-2016 годы» | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Кол-во квартир (домовладений), шт | Срок испол-нения | Объем финансирования (млн. рублей) | | | | | Ответственные за выполнение мероприятий | Форма собственности |
| Всего: | в том числе за счет средств: | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета Щекинского района | бюджета поселений |
|
| Газификация д.Захаровка, д.Каменка, д.Бегичево, (ПИР) | 198 | 2012 | 3,300 |  |  | 3,000 | 0,300 | МО Крапивенское (по согласованию) | муниц. |
| Газоснабжение жилых домов в н.п.Лопатково | 110 | 2012 | 1,349 |  |  | 1,349 |  | МО Лазаревское (по согласованию) | муниц. |
| Газификация д.Климовское, д.Шлыково, с.Супруты | 201 | 2012 | 1,243 |  |  | 1,130 | 0,113 | МО Крапивенское (по согласованию) | муниц. |
| Газификация н.п.Козловка | 25 | 2012 | 0,550 |  |  | 0,500 | 0,050 | МО Головеньковское (по согласованию) | муниц. |
| Газоснабжение жилых домов д.Ломовка Щекинского района Тульской области, (ПИР) | 58 | 2012 | 0,550 |  |  | 0,500 | 0,050 | МО Костомаровское (по согласованию) | муниц. |
| Газификация п.Октябрьский, д.Усть-Колпна, д.Щекино, (ПИР) | 197 | 2013 | 4,400 |  |  | 4,000 | 0,400 | МО Ломинцевское (по согласованию) | муниц. |
| Газификация д.Орлово, (ПИР) | 115 | 2013 | 2,200 |  |  | 2,000 | 0,200 | МО Крапивенское (по согласованию) | муниц. |
| Газификация д.Жердево, (ПИР) | 105 | 2014 | 3,850 |  |  | 3,500 | 0,350 | МО Крапивенское (по согласованию) | муниц. |
| Газификация д.Даниловка, (ПИР) | 48 | 2014 | 2,750 |  |  | 2,500 | 0,250 | МО Крапивенское (по согласованию) | муниц. |
| Газификация д.Малая Кожуховка, (ПИР) | 28 | 2015 | 2,200 |  |  | 2,000 | 0,200 | МО Ломинцевское (по согласованию) | муниц. |
| Газификация д.Сумароково, Красные холмы, (ПИР) | 38 | 2015 | 4,400 |  |  | 4,000 | 0,400 | МО Лазаревское (по согласованию) | муниц. |
| Газификация с.Голощапово, (ПИР) | 28 | 2016 | 3,300 |  |  | 3,000 | 0,300 | МО Лазаревское (по согласованию) | муниц. |
| Газификация д.Лукино, (ПИР) | 168 | 2016 | 3,300 |  |  | 3,000 | 0,300 | МО Лазаревское (по согласованию) | муниц. |
| **Итого по программе:** | **1319** |  | **33,392** |  | **0,000** | **30,479** | **2,913** |  |  |
|  |  | 2012 | 6,992 |  | 0,000 | 6,479 | 0,513 |  |  |
|  |  | 2013 | 6,600 |  | 0,000 | 6,000 | 0,600 |  |  |
|  |  | 2014 | 6,600 |  | 0,000 | 6,000 | 0,600 |  |  |
|  |  | 2015 | 6,600 |  | 0,000 | 6,000 | 0,600 |  |  |
|  |  | 2016 | 6,600 |  | 0,000 | 6,000 | 0,600 |  |  |

Заместитель главы администрации

Щекинского района И.А.Петрухин