Приложение

к постановлению администрации

Щекинского района

от 25 августа 2010 г. № 8-868

Приложение

к постановлению администрации

Щекинского района

от 28.01.2010 № 1-59

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РЕМОНТ НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ (МАГАЗИНА) ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЖАРНОГО ДЕПО 13 ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В С.ГОЛОВЕНЬКИ НА 2010 ГОД"

- ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование целевой программы | Ведомственная целевая программа "Ремонт нежилого здания (магазина) для размещения пожарного депо 13 пожарной части Управления противопожарной службы по Тульской области в с.Головеньки на 2010 год" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Срок реализации целевой программы | 2010 год |
| Муниципальный заказчик | Администрация Щекинского района |
| Основные разработчики целевой программы | Комитет по вопросам строительства администрации Щекинского района |
| Исполнители целевой программы | Комитет по вопросам строительства администрации Щекинского района |
| Цели и задачи целевой программы | Основная цель Программы - повышение уровня пожарной безопасности социальных объектов и населенных пунктов и уменьшение времени реагирования на возникновение чрезвычайной ситуации на территории МО Головеньковское. |
| Важнейшие целевые показатели | Ввод в эксплуатацию на территории МО Головеньковское пожарного депо. |
| Сроки реализации целевой программы | 2010 год |
| Объемы и источники финансирования | Бюджет Щекинского района – 1015,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы позволит уменьшить срок реагирования пожарной команды на возникновение чрезвычайной ситуации двух социально-значимых объектов и жилых домов МО Головеньковское |

- 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программно-целевым методом

В настоящее время на территории муниципального образования Головеньковское Щекинского района находятся 2 социально-значимых объекта – Головеньковская школа-интернат и Головеньковское специальное училище с круглосуточным нахождением людей. Кроме этого на всей территории муниципального образования нет ни одной пожарной  части для быстрого реагирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации, что приводит к значительным материальным потерям при возникновении пожара, так как ближайшие пожарные части находятся на значительном удалении от МО Головеньковское.

- 2. Цели и задачи целевой программы

Основная цель Программы - повышение уровня пожарной безопасности социальных объектов и населенных пунктов и времени реагирования на возникновение чрезвычайной ситуации на территории МО Головеньковское.

Для достижения цели Программы в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», решением Собрания представителей Щекинского района от 24.01.08 г. и распоряжением главы администрации Щекинского района от 01.07.09 №150-р,  необходимо осуществить комплекс мероприятий по ремонту нежилого здания (магазина), расположенного по адресу: Тульская область, Щекинский район, МО Головеньковское, с.Головеньки, д.2а, для размещения пожарного депо 13 пожарной части Управления противопожарной службы по Тульской области в с.Головеньки.

- 3. Перечень мероприятий по реализации  целевой программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Мощность | Срок реализации | Финансирование, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. за счет средств бюджета Щекинского района |
| 1 | Ремонт внешних и внутренних сетей и помещений нежилого здания | В-0,026 км К-0,003 км | 2010 г. | 170,0 | 170,0 |
| 2 | Внешнее и внутреннее электроснабжение нежилого здания, в том числе технологическое подключение | внешЭС-30 м, внутр.ЭС-87 м, внутр.ЭО-129 м., внутр.ЭЭ- 38 м. | 2010 г. | 275,0 | 275,0 |
| 3 | Газификация нежилого здания, в том числе технологическое подключение | внеш.газоснабжение – 10 м., внутреннее газоснабжение – 20 м., ПГ-4 – 1шт., КС-ГВС – 1шт. | 2010 г. | 270,0 | 270,0 |
| 4 | Ремонт внутренних сетей теплоснабжения нежилого здания | Тр.отопл- 105 м | 2010 г. | 200,0 | 200,0 |
| 5 | Отделочные работы | Стены – 157 м² Потолки – 155 м² Полы – 155 м² | 2010 г. | 100,0 | 100,0 |
|  | ВСЕГО |  |  | 1015,0 | 1015,0 |

4. Социально-экономическая эффективность целевой программы

Реализация Программы позволит уменьшить срок реагирования пожарной команды на возникновение чрезвычайной ситуации двух социально-значимых объектов и жилых домов МО Головеньковское (от места размещения в с.Головеньки до п.Первомайский и с.Селиваново), что приведет к снижению материальных потерь.

5. Финансовое обеспечение целевой программы.

Финансовому управлению (Л.И.Холина) подготовить изменения в бюджет МО Щекинский район на финансирование мероприятий, предусмотренных Программой за счет средств местного бюджета на 2010 год.

6. Возможные риски в ходе реализации целевой программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

7. Организационный механизм управления целевой программы.

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по вопросам строительства администрации Щекинского района.

Заместитель главы администрации

Щекинского района						И.А.Петрухин