Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Щекинский район

от _____________  № _____

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Щекинский район

от 15.12.2011  № 12-1462

Долгосрочная целевая программа

«Модернизация и капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район на 2012-2016 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования МО Щекинский район на 2012-2016 годы» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Администрация МО Щекинский район, органы местного самоуправления Щекинского района |
| Разработчик Программы | Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации МО Щекинский район |
| Исполнители Программы | Администрация МО Щекинский район, администрации муниципальных образований Щекинского района (по согласованию) |
| Цель и задачи Программы | - обеспечение надежности жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; |
|  | - повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; |
|  | - снижение финансовой нагрузки на бюджет МО Щекинский район; |
|  | - повышение экономической прозрачности монопольных предприятий и эффективности системы регулирования цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги; |
|  | - создание инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального хозяйства; |
|  | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели | - количество вновь построенных, реконструируемых котельных; - количество построенных, реконструированных сетей водоснабжения; - количество построенных, реконструированных очистных сооружений; - количество установленных фильтров очистки воды; - количество замененных теплообменников. |
| Основные мероприятия Программы | Перечень мероприятий для обеспечения модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2016 годы (приложение к Программе). |
| Объемы и источники финансирования | Всего – 182,326 млн.руб., в том числе средства: бюджета Тульской области – 31,203 млн.руб. бюджета МО Щекинский район –140,253 млн.руб. бюджета поселений МО Щекинский район – 10,87 млн.руб. |
| Сроки реализации Программы | 2012-2016 годы |
| Ожидаемые результаты | - повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; |
|  | - повышение эффективности и надежности функционирования предусмотренных программой объектов жизнеобеспечения населения; |
|  | - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. |

1. Введение

Долгосрочная целевая программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район на 2012-2016 годы» предусматривает повышение качества предоставления жилищно-коммунальных  услуг для населения и создания условий,  необходимых для привлечения организаций различных  организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- 2. Содержание проблемы и обоснование ее решения

- программно-целевым методом

- При проведении инвентаризации в жилищно-коммунальном хозяйстве МО Щекинский район установлено, что износ коммунальной инфраструктуры составляет более 68 процентов.

- В соответствии с Конституцией Российской Федерации государство несет ответственность за обеспечение гражданам достойных условий проживания.

- Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

- В ее состав входят: жилищный фонд, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы, системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, коммунальная энергетика, внешнее городское благоустройство, санитарная очистка городов и населенных пунктов.

- Объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы обеспечиваются теплом от 45 источников теплоснабжения.

- Более 20 котельных находится в эксплуатации свыше 30 лет. Коэффициент полезного действия их работы ниже 50 процентов. Продолжают оставаться в работе 6 котельных, работающих на угле.

- Все угольные котельные выработали свой ресурс и требуют либо закрытия, либо модернизации.

- Износ трубопроводов и оборудования водопроводных сетей составляет от 60 процентов до 90 процентов.

- Износ сооружений канализации в большинстве случаев достигает 100 процентов. В сельской местности лишь 5,4 процента стоков отводятся с нормативными качественными показателями.

- В связи с недостатком финансовых средств, планово-предупредительный ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса в нормативных объемах не выполняется и уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в несколько раз выше.

- Принятие Программы позволит улучшить обеспечение населения качественными коммунальными услугами.

- 3. Цели и задачи Программы

- Цель Программы – создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Щекинского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения.

- Для достижения цели Программы необходимо решение задач повышения качества обслуживания населения, совершенствования системы управления жилищно-коммунальным хозяйством МО Щекинский район, развития инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве.

4. Перечень мероприятий и работ по реализации Программы.

- Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении 1.

5. Перечень показателей результативности и эффективности

реализации Программы

Перечень показателей результативности и эффективности приведен в приложении 2.

Паспорт показателя

«Количество вновь построенных, реконструированных котельных»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Рыжков Алексей Петрович – председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации МО Щекинский район, телефон (48751) 5-22-72, г.Щекино, пл.Ленина, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Количество вновь построенных, реконструированных котельных |
| 3 | Единица измерения | Ед. |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования | Исполнение программы |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная статистика. Данные представляются комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |

Паспорт показателя

«Количество построенных, реконструированных сетей водоснабжения»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Рыжков Алексей Петрович – председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации МО Щекинский район, телефон (48751) 5-22-72, г.Щекино, пл.Ленина, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Количество построенных, реконструированных сетей водоснабжения |
| 3 | Единица измерения | Ед. |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования | Исполнение программы |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная статистика. Данные представляются комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |

Паспорт показателя

«Количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Рыжков Алексей Петрович – председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации МО Щекинский район, телефон (48751) 5-22-72, г.Щекино, пл.Ленина, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений |
| 3 | Единица измерения | Ед. |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования | Исполнение программы |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная статистика. Данные представляются комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |

Паспорт показателя

«Количество установленных фильтров очистки воды»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Рыжков Алексей Петрович – председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации МО Щекинский район, телефон (48751) 5-22-72, г.Щекино, пл.Ленина, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | Количество установленных фильтров очистки воды |
| 3 | Единица измерения | Ед. |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования | Исполнение программы |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная статистика. Данные представляются комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |

Паспорт показателя

«Количество замененных теплообменников»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Рыжков Алексей Петрович – председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации МО Щекинский район, телефон (48751) 5-22-72, г.Щекино, пл.Ленина, д.1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 5 |
| 2 | Наименование показателя | Количество замененных теплообменников |
| 3 | Единица измерения | шт. |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования | Исполнение программы |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ведомственная статистика. Данные представляются комитетом по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |

6. Ресурсное обеспечение Программы

В рамках Программы предусматривается финансирование на модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств:

бюджета Тульской области – 31,203 млн.руб.

бюджета МО Щекинский район – 140,253 млн.руб.

бюджета поселений МО Щекинский район – 10,87 млн.руб.

7. Возможные риски в ходе реализации Программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8. Организационный механизм управления Программой

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района и муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Щекинского района».

Председатель комитета

по вопросам жизнеобеспечения,

строительства и дорожно-транспортному

хозяйству администрации Щекинского района	   	                     А.П.Рыжков