Тульская область

Форма 1

к распоряжению главы

Щёкинского района

от ______________ №_______

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» ____________ 20____г.		№________

- О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 15.12.2011 г. № 12-1461 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Газификация населенных пунктов Щекинского района на 2012-2016 годы»

На основании ст.42 Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Щекинского района от 15.12.2011 г. № 12-1461 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Газификация населенных пунктов Щекинского района на 2012-2016 годы» следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

Щекинский район 							Н.Н. Свиридов

Согласовано:

В.Н. Никитин

В.Е. Калинкин

И.А. Петрухин

Л.И. Холина

С.В. Кремнева

М.Ю. Тимофеева

В.С. Кожевников

Исп. Рыжков А.П.

тел. (48751) 5-37-04

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Щекинский район

от _____________  № _____

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Щекинский район

от 15.12.2011  № 12-1461

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА НА 2012-2016 ГОДЫ"

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Газификация населенных пунктов Щекинского района на 2012-2016 годы» |
| --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2012-2016 годы |
| Муниципальный заказчик | Администрация МО Щекинский район |
| Основные разработчики Программы | Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |
| Исполнители программы | Администрация МО Щекинский район, администрации муниципальных образований Щекинского района (по согласованию) |
| Цели и задачи программы | Повышение уровня социального и инженерного обустройства, уровня газификации населенных пунктов МО Щекинский район, обеспечение населенных пунктов проектно-сметной документацией на газификацию |
| Важнейшие целевые показатели | - обеспеченность населенных пунктов, которые необходимо газифицировать, проектно-сметной документацией (доля в общей численности населенных пунктов, включенных в программу газификации); - общее количество разработанной проектно-сметной документации; - уровень газификации квартир/домовладений природным газом (доля в общей численности населенных пунктов на территории Щекинского района); - общая протяженность газовых сетей, введенных в эксплуатацию с момента разработки программы |
| Сроки реализации Программы | 2012-2016 годы |
| Основные мероприятия Программы | Газификация населенных пунктов МО Щекинский район (приложение 1 к Программе) |
| Объемы и источники финансирования | Всего 39,265 млн.руб., в том числе средства: - Федерального бюджета – 0,235 млн.руб. - бюджета Тульской области – 5,216 млн.руб. - бюджета МО Щекинский район – 31,374 млн.руб. - бюджета поселений МО Щекинский район – 2,44 млн.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы позволит осуществить газификацию природным газом 377 квартир и разработать проектно-сметную документацию на газификацию 10 населенных пунктов Щекинского района (1000 квартир/домовладений) |

- 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программно-целевым методом

Одной из причин оттока населения из сельской местности является низкий уровень газификации населенных пунктов. Важным фактором стабилизации экологической обстановки, улучшения условий проживания населения является газификация населенных пунктов.

- 2. Цели и задачи Программы

Основная цель Программы - повышение уровня социального и инженерного обустройства населенных пунктов Щекинского района.

Для достижения цели Программы необходимо решить задачи повышения уровня газификации населенных пунктов МО Щекинский район.

- 3. Перечень мероприятий по реализации Программы

- Перечень мероприятий по реализации  Программы приведен в приложении 1.

4. Перечень показателей результативности и эффективности

реализации Программы

Перечень показателей результативности и эффективности приведен в приложении 2.

Паспорт показателя

«Обеспеченность населенных пунктов, которые необходимо газифицировать проектно-сметной документацией (доля в общей численности населенных пунктов, включенных в программу газификации) (%)»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Рыжков Алексей Петрович – председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района, тел. (48751) 5-37-04, г. Щекино, пл. Ленина, 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Обеспеченность населенных пунктов, которые необходимо газифицировать проектно-сметной документацией (доля в общей численности населенных пунктов, включенных в программу газификации) |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | На основании статистических показателей |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется путем анализа данных и вычисления показателя |

Паспорт показателя

«Общее количество разработанной проектно-сметной документации (шт.)»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Рыжков Алексей Петрович – председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района, тел. (48751) 5-37-04, г. Щекино, пл. Ленина, 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Общее количество разработанной проектно-сметной документации |
| 3 | Единица измерения | Шт. |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | На основании технических отчетов и статистических данных, формируемых администрациями муниципальных образований Щекинского района |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется путем получения технических отчетов, анализа данных и вычисления показателя |

Паспорт показателя

«Уровень газификации квартир/домовладений природным газом (доля в общей численности населенных пунктов на территории Щекинского района) ( %)»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Рыжков Алексей Петрович – председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района, тел. (48751) 5-37-04, г. Щекино, пл. Ленина, 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Уровень газификации квартир/домовладений природным газом (доля в общей численности населенных пунктов на территории Щекинского района) |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | На основании статистических показателей |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется путем анализа данных и вычисления показателя |

Паспорт показателя

«Общая протяженность газовых сетей, введенных в

эксплуатацию с момента разработки программы (километры)»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Рыжков Алексей Петрович – председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района, тел. (48751) 5-37-04, г. Щекино, пл. Ленина, 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | Общая протяженность газовых сетей, введенных в эксплуатацию с момента разработки программы |
| 3 | Единица измерения | Километры |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | На основании технических отчетов и статистических данных, формируемых муниципальными образованиями |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется путем получения технических отчетов, анализа данных и вычисления показателя |

5. Социально-экономическая эффективность Программы

Реализация Программы позволит подать природный газ в 377 квартир и разработать проектно-сметную документацию на газификацию 10 населенных пунктов Щекинского района (1000 квартир/домовладений), что, учитывая стоимость твердого и печного топлива, снизит расходы жителей на его приобретение в 5 - 6 раз, повысит комфортность проживания в газифицированных квартирах, уменьшит загрязнение атмосферного воздуха в Щекинском районе, связанное со сжиганием топлива в печах.

Повышение комфортности проживания позволит закрепить рабочие кадры в сельских населенных пунктах, создаст возможность их притока в сельскохозяйственные предприятия.

6. Финансовое обеспечение Программы

В рамках Программы предусматривается финансирование объектов газификации МО Щекинский район за счет средств:

- Федерального бюджета – 0,235 млн.руб.

- бюджета Тульской области – 5,216 млн.руб.

- бюджета МО Щекинский район – 31,374 млн.руб.

- бюджета поселений МО Щекинский район – 2,44 млн.руб.

7. Возможные риски в ходе реализации Программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8. Организационный механизм управления Программы

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству  администрации Щекинского района и муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Щекинского района».

Председатель

комитета по вопросам

жизнеобеспечения, строительства

и дорожно-транспортному хозяйству

администрации Щекинского района 	   	                       А.П. Рыжков

| Приложение 1 к долгосрочной целевой программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Газификация населенных пунктов Щекинского района на 2012-2016 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия |  | Кол-во квартир (домовладений), шт | Срок испол-нения |  | Объем финансирования (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |  | Форма собственности |
|  |  |  |  |  | Всего: | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федерального бюджета |  |  | бюджета Тульской области |  | бюджета Щекинского района |  |  | бюджета поселений |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| Газификация д.Захаровка, д.Каменка, д.Бегичево (ПИР) |  | 198 | 2012-2013 |  | 3,220 |  |  |  |  |  | 2,930 |  |  | 0,290 |  |  |  | муниц. |
| сбор исходных данных |  |  | 2012 |  | 0,099 |  |  |  |  |  | 0,099 |  |  |  |  | Администрация МО Щекинский район |  |  |
| проектирование |  |  | 2012 |  | 2,830 |  |  |  |  |  | 2,570 |  |  | 0,260 |  | Администрация МО Крапивенское (по согласованию) |  |  |
| согласование, экспертиза |  |  | 2013 |  | 0,291 |  |  |  |  |  | 0,261 |  |  | 0,030 |  | Администрация МО Крапивенское (по согласованию) |  |  |
| Газоснабжение жилых домов в н.п.Лопатково, в т.ч.ПИР |  | 80 | 2012-2013 |  | 5,502 |  |  |  | 2,334 |  | 3,168 |  |  |  |  |  |  | муниц. |
|  |  |  | 2012 |  | 4,233 |  |  |  | 2,334 |  | 1,899 |  |  |  |  | Администрация МО Щекинский район |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 1,269 |  |  |  |  |  | 1,269 |  |  |  |  | Администрация МО Щекинский район |  |  |
| Газоснабжение жилых домов в н.п.Коледино |  | 54 | 2012 |  | 0,530 |  |  |  |  |  | 0,530 |  |  |  |  | Администрация МО Щекинский район |  | муниц. |
| Газификация д.Козловка (ПИР) |  |  | 2012 |  | 0,001 |  |  |  |  |  | 0,001 |  |  |  |  | Администрация МО Щекинский район |  | муниц. |
| Газификация д.Козловка |  | 25 | 2012 |  | 1,976 |  |  |  | 1,406 |  | 0,520 |  |  | 0,050 |  | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Головеньковское (по согласованию) |  | муниц. |
| Газификация жилых домов №№ 48-54, 54/2, 55, 57, 84, 61, 62, 64, 64а, 66-68, 24, 80, 71-75, 77, 78, 84-87 с.Лапотково (в т.ч. ПИР) |  | 30 | 2013 |  | 2,000 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  | Администрация МО Щекинский район |  | муниц. |
| Газификация п.Октябрьский, д.Усть-Колпна, д.Щекино, (ПИР) |  | 197 | 2013-2014 |  | 3,300 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  | 0,300 |  | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Ломинцевское (по согласованию) |  | муниц. |
|  |  |  | 2013 |  | 1,100 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |  | 0,100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 2,200 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  | 0,200 |  |  |  |  |
| Газификация д.Орлово, (ПИР) |  | 115 | 2014 |  | 2,200 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  | 0,200 |  | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Крапивенское (по согласованию) |  | муниц. |
| Газификация д.Жердево, (в т.ч. ПИР) |  | 105 | 2014 |  | 2,200 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |  | 0,200 |  | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Крапивенское (по согласованию) |  | муниц. |
| Газификация д. Малая Кожуховка Щекинского района, Тульской области |  | 28 | 2013 |  | 2,936 | 0,235 |  |  | 1,476 |  | 1,225 |  |  |  |  | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Ломинцевское (по согласованию) |  | муниц. |
| Газификация д.Сумароково, Красные холмы, (в т.ч.ПИР) |  | 38 | 2015 |  | 4,400 |  |  |  |  |  | 4,000 |  |  | 0,400 |  | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Лазаревское (по согласованию) |  | муниц. |
| Газификация д.Новоселки, д.Ягодное, (ПИР) |  | 50 | 2016 |  | 1,650 |  |  |  |  |  | 1,500 |  |  | 0,150 |  | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Костомаровское (по согласованию) |  | муниц. |
| Газификация д.Даниловка, (ПИР) |  | 48 | 2016 |  | 2,750 |  |  |  |  |  | 2,500 |  |  | 0,250 |  | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Крапивенское (по согласованию) |  | муниц. |
| Газификация с.Голощапово, (ПИР) |  | 28 | 2016 |  | 3,300 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  | 0,300 |  | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Лазаревское (по согласованию) |  | муниц. |
| Газификация д.Лукино, (ПИР) |  | 168 | 2016 |  | 3,300 |  |  |  |  |  | 3,000 |  |  | 0,300 |  | Администрация МО Щекинский район, администрация МО Лазаревское (по согласованию) |  | муниц. |
| Итого по программе: |  | 1164 |  |  | 39,265 | 0,235 |  |  | 5,216 |  | 31,374 |  |  | 2,440 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 9,669 | 0,000 |  |  | 3,740 |  | 5,619 |  |  | 0,310 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 |  | 7,596 | 0,235 |  |  | 1,476 |  | 5,755 |  |  | 0,130 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  | 6,600 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 6,000 |  |  | 0,600 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  | 4,400 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 4,000 |  |  | 0,400 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 11,000 | 0,000 |  |  | 0,000 |  | 10,000 |  |  | 1,000 |  |  |  |  |
| Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительства и дорожно-транспортному хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации Щекинского района |  |  |  |  |  |  |  |  | А.П.Рыжков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "УКС Щекинского района" |  |  |  |  |  |  |  |  | С.В.Сурков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение 2 к долгосрочной целевой программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Газификация населенных пунктов Щекинского района на 2012-2016 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи Программы | Перечень конечных и непосредственных показателей |  |  | Фактическое значение показателя на момент разработки Программы (базисное значение) |  |  | Значение показателей по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия Программы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |
| Цель 1. Повышение уровня социального и инженерного обустройства населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение населенных пунктов проектно-сметной документацией на газификацию | Обеспеченность населенных пунктов, которые необходимо газифицировать, проектно-сметной документацией (доля в общей численности населенных пунктов, включенных в программу газификации) (%) |  |  | 28,57 |  |  | 35,71 | 43,75 |  | 71,43 |  | 85,71 | 100,00 |  | 100 |  |  |  |
|  | Общее количество разработанной проектно-сметной документации (шт.) |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 | 4 |  | 10 |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня газификации населенных пунктов Щекинского района | Уровень газификации квартир/домовладений природным газом (доля в общей численности населнных пунктов на территории Щекинского района) ( %) |  |  | 90 |  |  | 90,1 | 90,3 |  |  |  |  |  |  | 90,3 |  |  |  |
|  | Общая протяженность газовых сетей, введенных в эксплуатацию с момента разработки программы (километры) |  |  | 0 |  |  | 10 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 13 |  |  |  |
| Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительства и дорожно-транспортному хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрации Щекинского района |  |  |  |  |  |  |  | А.П.Рыжков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБУ "УКС Щекинского района" |  |  |  |  |  |  |  | С.В.Сурков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |