****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от | № |

**О внесении изменения в постановление администрации**

**Щекинского района от 10.01.2022 № 1-9 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования**

**город Щекино Щекинского района «Модернизация и развитие**

**автомобильных дорог, повышение безопасности**

**дорожного движения в муниципальном образовании**

**город Щекино Щекинского района»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Щекинского района от 01.12.2021 № 12-1551 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Щекино Щекинского района», на основании Устава муниципального образования город Щекино Щекинского района, Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Щекинского района от 10.01.2022 № 1-9 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района», изложив приложение в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Ленина пл., д.1, г. Щекино, Тульская область.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Щёкинский район** |  | **А.С. Гамбург** |

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Щекинский район  от №  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  муниципального образования  Щекинский район  от 10.01.2022 № 1-9 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**муниципального образования город Щекино Щекинского района**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования город Щекино Щекинского района «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Щекинского района (управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| Период реализации | 2022 - 2030 |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования в городе Щекино Щекинского района (далее – автомобильные дороги), улучшение их технического состояния.  2. Сокращение общего количества дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) по причине недостатков содержания улично-дорожной сети в г. Щекино, сокращение количества ДТП с пострадавшими по причине недостатков содержания улично-дорожной сети в г. Щекино, сокращение количества пешеходов, нарушивших ПДД в г. Щекино. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей | Всего – 300 033,30 тыс. руб., в том числе по годам:  2022 год – 100 168,4  2023 год – 117 895,3  2024 год – 26 408,0  2025 год – 26 408,1  2026 год – 5 830,7  2027 год – 5 830,7  2028 год – 5 830,7  2029 год – 5 830,7  2030 год – 5 830,7 |

**Показатели муниципальной программы**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента программы/  Задачи структурного элемента программы | Наименование показателя | Единица измерения | Вес целевого показателя | Базовое значение показателя | Целевые значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный  за достижение показателя\* | | Плановое значение показателя на день окончания действия программы | |
| 2022 | | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | | | 2030 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | | | 15 | | | | 16 | | 17 | |
| 1. | **Цель 1 муниципальной программы**  Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог в городе Щекино Щекинского района, улучшение их технического состояния | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Муниципальный проект**  «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | | |  |  | | | |  |
| 1.1.1. | Задача  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в г. Щекино | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог в г. Щекино | км | 0,2 | 19,7 | 0,7 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 |  | | | | 20,4 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог в г. Щекино | % | 0,2 | 68,4 | 2,4 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | | | 0 |  | | | | 70,8 |
| 1.2. | **Комплекс процессных мероприятий**  «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» | |  |  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | | |  |  | | | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | | | 15 | 16 | | | | 17 |
| 1.2.1. | Задача  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в г. Щекино | Площадь отремонтированных автомобильных дорог в г. Щекино | кв. м | 0,2 | 96655,8 | 8764 | | 9300 | 9300 | | 9300 | 9300 | | 9300 | 9300 | | 9300 | | | | 9300 |  | | | | 179819,8 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог в г. Щекино | % | 0,2 | 31 | 2,8 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | 3 |  | | | | 57,8 |
| 2. | **Цель муниципальной программы**  Сокращение общего количества ДТП по причине недостатков содержания улично-дорожной сети в г. Щекино, сокращение количества ДТП с пострадавшими по причине недостатков содержания улично-дорожной сети в г. Щекино, сокращение количества пешеходов нарушивших ПДД в г. Щекино | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Комплекс процессных мероприятий**  «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» | |  |  |  |  |  | | |  |  | |  |  |  | | |  | |  | | | |  | |  |
| 2.1.1. | Разработка и применение схем, методов и средств организации дорожного движения в г. Щекино | Общее количество ДТП по причине недостатков содержания улично-дорожной сети в г. Щекино | ед. | 0,06 | 20 | 4 | 3 | | | 3 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 0 | | | |  | | 0 |
| Количество ДТП с пострадавшими по причине недостатков содержания улично-дорожной сети в г. Щекино | ед. | 0,07 | 20 | 4 | 3 | | | 3 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 0 | | | |  | | 0 |
| 2.1.2. | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения в г. Щекино | Количество пешеходов, нарушивших ПДД в г. Щекино | чел. | 0,07 | 4952 | 1048 | 943 | | | 849 | 764 | | 679 | 594 | 509 | | | 424 | | 339 | | | |  | | 339 |

**Структура муниципальной программы**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | | | | 3 |
| **Муниципальный проект**  **«Безопасные и качественные автомобильные дороги»** | | | | | |
| Должностное лицо, ответственное за реализацию:  Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дородно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район | | | | Срок реализации: 2022-2024 | |
| Задача  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Щекино | Доступная и эффективная автодорожная сеть города, обеспечивающая комфортное и беспрепятственное передвижение транспортных средств, удовлетворение растущего спроса экономики города и населения в транспортном сообщении, повышение инвестиционной привлекательности города Щекино Щекинского района | | | | Увеличение площади и доли отремонтированных автомобильных дорог напрямую зависит от размера финансового обеспечения муниципальной программы |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **«Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»** | | | | | |
| Должностное лицо, ответственное за реализацию:  Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дородно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район | | | Срок реализации: 2022-2030 | | |
| Задача  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Щекино | Доступная и эффективная автодорожная сеть города, обеспечивающая комфортное и беспрепятственное передвижение транспортных средств, удовлетворение растущего спроса экономики города и населения в транспортном сообщении, повышение инвестиционной привлекательности города Щекино Щекинского района | | | | Увеличение площади и доли отремонтированных автомобильных дорог напрямую зависит от размера финансового обеспечения муниципальной программы |
| 1 | 2 | | | | 3 |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»** | | | | | |
| Должностное лицо, ответственное за реализацию:  Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дородно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район | | Срок реализации: 2022-2030 | | | |
| Задача 1  Разработка и применение схем, методов и средств организации дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино | Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Щекино Щекинского района. Сокращение общего количества ДТП по причине недостатков содержания улично-дорожной сети в г. Щекино. | | | | Увеличение количества технических средств дорожного регулирования напрямую зависит от размера финансового обеспечения муниципальной программы |
| Задача 2  Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино | Сокращение количества пешеходов, нарушивших ПДД в г. Щекино. | | | |  |

**Финансовое обеспечение муниципальной программы**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного элемента программы, источников финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по муниципальной программе, | **100 168,4** | **117 895,3** | **26 408,0** | **26 408,1** | **5 830,7** | **5 830,7** | **5 830,7** | **5 830,7** | **5 830,7** | **300 033,3** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 58 274,3 | 62 750,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 025,1 |
| бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района | 6 641,8 | 8 993,4 | 6 408,0 | 6 408,1 | 5 830,7 | 5 830,7 | 5 830,7 | 5 830,7 | 5 830,7 | 57 604,8 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 35 252,3 | 46 151,1 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 403,4 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальный проект**  «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному проекту, | **64 326,6** | **66 164,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **130 491,1** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 58 274,3 | 57 506,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 781,1 |
| бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 6 052,3 | 8 657,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 710,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по комплексам процессных мероприятий** | **35 841,8** | **51 730,8** | **26 408,0** | **26 408,1** | **5 830,7** | **5 830,7** | **5 830,7** | **5 830,7** | **5 830,7** | **169 542,2** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 0 | 5 244,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 244,0 |
| бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района | 6 641,8 | 8 993,4 | 6 408,0 | 6 408,1 | 5 830,7 | 5 830,7 | 5 830,7 | 5 830,7 | 5 830,7 | 57 604,8 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 29 200,0 | 37 493,4 | 20 000,0 | 20 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 693,4 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Комплекс процессных мероприятий**  «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по комплексу процессных мероприятий, | **26 209,7** | **45 291,3** | **21 088,0** | **21 088,1** | **3 800,0** | **3 800,0** | **3 800,0** | **3 800,0** | **3 800,0** | **132 677,1** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 0 | 4 020,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 020,0 |
| бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района | 3 649,7 | 6 427,9 | 3 888,0 | 3 888,1 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 36 853,7 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 22 560,0 | 34 843,4 | 17 200,0 | 17 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 803,4 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий**  «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по комплексу процессных мероприятий, | **9 632,1** | **6439,5** | **5 320,0** | **5 320,0** | **2 030,7** | **2 030,7** | **2 030,7** | **2 030,7** | **2 030,7** | **36 865,1** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Тульской области | 0 | 1 224,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 224,0 |
| бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района | 2 992,1 | 2 565,5 | 2 520,0 | 2 520,0 | 2 030,7 | 2 030,7 | 2 030,7 | 2 030,7 | 2 030,7 | 20 751,1 |
| бюджет муниципального образования Щекинский район | 6 640,0 | 2 650,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 900,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Перечень муниципальных проектов муниципальной программы**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта/Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении проекта | Ответственный исполнитель проекта | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | |
| Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет муниципального образования город Щекино Щекинского района | Бюджет муниципального образования Щекинский район | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Муниципальный проект, входящий в национальные проекты** | | | | | | | | |
| 1.1. | Безопасные и качественные автомобильные дороги | Администрация Щекинского района (комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) | 2022 | 64 326,6 | 0 | 58 274,3 | 0 | 6 052,3 | 0 |
| 2023 | 66 164,5 | 0 | 57 506,8 | 0 | 8 657,7 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе  «Модернизация и развитие автомобильных дорог,  повышение безопасности дорожного движения  в муниципальном образовании город Щекино  Щекинского района» |

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» муниципальной программы**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Администрация Щекинского района (управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Щекино |
| Ожидаемый непосредственный результат | Доступная и эффективная автодорожная сеть города, обеспечивающая комфортное и беспрепятственное передвижение транспортных средств, удовлетворение растущего спроса экономики города и населения в транспортном сообщении, повышение инвестиционной привлекательности города Щекино Щекинского района |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. руб. | Всего – 132 677,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2022 год – 26 209,7 тыс. руб.  2023 год – 45 291,3 тыс. руб.  2024 год – 21 088,0 тыс. руб.  2025 год – 21 088,1 тыс. руб.  2026 год – 3 800,0 тыс. руб.  2027 год – 3 800,0 тыс. руб.  2028 год – 3 800,0 тыс. руб.  2029 год – 3 800,0 тыс. руб.  2030 год – 3 800,0 тыс. руб. |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании**

**город Щекино Щекинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | |
| Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО город Щекино Щекинского района | Бюджет муниципального образования Щекинский район | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании город Щекино | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1  Ремонт и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района | Комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района | 2022 | 3 080,6 | 0 | 0 | 3 080,6 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 927,9 | 0 | 0 | 5 927,9 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 588,0 | 0 | 0 | 3 588,0 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 588,1 | 0 | 0 | 3 588,1 | 0 | 0 |
| 2026 | 3 300,0 | 0 | 0 | 3 300,0 | 0 | 0 |
| 2027 | 3 300,0 | 0 | 0 | 3 300,0 | 0 | 0 |
| 2028 | 3 300,0 | 0 | 0 | 3 300,0 | 0 | 0 |
| 2029 | 3 300,0 | 0 | 0 | 3 300,0 | 0 | 0 |
| 2030 | 3 300,0 | 0 | 0 | 3 300,0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2. | Мероприятие 2  Ремонт автомобильных дорог за счет дорожного фонда муниципального образования Щекинский район | Комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района | 2022 | 22 560,0 | 0 | 0 | 0 | 22 560,0 | 0 |
| 2023 | 34 843,4 | 0 | 0 | 0 | 34 843,4 | 0 |
| 2024 | 17 200,0 | 0 | 0 | 0 | 17 200,0 | 0 |
| 2025 | 17 200,0 | 0 | 0 | 0 | 17 200,0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 3  Разработка проектной документации и проверка сметной документации по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района | Комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района | 2022 | 569,1 | 0 | 0 | 569,1 | 0 | 0 |
| 2023 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 2024 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |
| 2025 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |
| 2026 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 2027 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 2028 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 2029 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 2030 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 4  Устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения, источником финансирования которых является бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области | Комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 020,0 | 0 | 4 020,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе  «Модернизация и развитие автомобильных дорог,  повышение безопасности дорожного движения  в муниципальном образовании город Щекино  Щекинского района» |

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» муниципальной программы**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) комплекса процессных мероприятий | Администрация Щекинского района (управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| Задачи комплекса процессных мероприятий программы | 1. Разработка и применение схем, методов и средств организации дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино  2. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Щекино Щекинского района. Сокращение общего количества ДТП по причине недостатков содержания улично-дорожной сети в муниципальном образовании город Щекино.  2. Сокращение количества пешеходов, нарушивших ПДД в муниципальном образовании город Щекино. |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. руб. | Всего – 36 865,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2022 год – 9 632,1 тыс. руб.  2023 год – 6 439,5 тыс. руб.  2024 год – 5 320,0 тыс. руб.  2025 год – 5 320,0 тыс. руб.  2026 год – 2 030,7 тыс. руб.  2027 год – 2 030,7 тыс. руб.  2028 год – 2 030,7 тыс. руб.  2029 год – 2 030,7 тыс. руб.  2030 год – 2 030,7 тыс. руб. |

**Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

**«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании**

**город Щекино Щекинского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Год реализации | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | |
| Федеральный бюджет | Бюджет Тульской области | Бюджет МО город Щекино Щекинского района | Бюджет муниципального образования Щекинский район | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1 Разработка и применение схем, методов и средств организации дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино | | | | | | | | | |
| 1.1.  1 | Мероприятие 1  Ремонт объектов дорожной инфраструктуры, оборудование пешеходных переходов, нанесение  2 | Комитет по благоустройства и дорожно-транспортному  3 | 2022  4 | 2 972,1  5 | 0  6 | 0  7 | 2 972,1  8 | 0  9 | 0  10 |
|  | дорожной разметки и установка дорожных знаков, установка и обустройство остановочных павильонов, установка, реконструкция и обслуживание светофорных объектов | хозяйству администрации Щекинского района | 2023 | 2 545,5 | 0 | 0 | 2 545,5 | 0,0 | 0 |
| 2024 | 2 500,0 | 0 | 0 | 2 500,0 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 500,0 | 0 | 0 | 2 500,0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 010,7 | 0 | 0 | 2 010,7 | 0 | 0 |
| 2027 | 2 010,7 | 0 | 0 | 2 010,7 | 0 | 0 |
| 2028 | 2 010,7 | 0 | 0 | 2 010,7 | 0 | 0 |
| 2029 | 2 010,7 | 0 | 0 | 2 010,7 | 0 | 0 |
| 2030 | 2 010,7 | 0 | 0 | 2 010,7 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 2  Ремонт и содержание объектов дорожной инфраструктуры за счет средств дорожного фонда муниципального образования Щекинский район | Комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района | 2022 | 6 640,0 | 0 | 0 | 0 | 6 640,0 | 0 |
| 2023 | 2 650,0 | 0 | 0 | 0 | 2 650,0 | 0 |
| 2024 | 2 800,0 | 0 | 0 | 0 | 2 800,0 | 0 |
| 2025 | 2 800,0 | 0 | 0 | 0 | 2 800,0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 3  Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района | 2023 | 1 224,0 | 0 | 1 224,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино | | | | | | | | | |
| 2.1.  1 | Мероприятие 3  Пропаганда безопасности дорожного движения  2 | Комитет по благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района  3 | 2022  4 | 20,0  5 | 0  6 | 0  7 | 20,0  8 | 0  9 | 0  10 |
|  |  |  | 2023 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2024 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2025 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2026 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2027 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2028 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2029 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2030 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к муниципальной программе  «Модернизация и развитие автомобильных дорог,  повышение безопасности дорожного движения  в муниципальном образовании город Щекино  Щекинского района» |

**Адресный перечень объектов по муниципальной программе**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района», планируемой к реализации на территории муниципального образования город Щекино Щекинского района на 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, в рамках которой запланирована реализация объекта | Пообъектный перечень запланированных мероприятий | Месторасположение объекта | Общая стоимость работ (тыс. руб.) |
| Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения  в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района | Ремонт автомобильной дороги | г. Щекино, ул. Советская (от д. 24 до ул. Путевая) | 68 279,8 |
| Ремонт автомобильной дороги | г. Щекино, ул. 9 Мая | 2 474,8 |
| Ремонт автомобильной дороги | г. Щекино, ул. Пролетарская | 12 062,4 |
| Ремонт автомобильной дороги | г. Щекино, ул. Северная | 2 210,2 |
| Ремонт автомобильной дороги | г. Щекино, ул. Тульская | 412,7 |
| Ремонт автомобильной дороги | г. Щекино, ул. Московская | 805,7 |
| Ремонт автомобильной дороги | г. Щекино, ул. Стволовая | 2 753,4 |
| Ремонт автомобильной дороги | г. Щекино, ул. Энергетиков | 1 332,5 |
| Ремонт автомобильной дороги | г. Щекино, ул. Холодкова | 1 767,4 |
| Ремонт автомобильной дороги | г. Щекино, ул. Учебная | 1 015,2 |
| Ремонт тротуара | г. Щекино, ул. Школьная | 5 571,0 |
| Ремонт тротуара | г. Щекино, Ледовый дворец | 1 987,6 |
| Ремонт тротуара | г. Щекино, ул. Индустриальная | 233,7 |
| Ремонт тротуара | г. Щекино, ул. Л. Шамшиковой | 925,1 |
| Ямочный ремонт автомобильных дорог | муниципальное образование город Щекино | 5 648,7 |
| Устройство технических средств организации дорожного движения | муниципальное образование город Щекино | 5 171,1 |
|  | Остановочные павильоны (средства бюджета ТО) | муниципальное образование город Щекино | 1 224,0 |
|  | Устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения ( средства Рф Правительства ТО) | муниципальное образование город Щекино | 4 020,0 |
| Итого: |  |  | 117 895,3 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к муниципальной программе  «Модернизация и развитие автомобильных дорог,  повышение безопасности дорожного движения  в муниципальном образовании город Щекино  Щекинского района» |

**Характеристика**

**показателей результативности**

**муниципальной программы муниципального образования город Щекино**

**Щекинского района «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности**

**дорожного движения в муниципальном образовании**

**город Щекино Щекинского района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования показателя** | **Описание системы мониторинга показателя** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Площадь отремонтированных  автомобильных дорог в г. Щекино | кв. м | Определяется суммированием площадей, отремонтированных дорог в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально на основании актов о приемке выполненных работ КС 2, актов сдачи-приемки выполненных работ |
| Доля отремонтированных  автомобильных дорог в г. Щекино | % | (S рем./ S общ.) \*100%, где  S общ – общая площадь дорог, кв.м.  S рем – площадь отремонтированных дорог за отчетный период, кв. м. | Мониторинг показателя осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально на основании отчетов в министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Протяженность отремонтированных  автомобильных дорог в г. Щекино | км. | Определяется суммированием протяженности, отремонтированных дорог в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально на основании актов о приемке выполненных работ КС 2, актов сдачи-приемки выполненных работ |
| Общее количество ДТП по причине недостатков содержания улично-дорожной сети в г. Щекино | ед. | Определяется суммированием количества ДТП по причине недостатков содержания улично-дорожной сети за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально на основании запросов сведений из ОГИБДД ОМВД России по Щекинскому району |
| Количество ДТП с пострадавшими по причине недостатков содержания улично-дорожной сети в г. Щекино | ед. | Определяется суммированием количества ДТП с пострадавшими по причине недостатков содержания улично-дорожной сети за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально на основании запросов сведений из ОГИБДД ОМВД России по Щекинскому району |
| Количество пешеходов, нарушивших ПДД в г. Щекино | чел. | Определяется суммированием количества пешеходов, нарушивших ПДД за отчетный период | Мониторинг показателя осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района ежеквартально на основании запросов сведений из ОГИБДД ОМВД России по Щекинскому району |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**