Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«____» __________ 20 ____ г.			№ _____

О внесении изменений в постановление администрации

Щекинского района от 13.02.2012 г. № 2-132 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог

в Щекинском районе в 2012-2016 годах»

На основании ст.42 Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Щекинского района от 13.02.2012 г. № 2-132 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Щёкинском районе в 2012-2016 годах» следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном Портале МО Щекинский район.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

Щекинский район							Н.Н. Свиридов

Согласовано:

В.Н. Никитин

В.Е. Калинкин

И.А. Петрухин

Л.И. Холина

М.Ю. Тимофеева

С.В. Кремнева

В.С. Кожевников

Исп. Рыжков А.П.

тел. 5-37-04

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от __________20__ г. № _______

Приложение

к постановлению администрации

Щекинского района

от 13.02.2012г.  № 2-132

Долгосрочная муниципальная целевая программа

«Модернизация и развитие автомобильных дорог

в Щёкинском районе в 2012-2016 годах»

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Щёкинском районе в 2012-2016 годах» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.11.2011 №361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление администрации Тульской области от 08.06.2009 № 410 «Об утверждении долгосрочной целевой программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области на 2009 - 2015 годы» |
| Заказчик Программы | Администрация Щёкинского района |
| Разработчик Программы | Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щёкинского района |
| Цель Программы | Целью Программы является сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования, а также Обеспечение качественного транспортного сообщения между населенными пунктами |
| Основные задачи Программы | 1. Повышение уровня содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. 2. Диагностика и паспортизация дорог, проектирование организации дорожного движения. |
| Исполнители Программы | - Комитет по управлению муниципальной собственностью; -Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству - Администрации поселений Щёкинского района. |
| Сроки реализации Программы | 2012-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы за счет средств консолидированного бюджета Щёкинского района дорожного фонда и бюджета Тульской области в 2012-2016 годах составляет 573167,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы должна обеспечить: 1) снижение накопившегося "недоремонта" сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия) и искусственных сооружений (мостов, путепроводов, труб); 2) увеличение ремонта покрытия автомобильных дорог; 3) повышение уровня зимнего содержания маршрутов с регулярным автобусным движением с переводом их на содержание с полностью открытой проезжей частью автодороги. 4) полная паспортизация муниципальных автомобильных дорог; 5) снижение аварийности на дорогах. 6) увеличение ремонта дворовых территорий |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация Щёкинского района |

Программа реализуется в 2 этапа. На первом этапе необходимо реализовать мероприятия, направленные на паспортизацию дорог, чтобы определить реальные затраты на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог:

- более 70% дорог района требуют паспортизации.

На втором этапе необходимо реализовать мероприятия, направленные на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию дорог

Мероприятия Программы подлежат ежегодной корректировке с учетом динамики социально-экономического развития и анализа полученных результатов от внедрения намеченных мероприятий.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно- техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

-автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

-в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

-помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требует больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

- удобство и комфортность передвижения;

- скорость движения;

- пропускная способность;

- безопасность движения;

- экономичность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

- экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности государства по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики страны в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать.

В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижение стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижение износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

развитию туризма;

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расходов ГСМ).

Общая протяженность автомобильных дорог по району составляет 723,9 км. Сеть муниципальных автомобильных дорог Щёкинского района на 01.01.2011 составляет 358,0 км, региональные дороги протяженностью – 296,9 км, федеральные дороги - 69 км.

В основном все муниципальные автомобильные дороги общего пользования Щёкинского района построены более 40 лет назад. В настоящее время имеющаяся дорожная сеть района в целом находится в удовлетворительном состоянии, но многие дороги требуют капитального ремонта и реконструкции. На дорогах района находится 21 мостов и мостовых сооружений. Многие из них требуют капитального ремонта. Необходим ремонт автобусных остановок и обустройство остановочных пунктов, водопропускных труб, устройство обочин, кюветов, установка и замена дорожных знаков. Вследствие низкого технического уровня и несоответствия параметров дорог интенсивности дорожного движения средняя скорость передвижения по некоторым дорогам составляет 40 км/час, что приводит к увеличению стоимости перевозок на 20-25%, ухудшению экологической обстановки в связи с увеличением эмиссии вредных веществ. При данном техническом состоянии дорожной сети автомобиль на наших дорогах расходует в 1,5 раза больше горючего, чем на автомагистралях с нормальными техническими показателями. Недооценка роли автомобильных дорог и отставание в развитии дорожной сети являются одной из причин экономических трудностей, отставания в развитии сельского хозяйства, а также слабого развития социальной инфраструктуры агропромышленного комплекса.

Неудовлетворенность населения в автотранспортной доступности, а также низкое качество автодорог являются причиной целого ряда негативных социальных последствий, таких как:

- сдерживание развития культуры и образования;

- сокращение свободного времени за счет увеличения времени пребывания в пути к месту работы, отдыха, торговым центрам и так далее;

- снижение качества и увеличение стоимости товаров и услуг из-за трудностей их доставки;

- снижение подвижности населения и увеличение безработицы;

- снижение продуктивности сельскохозяйственного производства и как следствие уменьшение доходов работников занятых в сельском хозяйстве;

- повышенную смертность населения из-за несвоевременного оказания медицинской помощи;

- увеличение вредных выхлопов и шумового воздействия от автотранспорта;
- дополнительное уничтожение посевов и растительности из-за образования объездов на грунтовых дорогах в период распутицы;

- сдерживание развития производства и предпринимательства.

3. Обоснование необходимости достижения целей
и задач программными методами

Необходимость разработки долгосрочной муниципальной целевой программы, направленной на решение задач по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обусловлена необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.

Разработка Программы требует включения системы целевых показателей, увязки использования средств в соответствии с программными задачами, обеспечения перехода к среднесрочному горизонту планирования, разработки системы мониторинга результатов Программы и эффективности расходования бюджетных средств.

Реализация долгосрочной муниципальной целевой Программы позволит:

- определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог общего пользования и перспективам их развития;

- установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения взятых обязательств;

- сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорожного хозяйства;

- составление паспортов на муниципальные дороги;

- разработать систему мониторинга и оценки эффективности работы органов управления автомобильными дорогами.

Цели и задачи Программы

Целью Программы является сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования. Создание условий для скорейшего развития экономики района, и повышение деловой активности населения путем удовлетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, а так же повышение уровня безопасности дорожного движения и улучшение экологической обстановки путем увеличения пропускной способности автодорог.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

1. Повышение уровня реконструкции сети автомобильных дорог общего пользования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, строительство новых автомобильных дорог.

2. Диагностика и паспортизация дорог, проектирование организации дорожного движения.

4. Основные направления реализации Программы

4.1 Диагностика и паспортизация дорог, проектирование организации дорожного движения.

Для мониторинга состояния дорожной сети, разработки программ на среднесрочную перспективу, обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них от воздействия сверхнормативных нагрузок, повышения уровня безопасности дорожного движения Программой предусмотрены мероприятия, включающие в себя диагностику и паспортизацию автомобильных дорог, проектирование организации дорожного движения. Паспортизация автодорог необходима для приведения технической документации в соответствии с действующими нормами и правилами по ее ведению. Осуществление работ по диагностике автомобильных дорог производится в соответствии с правилами диагностики и оценки состояния автомобильных дорог ОДН 218.0.006-2002. Данная работа необходима для обследования, сбора и анализа информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, наличия дефектов и причин их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходимой информации для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации. Проектирование организации дорожного движения необходимо для приведения организации дорожного движения в соответствие с действующими правилами дорожного движения и повышения уровня безопасности дорожного движения.

Цель данной работы состоит в оценке состояния автомобильных дорог, получении полной, объективной и достоверной информации о транспортно-эксплуатационном состоянии дорог, условиях их работы и степени соответствия фактических потребительских свойств, параметров и характеристик требованиям движения, что является исходной базой для эффективного использования средств и материальных ресурсов, направляемых на реконструкцию, ремонт и содержание дорожной сети.

5. Механизм реализации и управления Программой

Механизм реализации Программы основан на принципах финансирования из районного бюджета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной Программы.
Реализация мероприятий в рамках долгосрочно муниципальной целевой предусматривает взаимодействие с органами исполнительной власти Тульской области.

Организации, выполняющие работы по муниципальным контрактам, привлекаются к реализации Программы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Администрация района осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией Программы;
- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими условий Программы.
Координацию всей работы по реализации Программы осуществляет отдел по вопросам жизнеобеспечения администрации района.

6. Ресурсное обеспечение Программы

6.1 Финансирование мероприятий Программы обеспечивается за счет средств консолидированного бюджета Щёкинского района и средств бюджета Тульской области.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов районного и областного бюджетов.

Первоочередному финансированию подлежат работы на подъездных к населенным пунктах участках дорог, которые находятся в наиболее критическом состоянии. В первую очередь выбирают очень опасные участки с наибольшим уровнем загрузки движением.

6.2. Кадровое, техническое и материальное обеспечение.

Реализацию мероприятий Программы планируется обеспечить силами подрядных организаций - победителей закупок на право выполнения дорожных работ.

7. Оценка эффективности и результативности мероприятий,

предусмотренных программой

7.1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Эффективность расходования бюджетных средств на реализацию Программы будет достигнута за счет проведения оптимизации расходования бюджетных средств на содержание и ремонт автомобильных дорог и сооружений на них путем внедрения новых технологий и материалов для содержания и ремонта автомобильных дорог и сооружений на них;

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих результатов:

|  | Наименование показателя | 2011г. (факт) | 2012г. (план) | 2013г. (план) | 2014г. (план) | 2015г. (план) | 2016г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт, % | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 35 |
| 2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий ремонт, % | 2,4 | 9,7 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 50 | 42 | 35 | 25 | 20 | 20 |

в том числе:

1) снижение накопившегося "недоремонта" сети автомобильных дорог (ликвидация ямочности, колейности, приближение к нормативному показателю ровности покрытия) и искусственных сооружений (мостов, путепроводов, труб);

2) увеличение ремонта покрытия автомобильных дорог;

3) повышение уровня зимнего содержания маршрутов с регулярным автобусным движением с переводом их на содержание с полностью открытой проезжей частью автодороги.

4) полная паспортизация муниципальных автомобильных дорог;

5) снижение аварийности на дорогах.

Председатель комитета по вопросам

жизнеобеспечения, строительства и

дорожно-транспортному хозяйству

администрации Щекинского района 					А.П. Рыжков

Приложение

долгосрочной муниципальной целевой  программы «Модернизация и развитие сети

автомобильных дорог общего пользования  в Щекинском районе в 2012-2016 годах»

Объемы финансирования объектов дорожного хозяйства Щекинского района

| № | Содержание мероприятий | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014* | 2015* | 2016* | всего* |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | Администрация Щекинского района | Всего, в том числе: | 0 | 32735,7 | 8000,0 | 5000,0 |  | 45735,7 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 13100,0 |  |  |  | 13100,0 |
|  |  |  | Областной бюджет |  | 19634,7 |  |  |  | 19634,7 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 1,0 | 8000,0 | 5000,0 |  | 13001,0 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрации поселений | Всего, в том числе: | 15172,2 | 16815,2 | 2800,0 | 4000,0 | 9000,0 | 47787,4 |
|  |  |  | Дорожный фонд | 7586,1 | 15133,6 | 1400,0 |  |  | 24119,7 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 7586,1 | 1681,6 | 1400,0 | 4000,0 | 9000,0 | 23667,7 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Администрации поселений | Всего, в том числе: | 14277,8 | 22123,8 | 69361,9 |  |  | 105763,5 |
|  |  |  | Дорожный фонд | 10622,7 | 18180,8 | 51822,5 |  |  | 80626,0 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 3655,1 | 3943,0 | 17539,4 |  |  | 25137,5 |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрации поселений | Всего, в том числе: | 26056,0 | 20000,0 | 20000,0 |  |  | 66056,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 13028,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |  | 33028,0 |
|  |  |  | Бюджет поселений | 13028,0 | 1250,0 | 10000,0 |  |  | 24278,0 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 8750,0 |  |  |  | 8750,0 |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | Администрация Щекинского района | Местный бюджет | 6194,0 | 7000,0 | 8000,0 | 9000,0 |  | 30194,0 |
| 6 | Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щекинского района на ремонт дорог общего пользования местного значения | Администрация Щекинского района | Местный бюджет | 11000,0 |  |  |  |  | 11000,0 |
| 7 | Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щекинского района на содержание дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района | Администрация Щекинского района | Местный бюджет | 3000,0 | 4500,0 | 4000,0 | 4500,0 | 5000,0 | 21000,0 |
| 8 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино Щекинского района | Администрация Щекинского района | Всего, в том числе: |  | 15109,8 | 64358,0 | 25248,5 | 24594,6 | 129310,9 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 3572,8 | 45358,0 | 25248,5 | 24594,6 | 98773,9 |
|  |  |  | Бюджет поселений |  | 11537,0 | 19000,0 | 0 | 0 | 30537,0 |
| 9 | Ремонт тротуаров г. Щекино Щекинского района | Администрация Щекинского района | Бюджет поселений |  | 4077,7 | 0 | 0 | 0 | 4077,7 |
| 10 | Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального образования город Щекино Щекинского района | Администрация Щекинского района | Всего, в том числе: |  | 18550,0 | 26200,0 | 32500,0 | 35000,0 | 112250,0 |
|  |  |  | Местный бюджет |  | 0 | 16200,0 | 0 | 0 | 34750,0 |
|  |  |  | Бюджет поселений |  | 18550,0 | 10000,0 | 32500,0 | 35000,0 | 77500,0 |
|  | Итого за год: |  | местный бюджет | 20194,0 | 23823,8 | 100558,0 | 43748,5 | 29594,6 | 217918,9 |
|  |  |  | бюджет поселений | 24269,2 | 41039,3 | 38939,4 | 36500,0 | 44000,0 | 184747,9 |
|  |  |  | областной бюджет | 31236,8 | 62941,1 | 63222,5 | 0 | 0 | 157400,4 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 13100,0 | 0 | 0 | 0 | 13100,0 |
|  | Всего: |  |  | 75700,0 | 140904,2 | 202719,9 | 80248,5 | 73594,6 | 573167,2 |

* средства с учетом ожидаемого финансирования

- Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Автодорога | Протяженность (км) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 |  | 2013 |  |  | 2014 |  | 2015 |  | всего |
|  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство автодороги к н.п. Слобода Пушкарская от автодороги Щекино-Одоев-Арсеньево в Щекинском районе Тульской области | 1,3 |  |  | 1,0 | 19634,7 | 13100,0 |  |  |  |  | 32735,7 |
| 2 | Проектирование и строительство а/д от д. Ярцево к с. Селиваново | 5,0 |  |  |  |  |  | 8000,0 |  |  |  | 8000,0 |
| 3 | Проектирование и строительство а/д к д. Голощапово | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  | 5000,0 |
|  | Итого: | 11,3 | 0 | 0 | 1,0 | 19634,7 | 13100,0 | 8000,0 | 0 | 5000,0 | 0 | 45735,7 |

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Автодорога | Площадь м2 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | всего |
|  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования на участке автодороги от трассы Щёкино – Тула до ул. Лукашина г. Щёкино | 6875,0 | 1 765,75 | 1 765,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 531,5 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Л. Шамшиковой г. Щёкино (от ул. Пионерской до ул. Победы) | 9000,0 | 2 065,35 | 2 065,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 130,7 |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в г. Щёкино по ул.Л. Толстого (от ул. Революции до ул. Советская) | 9033,0 | 1 512,15 | 1 512,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 024,3 |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. 1я Клубная в р.п. Огаревка | 2300,0 | 700,00 | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400,0 |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Луговая п. Ломинцевский | 2300,0 | 700,00 | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400,0 |
| 6 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования по ул. Пчеловодов п. Головеньковский | 1575,0 | 842,85 | 842,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 685,7 |
| 7 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Крапивна ул. Плехановская, ул. Октябрьская, ул. Полякова и участка дороги по ул. Коммунаров в районе д.33 | 2680,0 |  |  | 240,0 | 2 159,5 |  |  |  |  |  |  | 2 399,5 |
| 8 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в с. Карамышево, ул. Новая (от ул. Садовой до перекрестка ул. Школьной) | 5000,0 |  |  | 280,0 | 2 520,0 |  |  |  |  |  |  | 2 800,0 |
| 9 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в пос. 10 Октябрь от автодороги Щекино-Советск до д.58 | 1958,0 |  |  | 180,0 | 1 620,0 |  |  |  |  |  |  | 1 800,0 |
| 10 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования в г. Щекино от трассы М2-Крым (южный подъезд к г. Туле) до дома 15 по ул. Советской | 22500,0 |  |  | 981,6 | 8 834,1 |  |  |  |  |  |  | 9 815,7 |
| 11 | Автодорога по ул. Советской г. Советск | 2600,0 |  |  |  |  | 800,0 | 800,0 |  |  |  |  | 1 600,0 |
| 12 | а/д по ул. Садовой г. Советск | 1800,0 |  |  |  |  | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  | 1 200,0 |
| 13 | а/д по д. Большая Тросна | 5000,0 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  | 1 500,0 |
| 14 | а/д по п. Майский | 8300,0 |  |  |  |  |  |  | 2500,0 |  |  |  | 2 500,0 |
| 15 | а/д Грецовка - Рязановка | 13300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  | 4 000,0 |
| 16 | а/д в п. Нагорный | 3300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | 1 000,0 |
| 17 | а/д по с. Лапотково | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  | 3 000,0 |
| 18 | а/д в п. Юбилейный | 3300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | 1 000,0 |
|  | Итого: | 110821,0 | 7586,1 | 7586,1 | 1681,6 | 15133,6 | 1400,0 | 1400,0 | 4000,0 |  | 9000,0 |  | 47787,4 |

3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

| № п/п | Придомовая территория, внутриквартальная дорога | Площадь, м2 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | всего |
|  |  |  | бюджет поселен | областной бюджет | бюджет поселен | областной бюджет | бюджет поселен | областной бюджет | бюджет поселен | областной бюджет | бюджет поселен | областной бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г. Щекино, ул. Советская 24,26 | 1846,6 | 262,7 | 763,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1026,1 |
| 2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домой населенных пунктов в г.Щекино, ул.Гагарина 4,8,14,16 | 3409,2 | 448,5 | 1303,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1751,9 |
| 3 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г. Щекино, ул. Ясенковский пр-д 9, 11, 11а, 3, 13а | 2875,0 | 350,7 | 1019,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1370,0 |
| 4 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домой населенных пунктов в г. Щекино, ул. Ленина 13, 17, 19, 21, 23, 25 | 2384,7 | 320,0 | 930,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250,0 |
| 5 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домой населенных пунктов в г. Щекино, ул. Советская 3, 5, 7, 9, 11, 13 | 3045,0 | 390,2 | 1134,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1524,2 |
| 6 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домой населенных пунктов в г. Щекино, ул. Юбилейная д.2, 2а, 4, 6, 8 | 3065,0 | 430,1 | 1250,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1680,2 |
| 7 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домой населенных пунктов в г. Щекино, ул. Ленина 40, 40а, 42, 44, 46 | 2350,5 | 312,9 | 909,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1222,3 |
| 8 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в п. Огаревка, ул. 1-я Клубная 16, 18, 20, 25, 27, 12 | 1660,0 | 230,0 | 668,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,4 |
| 9 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в д. Горячкино, ул. Садовая 6, 8, 9, 11, 10, 14 | 1797,0 | 230,0 | 668,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,3 |
| 10 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д.1,3,7, 9, 11 | 1640,0 | 250,0 | 726,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 976,5 |
| 11 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в п. Лазарево, ул. Тульская вдоль всех домов | 742,9 | 60,0 | 174,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,4 |
| 12 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов по внутриквартальным проездам и тротуарам между жилыми домами № 5, 7 по ул. Красноармейской г. Советск | 1094,0 | 140,1 | 407,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 547,1 |
| 13 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в п. Ломинцевский, ул. Центральная, 8, 9, 10, 13, ул. Лесная 1 | 1660,0 | 230,0 | 668,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,4 |
| 14 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г. Советск, ул. Красноармейская д.9 | 940,0 |  |  | 68,8 | 619,5 |  |  |  |  |  |  | 688,3 |
| 15 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г. Советск, ул. Красноармейская д.1, ул. Октябрьская д.45 | 1475,0 |  |  | 115,2 | 1036,3 |  |  |  |  |  |  | 1151,5 |
| 16 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в п. Ломинцевский, ул. Центральная д. 16,17,20,21,23,24,29,30 ул. Центральный переулок д.2,3,5 | 1859,0 |  |  | 385,3 | 1103,6 |  |  |  |  |  |  | 1488,9 |
| 17 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г Щекино, ул. Спортивная д. 3,5,7,9, 9а, Молодежный проезд 11 | 1917,5 |  |  | 274,4 | 989,4 |  |  |  |  |  |  | 1263,8 |
| 18 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г. Щекино, ул. Спортивная, д.1, 1-а; ул. 1-я Луговая, д.4, ул. Лукашина, д.3,5 | 3004,8 |  |  | 567,9 | 2790,0 |  |  |  |  |  |  | 3357,9 |
| 19 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г. Щекино, ул. Революции, д.73, ул. Пионерская д.4,4а | 2300,0 |  |  | 385,5 | 1709,5 |  |  |  |  |  |  | 2095,0 |
| 20 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г. Щекино, ул. Ясная, д. 2, 4, 6, 8, 10 | 2445,6 |  |  | 434,8 | 2027,7 |  |  |  |  |  |  | 2462,5 |
| 21 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г. Щекино, ул. Пролетарская, д. 5, 7 | 3120,0 |  |  | 564,7 | 2474,1 |  |  |  |  |  |  | 3038,8 |
| 22 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г. Щекино, ул. Советская д.15 | 720,0 |  |  | 130,4 | 616,5 |  |  |  |  |  |  | 746,9 |
| 23 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г. Щекино, ул. Пролетарская, д.2, 4, 6, 8 | 1313,5 |  |  | 293,6 | 1488,6 |  |  |  |  |  |  | 1782,2 |
| 24 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г. Щекино, ул. Мира, д. 5, 11, 13, 15,17,19 | 4152,0 |  |  | 722,4 | 3325,6 |  |  |  |  |  |  | 4048,0 |
| 25 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в р.п. Огаревка ул. 1-ая Клубная д. 19,21,23 , ул. Школьная д. 1,2,3,6,7,8,9,10 | 1732,0 |  |  |  |  | 130,1 | 1170,6 |  |  |  |  | 1300,7 |
| 26 | г. Щёкино, ул. Ленина 57 | 781,0 |  |  |  |  | 135,0 | 383,6 |  |  |  |  | 518,6 |
| 27 | г. Щёкино, ул. Мира 1, 3, 6, 18, 19 | 2500,0 |  |  |  |  | 355,0 | 1023,0 |  |  |  |  | 1378,0 |
| 28 | г. Щёкино, ул. Ленина 20, 22, 24, 26 | 3046,0 |  |  |  |  | 425,0 | 1226,0 |  |  |  |  | 1651,0 |
| 29 | г. Щёкино, ул. Лукашина 7, 7 к.2, 9, 11 | 2734,0 |  |  |  |  | 385,0 | 1110,0 |  |  |  |  | 1495,0 |
| 30 | г. Щёкино, ул. Молодежная 1-б | 781,0 |  |  |  |  | 135,0 | 383,6 |  |  |  |  | 518,6 |
| 31 | г. Щёкино, ул. Ясенковский пр-д от проезжей части ул. Гагарина вдоль ограждения микрорынка вдоль домов 11а, 11, 9а, 9б, 9в, детского сада № 6 до дома № 4 | 3046,0 |  |  |  |  | 425,0 | 1226,0 |  |  |  |  | 1651,0 |
| 32 | г. Щёкино, ул. Лукашина от проезжей части улицы вдоль торцов домов 8, 8а, 8б, 8в | 2734,0 |  |  |  |  | 385,0 | 1100,0 |  |  |  |  | 1485,0 |
| 33 | г. Щёкино, ул. Объездная дорога от въезда к дому 67 по ул. Емельянова вдоль ограждения территории детской больницы, вдоль ограждения территории бывшего профилактория "Шахтер" | 6640,0 |  |  |  |  | 865,0 | 2553,0 |  |  |  |  | 3418,0 |
| 34 | г. Щёкино, ул. 1-я Луговая от дома 4 до ул. Пирогова | 3672,0 |  |  |  |  | 485,0 | 1449,0 |  |  |  |  | 1934,0 |
| 35 | г. Щёкино, ул. Комсомольская до дома 23 по ул. Троснянской | 4296,0 |  |  |  |  | 565,0 | 1681,0 |  |  |  |  | 2246,0 |
| 36 | г. Щёкино, ул. Толстого от проезжей части между домами 64, 66 | 781,0 |  |  |  |  | 135,0 | 383,6 |  |  |  |  | 518,6 |
| 37 | г. Щёкино, ул. Стволовая от проезжей части ул. Пионерская на всем протяжении улицы | 1484,0 |  |  |  |  | 225,0 | 645,2 |  |  |  |  | 870,2 |
| 38 | г. Щёкино, ул. ул. Советская от дороги с круговым движением по ул. Московская далее к торцу дома № 4 по ул. Пролетарская, до середины дома № 6 по ул. Пролетарская вдоль торцов домов 60, 58, 56 по ул. Ленина | 2422,0 |  |  |  |  | 345,0 | 983,9 |  |  |  |  | 1328,9 |
| 39 | г. Щёкино, ул. Пролетарская от проезжей части улицы между домами 3 и 9 по ул. Пролетарской до дома 7 | 1484,0 |  |  |  |  | 225,0 | 635,2 |  |  |  |  | 860,2 |
| 40 | г. Щёкино, ул. Холодкова вдоль всей улицы | 2734,0 |  |  |  |  | 385,0 | 1100,0 |  |  |  |  | 1485,0 |
| 41 | г. Щёкино, ул. Учебная от дома 22 по ул. Холодкова до перекрестка с ул. Базовая | 1250,0 |  |  |  |  | 195,0 | 548,0 |  |  |  |  | 743,0 |
| 42 | г. Щёкино ул. Базовая от ул. Зайцева до ул. Промышленная | 893,0 |  |  |  |  | 149,3 | 415,2 |  |  |  |  | 564,5 |
| 43 | г. Щёкино, ул. Молодежная 10 | 781,0 |  |  |  |  | 135,0 | 373,6 |  |  |  |  | 508,6 |
| 44 | г. Щёкино, ул. Южная 18, 20 | 781,0 |  |  |  |  | 135,0 | 373,6 |  |  |  |  | 508,6 |
| 45 | г. Щёкино, ул. Железнодорожная от ул. Пирогова до ул. Троснянская | 3124,0 |  |  |  |  | 435,0 | 1245,0 |  |  |  |  | 1680,0 |
| 46 | г. Щёкино, ул. Троснянская от д.23 до д.1 по ул. Троснянской далее проезд вдоль дома 1 далее от этого дома до ул. Железнодорожная | 2734,0 |  |  |  |  | 385,0 | 1100,0 |  |  |  |  | 1485,0 |
| 47 | г. Щёкино, ул. ул. 9-го Мая до ул. Холодкова | 2812,0 |  |  |  |  | 395,0 | 1129,0 |  |  |  |  | 1524,0 |
| 48 | г. Щёкино, ул. Орджоникидзе от ул. Пионерская до дома №13 и от ул. Советская до дома 1-а по ул. Транспортная | 3124,0 |  |  |  |  | 435,0 | 1243,0 |  |  |  |  | 1678,0 |
| 49 | г. Щёкино, ул. ул. Транспортная от дома 1-а до дома №18 | 2812,0 |  |  |  |  | 395,0 | 1129,0 |  |  |  |  | 1524,0 |
| 50 | г. Щёкино, ул. Парковый тупик от ул. Советская до ул. Ленина | 3594,0 |  |  |  |  | 495,0 | 1420,0 |  |  |  |  | 1915,0 |
| 51 | г. Щёкино, ул. Бытовая от ул. Полевой до ул. Железнодорожная | 2812,0 |  |  |  |  | 395,0 | 1129,0 |  |  |  |  | 1524,0 |
| 52 | г. Щёкино, ул. Интернациональная от ул. Пионерская вдоль всех домов | 6016,0 |  |  |  |  | 805,0 | 2321,0 |  |  |  |  | 3126,0 |
| 53 | г. Щёкино, ул. Загородная вдоль всех домов | 3594,0 |  |  |  |  | 495,0 | 1420,0 |  |  |  |  | 1915,0 |
| 54 | г. Щёкино, ул. Мира 11,17,13 | 1328,0 |  |  |  |  | 205,0 | 577,1 |  |  |  |  | 782,1 |
| 55 | г. Щёкино, ул. Емельянова от проезжей части улицы в проезд между домами 18 и 22 вдоль дома 24 и торцов домов 26, 28 | 7812,0 |  |  |  |  | 1015,0 | 2989,0 |  |  |  |  | 4004,0 |
| 56 | г. Щёкино, ул. Юбилейная от проезжей части вдоль дома 4 и далее вдоль дома 12 по ул. Емельянова | 2656,0 |  |  |  |  | 375,0 | 1071,1 |  |  |  |  | 1446,1 |
| 57 | г. Щёкино, ул. от перекрестка ул. Спортивная ул. Алимкина ул. Молодежный проезд вдоль дома 11 по ул. Спортивная далее по ул. 1 Луговая и ул. Станционная до проезжей части ул. Болдина | 2500,0 |  |  |  |  | 335,0 | 1013,0 |  |  |  |  | 1348,0 |
|  | г. Щёкино, ул. Новая вдоль домов 2, 4, 6, 8, 10 и проезды между указанными домами | 3672,0 |  |  |  |  | 485,0 | 1459,0 |  |  |  |  | 1944,0 |
| 58 | г. Щёкино, ул. Новая вдоль домов 1, 3, 5 проезды между указанными домами | 1875,0 |  |  |  |  | 255,0 | 790,5 |  |  |  |  | 1045,5 |
| 59 | г. Щёкино, ул. Новая 7, 9, 11, 13, 15 проезды между указанными домами | 3282,0 |  |  |  |  | 435,0 | 1314,0 |  |  |  |  | 1749,0 |
| 60 | г. Щёкино, ул. Новая 12, 14, 16 проезды между указанными домами | 1875,0 |  |  |  |  | 255,0 | 790,5 |  |  |  |  | 1045,5 |
| 61 | г. Щёкино, ул. Школьная 35,33,31 проезды между указанными домами | 1797,0 |  |  |  |  | 245,0 | 761,4 |  |  |  |  | 1006,4 |
| 62 | п. Лазарево, ул. Новая вдоль всех домов | 8594,0 |  |  |  |  | 1115,0 | 3290,0 |  |  |  |  | 4405,0 |
| 63 | п. Огаревка, ул. Клубная 1, 2, 3 | 1094,0 |  |  |  |  | 155,0 | 457,0 |  |  |  |  | 612,0 |
| 64 | п. Майский д. 28,27,31 | 1094,0 |  |  |  |  | 155,0 | 449,9 |  |  |  |  | 604,9 |
| 65 | п. Шахтерский, д. 7,8 | 1094,0 |  |  |  |  | 155,0 | 449,9 |  |  |  |  | 604,9 |
| 66 | п. Головеньковский, ул. Шахтерская, д.10, 14, 18, 20, 22, 24, 26 | 4375,0 |  |  |  |  | 700,0 | 2030,0 |  |  |  |  | 2730,0 |
| 67 | Дер. Ясная Поляна, д.200, 199, 198, 197, 195 | 3125,0 |  |  |  |  | 500,0 | 1450,0 |  |  |  |  | 1950,0 |
| 68 | п. Юбилейный, д.8, 9, 10, 11, 12, 14, 21 | 4370,0 |  |  |  |  | 700,0 | 2030,0 |  |  |  |  | 2730,0 |
|  | Итого | 176554,3 | 3655,1 | 10622,7 | 3943,0 | 18180,8 | 17539,4 | 51822,5 |  |  |  |  | 105763,5 |

4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

| № п/п | Автодорога | Площадь м2 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | всего |
|  |  |  | бюджет поселений | областной бюджет | бюджет поселений | областной бюджет | бюджет поселений | областной бюджет | бюджет поселений | областной бюджет | бюджет поселений | областной бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Советская (от ул. Колоскова до ул. Победы) г. Щекино | 2410,0 | 450,00 | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Пионерская (от ул. Ленина до ул. Ремонтников) г. Щекино | 5228,0 | 1 015,00 | 1 015,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030,0 |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Пирогова г. Щёкино (от ул. Болдина до окружной дороги) | 8905,0 | 2 066,65 | 2 066,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4133,3 |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Ремонтников г. Щекино | 1370,0 | 321,30 | 321,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 642,6 |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Школьной (от ул. Шахтерской до ул. Революции) г. Щекино | 2895,0 | 696,20 | 696,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1392,4 |
| 6 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Болдина г. Щекино (от ул. Пирогова до дома № 111) | 5000,0 | 1 178,85 | 1 178,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2357,7 |
| 7 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Зайцева г. Щёкино (от ул. Базовой до ул. Строителей) | 2970,0 | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600,0 |
| 8 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Советская в р.п. Огаревка | 3300,0 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |
| 9 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Шахтерская п. Ломинцевский | 3600,0 | 1 100,00 | 1 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200,0 |
| 10 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Селиваново ул. Гагарина | 2500,0 | 750,00 | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |
| 11 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в п. Лазарево, ул. Тульская | 5000,0 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |
| 12 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Энергетиков г. Советск | 6000,0 | 1 350,00 | 1 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700,0 |
| 13 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Садовой д. Горячкино | 2600,0 | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600,0 |
| 14 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Советская (от д. Грецовка до д.15) | 22500,0 |  |  | 6070,0 | 6070,0 |  |  |  |  |  |  | 12140,0 |
| 15 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Октябрьская | 3400,0 |  |  | 1055,0 | 1055,0 |  |  |  |  |  |  | 2110,0 |
| 16 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино Молодежный проезд (до ул. 1-ой Луговой) | 2500,0 |  |  | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  | 1200,0 |
| 17 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино от ул. Победы до 3-го проезда Декабристов | 3240,0 |  |  | 755,0 | 755,0 |  |  |  |  |  |  | 1510,0 |
| 18 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Декабристов от д.2а до ССМП | 1125,0 |  |  | 270,0 | 270,0 |  |  |  |  |  |  | 540,0 |
| 19 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в д. Большая Тросна | 2393,0 |  |  | 1250,0 | 1250,0 |  |  |  |  |  |  | 2500,0 |
| 20 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в р.п. Первомайский по ул. Комсомольская (от ул. Советская до ул. Больничная) | 2083,0 |  |  |  |  | 495,0 | 495,0 |  |  |  |  | 990,0 |
| 21 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в р.п. Первомайский по ул. Советская (от ул. Комсомольская до ул. Индустриальная) | 1947,0 |  |  |  |  | 455,0 | 455,0 |  |  |  |  | 910,0 |
| 22 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в р.п. Первомайский по ул. Школьная (от ул. Октябрьская до ул. Первомайская) | 428,0 |  |  |  |  | 430,0 | 430, |  |  |  |  | 860,0 |
| 23 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в р.п. Первомайский по ул. Первомайская (от ул. Школьная до ул. Дачная) | 1535,0 |  |  |  |  | 565,0 | 565,0 |  |  |  |  | 1130,0 |
| 24 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в р.п. Первомайский по ул. Больничная (от ул. Комсомольская, до ул. Северная въезда на территорию профилактория «Синтетик») | 2898,0 |  |  |  |  | 820,0 | 820,0 |  |  |  |  | 1640,0 |
| 25 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в р.п. Первомайский по ул. Пионерская (от ул. Первомайская до ул. Больничная) | 834,0 |  |  |  |  | 235,0 | 235,0 |  |  |  |  | 470,0 |
| 26 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в р.п. Первомайский по ул. 1-й Индустриальный проезд | 200,0 |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 |  |  |  |  | 320,0 |
| 27 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в р.п. Первомайский по ул. 2-й Индустриальный проезд | 492,0 |  |  |  |  | 415,0 | 415,0 |  |  |  |  | 830,0 |
| 28 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в р.п. Первомайский по ул. 3-й Индустриальный проезд | 390,0 |  |  |  |  | 345,0 | 345,0 |  |  |  |  | 690,0 |
| 29 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в р.п. Первомайский по ул. Стадионный проезд | 858,0 |  |  |  |  | 467,0 | 467,0 |  |  |  |  | 934,0 |
| 30 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в р.п. Первомайский по ул. Строительная | 2226,0 |  |  |  |  | 598,0 | 598,0 |  |  |  |  | 1196,0 |
|  | Итого: | 100827,0 | 13028,0 | 13028,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  |  | 66056,0 |

5. Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

| № п/п | Автодорога | Ед. изм., м2 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | всего |
|  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Автодорога к п. Нагорный | 9000,0 | 5994,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5994,0 |
| 2 | Автодорога к д. Головеньки | 2200,0 |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |  | 5000,0 |
| 3 | Автодорога к д. Подиваньково | 2000,0 |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |
| 4 | Автодорога к д. Русиновка | 3600,0 |  |  | 2200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2200,0 |
|  | Автодорога к д. Каменка | 7800,0 |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |
| 5 | Автодорога к п. Шахты 22 | 3300,0 |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  | 4000,0 |
| 6 | Автодорога к д. Большие Озерки | 2400,0 |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  | 3000,0 |
| 7 | Ремонт остановочных павильонов | 2 | 200 |  |  |  | 1000,0 |  | 4000,0 |  |  |  | 5200,0 |
|  | Итого | 21300 | 6194,0 |  | 7000,0 |  | 8000,0 |  | 9000,0 |  |  |  | 30194,0 |

6. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щёкинского района на ремонт дорог общего пользования местного значения

| Наименование муниципального образования | Межбюджетные трансферты в 2012г. (тыс. руб.)* | Межбюджетные трансферты в 2013г. (тыс. руб.)* | Межбюджетные трансферты в 2014г. (тыс. руб.)* | Межбюджетные трансферты в 2015г. (тыс. руб.)* | Межбюджетные трансферты в 2016г. (тыс. руб.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО г. Щёкино | 6460,000 |  |  |  |  |
| МО р.п. Огаревка | 1100,000 |  |  |  |  |
| МО Ломинцевское | 770,000 |  |  |  |  |
| МО Головеньковское | 700,000 |  |  |  |  |
| МО Лазаревское | 590,000 |  |  |  |  |
| МО г. Советск | 570,000 |  |  |  |  |
| МО Костомаровское | 810,000 |  |  |  |  |
| МО р.п. Первомайский | 0 |  |  |  |  |
| МО Крапивенское | 0 |  |  |  |  |
| Итого: | 11000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Объем межбюджетных трансфертов поселениям Щёкинского района в отчетном году определяется соразмерностью бюджетного финансирования программ капитального ремонта дорог муниципальными образованиями Щёкинского района

7. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щекинского района на содержание дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района

| № п/п | Наименование муниципального образования | Межбюджетные трансферты в 2012г. (тыс. руб.)* | Межбюджетные трансферты в 2013г. (тыс. руб.)* | Межбюджетные трансферты в 2014г. (тыс. руб.)* | Межбюджетные трансферты в 2015г. (тыс. руб.)* | Межбюджетные трансферты в 2016г. (тыс. руб.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО Ломинцевское | 304,0 | 550,0 | 550,0 | 650,0 | 750,0 |
| 2 | МО Головеньковское | 607,9 | 850,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 |
| 3 | МО Лазаревское | 676,6 | 850,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 |
| 4 | МО Костомаровское | 913,9 | 1350,0 | 1000,0 | 1100,0 | 1200,0 |
| 5 | МО Крапивенское | 497,6 | 900,0 | 850,0 | 950,0 | 1050,0 |
|  | Итого: | 3000,0 | 4500,0 | 4000,0 | 4500,0 | 5000,0 |

*Объем межбюджетных трансфертов поселениям Щекинского района в отчетном году предоставляется соразмерно протяженности дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципальных образований Щекинского района и потребности их содержания.

8. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино Щекинского района

| № п/п | Автодорога | Ед. изм., м2 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | всего |
|  |  |  | местный бюджет | бюджет поселения | местный бюджет | бюджет поселения | местный бюджет | бюджет поселения | местный бюджет | бюджет поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино ул. Учебная | 1625,0 |  | 1891,75 |  |  |  |  |  |  | 1891,75 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино ул. Свободы | 5380 |  | 3881,75 |  |  |  |  |  |  | 3881,75 |
| 3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино ул. Л. Толстого до ж/д | 3185,0 |  | 2781,75 |  |  |  |  |  |  | 2781,75 |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино ул. Пролетарская | 3500,0 |  | 2981,75 |  |  |  |  |  |  | 2981,75 |
| 5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино ул. Ленина | 3795,0 | 3572,8 |  |  |  |  |  |  |  | 3572,8 |
| 6 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино 4-й Поселковый проезд | 2090,0 |  |  |  |  |  |  | 1149,5 |  | 1149,5 |
| 7 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино 5-й Поселковый проезд: - от ул. Локомотивной до ул. Поселковой | 1050,0 |  |  |  |  |  |  | 577,5 |  | 577,5 |
| 8 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. 9 мая | 2613,0 |  |  |  |  | 1437,2 |  |  |  | 1437,2 |
| 9 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино Базарный проезд | 1170,0 |  |  |  |  |  |  | 643,5 |  | 643,5 |
| 10 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по у. Базовая | 2730,0 |  |  |  |  | 1501,5 |  |  |  | 1501,5 |
| 11 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Болдина (от перекрестка с ул. Советской до М-2 «Крым») | 24960,0 |  |  | 13728,0 |  |  |  |  |  | 13728 |
| 12 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Бытовая: - от ул. Полевой до ул. Комсомольской | 910,0 |  |  |  |  |  |  | 500,5 |  | 500,5 |
| 13 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Гагарина | 9900,0 |  |  | 544,5 |  |  |  |  |  | 544,5 |
| 14 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Емельянова: от ул. Гагарина до д.63 (четная сторона от д.12 до ул. Гагарина; нечетная сторона от д.5 до ул. Дружбы) | 7480,0 |  |  |  |  |  |  | 4114,3 |  | 4114,3 |
| 15 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Железнодорожная: от ул. Пирогова до ул. Троснянской | 2250,0 |  |  |  |  | 1237,5 |  |  |  | 1237,5 |
| 16 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Заводская | 3900,0 |  |  | 2145,0 |  |  |  |  |  | 2145 |
| 17 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Загородная: от начала улицы до ул.Л. Толстого | 1950,0 |  |  |  |  |  |  | 1072,5 |  | 1072,5 |
| 18 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Зеленая | 1560,0 |  |  | 858,0 |  |  |  |  |  | 858 |
| 19 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Индустриальная (от ул. Ленина до Л. Шамшиковой) | 2795,0 |  |  | 1537,3 |  |  |  |  |  | 1537,3 |
| 20 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Клубная | 3330,0 |  |  | 1831,5 |  |  |  |  |  | 1831,5 |
| 21 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Колоскова (от ул. Ленина до ул. Шахтерской) | 1072,0 |  |  | 589,6 |  |  |  |  |  | 589,6 |
| 22 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Коммунальная | 1935,0 |  |  |  |  |  |  | 1064,3 |  | 1064,3 |
| 23 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Комсомольская | 3600,0 |  |  | 1980,0 |  |  |  |  |  | 1980 |
| 24 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по Лабораторный проезд | 675,0 |  |  |  |  |  |  | 371,3 |  | 371,3 |
| 25 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Ленина | 12800,0 |  |  | 7040,0 |  |  |  |  |  | 7040 |
| 26 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Лукашина | 7440,0 |  |  | 4092,0 |  |  |  |  |  | 4092 |
| 27 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Л. Толстого (от ул. Революции до ул. Л. Толстого 99) | 4420,0 |  |  | 2431,0 |  |  |  |  |  | 2431 |
| 28 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Майский переулок | 540,0 |  |  |  |  |  |  | 297,0 |  | 297 |
| 29 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Мира | 3960,0 |  |  |  |  | 2178,0 |  |  |  | 2178 |
| 30 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Молодежная | 5460,0 |  |  |  |  | 3003,0 |  |  |  | 3003 |
| 31 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Нагорная | 1650,0 |  |  |  |  |  |  | 907,5 |  | 907,5 |
| 32 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Орджоникидзе | 3410,0 |  |  |  |  | 1875,5 |  |  |  | 1875,5 |
| 33 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Парковая | 1620,0 |  |  |  |  | 891,0 |  |  |  | 891 |
| 34 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Парковская | 900,0 |  |  |  |  |  |  | 495,0 |  | 495 |
| 35 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по Парковый проезд | 500,0 |  |  |  |  | 275,0 |  |  |  | 275 |
| 36 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по Парковый тупик | 720,0 |  |  |  |  |  |  | 396,0 |  | 396 |
| 37 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Паровозная | 1100,0 |  |  |  |  | 605,0 |  |  |  | 605 |
| 38 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Песочная | 1725,0 |  |  |  |  | 948,8 |  |  |  | 948,8 |
| 39 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Пионерская (от ул. Советская до ул. Свободы) | 4305,0 |  |  | 2367,8 |  |  |  |  |  | 2367,8 |
| 40 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. 1-ый Пионерский проезд | 743,0 |  |  |  |  |  |  | 408,7 |  | 408,7 |
| 41 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Победы (до дер. Старая Колпна) | 8230,0 |  |  | 4526,5 |  |  |  |  |  | 4526,5 |
| 42 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Полевая (от ул. Пирогова до ул. Бытовой) | 585,0 |  |  |  |  |  |  | 321,8 |  | 321,8 |
| 43 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Пролетарская | 2850,0 |  |  | 1567,5 |  |  |  |  |  | 1567,5 |
| 44 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Промышленная | 6300,0 |  |  |  |  | 3465,0 |  |  |  | 3465 |
| 45 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Путевая | 2850,0 |  |  |  |  | 1567,5 |  |  |  | 1567,5 |
| 46 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Рабочая | 1665,0 |  |  |  |  |  |  | 915,8 |  | 915,8 |
| 47 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Революции | 8514,0 |  |  | 4682,7 |  |  |  |  |  | 4682,7 |
| 48 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Свободный переулок | 1305,0 |  |  |  |  |  |  | 717,8 |  | 717,8 |
| 49 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Свободы | 5005,0 |  |  |  |  | 2752,8 |  |  |  | 2752,8 |
| 50 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Советско-Чехословацкой дружбы | 3965,0 |  |  | 2180,8 |  |  |  |  |  | 2180,8 |
| 51 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Союзная (от ул. 9-го Мая до д.24) | 1150,0 |  |  |  |  | 632,5 |  |  |  | 632,5 |
| 52 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Средняя | 2745,0 |  |  | 1509,8 |  |  |  |  |  | 1509,8 |
| 53 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Стадионная | 2893,0 |  |  |  |  | 1591,2 |  |  |  | 1591,2 |
| 54 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Станционная | 950,0 |  |  | 522,5 |  |  |  |  |  | 522,5 |
| 55 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Стволовая | 1190,0 |  |  | 654,5 |  |  |  |  |  | 654,5 |
| 56 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Строителей (Свободы – Зайцева) | 1800,0 |  |  | 990,0 |  |  |  |  |  | 990 |
| 57 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Транспортная (от ул. Орджоникидзе 5-го Поселк. пр.) | 3000,0 |  |  |  |  |  |  | 1650,0 |  | 1650 |
| 58 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Троснянская | 2340,0 |  |  |  |  |  |  | 1287,0 |  | 1287 |
| 59 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Тульская | 315,0 |  |  |  |  |  |  | 173,3 |  | 173,3 |
| 60 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Угольная | 6240,0 |  |  | 3432,0 |  |  |  |  |  | 3432 |
| 61 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Холодкова | 3543,0 |  |  | 1948,7 |  |  |  |  |  | 1948,7 |
| 62 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Энергетиков | 2340,0 |  |  |  |  | 1287,0 |  |  |  | 1287 |
| 63 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Южная | 4835,0 |  |  |  |  |  |  | 2659,3 |  | 2659,3 |
| 64 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по Ясенковский проезд | 2200,0 |  |  |  |  |  |  | 1210,0 |  | 1210 |
| 65 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по ул. Ясная (Советская – Пролетарская) (Пролетарская – Победы) | 5815,0 |  |  | 3198,3 |  |  |  |  |  | 3198,3 |
| 66 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по Детский проезд | 743,0 |  |  |  |  |  |  | 408,7 |  | 408,7 |
| 67 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино по проезд от перекрестка с круговым движением на ул.Советской (АЗС «ЛукОйл») до деревни Старая Колпна (около въезда на территорию бывшего ХРУММ) | 5915,0 |  |  |  |  |  |  | 3253,3 |  | 3253,3 |
|  | Итого: | 234031,0 | 3572,8 | 11537,0 | 64358,0 | 0 | 25248,5 | 0 | 24594,6 | 0 | 129310,9 |

9. Ремонт тротуаров в г. Щекино Щекинского района

| № п/п |  | Автодорога | Ед. изм., м2 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | всего |
|  |  |  |  | Бюджет поселений | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | г. Щекино, ул. Пирогова | 1100,0 | 756,0 |  |  |  |  |  |  |  | 756,0 |
| 2 |  | г. Щекино, от ул. Лукашина до детской больницы | 650,0 | 447,0 |  |  |  |  |  |  |  | 447,0 |
| 3 |  | г. Щекино, ул. Поселковая, ул. Первомайская | 1000,0 | 688,0 |  |  |  |  |  |  |  | 688,0 |
| 4 |  | г. Щекино, от д.3 по ул. Ясная до ул. Победы | 300,0 | 206,0 |  |  |  |  |  |  |  | 206,0 |
| 5 |  | г. Щекино, от д.8 по ул. Пролетарская до маг. «Магнит» | 150,0 | 103,0 |  |  |  |  |  |  |  | 103,0 |
| 6 |  | г. Щёкино, ул. Советская, в т.ч. ж/д тротуар через переезд | 1000,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |
| 7 |  | г. Щёкино, ул. Победы | 600,0 | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 |
| 8 | г. Щёкино, ул. Лукашина |  | 1200,0 | 877,7 |  |  |  |  |  |  |  | 877,7 |
|  |  | Итого | 3200,0 | 4077,7 |  |  |  |  |  |  |  | 4077,7 |

10. Содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах муниципального образования город Щекино Щекинского района

| № п/п | Наименование работ | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | всего |
|  |  | местный бюджет | бюджет поселений | местный бюджет | бюджет поселений | местный бюджет | бюджет поселений | местный бюджет | бюджет поселений |  |
| 1 | Содержание улиц, площадей, ливневой канализации, ж/д переходов и пр. | 0 | 9560,0 | 10000,0 | 0 | 0 | 11000,0 | 0 | 12000,0 | 42560,0 |
| 2 | Механизированная уборка дорог | 0 | 5990,0 | 6200,0 | 0 | 0 | 8000,0 | 0 | 9000,0 | 29190,0 |
| 3 | Ямочно-восстановительный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 3000,0 | 0 | 10000,0 | 0 | 13500,0 | 0 | 14000,0 | 40500,0 |
|  | Итого | 0 | 18550,0 | 16200,0 | 10000,0 | 0 | 32500,0 | 0 | 35000,0 | 112250,0 |

Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения,

строительства и дорожно-транспортному хозяйству

администрации Щекинского района 				                                                                                         А.П. Рыжков