Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«___» _________  20___ г.		№  ________

О внесении изменений в постановление администрации

Щекинского района от 31.01.2014 № 1-153 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования

Щекинский район «Охрана окружающей среды

в муниципальном образовании Щекинский район»

В соответствии с решением Собрания представителей Щекинского района от 10.12.2014 № 6/21 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Щекинского района от 26.12.2013 № 62/613 «О бюджете муниципального образования Щекинский район на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Щекинского района от 31.01.2014 № 1-153 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Щекинский район» следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы финансирования программы» паспорта муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Щекинский район» изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования программы | Всего по муниципальной программе: 58141,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год – 48341,0 тыс. руб. 2015 год – 1800,0 тыс. руб. 2016 год – 8000,0 тыс. руб. из них: средства бюджета МО Щёкинский район: 13868,3 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год – 4068,3 тыс. руб. 2015 год – 1800,0 тыс. руб. 2016 год – 8000,0 тыс. руб. средства бюджета Тульской области: 13039,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 13039,4 тыс. руб. 2015 год – 0,0 тыс. руб. 2016 год – 0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета: 31233,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 31233,3 тыс. руб. 2015 год – 0,0 тыс. руб. 2016 год – 0,0 тыс. руб. Подпрограмма 1 «Преодоление последствий радиационных аварий в муниципальном образовании Щекинский район» Всего – 58141,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год – 48341,0 тыс. руб. 2015 год – 1800,0 тыс. руб. 2016 год – 8000,0 тыс. руб. из них: средства бюджета МО Щёкинский район: 13868,3 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год – 4068,3 тыс. руб. 2015 год – 1800,0 тыс. руб. 2016 год – 8000,0 тыс. руб. средства бюджета Тульской области: 13039,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 13039,4 тыс. руб. 2015 год – 0,0 тыс. руб. 2016 год – 0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета: 31233,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 31233,3 тыс. руб. 2015 год – 0,0 тыс. руб. 2016 год – 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2. Строку «Объемы финансирования подпрограммы 1», раздела 3.1.1. паспорта подпрограммы 1 «Преодоление последствий радиационных аварий в муниципальном образовании Щекинский район» изложить в новой редакции:

| Объемы финансирования подпрограммы 1 | Всего – 58141,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год – 48341,0 тыс. руб. 2015 год – 1800,0 тыс. руб. 2016 год – 8000,0 тыс. руб. из них: средства бюджета МО Щёкинский район: 13868,3 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год – 4068,3 тыс. руб. 2015 год – 1800,0 тыс. руб. 2016 год – 8000,0 тыс. руб. средства бюджета Тульской области: 13039,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 13039,4 тыс. руб. 2015 год – 0,0 тыс. руб. 2016 год – 0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета: 31233,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 31233,3 тыс. руб. 2015 год – 0,0 тыс. руб. 2016 год – 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.3. Раздел 3.1.4. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы 1 «Преодоление последствий радиационных аварий в муниципальном образовании Щекинский район» муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Щекинский район» изложить в новой редакции:

| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федерального бюджета | Бюджета Тульской области | Бюджета МО Щекинский район | Бюджета МО поселений Щекинского района | Внебюджетных источников | Исполнитель (соисполнитель) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Газификация населенных пунктов, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС | 2014-2016 | 5334,2 | 2456,0 | 1223,5 | 1654,7 | - | - | Администрация Щекинского района (отдел по ГО,ЧС и охране окружающей среды, МКУ «УКС Щекинского района» |
| 1.1. Газоснабжение жилых домов д.Ломовка Щекинского района Тульской области, (ПИР) | 2014-2016 | 5334,2 | 2456,0 | 1223,5 | 1654,7 | - | - |  |
|  | 2014 | 4134,2 | 2456,0 | 1223,5 | 454,7 | - | - |  |
|  | 2015 | 900,0 | - | - | 900,0 | - | - |  |
|  | 2016 | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - |  |
| 2. Обеспечение граждан, проживающих на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на ЧАЭС устойчивыми источниками водоснабжения и водоотведения | 2014-2016 | 50514,2 | 28777,3 | 11815,9 | 9921,0 | - | - |  |
| 2.1. Строительство комплекса очистных сооружений физико- химической очистки бытовых сточных вод в пос. Ломинцевский | 2014-2016 | 50514,2 | 28777,3 | 11815,9 | 9921,0 | - | - |  |
|  | 2014 | 41914,2 | 28777,3 | 11815,9 | 1321,0 | - | - |  |
|  | 2015 | 900,0 | - | - | 900,0 | - | - |  |
|  | 2016 | 7700,0 | - | - | 7700,0 | - | - |  |
| 3.Обеспечение водоснабжением и водоотведением здания общежития пос. Бухоновский Щекинского района | 2014-2016 | 2292,6 | - | - | 2292,6 | - | - |  |
| 3.1.Строительство объектов водоснабжения и водоотведения общежития пос. Бухоновский Щекинского района | 2014-2016 | 2292.6 | - | - | 2292.6 | - | - |  |
|  | 2014 | 2292.6 | - |  | 2292.6 | - | - |  |
|  | 2015 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2016 | - | - | - | - | - | - |  |
| Итого по программе | 2014-2016 | 58141,0 | 31233,3 | 13039,4 | 13868,3 | - | - |  |
|  | 2014 | 48341,0 | 31233,3 | 13039,4 | 4068,3 |  |  |  |
|  | 2015 | 1800,0 | - | - | 1800,0 |  |  |  |
|  | 2016 | 8000,0 | - | - | 8000,0 |  |  |  |

1.4. Раздел 3.1.6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1, таблицу «Общая потребность в ресурсах подпрограммы 1 муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Общая потребность в ресурсах подпрограммы 1

муниципальной программы

| - Статус | - Наименование подпрограммы | - Источник финансирования | - Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подпрограмма1 | - «Преодоление последствий радиационных аварий в муниципальном образовании Щекинский район» |  | - Всего | - в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 |
|  |  | - Всего | - 58141,0 | - 48341,0 | - 1800,0 | - 8000,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 31233,3 | - 31233,3 | - - | - - |
|  |  | - бюджет Тульской области | - 13039,4 | - 13039,4 | - - | - - |
|  |  | - бюджет МО Щекинский район | - 13868,3 | - 4068,3 | - 1800,0 | - 8000,0 |
|  |  | - бюджет МО поселений Щекинского района | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - |

1.5. Раздел 3.1.7. Механизм реализации Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:

Механизм реализации Подпрограммы 1включает в себя: организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных  подпрограммой мероприятий.

Управление реализацией Подпрограммы 1 осуществляет заказчик Подпрограммы – администрация муниципального образования Щекинский район.

Реализация Подпрограммы 1сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Подпрограммы 1возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Подпрограммы 1 выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Подпрограммы 1;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Подпрограммы1 предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Подпрограммы 1, регулярный анализ и при необходимости  корректировка показателей и мероприятий Подпрограммы1;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Ответственными за организацию исполнения Подпрограммы 1 являются отдел по ГО, ЧС и охране окружающей среды администрации Щекинского района и муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Щекинского района».

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и текущий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Контроль за выполнением Подпрограммы 1осуществляется отделом по ГО, ЧС и охране окружающей среды администрации Щекинского района.

1.6. Раздел 5. Общая потребность в ресурсах муниципальной программы изложить в новой редакции:

5. Общая потребность в ресурсах  муниципальной программы

| - Статус | - Наименование подпрограммы | - Источник финансирования | - Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа | - «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Щекинский район» |  | - Всего | - в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 |
|  |  | - Всего | - 58141,0 | - 48341,0 | - 1800,0 | - 8000,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 31233,3 | - 31233,3 | - - | - - |
|  |  | - бюджет Тульской области | - 13039,4 | - 13039,4 | - - | - - |
|  |  | - бюджет МО Щекинский район | - 13868,3 | - 4068,3 | - 1800,0 | - 8000,0 |
|  |  | - бюджет МО поселений Щекинского района | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - |
| - Подпрограмма 1 | - «Преодоление последствий радиационных аварий в муниципальном образовании Щекинский район» | - Всего | - 58141,0 | - 48341,0 | - 1800,0 | - 8000,0 |
|  |  | - федеральный бюджет | - 31233,3 | - 31233,3 | - - | - - |
|  |  | - бюджет Тульской области | - 13039,4 | - 13039,4 | - - | - - |
|  |  | - бюджет МО Щекинский район | - 13868,3 | - 4068,3 | - 1800,0 | - 8000,0 |
|  |  | - бюджет МО поселений Щекинского района | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - Внебюджетные источники | - - | - - | - - | - - |

1.7. Раздел 6. Механизм реализации муниципальной программы изложить в новой редакции:

Муниципальная программа Щекинского района «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Щекинский район» разработана в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Механизм реализации Программы включает в себя: организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.

Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком программы – администрацией муниципального образования Щекинский район.

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы, возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Ответственными за организацию исполнения муниципальной программы являются отдел по ГО, ЧС и охране окружающей среды администрации Щекинского района и муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Щекинского района».

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований и текущий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Контроль за выполнением Программы осуществляет отдел по ГО, ЧС и охране окружающей среды администрации Щекинского района.

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном Портале МО Щекинский район.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 10.12.2014 года.

Глава администрации

муниципального образования

Щекинский район					                       О. А. Федосов

Согласовано:

Е.И. Чуканова

И.А. Петрухин

Е.Н. Афанасьева

М.Ю. Тимофеева

С.В. Сурков

А.А. Петрова

В.С.Кожевников

Исп. Комиссарова Л.Н.

Тел. 5-62-07