Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« __» _____ 20__г.				№ _______

Об утверждении ведомственной  целевой программы

«Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий, перевод нежилых помещений в жилые помещения, снос  аварийного жилья после расселения на территории г. Щекино Щекинского района

на 2013 - 2014 годы»

В соответствии с постановлением администрации Щекинского района от 28.06.2012г. № 6-747 «О Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», на основании ст.42 Устава муниципального образования Щёкинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий, перевод нежилых помещений в жилые помещения, снос  аварийного жилья после расселения на территории г. Щекино Щекинского района на 2013 - 2014 годы» (далее - Программа) (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Щекинского района от 16.05.2013 г. № 5-637 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории г. Щекино Щекинского района на 2013 - 2015 годы».

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном портале муниципального образования Щекинский район.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

Щекинский район 		                                                      Н.Н. Свиридов

Согласовано:

В.Н. Никитин

В.Е. Калинкин

И.А. Петрухин

Л.И. Холина

С.В.Кремнева

М.Ю.Тимофеева

В.С. Кожевников

Исп. Рыжков А.П.

тел. 5-57-22

Приложение

к постановлению

администрации муниципального

образования Щёкинский район

от __________20__г. №_ _____

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПРОВЕДЕНИе РЕМОНТов МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ и

зданий, перевод нежилых помещений в жилые

помещения, снос аварийного жилья после расселения НА ТЕРРИТОРИИ

г. щЕКИНО ЩЁКИНСКого РАЙОНа

НА 2013-2014 ГОДЫ»

1. Паспорт Программы

| Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств бюджета муниципального образования) | Администрация Щекинского района |
| --- | --- |
| Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа «Проведение ремонтов многоквартирных домов и зданий, перевод нежилых помещений в жилые помещения, снос аварийного жилья на территории г.Щекино Щекинского района на 2013-2014 годы» (далее – Программа) |
| Наименование структурного подразделения, обеспечивающего реализацию ведомственной целевой программы | Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района, |
| Цель ведомственной целевой программы | Целью программы является решение социальной проблемы создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, увеличение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при проведении капитального ремонта многоквартирных домов (далее - МКД), с учетом модернизации систем отопления, холодного и горячего водоснабжения. Улучшение жилищных условий населения путем перевода нежилых помещений в жилые помещения и сноса аварийного жилья после переселения. |
| Задачи ведомственной целевой программы | Основными задачами Программы являются: - осуществление капитального и текущего ремонта, содержание многоквартирных домов, зданий на территории г.Щекино Щекинского района; - приведение состояния многоквартирных домов в соответствии с тре6ованиями нормативно-технических документов и продление срока их эксплуатации; -повышение энергетической эффективности многоквартирных домов; - улучшение качества предоставления жилищно- коммунальных услуг; -снос аварийного жилищного фонда после расселения; - перевод нежилых помещений в жилые помещения. |
| Сроки реализации Программы | Срок реализации Программы – 2013-2014 годы. |
| Показатели результативности по годам реализации Программы | 1. Выполнение капитального ремонта МКД за счет бюджета муниципального образования Щекинский район в 2013г.- 6 ед. 2. Выполнение капитального и текущего ремонта МКД за счет бюджета муниципального образования г.Щекино в 2013г. - 11ед.; в 2014г. – 13ед. 3. Снос аварийных многоквартирных домов после расселения за счет бюджета Щекинский район в 2013г. – 2ед. 4. Перевод помещений из нежилых в жилые помещения за счет бюджета Щекинского района в 2013г.- 135,3кв.м. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы: 23 841,50тыс.руб., в том числе из бюджета муниципального образования Щёкинский район – 14 495,70тыс.руб., из бюджета муниципального образования г.Щекино – 9 345,80 тыс.руб. - на 2013год – 20 508,80 тыс.руб, в том числе из бюджета муниципального образования Щёкинский район - 14 495,70 тыс. руб., из бюджета муниципального образования г.Щекино -6 013,10 тыс.руб. - в 2014год из бюджета муниципального образования г.Щекино – 3 332,70 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению качества жизни населения путем удовлетворения потребности в жилье, отвечающем современным техническим и экологическим требованиям. Реализация Программы позволит: -обеспечить повышение эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства за счет вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных средств путем снижения дебиторской задолженности потребителей жилищно-коммунальных услуг; -привлечь дополнительные налоговые поступления в местные бюджеты за счет увеличения налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц; - сократить затраты населения на содержание жилищного фонда и оплату потребляемых энергоресурсов; -повышение комфортности проживания граждан, улучшения качества жилищно-коммунального обслуживания, соответствие многоквартирных домов требованиям нормативно-технических документов, передача многоквартирных домов в управление собственникам помещений; -снижение степени физического износа жилищного фонда; -повышение энергетической эффективности многоквартирных домов; - решение социальной проблемы создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан. |

2. Содержание проблемы, целесообразность и необходимость

разработки Программы

Одной из наиболее острых социальных проблем муниципального образования г.Щекино Щекинского района продолжает оставаться состояние жилищного фонда. На 01.01.2012 в среднем процент износа многоквартирного жилого фонда составляет 45%. Около 70% МКД по своему фактическому техническому состоянию требует проведения тех или иных видов капитальных и текущих работ.

Характер проблемы требует концентрации организационно-методических, материально-технических, кадровых и финансовых ресурсов, включая привлечение к финансовому обеспечению ее решения средств собственников помещений, а также средств бюджета муниципального образования Щекинский район.

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена социальной остротой проблемы обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания граждан, которая требует принятия неотложных мер.

Комплексный программно-целевой подход к решению проблемы позволит осуществить во включенных в Программу многоквартирных домах:

  - капитальный и текущий ремонт;

  - снижение степени физического износа;

  - снос аварийного жилья после расселения;

  - повышение энергетической эффективности.

Применение программно-целевого метода к решению проблемы обеспечения гражданам, проживающим в жилищном фонде с высокой степенью физического износа, жилищных условий, отвечающих установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможны риски, связанные с неэффективным управлением Программой, которые могут привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленные:

1)срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов;

- нецелевым использованием субсидий из местного бюджета.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- четкое распределение функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка показателей, а также мероприятий Программы.

  - Цель и задачи Программы

Целью программы является решение социальной проблемы создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, увеличение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при проведении капитального ремонта многоквартирных домов (далее - МКД), с учетом модернизации систем отопления, холодного и горячего водоснабжения. Улучшение жилищных условий граждан.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие тактические задачи:

    - проведение капитального и текущего ремонта многоквартирных домов и зданий. Для выполнения поставленной задачи планируется проведение капитального и текущего ремонта многоквартирных домов, включенных в Программу за счет средств муниципального бюджета (Приложение);

    - улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;

    - снос аварийного жилого фонда после расселения;

    - перевод нежилых помещений в жилые помещения .

Для выполнения поставленной задачи планируется при проведении  ремонтов многоквартирных домов осуществить следующие виды работ:

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

- ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

- ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- утепление и ремонт фасадов;

- ремонт крыш;

- текущий ремонт;

- установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

    - повышение энергетической эффективности многоквартирных домов; для выполнения поставленной задачи планируется проведение энергетических обследований и паспортизация многоквартирных домов, стимулирование энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере.

В целях ускорения решения проблемы в интересах граждан, эффективного проведения жилищной реформы в современных условиях и повышения её социальной направленности необходимо проведение жилищного фонда путем капитального и текущего ремонта в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортное проживание.

Настоящая Программа подготовлена на основе анализа существующего технического состояния МКД, находящихся на территории муниципального образования г.Щекино Щекинского района.

Муниципальная долгосрочная целевая адресная Программа направлена на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, претендующих на предоставление субсидий на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющие организации, товарищества собственников жилья, снос аварийного жилого фонда после расселения (приложение), перевод нежилых помещений в жилые помещения для исполнения решений суда по переселению граждан.

4. Ресурсное обеспечение и срок реализации Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования Щекинский район, за счет средств муниципального образования г.Щекино.

Общий объем финансирования мероприятий Программы:                         23 841,50тыс.руб., в том числе из бюджета муниципального образования Щёкинский район – 14 495,70 тыс.руб., из бюджета муниципального образования г.Щекино – 9 345,80 тыс.руб. Из них:

на 2013год – 20 508,80тыс.руб., в том числе из бюджета муниципального образования Щёкинский район - 14 495,70 тыс. руб., из бюджета муниципального образования г.Щекино - 6 013,10 тыс.руб.

на 2014год –  из бюджета муниципального образования г.Щекино –                 3 332,70 тыс.руб.

Срок реализации Программы 2013-2014годы.

5. Перечень показателей результативности реализации Программы

| Цели и задачи | Наименование показателей результативности | Значение показателей результативности по годам реализации Программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013г | 2014г. |
| Цель. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Улучшение жилищных условий | Капитальный ремонт МКД г.Щекино | 17ед. | 19ед. |
| Задача 1. Проведение капитального ремонта МКД г.Щекино. Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации | Капитальный ремонт МКД за счет бюджета муниципального образования Щекинский район | 6ед. | 6ед |
|  | Капитальный ремонт МКД за счет бюджета муниципального образования г.Щекино | 11ед. | 13ед. |
| Задача 2. Снести МКД после расселения жителей | Снос аварийных многоквартирных домов после расселения за счет бюджета Щекинский район | 2ед. | 0 |
| Задача 3. Перевести нежилые помещения в жилые для дальнейшего предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условиях | Перевод помещений из нежилых в жилые помещения за счет бюджета Щекинского района | 135,3м2 | 0 |

6. Управление реализацией Программы и контроль и

за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования Щёкинский район и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Основными задачами исполнителей Программы является:

- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации Программы;

- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их решению;

- предоставление исполнителем Программы отчетов срок до 1апреля года, следующего за отчетным, о ходе выполнения мероприятий Программы на утверждение главе администрации муниципального образования Щекинский район.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Программы, механизм реализации Программы, состав исполнителей мероприятий Программы.

Заместитель главы администрации

Щёкинского района 							 И.А. Петрухин

Приложение

к ведомственной целевой программе

«Проведение ремонтов многоквартирных домов и

зданий, перевод нежилых помещений в жилые

помещения,снос аварийного жилья

на территории г. Щекино Щёкинского района

на 2013-2014 годы»

Перечень мероприятий по реализации Программы

| п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Виды работ |  | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | средства МО г.Щекино(тыс.руб.) |  |  | средства МО Щекинский район (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  |  | 2013г. |  | 2014г. | 2013г. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| I. Капитальный ремонт МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | г.Щекино, ул. Емельянова, д. 20 |  |  | Ремонт канализации |  | - | - | 529,00 | Подрядные организации, МКУ «ЩГУЖиБ», структурные подразделения администрации Щекинского района |
|  |  |  |  | Ремонт водоснабжения |  | - | - | 793,00 |  |
|  |  |  |  | Ремонт электроснабжения |  | - | - | 3300,00 |  |
|  |  |  |  | Ремонт кровли |  | - | - | 668,43 |  |
| 2. | г.Щекино, ул. Ясная, д.10 |  |  | Ремонт кровли |  | 307,08 | - | - |  |
| 3. |  | г.Щекино, ул. Л. Толстого, д.18 |  | Ремонт канализации |  | - | - | 910,60 |  |
|  |  |  |  | Ремонт водоснабжения |  | - | - | 910,70 |  |
|  |  |  |  | Ремонт электроснабжения |  | - | - | 2121,90 |  |
|  |  |  |  | Ремонт кровли |  | - | - | 859,56 | Подрядные организации, МКУ «ЩГУЖиБ», структурные подразделения администрации Щекинского района |
|  |  |  |  | Ремонт фасада (подъездов) |  | - | - | 573,51 |  |
| 4. | г.Щекино, ул. Л.Толстого д.53 |  |  | Ремонт отопления |  | 200,00 | - | - |  |
| 5. | г.Щекино, ул.Строителей, д.11 |  |  | Ремонт отопления |  | - | - | 891,00 |  |
| 6. | г.Щекино, ул.Холодкова, д.10 |  |  | Ремонт отопления |  | 912,36 | - | - |  |
| 7. | г.Щекино, ул.Заводская, д.8 |  |  | Ремонт отопления |  | - | - | 100,00 |  |
| 8. | г.Щекино, ул.Пионерская, д.37 |  |  | Ремонт отопления |  | - | 1666,35 | - |  |
| 9. | г.Щекино, ул.Советская, д.47 |  |  | Ремонт отопления |  | - | 1666,35 | - |  |
| 10. | г.Щекино, ул. Лукашина, д.22 |  |  | Утепление стен |  | 700,00 | - | - | Подрядные организации, МКУ «ЩГУЖиБ», структурные подразделения администрации Щекинского района Подрядные организации, МКУ «ЩГУЖиБ», структурные подразделения администрации Щекинского района |
| 11. | г.Щекино, ул.Средняя, 4 |  |  | Ремонт отопления |  | 400,00 | - | - |  |
| 12. | г.Щекино, ул.Строителей, д.1 |  |  | Устройство дренажа |  | 319,20 | - | - |  |
| 13. | г.Щекино, ул.Строителей, д.8 |  |  | Ремонт центрального отопления |  | 1352,30 | - | - |  |
| 14. | г.Щекино, ул.9Мая, д.10 |  |  | Ремонт центрального отопления |  | 932,90 | - | - |  |
| 15. | г.Щекино, ул.Заводская, д.8а |  |  | Ремонт фасада |  | 583,55 | - | - |  |
| 16. | г.Щекино, ул. Лукашина, д.24 |  |  | Ремонт кровли |  | - | - | 1367,30 |  |
| 17. | г.Щекино, ул. Л.Шамшиковой, д.21 |  |  | Ремонт фасада |  | 100,00 | - | - |  |
| 18. | г.Щекино, ул.Поселковая, д.29 |  |  | Ремонт кровли |  | 105,71 | - |  |  |
| 19. | г.Щекино, ул.Энергетиков, д.2 |  |  | Ремонт отопления |  | - | - | 100,00 | Подрядные организации, МКУ «ЩГУЖиБ», структурные подразделения администрации Щекинского района |
|  | Итого |  |  |  |  | 5 913,1 | 3332,70 | 13 125,00 |  |

II. Снос аварийного жилья г.Щекино после расселения

| №п/п | Адрес многоквартирного дома | Виды работ | средства МО Щекинский район (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г. |  |
| 1. | г.Щекино, ул. Победы, д.33 | Снос аварийного жилья после расселения | 200,00 | МКУ «ЩГУЖиБ», структурные подразделения администрации Щекинского района |
| 2. | г.Щекино, ул.Шахтостроительная, д.5а | Снос аварийного жилья после расселения | 469,10 |  |
| Итого |  |  | 669,10 |  |

III. Перевод нежилых помещений в жилые помещения

| №п/п | Адрес нежилого помещения | Площадь нежилых помещений, м2 | средства МО Щекинский район (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г. |  |
| 1. | г.Щекино, ул.Спортивная, д.1а | 72,9 | 377,9 | МКУ «ЩГУЖиБ», структурные подразделения администрации Щекинского района |
| 2. | г.Щекино, ул.Молодежная, д.12 | 62,4 | 323,7 |  |
| Итого |  | 135,3 | 701,60 |  |

IV. Содержание и текущий ремонт МКД и  зданий

| Наименование вида работ | средства МО г.Щекино (тыс.руб.) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
|  | 2013г. |  |
| Содержание и текущий ремонт МКД , зданий | 100,0 | МКУ «ЩГУЖиБ», структурные подразделения администрации Щекинского района |

Заместитель главы администрации

Щёкинского района 					                                                                   		 И.А. Петрухин