****

**Тульская область**

**Муниципальное образование**

**ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в постановление администрации**

**администрации Щекинского района от 13.02.2014**

**№ 2-201 «Об утверждении муниципальной программы**

**муниципального образования Щекинский район**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог,**

**повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

На основании Устава муниципального образования Щекинский район администрации муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Щекинского района от 13.02.2014 № 2-201 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» следующие изменения:
   1. Строки «Сроки реализации программы» и «Объемы финансирования программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район**»**  приложения к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район изложить в следующей редакции:



|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | 2014-2017 |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составит –192 461,5 тыс. руб.  в том числе по годам:  2014 год – 98 604,0тыс. руб.  2015 год – 35 789,6 тыс. руб.  2016 год – 32 058,5 тыс. руб.  2017 год – 26 009,4 тыс. руб.  из них:  - федеральный бюджет – 12 823,8 тыс. руб.;  - бюджет Тульской области – 13 550,6 тыс. руб.;  - бюджет МО Щекинский район: 148 826,5 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2014 год – 54 969,0 тыс. руб.  2015 год – 35 789,6 тыс. руб.  2016 год – 32 058,5 тыс. руб.  2017 год – 26 009,4 тыс. руб.  - бюджет МО г. Щекино Щекинского района:  17260,6 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2014 год – 17260,6 тыс. руб.  2015 год – 0 тыс. руб.  2016 год – 0 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс. руб.  Общий объем финансирования подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Щекинский район» составит – 172 780,9тыс. руб.  в том числе по годам:  2014 год – 80 923,4 тыс. руб.  2015 год – 34 789,6 тыс. руб.  2016 год – 31 558,5 тыс. руб.  2017 год – 25 509,4 тыс. руб.  из них:  - федеральный бюджет – 12 823,8 тыс. руб.,  - бюджет Тульской области – 13 550,6 тыс. руб.,  - бюджет МО Щекинский район:  146 406,5 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2014 год – 54 549,0 тыс. руб.  2015 год – 34 789,6 тыс. руб.  2016 год – 31 558,5 тыс. руб.  2017 год – 25 509,4 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс. руб.  Общий объем финансирования подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» составит –2 420,0тыс. руб.  в том числе по годам:  2014 год – 420,0 тыс. руб.  2015 год – 1 000,0 тыс. руб.  2016 год – 500,0 тыс. руб.  2017 год – 500,0 тыс. руб.  из них:  - федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,  - бюджет Тульской области – 0 тыс. руб.,  - бюджет МО Щекинский район –2 420,0 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2014 год – 420,0 тыс. руб.  2015 год – 1 000,0 тыс. руб.  2016 год – 500,0 тыс. руб.  2017 год – 500,0 тыс. руб.  - бюджет МО поселений Щекинского района – 0 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс. руб.  Общий объем финансирования ведомственной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» составит – 14 141,5тыс. руб.  в том числе по годам:  2014 год – 14 141,5 тыс. руб.  из них:  - федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,  - бюджет Тульской области – 0 тыс. руб.,  - бюджет МО Щекинский район – 0 тыс. руб.,  - бюджет МО город Щекино – 14 141,5 тыс. руб.  Общий объем финансирования ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» составит – 3 119,1тыс. руб.,  в том числе по годам:  2014 год – 3 119,1 тыс. руб.  - федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,  - бюджет Тульской области – 0 тыс. руб.,  - бюджет МО Щекинский район – 0 тыс. руб.,  - бюджет МО город Щекино – 3 119,1 тыс. руб. |

1.2. Раздел 4 «Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район приложения к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район изложить в следующей редакции (Приложение 1);

1.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район приложения к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район изложить в следующей редакции (Приложение 2);

1.4. Строки «Сроки реализации программы» и «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Щекинскийрайон» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» приложения 1 к постановлению администрации муниципального образования Щекинскийрайон изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | 2014-2017 |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Щекинский район» составит – 172 780,9тыс. руб.  в том числе по годам:  2014 год – 80 923,4 тыс. руб.  2015 год – 34 789,6 тыс. руб.  2016 год – 31 558,5 тыс. руб.  2017 год – 25 509,4 тыс. руб.  из них:  - федеральный бюджет – 12 823,8 тыс. руб.,  - бюджет Тульской области – 13 550,6 тыс. руб.,  - бюджет МО Щекинский район:  146 406,5 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2014 год – 54 549,0 тыс. руб.  2015 год – 34 789,6 тыс. руб.  2016 год – 31 558,5 тыс. руб.  2017 год – 25 509,4 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс. руб. |

1.5. Раздел 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Щекинскийрайон»приложения 1 к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район изложить в следующей редакции (Приложение 3);

1.6. Раздел «Общая потребность в ресурсах подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Щекинский район» приложения 1 к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район изложить в следующей редакции (Приложение 4);

1.7. Строки «Сроки реализации программы» и «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» приложения 2 к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | 2014-2017 |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинскийрайон»составит – 2420,0тыс. руб.  в том числе по годам:  2014 год- 420, 0 тыс. руб.  2015 год – 1000,0 тыс. руб.  2016 год – 500,0 тыс. руб.  2017 год- 500,0 тыс. руб.  из них:  - федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,  - бюджет Тульской области – 0 тыс. руб.,  - бюджет МО Щекинский район – 2420,0тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год- 420,0 тыс. руб.  2015 год – 1000,0 тыс. руб.  2016 год – 500,0 тыс. руб.  2017год – 500,0 тыс. руб.  - бюджет МО поселений Щекинского района – 0 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс. руб. |

1.8. Раздел 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» приложения 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (Приложение 5);

1.9. Раздел «Общая потребность в ресурсах подпрограммы«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» приложения 2 к муниципальной программе изложить вследующейредакции (Приложение 6);

1.10. Паспорт ведомственной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» приложения 3 к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств бюджета муниципального образования) | Администрация Щекинского района |
| Наименование ведомственной целевой программы | «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» |
| Наименование структурного подразделения, обеспечивающего реализацию ведомственной целевой программы | Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |

1.11. Паспорт ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинскийрайон»приложения 3 к постановлению администрации муниципального образования Щекинский район изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств бюджета муниципального образования) | Администрация Щекинского района |
| Наименование ведомственной целевой программы | «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» |
| Наименование структурного подразделения, обеспечивающего реализацию ведомственной целевой программы | Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**Щекинский район О.А. Федосов**

**Согласовано:**

Е.И. Чуканова

В.Е. Калинкин

А.П. Рыжков

Е.Н. Афанасьева

Д.А. Субботин

М.Ю. Тимофеева

А.А. Петрова

В.С. Кожевников

Исп. Бондаренко О.В.



тел. 5-78-64

Приложение 1

к постановлению

администрации муниципального

образования Щекинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**4.Перечень показателей результативности**

**и эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи муниципальной программы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Фактическое  значение  показателя  на момент  разработки  долгосрочной  целевой  программы  (базисное  значение) | Значение показателей по годам реализации долгосрочной целевой программы | | | | Плановое  значение  показателя  на день  окончания  действия  долгосрочной  целевой  программы |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель № 1  Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния, обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | | | | | | |
| Задача № 1  Развитие сети автомобильных дорог за счет строительства новых автомобильных дорог, а также путем проведения комплекса работ, при которых осуществляется  изменение параметров  автомобильных дорог, их  участков, ведущих к  изменению класса и (или)  категории автомобильной  дороги, либо влекущее за  собой изменение полосы отвода автомобильной  дороги | Протяженность построенных и реконструированных  автомобильных дорог  общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, км | 0 | - | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 13,0 |
| Доля построенных и  реконструированных  автомобильных дорог  общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, % | 0 | 0 | 25 | 50 | 70 | 70 |
| Задача № 2  Приведение в надлежащее  состояние автомобильных  дорог общего пользования  населенных пунктов,  дворовых территорий  многоквартирных домов и проездов к дворовым  территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Площадь  отремонтированных  автомобильных дорог  общего пользования, кв. м | 0 | 78600 | - | - | - | 100 000 |
| Доля  отремонтированных  автомобильных дорог  общего пользования, % | 0 | 78,6 | - | - | - | 100 |
| Площадь  отремонтированных  дворовых территорий  многоквартирных  домов и проездов к  дворовым территориям  многоквартирных  домов населенных  пунктов, кв. м | 0 | 5754,1 | - | - | - | 100 000 |
| Доля  отремонтированных  дворовых территорий  многоквартирных  домов и проездов к  дворовым территориям  многоквартирных домов населенных пунктов, % | 0 | 5,8 | - | - | - | 100 |

Приложение2

к постановлению

администрации муниципального

образования Щекинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник  финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| в том числе по годам: | | | | |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа  муниципального образования Щекинский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог,  повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» | Всего | 192461,5 | 98604,0 | 35789,6 | 32058,5 | 26009,4 |
| федеральный бюджет | 12823,8 | 12823,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Тульской области | 13550,6 | 13550,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Щекинский район | 148826,5 | 54969,0 | 35789,6 | 32058,5 | 26009,4 |
| бюджет МО г. Щекино Щекинского района | 17260,6 | 17260,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Щекинский район | Всего | 172780,9 | 80923,4 | 34789,6 | 31558,5 | 25509,4 |
| федеральный бюджет | 12823,8 | 12823,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Тульской области | 13550,6 | 13550,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Щекинский район | 146406,5 | 54549,0 | 34789,6 | 31558,5 | 25509,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район | Всего | 2420,0 | 420,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |
|
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Щекинский район | 2420,0 | 420,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственная целевая программа | Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района | Всего | 14141,5 | 14141,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Щекинский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО г. Щекино Щекинского района | 14141,5 | 14141,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственная целевая программа | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района | Всего | 3119,1 | 3119,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Щекинский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет г. Щекино Щекинского района | 3119,1 | 3119,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к постановлению

администрации муниципального

образования Щекинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Перечень мероприятий**

**по реализации подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

**(наименование подпрограммы)**

**муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район»**

**(наименование программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Срок исполнения по годам реализации программы | Всего | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | |
| в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | внебюджетных источников | Исполнитель (соисполнитель) |
| Мероприятие 1  Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 2014-2017 | 34046,5 | 0,0 | 0,0 | 7672,1 | 0,0 | Администрация Щекинского района |
| 2014 | 32046,5 | 12823,8 | 13550,6 | 5672,1 | 0,0 |
| 2015 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 2016 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2017 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 1.1.     Строительство а/д к н.п. Слобода Пушкарская от а/д Щекино-Одоев-Арсеньево в Щекинскомрайоне Тульской области – 1,31 км | 2014 | 32046,5 | 12823,8 | 13550,6 | 5672,1 | 0,0 |
| 1.2.     Проектирование и реконструкция моста к с. Селиваново | 2015 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|
| 1.3.     Подъездная дорога к д. Подиваньково – 3600 м2 | 2015 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2  Содержание дорог на территории Щекинского района | 2015-2017 | 8721,9 | 0,0 | 0,0 | 8721,9 | 0,0 | Администрация Щекинского района |
| 2015 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 |
| 2016 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2017 | 1221,9 | 0,0 | 0,0 | 1221,9 | 0,0 |
| 2.1. Дорожная деятельность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов | 2015 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 |  |
| 2.2. Содержание дорог в границах населенных пунктов сельских поселений | 2015 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3 Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щекинского района на содержание дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района | 2014 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | Администрация Щекинского района |
|
| 3.1. МО Ломинцевское | 2014 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 3.2. МО Яснополянское | 2014 | 970,0 | 0,0 | 0,0 | 970,0 | 0,0 |
| 3.3. МО Лазаревское | 2014 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 3.4. МО Костомаровское | 2014 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 |
| 3.5. МО Крапивенское | 2014 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании г. Щекино Щекинского района | 2014 | 29808,9 | 0,0 | 0,0 | 29808,9 | 0,0 | Администрация Щекинского района |
| 4.1. Ремонт дорожного покрытия ул. Гагарина, г. Щекино, Тульская область – 19607 м2 | 2014 | 14346,1 | 0,0 | 0,0 | 14346,1 | 0,0 |
| 4.2. Ремонт автомобильной дороги по ул. Угольная, Дорожный тупик, г. Щекино - 6324 м2 | 2014 | 1720,4 | 0,0 | 0,0 | 1720,4 | 0,0 |
| 4.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Пионерская (от ул. Ремонтников до ул. Линейной) г. Щекино – 1166 м2 | 2014 | 753,4 | 0,0 | 0,0 | 753,4 | 0,0 |
| 4.4.Ремонт автомобильной дороги от ул. Пирогова до ул. Емельянова, ремонт тротуара по ул. Пирогова г. Щекино – 3276,05 м2 | 2014 | 2469,7 | 0,0 | 0,0 | 2469,7 | 0,0 |
| 4.5. Благоустройство улично-дорожной сети по ул. Лукашина г. Щекино | 2014 | 208,8 | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 0,0 |
| 4.6. Благоустройство улично-дорожной сети по ул. Победы г. Щекино | 2014 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 395,0 | 0,0 |
| 4.7. Ремонт придомовых территорий Юбилейная 13, Мира 6,7 г. Щекино – 2691,3 м2 | 2014 | 2331,7 | 0,0 | 0,0 | 2331,7 | 0,0 |
| 4.8. Ремонт придомовых территорий Емельянова 6, Спортивная 22, г. Щекино – 749,8 м2 | 2014 | 844,6 | 0,0 | 0,0 | 844,6 | 0,0 |
| 4.9. Ремонт придомовых территорий ул. Новая, д. 1,3,5, ул. Пионерская, д. 10, ул. Советская, д.16а, ул. СЧД, д. 17, ул. Угольная, д.11а г. Щекино – 2313 м2 | 2014 | 2006,0 | 0,0 | 0,0 | 2006,0 | 0,0 |
| 4.10. Ремонт тротуаров по ул. Ясная, по ул. Л. Толстого (от Октябрьской до ж/д вокзала), по ул. Л. Толстого (от Ленина до хлебозавода), по ул. Энергетиков, г. Щекино – 2327 м2 | 2014 | 2268,0 | 0,0 | 0,0 | 2268,0 | 0,0 |
| 4.11. Ремонт тротуара по ул. Первомайская - Поселковая, тротуар от ул. Победы - Ленина 40а до ул. Ясная – 1610 м2 | 2014 | 2069,2 | 0,0 | 0,0 | 2069,2 | 0,0 |
| 4.12. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, автомобильных дорог г. Щекино | 2014 | 396,0 | 0,0 | 0,0 | 396,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5  Дорожный фонд муниципального образования Щекинский район | 2014-2017 | 97703,6 | 0 | 0 | 97703,6 | 0 | Администрация Щекинского района |
| 2014 | 16568,0 | 0,0 | 0,0 | 16568,0 | 0,0 |
| 2015 | 26789,6 | 0,0 | 0,0 | 26789,6 | 0,0 |
| 2016 | 30558,5 | 0,0 | 0,0 | 30558,5 | 0,0 |
| 2017 | 23787,5 | 0,0 | 0,0 | 23787,5 | 0,0 |
| 5.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в г. Щекино, в том числе: | 2014 | 16310,2 | 0,0 | 0,0 | 16310,2 | 0,0 |
| 5.1.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия по Лукашина (с тротуаром), Победы (с тротуаром) – 24405 м2 | 2014 | 16310,2 | 0,0 | 0,0 | 16310,2 | 0,0 |
| 5.2. Оказание услуг по строительному контролю по объекту «Строительство автодороги к н.п. Слобода Пушкарская от автодороги Щекино-Одоев-Арсеньево в Щекинском районе Тульской области» | 2014 | 158,9 | 0,0 | 0,0 | 158,9 | 0,0 |
| 5.3. Лабораторный контроль по объекту «Строительство автодороги к н.п. Слобода Пушкарская от автодороги Щекино-Одоев-Арсеньево в Щекинском районе Тульской области» | 2014 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 98,9 | 0,0 |
| 5.4. Ремонт дороги по ул. Болдина, г. Щекино | 2015 | 26789,6 | 0,0 | 0,0 | 26789,6 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме: | 2014-2017 | 172780,9 | 12823,8 | 13550,6 | 146406,5 | 0,0 |  |
| 2014 | 80923,4 | 12823,8 | 13550,6 | 54549,0 | 0,0 |  |
| 2015 | 34789,6 | 0,0 | 0,0 | 34789,6 | 0,0 |  |
| 2016 | 31558,5 | 0,0 | 0,0 | 31558,5 | 0,0 |  |
| 2017 | 25509,4 | 0,0 | 0,0 | 25509,4 | 0,0 |  |

Приложение 4

к постановлению

администрации муниципального

образования Щекинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Общая потребность в ресурсах подпрограммы**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Щекинский район» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник  финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| в том числе по годам: | | | | |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма | Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Щекинский район | Всего | 172780,9 | 80923,4 | 34789,6 | 31558,5 | 25509,4 |
| федеральный бюджет | 12823,8 | 12823,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Тульской области | 13550,6 | 13550,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Щекинский район | 146406,5 | 54549,0 | 34789,6 | 31558,5 | 25509,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к постановлению

администрациимуниципального

образованияЩекинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Перечень мероприятий**

**по реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

**муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район»**

**(наименование программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок  исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
| Всего  (тыс.руб) | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджет  МО Щекинский район | Бюджет  МО г. Щекино | внебюджетных источников |
| Мероприятие 1.  Ремонт объектов дорожной инфраструктуры: | 2014-2017 | 2420,0 | 0 | 0 | 2420,0 | 0 | 0 | Администрация Щекинского района, МКУ «ЩГУЖиБ» |
| 1.1.Оборудование пешеходных переходов в районе образовательных учреждений  МДОУ № 15 г. Щекино  МДОУ № 2 г. Щекино  МДОУ № 22 г. Щекино  МОУ СОШ № 13  г. Щекино  МОУ СОШ № 4  г. Щекино  МОУ СОШ № 7  г. Щекино  МОУ СОШ № 11  г. Щекино  МОУ СОШ № 20  г. Щекино | 2015-2016 | 1400,0 | 0 | 0 | 1400,0 | 0 | 0 |  |
| 2015 | 900,0 | 0 | 0 | 900,0 | 0 | 0 |  |
| Щекинский ПК  Тульский Эконом. Колледж г. Щекино  ПТУ № 6 г. Щекино | 2016 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков | 2017 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |  |
| 2017 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.Установка остановочных павильонов | 2014-2017 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 2014 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |
| 1.4. Установка, восстановление, приведение в надлежащее состояние въездных стел | 2014 | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 |  |
| 2014 | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 |
| 1.5. Установка и обслуживание светофорных объектов | 2015 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт и содержание светофорных объектов | 2015 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме: | 2014-2017 | 2420,0 | 0 | 0 | 2420,0 | 0 | 0 |  |
| 2014 | 420,0 | 0 | 0 | 420,0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 2016 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
| 2017 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |

Приложение 6

к постановлению

администрации муниципального

образования Щекинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Общая потребность в ресурсах подпрограммы**

**«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник  финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район | Всего | 2420,0 | 420,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Щекинский район | 2420,0 | 420,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 1

к постановлению

администрации муниципального

образования Щекинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**муниципального образования Щекинский район**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог,**

**повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| Соисполнители программы | Администрация Щекинского района (комитет по управлению муниципальной собственностью, администрации поселений Щекинского района (по согласованию)) |
| Цель (цели) программы | - обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования в Щекинском районе (далее – автомобильные дороги), улучшение их технического состояния;  - обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;  - повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Щекинский район;  - сокращение количества лиц пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;  - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. |
| Задачи программы | - развитие сети автомобильных дорог за счет строительства новых автомобильных дорог, а также путем проведения комплекса работ, при которых осуществляется изменение параметров автомобильных дорог, их участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущее за собой изменение полосы отвода автомобильной дороги;  - приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;  - разработка и применение схем, методов и средств организации дорожного движения;  - повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, км.  - Доля построенных и реконструированных автомобильных дорог  общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, %.  - Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, кв. м.  - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, %.  - Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, кв. м.  - Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, %.  - Сокращение количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП);  - Сокращение количества ДТП с пострадавшими. |
| Программно-целевые инструменты программы: перечень подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | * Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Щекинский район» * Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» * Ведомственная целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»   - Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» |
| Сроки реализации программы | 2014-2017 |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составит –192 461,5 тыс. руб.  в том числе по годам:  2014 год – 98 604,0тыс. руб.  2015 год – 35 789,6 тыс. руб.  2016 год – 32 058,5 тыс. руб.  2017 год – 26 009,4 тыс. руб.  из них:  - федеральный бюджет – 12 823,8 тыс. руб.;  - бюджет Тульской области – 13 550,6 тыс. руб.;  - бюджет МО Щекинский район: 148 826,5 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2014 год – 54 969,0 тыс. руб.  2015 год – 35 789,6 тыс. руб.  2016 год – 32 058,5 тыс. руб.  2017 год – 26 009,4 тыс. руб.  - бюджет МО г. Щекино Щекинского района:  17260,6 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2014 год – 17260,6 тыс. руб.  2015 год – 0 тыс. руб.  2016 год – 0 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс. руб.  Общий объем финансирования подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Щекинский район» составит – 172 780,9тыс. руб.  в том числе по годам:  2014 год – 80 923,4 тыс. руб.  2015 год – 34 789,6 тыс. руб.  2016 год – 31 558,5 тыс. руб.  2017 год – 25 509,4 тыс. руб.  из них:  - федеральный бюджет – 12 823,8 тыс. руб.,  - бюджет Тульской области – 13 550,6 тыс. руб.,  - бюджет МО Щекинский район:  146 406,5 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2014 год – 54 549,0 тыс. руб.  2015 год – 34 789,6 тыс. руб.  2016 год – 31 558,5 тыс. руб.  2017 год – 25 509,4 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс. руб.  Общий объем финансирования подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» составит –2 420,0тыс. руб.  в том числе по годам:  2014 год – 420,0 тыс. руб.  2015 год – 1 000,0 тыс. руб.  2016 год – 500,0 тыс. руб.  2017 год – 500,0 тыс. руб.  из них:  - федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,  - бюджет Тульской области – 0 тыс. руб.,  - бюджет МО Щекинский район –2 420,0 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2014 год – 420,0 тыс. руб.  2015 год – 1 000,0 тыс. руб.  2016 год – 500,0 тыс. руб.  2017 год – 500,0 тыс. руб.  - бюджет МО поселений Щекинского района – 0 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс. руб.  Общий объем финансирования ведомственной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» составит – 14 141,5тыс. руб.  в том числе по годам:  2014 год – 14 141,5 тыс. руб.  из них:  - федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,  - бюджет Тульской области – 0 тыс. руб.,  - бюджет МО Щекинский район – 0 тыс. руб.,  - бюджет МО город Щекино – 14 141,5 тыс. руб.  Общий объем финансирования ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» составит – 3 119,1тыс. руб.,  в том числе по годам:  2014 год – 3 119,1 тыс. руб.  - федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,  - бюджет Тульской области – 0 тыс. руб.,  - бюджет МО Щекинский район – 0 тыс. руб.,  - бюджет МО город Щекино – 3 119,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация муниципальной программы позволит:  - обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования в Щекинском районе (далее – автомобильные дороги), улучшить их техническое состояние;  - обеспечить сохранность дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;  - повысить уровень безопасности дорожного движения;  - сократить количество лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; |

**Председатель комитета**

**по вопросам жизнеобеспечения,**

**строительства и дорожно-транспортному хозяйству Д.А. Субботин**

Приложение 2

к постановлению

администрации муниципального

образования Щекинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник  финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| в том числе по годам: | | | | |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа  муниципального образования Щекинский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог,  повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» | Всего | 192461,5 | 98604,0 | 35789,6 | 32058,5 | 26009,4 |
| федеральный бюджет | 12823,8 | 12823,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Тульской области | 13550,6 | 13550,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Щекинский район | 148826,5 | 54969,0 | 35789,6 | 32058,5 | 26009,4 |
| бюджет МО г. Щекино Щекинского района | 17260,6 | 17260,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Щекинский район | Всего | 172780,9 | 80923,4 | 34789,6 | 31558,5 | 25509,4 |
| федеральный бюджет | 12823,8 | 12823,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Тульской области | 13550,6 | 13550,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Щекинский район | 146406,5 | 54549,0 | 34789,6 | 31558,5 | 25509,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район | Всего | 2420,0 | 420,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |
|
|
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Щекинский район | 2420,0 | 420,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственная целевая программа | Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района | Всего | 14141,5 | 14141,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Щекинский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО г. Щекино Щекинского района | 14141,5 | 14141,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ведомственная целевая программа | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района | Всего | 3119,1 | 3119,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Щекинский район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет г. Щекино Щекинского района | 3119,1 | 3119,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Председатель комитета**

**по вопросам жизнеобеспечения,**

**строительства и дорожно-транспортному хозяйству Д.А. Субботин**

Приложение 3

к постановлению

администрации муниципального

образования Щекинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к муниципальной программе

муниципального образования Щекинский район

от 13.02.2014 № 2-201

**Паспорт**

**подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог**

**в муниципальном образовании Щекинский район» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| Цель (цели) программы | - обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования в Щекинском районе (далее – автомобильные дороги), улучшение их технического состояния;  - обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. |
| Задачи программы | - развитие сети автомобильных дорог за счет строительства новых автомобильных дорог, а также путем проведения комплекса работ, при которых осуществляется изменение параметров автомобильных дорог, их участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущее за собой изменение полосы отвода автомобильной дороги;  - приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, км.  - Доля построенных и реконструированных автомобильных дорог  общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, %.  - Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, кв. м.  - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, %.  - Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, кв. м.  - Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, %. |
| Сроки реализации программы | 2014-2017 |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Щекинский район» составит – 172 780,9тыс. руб.  в том числе по годам:  2014 год – 80 923,4 тыс. руб.  2015 год – 34 789,6 тыс. руб.  2016 год – 31 558,5 тыс. руб.  2017 год – 25 509,4 тыс. руб.  из них:  - федеральный бюджет – 12 823,8 тыс. руб.,  - бюджет Тульской области – 13 550,6 тыс. руб.,  - бюджет МО Щекинский район:  146 406,5 тыс. руб.,  в том числе по годам:  2014 год – 54 549,0 тыс. руб.  2015 год – 34 789,6 тыс. руб.  2016 год – 31 558,5 тыс. руб.  2017 год – 25 509,4 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования в Щекинском районе (далее – автомобильные дороги), улучшить их технического состояния;  - обеспечить сохранность дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. |

**Председатель комитета**

**по вопросам жизнеобеспечения,**

**строительства и дорожно-транспортному хозяйству Д. А. Субботин**

Приложение 4

к постановлению

администрации муниципального

образования Щекинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Перечень мероприятий**

**по реализации подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

**(наименование подпрограммы)**

**муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район»**

**(наименование программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Срок исполнения по годам реализации программы | Всего | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | |
| в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | внебюджетных источников | Исполнитель (соисполнитель) |
| Мероприятие 1  Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 2014-2017 | 34046,5 | 0,0 | 0,0 | 7672,1 | 0,0 | Администрация Щекинского района |
| 2014 | 32046,5 | 12823,8 | 13550,6 | 5672,1 | 0,0 |
| 2015 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 2016 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2017 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 1.1.     Строительство а/д к н.п. Слобода Пушкарская от а/д Щекино-Одоев-Арсеньево в Щекинскомрайоне Тульской области – 1,31 км | 2014 | 32046,5 | 12823,8 | 13550,6 | 5672,1 | 0,0 |
| 1.2.     Проектирование и реконструкция моста к с. Селиваново | 2015 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
|
| 1.3.     Подъездная дорога к д. Подиваньково – 3600 м2 | 2015 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2  Содержание дорог на территории Щекинского района | 2015-2017 | 8721,9 | 0,0 | 0,0 | 8721,9 | 0,0 | Администрация Щекинского района |
| 2015 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 7000,0 | 0,0 |
| 2016 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2017 | 1221,9 | 0,0 | 0,0 | 1221,9 | 0,0 |
| 2.1. Дорожная деятельность автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов | 2015 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 |  |
| 2.2. Содержание дорог в границах населенных пунктов сельских поселений | 2015 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |  |
| Мероприятие 3 Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щекинского района на содержание дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района | 2014 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | Администрация Щекинского района |
|
| 3.1. МО Ломинцевское | 2014 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 3.2. МО Яснополянское | 2014 | 970,0 | 0,0 | 0,0 | 970,0 | 0,0 |
| 3.3. МО Лазаревское | 2014 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 3.4. МО Костомаровское | 2014 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 |
| 3.5. МО Крапивенское | 2014 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании г. Щекино Щекинского района | 2014 | 29808,9 | 0,0 | 0,0 | 29808,9 | 0,0 | Администрация Щекинского района |
| 4.1. Ремонт дорожного покрытия ул. Гагарина, г. Щекино, Тульская область – 19607 м2 | 2014 | 14346,1 | 0,0 | 0,0 | 14346,1 | 0,0 |
| 4.2. Ремонт автомобильной дороги по ул. Угольная, Дорожный тупик, г. Щекино - 6324 м2 | 2014 | 1720,4 | 0,0 | 0,0 | 1720,4 | 0,0 |
| 4.3. Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Пионерская (от ул. Ремонтников до ул. Линейной) г. Щекино – 1166 м2 | 2014 | 753,4 | 0,0 | 0,0 | 753,4 | 0,0 |
| 4.4.Ремонт автомобильной дороги от ул. Пирогова до ул. Емельянова, ремонт тротуара по ул. Пирогова г. Щекино – 3276,05 м2 | 2014 | 2469,7 | 0,0 | 0,0 | 2469,7 | 0,0 |
| 4.5. Благоустройство улично-дорожной сети по ул. Лукашина г. Щекино | 2014 | 208,8 | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 0,0 |
| 4.6. Благоустройство улично-дорожной сети по ул. Победы г. Щекино | 2014 | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 395,0 | 0,0 |
| 4.7. Ремонт придомовых территорий Юбилейная 13, Мира 6,7 г. Щекино – 2691,3 м2 | 2014 | 2331,7 | 0,0 | 0,0 | 2331,7 | 0,0 |
| 4.8. Ремонт придомовых территорий Емельянова 6, Спортивная 22, г. Щекино – 749,8 м2 | 2014 | 844,6 | 0,0 | 0,0 | 844,6 | 0,0 |
| 4.9. Ремонт придомовых территорий ул. Новая, д. 1,3,5, ул. Пионерская, д. 10, ул. Советская, д.16а, ул. СЧД, д. 17, ул. Угольная, д.11а г. Щекино – 2313 м2 | 2014 | 2006,0 | 0,0 | 0,0 | 2006,0 | 0,0 |
| 4.10. Ремонт тротуаров по ул. Ясная, по ул. Л. Толстого (от Октябрьской до ж/д вокзала), по ул. Л. Толстого (от Ленина до хлебозавода), по ул. Энергетиков, г. Щекино – 2327 м2 | 2014 | 2268,0 | 0,0 | 0,0 | 2268,0 | 0,0 |
| 4.11. Ремонт тротуара по ул. Первомайская - Поселковая, тротуар от ул. Победы - Ленина 40а до ул. Ясная – 1610 м2 | 2014 | 2069,2 | 0,0 | 0,0 | 2069,2 | 0,0 |
| 4.12. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, автомобильных дорог г. Щекино | 2014 | 396,0 | 0,0 | 0,0 | 396,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5  Дорожный фонд муниципального образования Щекинский район | 2014-2017 | 97703,6 | 0 | 0 | 97703,6 | 0 | Администрация Щекинского района |
| 2014 | 16568,0 | 0,0 | 0,0 | 16568,0 | 0,0 |
| 2015 | 26789,6 | 0,0 | 0,0 | 26789,6 | 0,0 |
| 2016 | 30558,5 | 0,0 | 0,0 | 30558,5 | 0,0 |
| 2017 | 23787,5 | 0,0 | 0,0 | 23787,5 | 0,0 |
| 5.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог в г. Щекино, в том числе: | 2014 | 16310,2 | 0,0 | 0,0 | 16310,2 | 0,0 |
| 5.1.1. Ремонт асфальтобетонного покрытия по Лукашина (с тротуаром), Победы (с тротуаром) – 24405 м2 | 2014 | 16310,2 | 0,0 | 0,0 | 16310,2 | 0,0 |
| 5.2. Оказание услуг по строительному контролю по объекту «Строительство автодороги к н.п. Слобода Пушкарская от автодороги Щекино-Одоев-Арсеньево в Щекинском районе Тульской области» | 2014 | 158,9 | 0,0 | 0,0 | 158,9 | 0,0 |
| 5.3. Лабораторный контроль по объекту «Строительство автодороги к н.п. Слобода Пушкарская от автодороги Щекино-Одоев-Арсеньево в Щекинском районе Тульской области» | 2014 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 98,9 | 0,0 |
| 5.4. Ремонт дороги по ул. Болдина, г. Щекино | 2015 | 26789,6 | 0,0 | 0,0 | 26789,6 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме: | 2014-2017 | 172780,9 | 12823,8 | 13550,6 | 146406,5 | 0,0 |  |
| 2014 | 80923,4 | 12823,8 | 13550,6 | 54549,0 | 0,0 |  |
| 2015 | 34789,6 | 0,0 | 0,0 | 34789,6 | 0,0 |  |
| 2016 | 31558,5 | 0,0 | 0,0 | 31558,5 | 0,0 |  |
| 2017 | 25509,4 | 0,0 | 0,0 | 25509,4 | 0,0 |  |

**Председатель комитета**

**по вопросам жизнеобеспечения,**

**строительства и дорожно-транспортному хозяйству Д.А. Субботин**

Приложение 5

к постановлению

администрации муниципального

образования Щекинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4.Перечень показателей результативности**

**и эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи муниципальной программы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Фактическое  значение  показателя  на момент  разработки  долгосрочной  целевой  программы  (базисное  значение) | Значение показателей по годам реализации долгосрочной целевой программы | | | | Плановое  значение  показателя  на день  окончания  действия  долгосрочной  целевой  программы |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель № 1  Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния, обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | | | | | | |
| Задача № 1  Развитие сети автомобильных дорог за счет строительства новых автомобильных дорог, а также путем проведения комплекса работ, при которых осуществляется  изменение параметров  автомобильных дорог, их  участков, ведущих к  изменению класса и (или)  категории автомобильной  дороги, либо влекущее за  собой изменение полосы отвода автомобильной  дороги | Протяженность построенных и реконструированных  автомобильных дорог  общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, км | 0 | - | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 13,0 |
| Доля построенных и  реконструированных  автомобильных дорог  общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, % | 0 | 0 | 25 | 50 | 70 | 70 |
| Задача № 2  Приведение в надлежащее  состояние автомобильных  дорог общего пользования  населенных пунктов,  дворовых территорий  многоквартирных домов и проездов к дворовым  территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Площадь  отремонтированных  автомобильных дорог  общего пользования, кв. м | 0 | 78600 | - | - | - | 100 000 |
| Доля  отремонтированных  автомобильных дорог  общего пользования, % | 0 | 78,6 | - | - | - | 100 |
| Площадь  отремонтированных  дворовых территорий  многоквартирных  домов и проездов к  дворовым территориям  многоквартирных  домов населенных  пунктов, кв. м | 0 | 5754,1 | - | - | - | 100 000 |
| Доля  отремонтированных  дворовых территорий  многоквартирных  домов и проездов к  дворовым территориям  многоквартирных домов населенных пунктов, % | 0 | 5,8 | - | - | - | 100 |

Приложение 6

к постановлению

администрации муниципального

образования Щекинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Общая потребность в ресурсах подпрограммы**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Щекинский район» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник  финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| в том числе по годам: | | | | |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма | Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Щекинский район | Всего | 172780,9 | 80923,4 | 34789,6 | 31558,5 | 25509,4 |
| федеральный бюджет | 12823,8 | 12823,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Тульской области | 13550,6 | 13550,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО Щекинский район | 146406,5 | 54549,0 | 34789,6 | 31558,5 | 25509,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Председатель комитета**

**по вопросам жизнеобеспечения,**

**строительства и дорожно-транспортному хозяйству Д.А. Субботин**

Приложение 7

к постановлению

администрации муниципального

образования Щекинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к муниципальной программе

муниципального образования Щекинский район

от 13.02.2014 № 2-201

**Паспорт**

**подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель Программы | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| Цель (цели) программы | - повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Щекинский район;  - сокращение количества лиц пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;  - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. |
| Задачи программы | - разработка и применение схем, методов и средств организации дорожного движения;  - повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - Сокращение количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП);  - Сокращение количества ДТП с пострадавшими. |
| Сроки реализации программы | 2014-2017 |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинскийрайон»составит – 2420,0тыс. руб.  в том числе по годам:  2014 год- 420, 0 тыс. руб.  2015 год – 1000,0 тыс. руб.  2016 год – 500,0 тыс. руб.  2017 год- 500,0 тыс. руб.  из них:  - федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,  - бюджет Тульской области – 0 тыс. руб.,  - бюджет МО Щекинский район – 2420,0тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год- 420,0 тыс. руб.  2015 год – 1000,0 тыс. руб.  2016 год – 500,0 тыс. руб.  2017год – 500,0 тыс. руб.  - бюджет МО поселений Щекинского района – 0 тыс. руб.  - внебюджетные источники – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -повысить безопасность дорожного движения на территории муниципального образования Щекинский район;  - сократить количество лиц пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |

**Председатель комитета**

**по вопросам жизнеобеспечения,**

**строительства и дорожно-транспортному хозяйству Д.А. Субботин**

Приложение 8

к постановлению

администрациимуниципального

образованияЩекинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Перечень мероприятий**

**по реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

**муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район»**

***(наименование программы)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок  исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
| Всего  (тыс.руб) | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджет  МО Щекинский район | Бюджет  МО г. Щекино | внебюджетных источников |
| Мероприятие 1.  Ремонт объектов дорожной инфраструктуры: | 2014-2017 | 2420,0 | 0 | 0 | 2420,0 | 0 | 0 | Администрация Щекинского района, МКУ «ЩГУЖиБ» |
| 1.1.Оборудование пешеходных переходов в районе образовательных учреждений  МДОУ № 15 г. Щекино  МДОУ № 2 г. Щекино  МДОУ № 22 г. Щекино  МОУ СОШ № 13  г. Щекино  МОУ СОШ № 4  г. Щекино  МОУ СОШ № 7  г. Щекино  МОУ СОШ № 11  г. Щекино  МОУ СОШ № 20  г. Щекино | 2015-2016 | 1400,0 | 0 | 0 | 1400,0 | 0 | 0 |  |
| 2015 | 900,0 | 0 | 0 | 900,0 | 0 | 0 |  |
| Щекинский ПК  Тульский Эконом. Колледж г. Щекино  ПТУ № 6 г. Щекино | 2016 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков | 2017 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.Установка остановочных павильонов | 2014-2017 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |  |
| 2014 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |
| 1.4. Установка, восстановление, приведение в надлежащее состояние въездных стел | 2014 | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. Установка и обслуживание светофорных объектов.Ремонт и содержание светофорных объектов. | 2015 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме: | 2014-2017 | 2420,0 | 0 | 0 | 2420,0 | 0 | 0 |  |
| 2014 | 420,0 | 0 | 0 | 420,0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |
| 2016 | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |
| 2017 | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |

**Председатель комитета по вопросам**

**жизнеобеспечения, строительства и**

**дорожно-транспортному хозяйству Д.А. Субботин**

Приложение 9

к постановлению

администрациимуниципального

образованияЩекинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Общая потребность в ресурсах подпрограммы**

**«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник  финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район | Всего | 2420,0 | 420,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Щекинский район | 2420,0 | 420,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Председатель комитета по вопросам**

**жизнеобеспечения, строительства и**

**дорожно-транспортного хозяйства Д.А. Субботин**

Приложение 10

к постановлению

администрации муниципального

образования Щекинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к муниципальной программе

муниципального образования Щекинский район

от 13.02.2014 № 2-201

**Паспорт**

**ведомственной целевой программы**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог**

**в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств бюджета муниципального образования) | Администрация Щекинского района |
| Наименование ведомственной целевой программы | «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» |
| Наименование структурного подразделения, обеспечивающего реализацию ведомственной целевой программы | Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |
| Цель (цели) программы | - обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования в городе Щекино Щекинского района (далее – автомобильные дороги), улучшение их технического состояния;  - обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; |
| Задачи программы | - приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Щекино Щекинского района. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования,кв.м.  - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, %.  - Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, кв. м.  - Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, %. |
| Сроки реализации программы | 2014 год |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования ведомственной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» составит – 14 141,5тыс. руб.  в том числе по годам:  2014 год – 14 141,5 тыс. руб., из них:  - федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,  - бюджет Тульской области – 0 тыс. руб.,  - бюджет МО Щекинский район – 0 тыс. руб.,  - бюджет МО город Щекино – 14 141,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация муниципальной программы позволит:  - обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования в городе Щекино Щекинского района (далее – автомобильные дороги), улучшить их техническое состояние;  - обеспечить сохранность дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. |

**Председатель комитета**

**по вопросам жизнеобеспечения,**

**строительства и дорожно-транспортному хозяйству Д.А. Субботин**

Приложение 11

к постановлению

администрации муниципального

образования Щекинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Перечень мероприятий**

**по реализации ведомственной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино»**

**(наименование подпрограммы)**

**муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

**(наименование программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок  исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
| Всего | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО г. Щекино | внебюджетных источников |
| Мероприятие 1  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании г. Щекино Щекинского района | 2014 | 14141,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14141,5 | 0,0 | Администрация Щекинского района |
| 1.1. Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежный проезд, г. Щекино – 2771 м2 | 2014 | 2286,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2286,4 | 0,0 |  |
| 1.2.Ремонт автомобильной дороги ул. Индустриальная (от ул. Ленина до ул. Шахтерской), тротуара по ул. Лукашина до детской больницы г. Щекино – 1237 м2 | 2014 | 790,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 790,2 | 0,0 |  |
| 1.3. Доп. работы по укладке тротуарной плитки по ул. Ленина - 382 м2 | 2014 | 398,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,5 | 0,0 |  |
| 1.4. Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров по ул. Ленина, Индустриальная, Л. Шамшиковой г. Щекино – 2966,05 м2 | 2014 | 2593,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2593,5 | 0,0 |  |
| 1.5. Ремонт тротуара по ул. Шахтерская г. Щекино – 2614 м2 | 2014 | 1576,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1576,0 | 0,0 |  |
| 1.6. Ремонт тротуаров: ул. Пролетарская вдоль СШ №11 до сквера Космонавтов; ул. Пролетарская до ул. Ленина, д 52 г. Щекино – 861 м2 | 2014 | 888,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 888,1 | 0,0 |  |
| 1.7. Тульская область, г. Щекино, ул. Ленина, Колоскова, Ясная, Гагарина, Л.Толстого, Революции, Пионерская, Промышленная, Учебная, Базовая, Южная, Первомайская, Шахтерская, Мира, Юбилейная, Молодежная, пл. Ленина, Емельянова. – 3070 м2 | 2014 | 2990,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2990,8 | 0,0 |  |
| 1.8. Тульская область, г. Щекино, ул. Пионерская, ул. Шахтерская, ул. Емельянова, Ясенковскийпр-д, ул. Болдина – 5029,2 м2 | 2014 | 2618,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2618,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме: | 2014-2017 | 14141,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14141,5 | 0,0 |  |

**Председатель комитета**

**по вопросам жизнеобеспечения,**

**строительства и дорожно-транспортному хозяйству Д.А. Субботин**

Приложение 12

к постановлению

администрации муниципального

образования Щекинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Общая потребность в ресурсах ведомственной целевой программы**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник  финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Ведомственная целевая программа | Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района | Всего | 14141,5 | 14141,5 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО Щекинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет МО г. Щекино Щекинского района | 14141,5 | 14141,5 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Председатель комитета**

**по вопросам жизнеобеспечения,**

**строительства и дорожно-транспортному хозяйству Д.А. Субботин**

Приложение 13

к постановлению

администрации муниципального

образования Щекинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к муниципальной программе

муниципального образования Щекинский район

от 13.02.2014 № 2-201

**Паспорт**

**ведомственной целевой программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств бюджета муниципального образования) | Администрация Щекинского района |
| Наименование ведомственной целевой программы | - повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Щекино Щекинского района;  - сокращение количества лиц пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;  - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. |
| Наименование структурного подразделения, обеспечивающего реализацию ведомственной целевой программы | Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |
| Цель (цели) программы | - повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Щекино Щекинского района;  - сокращение количества лиц пострадавших, погибших в результате |
| Задачи программы | - разработка и применение схем, методов и средств организации дорожного движения;  - повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - Сокращение количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП);  - Сокращение количества ДТП с пострадавшими. |
| Сроки реализации программы | 2014 |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования ведомственной целевой программы«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» составит – 3119,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 3119,1 тыс. руб.  - федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,  - бюджет Тульской области – 0 тыс. руб.,  - бюджет МО Щекинский район – 0 тыс. руб.,  - бюджет МО город Щекино – 3119,1тыс. руб., в том числе по годам:  2014 год – 3119,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализацияведомственной целевой программы позволит:  -повысить уровень безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Щекино Щекинского района;  - сократить количество лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. |

**Председатель комитета по вопросам**

**жизнеобеспечения, строительства и**

**дорожно-транспортного хозяйства Д.А. Субботин**

Приложение 14

к постановлению

администрации муниципального

образования Щекинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Перечень мероприятий**

**по реализации ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения**

**в муниципальном образовании Щекинский район»**

**(наименование подпрограммы)**

**муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район»**

**(наименование программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок  исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Исполнитель (соисполнитель) |
| Всего  (тыс.руб.) | в том числе за счет средств: | | | | |
| федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | Бюджета  МО г. Щекино | внебюджетных источников |
| Мероприятие 1. Ремонт объектов дорожной инфраструктуры: | 2014 | 3119,1 | 0 | 0 | 0 | 3119,1 | 0 | Администрация Щекинского района, МКУ «ЩГУЖиБ» |
| 1.1.Оборудование пешеходных переходов в районе образовательных учреждений МОУ СОШ №1 г. Щекино  Гимназия № 1 г. Щекино  Лицей № 1 г. Г. Щекино | 2014 | 999,1 | 0 | 0 | 0 | 999,1 | 0 |
| 1.2.Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков | 2014 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 1450,0 | 0 | Администрация Щекинского района, МКУ «ЩГУЖиБ» |
| 1.3.Установка и обслуживание светофорных объектов. Ремонт и содержание светофорных объектов | 2014 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 | Администрация Щекинского района, МКУ «ЩГУЖиБ» |
| 1.4. Оборудование дорог искусственными неровностями | 2014 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | Администрация Щекинского района, МКУ «ЩГУЖиБ» |
| 1.5.Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования на территории г. Щекино Щекинского района | 2014 | 390,0 | 0 | 0 | 0 | 390,0 | 0 | Администрация Щекинского района,  МКУ «ЩГУЖиБ» |
| Итого по подпрограмме: | 2014-2017 | 3119,1 | 0 | 0 | 0 | 3119,1 | 0 |  |

**Председатель комитета по вопросам**

**жизнеобеспечения, строительства и**

**дорожно-транспортному хозяйству Д.А. Субботин**

Приложение 15

к постановлению

администрации муниципального

образования Щекинский район

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Общая потребность в ресурсах ведомственной целевой программы**

**«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник  финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | в том числе по годам: | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| Ведомственная целевая программы | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района | Всего | 3119,1 | 3119,1 | 0 | 0 | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| бюджет МО Щекинский район | 3119,1 | 3119,1 | 0 | 0 | | 0 |
| бюджет МО г. Щекино Щекинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

**Председатель комитета по вопросам**

**жизнеобеспечения, строительства и**

**дорожно-транспортному хозяйству Д.А. Субботин**