Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« ____» ________ 20__г.			№ _________

О внесении изменений в постановление

администрации Щекинского района от 15.01.2014г.

№ 1-37 «Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования Щекинский район

«Улучшение жилищных условий граждан и комплексное

развитие коммунальной инфраструктуры

в муниципальном образовании Щекинский район»

На основании ст.42 Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Щекинского района от 15.01.2014 г. № 1-37 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район» следующее изменение:

- приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования Щёкинский район изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном портале муниципального образования Щекинский район.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

Щекинский район 		                                                    Н.Н. Свиридов

Согласовано:

В.Н. Никитин

В.М. Максимов

И.А. Петрухин

Л.И. Холина

А.А. Петрова

М.Ю. Тимофеева

Д.А. Субботин

В.С. Кожевников

Исп. Штейнфельд А.П.

Тел.5-78-64

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от __________г. № ________

Приложение 1

к муниципальной программе

муниципального образования

Щекинский район

от  15.01.2014  №  1-37

Паспорт

подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов

коммунальной инфраструктуры» муниципальной

программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»

| Исполнитель Подпрограммы | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района), |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Финансовое управление администрации Щекинского района |
| Цель (цели) подпрограммы | - создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Щекинского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения |
| Задачи подпрограммы | - повышение качества обслуживания населения; - совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством МО Щекинский район; - развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - количество вновь построенных, реконструируемых котельных; - количество построенных, реконструированных сетей водоснабжения; - количество построенных, реконструированных очистных сооружений; - количество установленных фильтров очистки воды; - количество замененных теплообменников. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2017 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Всего – 117 950,200 тыс.руб. 2014 год – 27 940,20тыс. руб. 2015 год – 36960,00 тыс. руб. 2016 год – 37950,00 тыс. руб. 2017 год – 15100,00 тыс.руб. в том числе средства: бюджета Тульской области – 3170,20тыс. руб: 2014 год – 3170,20тыс. руб. 2015 год – 0,000 тыс. руб. 2016 год – 0,000 тыс. руб. 2017 год – 0,000 тыс. руб. бюджета МО Щекинский район –106500,00 тыс.руб. 2014 год – 23200,00 тыс. руб. 2015 год – 33700,00 тыс. руб. 2016 год – 34500,00 тыс. руб. 2017 год – 15100,00 тыс.руб. бюджета поселений МО Щекинский район – 8280,0 тыс.руб. 2014 год – 1570,00 тыс. руб. 2015 год – 3260,00 тыс. руб. 2016 год – 3450,00 тыс. руб. 2017 год – 0,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - повышение эффективности и надежности функционирования предусмотренных программой объектов жизнеобеспечения населения; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы

- муниципальной программы

- При проведении инвентаризации в жилищно-коммунальном хозяйстве МО Щекинский район установлено, что износ коммунальной инфраструктуры составляет более 68 процентов.

- В соответствии с Конституцией Российской Федерации государство несет ответственность за обеспечение гражданам достойных условий проживания.

- Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой отрасль территориальной инженерной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

- В ее состав входят: жилищный фонд, ремонтно-эксплуатационные предприятия и службы, системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, коммунальная энергетика, внешнее городское благоустройство, санитарная очистка городов и населенных пунктов.

- Объекты жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы обеспечиваются теплом от 45 источников теплоснабжения.

- Более 20 котельных находится в эксплуатации свыше 30 лет. Коэффициент полезного действия их работы ниже 50 процентов. Продолжают оставаться в работе 6 котельных, работающих на угле.

- Все угольные котельные выработали свой ресурс и требуют либо закрытия, либо модернизации.

- Износ трубопроводов и оборудования водопроводных сетей составляет от 60 процентов до 90 процентов.

- Износ сооружений канализации в большинстве случаев достигает 100 процентов. В сельской местности лишь 5,4 процента стоков отводятся с нормативными качественными показателями.

- В связи с недостатком финансовых средств, планово-предупредительный ремонт объектов жилищно-коммунального комплекса в нормативных объемах не выполняется и уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в несколько раз выше.

- Принятие Программы позволит улучшить обеспечение населения качественными коммунальными услугами.

- 2. Цели и задачи подпрограммы

- Цель Программы – создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Щекинского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения.

- Для достижения цели Программы необходимо решение задач повышения качества обслуживания населения, совершенствования системы управления жилищно-коммунальным хозяйством МО Щекинский район, развития инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве.

- Перечень мероприятий по реализации Программы приведен в приложении.

3.Перечень мероприятий

по реализации подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»

| Наименование мероприятия | Срок | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | исполнения по годам реализации программы | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щёкинский район | бюджета МО поселений Щёкинского района | внебюджетных |  |
|  |  |  |  |  |  |  | источников |  |
| Мероприятие 1 | 2014-2017 | 4700 | - | - | 4700 | - | - | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству , МБУ «УКС Щекинского района») |
|  | 2014 | 4700 |  |  | 4700 |  |  |  |
| Строительство модульной котельной МОУ "Крапивенская СОШ №24", в т.ч. ПИР | 2015 | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 2016 | - |  |  | - |  |  |  |
| Мероприятие 2 | 2014-2017 | 8100 | - | - | 8100 | - | - | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
|  | 2015 | - |  |  | - |  |  |  |
| Строительство модульной котельной МОУ "Юбилейная ООШ №43", в т.ч.ПИР | 2016 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 2017 | 8100 |  |  | 8100 |  |  |  |
| Мероприятие 3 | 2014-2017 | 8470 | - | - | 7700 | 770 | - | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района»), ОАО «Лазаревское ЖКХ» |
| Капитальный ремонт котельной в с. Карамышево Щекинского района, в т.ч.ПИР | 2014 | 8470 |  |  | 7700 | 770 |  |  |
|  | 2015 | - |  |  | - | - |  |  |
|  | 2016 | - |  |  | - | - |  |  |
| Мероприятие 4 | 2014-2017 | 7000 | - | - | 7000 | - | - | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
| Строительство модульной котельной МОУ "Николо-Упская ООШ №37", в т.ч.ПИР | 2015 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2016 | - |  |  | - |  |  |  |
|  | 2017 | 7000 |  |  | 7000 | - |  |  |
| Мероприятие 5 | 2014-2017 | 22000 |  |  | 20 000,00 | 2 000,00 |  | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
|  | 2014 | - |  |  | - | - |  |  |
| Строительство модульной котельной в п. Ломинцевский Щекинского района, в т.ч.ПИР | 2015 | 8800 |  |  | 8000 | 800 |  |  |
|  | 2016 | 13200 |  |  | 12000 | 1200 |  |  |
| Мероприятие 6 | 2014-2017 | 6100 |  |  | 6100 | - |  | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
|  | 2014 | - |  |  | - |  |  |  |
| Строительство модульной котельной МОУ "Сорочинская ООШ №40", в т.ч.ПИР | 2015 | 6100 |  |  | 6100 |  |  |  |
|  | 2016 | - |  |  | - | - |  |  |
| Мероприятие 7 | 2014-2017 | 2150 |  |  | 1850 | 300 |  | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
| Замена водопровода в д.Бухоново, д.Спицино, п.Бухоновский, в т.ч. ПИР | 2014 | 2150 |  |  | 1850 | 300 |  |  |
|  | 2015 | - |  |  | - | - |  |  |
|  | 2016 | - |  |  | - | - |  |  |
| Мероприятие 8 | 2014-2017 | 5500 |  |  | 5000 | 500 |  | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
| Установка очистки воды насосной скважины №84 д.Гниловка, в т.ч.ПИР | 2015 | 5500 |  |  | 5000 | 500 |  |  |
| Мероприятие 9 | 2014-2017 | 1000 |  |  | 500 | 500 |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
| Замена сетей водоснабжения п.Нагорный, в т.ч.ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 1000 |  |  | 500 | 500 |  |  |
| Мероприятие 10 | 2014-2017 | 3186 |  |  | 2686 | 500 |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
| Завершение работ по объекту "Строительство и реконструкция водопроводных сетей с. Мясоедово, д. Панарино, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Б.Кожуховка" | 2014 | 3186 |  |  | 2686 | 500 |  |  |
| Мероприятие 11 | 2014-2017 | 3460 |  |  | 3100 | 360 |  | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
| Установка фильтров очистки воды на водозаборных сооружениях д.Ясная Поляна, в т.ч.ПИР | 2015 | 3460 |  |  | 3100 | 360 |  |  |
| Мероприятие 12 Замена сетей водоснабжения д.Сорочинка, в т.ч.ПИР | 2014-2017 | 6600 |  |  | 6000 | 600 |  | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
|  | 2015 | 6600 |  |  | 6000 | 600 |  |  |
| Мероприятие 13 | 2014-2017 | 5500 |  |  | 5000 | 500 |  |  |
| Замена сетей водоснабжения д.Жердево, в т.ч.ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 | 5500 |  |  | 5000 | 500 |  |  |
| Мероприятие 14 | 2014-2017 | 7700 |  |  | 7000 | 700 |  | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
| Реконструкция сетей водоснабжения с.Крапивна, в т.ч.ПИР | 2016 | 7700 |  |  | 7000 | 700 |  |  |
| Мероприятие 15 Реконструкция сетей водоснабжения с.Супруты, в т.ч.ПИР | 2014-2017 | 4400 |  |  | 4000 | 400 |  |  |
|  | 2016 | 4400 |  |  | 4000 | 400 |  |  |
| Мероприятия 16 Реконструкция сетей водоснабжения д.Коровики, в т.ч.ПИР | 2014-2017 | 5500 |  |  | 5000 | 500 |  | Администрация Щекинского района ( комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
|  | 2016 | 5500 |  |  | 5000 | 500 |  |  |
| Мероприятие 17 Замена сетей водоснабжения с.Ржаво, в т.ч.ПИР | 2014-2017 | 5500 |  |  | 5000 | 500 |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
|  | 2016 | 5500 |  |  | 5000 | 500 |  |  |
| Мероприятие 18 | 2014-2017 | 1650 |  |  | 1500 | 150 |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
| Установка фильтров очистки воды на водозаборных сооружениях п.Юбилейный, в т.ч.ПИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 | 1650 |  |  | 1500 | 150 |  |  |
| Мероприятие 19 | 2014-2017 | 4430,2 |  | 3170,2 | 1260 | - |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МБУ «УКС Щекинского района») |
| становка оборудования по механической очистке стоков в пос.Лазарево |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 4430,2 | - | 3170,2 | 1260 | - | - |  |
| Мероприятие 20 Приобретение и установка насоса в котельной в пос. Ломинцевский Щекинского района | 2014-2017 | 94 |  |  | 94 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МКУ «ЖКХ Ломинцевское») |
|  | 2014 | 94 |  |  | 94 |  |  |  |
| Мероприятие 21 | 2014-2017 | 100 |  |  | 100 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МКУ «ЖКХ Ломинцевское») |
| Обследование дымовой трубы котельной №17 в пос. Ломинцевский Щекинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 100 |  |  | 100 |  |  |  |
| Мероприятие 22 Проведение наладки тепловых сетей в пос. Ломинцевский Щекинского района | 2014-2017 | 150 |  |  | 150 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, администрация МО Яснополянское) |
|  | 2014 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Мероприятие 23 Установка ХВП в котельной пос. Юбилейный Щекинского района | 2014-2017 | 250 |  |  | 250 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, администрация МО Яснополянское) |
|  | 2014 | 250 |  |  | 250 |  |  |  |
| Мероприятие 24 Капитальный ремонт здания котельной пос. Головеньковский Щекинского района | 2014-2017 | 170 |  |  | 170 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, администрация МО Яснополянское) |
|  | 2014 | 170 |  |  | 170 |  |  |  |
| Мероприятие 25 Замена дымовой трубы котельной пос. Головеньковский Щекинского района | 2014-2017 | 320 |  |  | 320 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, администрация МО Яснополянское) |
|  | 2014 | 320 |  |  | 320 |  |  |  |
| Мероприятие 26 | 2014-2017 | 200 |  |  | 200 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, администрация МО Яснополянское) |
| Проведение наладки тепловых сетей в пос. Головеньковский, Селиваново, Красный, Юбилейный, дер. Ясная Поляна Щекинского района | 2014 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
| Мероприятие 27 | 2014-2017 | 300 |  |  | 300 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МУП «Огаревское ЖКХ) |
| Замена солевого бака для ХВП в котельной №1 р.п. Огаревка Щекинского района | 2014 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |
| Мероприятие 28 | 2014-2017 | 270 |  |  | 270 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МУП «Огаревское ЖКХ») |
| Замена сетевого насоса в котельной №2 р.п. Огаревка Щекинского района | 2014 | 270 |  |  | 270 |  |  |  |
| Мероприятие 29 | 2014-2017 | 700 |  |  | 700 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МУП «Огаревское ЖКХ») |
| Замена теплообменника в котельной №2 р.п. Огаревка Щекинского района | 2014 | 700 |  |  | 700 |  |  |  |
| Мероприятие 30 | 2014-2017 | 150 |  |  | 150 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МУП «Огаревское ЖКХ») |
| Проведение наладки тепловых сетей в р.п. Огаревка Щекинского района | 2014 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Мероприятие 31 Проведение наладки тепловых сетей в р.п. Огаревка Щекинского района | 2014-2017 | 150 |  |  | 150 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, МУП «Огаревское ЖКХ») |
|  | 2014 | 150 |  |  | 150 |  |  |  |
| Мероприятие 32 | 2014-2017 | 350 |  |  | 350 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, ОАО «Лазаревское ПЖКХ») |
| Проведение наладки тепловых сетей в пос. Лазарево, с.Карамышево Щекинского района | 2014 | 350 |  |  | 350 |  |  |  |
| Мероприятие 33 Замена участка тепловых сетей в пос. Лазарево Щекинского района | 2014-2017 | 800 |  |  | 800 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, ОАО «Лазаревское ПЖКХ») |
|  | 2014 | 800 |  |  | 800 |  |  |  |
| Мероприятие 34 | 2014-2017 | 500 |  |  | 500 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, ОАО «Лазаревское ПЖКХ») |
| Устройство павильонов и санитарных зон на артезианских скважинах в пос. Лазарево, пос.Центральный, с.Лопатково Щекинского района | 2014 | 500 |  |  | 500 |  |  |  |
| Мероприятие 35 | 2014-2017 | 300 |  |  | 300 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, ОАО «Лазаревское ПЖКХ») |
| Ремонт водозаборов в пос. Лазарево, Щекинского района | 2014 | 300 |  |  | 300 |  |  |  |
| Мероприятие 36 Ремонт водозаборов в с.Карамышево, Щекинского района | 2014-2017 | 200 |  |  | 200 |  |  | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству, ОАО «Лазаревское ПЖКХ») |
|  | 2014 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 2014-2017 | 117 950,20 | - | 3 170,20 | 106 500,00 | 8 280,00 | - |  |
| Итого по подпрограмме: | 2014 | 27940,2 | - | 3170,2 | 23200,0 | 1570,0 | - |  |
|  | 2015 | 36960,0 | - | - | 33700,0 | 3260,0 | - |  |
|  | 2016 | 37950,0 | - | - | 34500,0 | 3450,0 | - |  |
|  | 2017 | 15100,0 | - | - | 15100,0 | 0 | - |  |

4. Перечень показателей результативности и эффективности  подпрограммы

| Цели и задачи подпрограммы | Перечень конечных и непосредственных показателей |  | Фактеское значение показателя на момент разработки подпрограммы (базисное значение) | Значение показателей по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Цель 1. Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Щекинского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение качества обслуживания населения, совершенствования системы управления жилищно- коммунальным хозяйством МО Щекинский район, развития инженерной инфраструктуры коммунальном хозяйстве | Количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений, ед. | 2 |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 0 | 7 |
|  | Количество построенных, реконструированных сетей водоснабжения, км | 10,2 |  | 15,0 | 26,0 |  | 16,0 |  | 0 | 77,5 |
|  | Количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений, ед. | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 |
|  | Количество установленных фильтров очистки воды, шт. | 0 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 0 | 4 |
|  | Количество замененных теплообменников, (шт.) | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 |

5. Общая потребность в ресурсах подпрограммы «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Улучшение жилищных условий граждан и комплексное развитие коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Щекинский район»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма | Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Щекинский район | Всего | 117 950,20 | 27 940,2 | 36960,0 | 37950,0 | 15100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Тульской области | 3170,20 | 3170,20 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО Щёкинский район | 106 500,0 | 23200,0 | 33700,0 | 3450,00 | 15100,0 |
|  |  | бюджет МО поселений Щёкинского района | 8 280,00 | 1570,00 | 3260,0 | 3450,0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.Механизмы реализации подпрограммы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

7.Заказчик программы

| Мероприятие | Заказчик |
| --- | --- |
| Строительство модульной котельной в п. Ломинцевский Щекинского района, в т.ч.ПИР | МО Ломинцевское |
| Установка очистки воды насосной скважины №84 д.Гниловка, в т.ч.ПИР | МО Костомаровское |
| Реконструкция сетей водоснабжения д.Коровики, в т.ч.ПИР | МО Костомаровское |
| Установка фильтров очистки воды на водозаборных сооружениях п.Юбилейный, в т.ч.ПИР | МО Яснополянское |

Председатель комитета по вопросам

жизнеобеспечения, строительства и

дорожно-транспортному хозяйству

администрации Щекинского района                                     Д.А.Субботин