Тульская область

муниципальное образование Щекинский район

#### СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

##### ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА

от 14 октября 2022 года	№ 81/541

Р Е Ш Е Н И Е

О заключении концессионного соглашения

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», решением Собрания представителей Щекинского района от 12.09.2014 № 71/668 «Об утверждении положения о концессионных соглашениях», на основании Устава муниципального образования Щекинский район Собрание представителей Щекинского района РЕШИЛО:

1. Принять решение о заключении концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Яснополянское Щекинского района (далее – концессионное соглашение).

2. Администрации муниципального образования Щекинский район:

2.1. Разработать и утвердить конкурсную документацию по проведению конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов концессионного соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях (далее – конкурс);

2.2. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса, утвердить персональный состав конкурсной комиссии;

2.3. Разместить на официальном Портале муниципального образования Щекинский район в сети «Интернет», на официальном сайте Российской Федерации (torgi.gov.ru), опубликовать в информационном бюллетене «Щекинский муниципальный вестник» сообщение о проведении конкурса;

2.4. Подготовить проекты договоров аренды земельных участков, на которых расположены объекты концессионного соглашения;

2.5. В течение 60 рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения с победителем конкурса заключить договора аренды земельных участков.

3. Установить вид конкурса: открытый.

4. Установить условия концессионного соглашения (приложение);

5. Установить критерии конкурса и параметры критериев конкурса (приложение);

6. Установить задание и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера (приложение);

7. Установить требования об указании участниками конкурса в составе конкурсного предложения мероприятий по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий (приложение).

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации муниципального образования Щекинский район и постоянную комиссию Собрания представителей Щекинского района по собственности, развитию инфраструктуры и инвестиционной политике, развитию промышленности и предпринимательства.

9. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Щекинского района 	Е.В. Рыбальченко

Приложение

к решению Собрания представителей Щекинского района

от 14 октября 2022 года № 81/541

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Яснополянское Щекинского района

20__

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация утверждена в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Щекинский район  от «___» _________20__г. в отношении  объектов водоснабжения  и водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Яснополянское  Щекинского района Тульской области.

1.2. Если иное специально не оговорено, используемые в Конкурсной документации термины, начинающиеся с заглавной буквы, имеют значения, определенные в настоящем разделе.

Для целей настоящей конкурсной документации используются следующие термины:

Задаток – денежные  средства, вносимые Заявителем в размере и порядке, установленном Конкурсной документацией, в качестве обеспечения исполнения обязательства Заявителя по заключению Концессионного соглашения.

Закон о концессионных соглашениях – Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Заявитель – индивидуальный  предприниматель, российское юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

Заявителем не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

Заявка – комплект  документов, представленный Заявителем для участия в предварительном отборе Участников конкурса в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

Иное лицо, заключающее концессионное соглашение – лицо, с которым принято решение заключить Концессионное соглашение и (а) которое представило единственную Заявку на участие в Конкурсе, (б) которое представило единственное Конкурсное предложение, (в) чье Конкурсное предложение признано единственным соответствующим требованиям Конкурсной документации, (г) Конкурсное предложение которого, по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений, содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса, в случае отказа или уклонения Победителя конкурса от подписания в установленный срок Концессионного соглашения.

Конкурс –  конкурс на право заключения Концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения  и водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Яснополянское  Щекинского района Тульской области, проводимый в соответствии с Решением о заключении Концессионного соглашения, Законом о концессионных соглашениях и Конкурсной документацией.

Конкурсная документация – комплект  документов, определяющих условия и критерии Конкурса, требования к Заявителям и Участникам конкурса, порядок проведения Конкурса, а также другие положения и условия в соответствии с Законом о концессионных соглашениях.

Конкурсная комиссия – конкурсная  комиссия по проведению Конкурса.

Конкурсное предложение – комплект  документов, представленный на рассмотрение Конкурсной комиссии Участником конкурса, прошедшим предварительный отбор Участников конкурса, в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

Концедент — муниципальное образование Щекинский район Тульской области, от имени которого выступает администрация муниципального образования Щекинский район, действующая на основании ___________________________ (Указать решение о наделении администрации полномочиями концедента при подготовке и заключении концессионного соглашения).

Концессионер – индивидуальный  предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, признанное Победителем конкурса или Иным лицом, заключающим соглашение, и подписавшее Концессионное соглашение.

Концессионером не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

Концессионное соглашение – соглашение в отношении объектов водоснабжения  и водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Яснополянское  Щекинского района Тульской области, заключаемое по итогам Конкурса, проект которого указан в Приложении №6 к Конкурсной документации

Критерии конкурса – установленные в Конкурсной документации в соответствии с Законом о концессионных соглашениях, показатели и их значения, используемые для оценки Конкурсных предложений Участников конкурса.

Объект Соглашения – объекты водоснабжения  и водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Яснополянское  Щекинского района Тульской области, состав, описание и технико-экономические показатели которых приведены в Приложении №1 к Конкурсной документации.

Организатор конкурса – администрация муниципального образования Щекинский район, уполномоченная на организацию конкурса, утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию.

Официальное печатное  издание – информационный бюллетень муниципального образования Щекинский район «Щекинский муниципальный вестник».

Официальные сайты – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и официальный сайт концедента — www.schekino.ru.

Победитель конкурса – Участник конкурса, определенный решением Конкурсной комиссии, как представивший в своем Конкурсном предложении наилучшие условия в соответствии с Критериями конкурса.

Участник конкурса – Заявитель, в отношении которого Конкурсной комиссией по результатам проведения предварительного отбора принято решение о его допуске к дальнейшему участию в Конкурсе и который вправе направить в Конкурсную комиссию свое Конкурсное предложение в сроки, установленные Конкурсной документацией.

1.3. Термины, используемые в Конкурсной документации и не определенные в настоящем разделе, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

2. Условия Конкурса

2.1. В соответствии со статьями 10 и 42 Закона о концессиях устанавливаются следующие условия Конкурса (существенные условия Концессионного соглашения):

2.1.1. Срок действия Концессионного соглашения - до 31 декабря 2036 г.

2.1.2. Объектом Концессионного соглашения являются объекты, входящие в системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Яснополянское Щекинского района Тульской  области - недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой, которые Концессионер обязуется создать и (или) реконструировать, предназначенные для осуществления концессионной деятельности. Состав, описание и технико-экономические показатели Объекта Концессионного соглашения и Иного имущества, приведены в Приложении №1 к Конкурсной документации.

Состав и описание незарегистрированного недвижимого имущества, передаваемого в составе Объекта Концессионного соглашения, приведены в Приложении №1.1 к Конкурсной документации.

2.1.3. Концессионер обязуется за свой счет, в сроки и на условиях, установленных Концессионным соглашением создать, реконструировать и ввести в эксплуатацию имущество, входящее в Объект Концессионного соглашения, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать после создания Концеденту;  осуществлять деятельность по водоснабжению и водоотведению в границах муниципального образования Яснополянское Щекинского района Тульской  области с использованием Объекта Концессионного соглашения, осуществлять деятельность по технологическому подключению объектов капитальной застройки в пределах Муниципального образования Яснополянско Щекинского района Тульской области к системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный Концессионным соглашением, права владения и пользования Объектом Концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

2.1.4. При исполнении Концессионного соглашения Концессионер обязан осуществить

- Реконструкцию  существующих источников водоснабжения;

- Реконструкцию  существующих сетей водоснабжения с применением новых материалов трубопроводов;

- Строительство очистных сооружений;

- Реконструкция объектов и сооружений на канализационных сетях;

- Реконструкция  существующих сетей водоотведения с применением новых материалов трубопроводов,

в сроки, предусмотренные Заданием на основные мероприятия по реконструкции Объекта Соглашения (Приложение №9 к Конкурсной документации).

2.1.5. Возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия Концессионного соглашения, осуществляется путем продления срока действия Концессионного соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на 5 (пять) лет. Срок возмещения расходов Концессионера при условии не продления срока действия Концессионного соглашения не может превышать 2 (два) года.

2.2. В Конкурсную документацию также включены:

1) Копии актов технического обследования имущества, передаваемого по Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению (Приложение №7 к Конкурсной документации).

2) Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода ООО «Яснополянский водоканал» Щекинского района (Приложение №8 к Конкурсной документации).

3) Размещаемые на официальном сайте в сети «Интернет» копии предложений об установлении цен (тарифов), поданных в органы исполнительной власти, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), за три последних периода регулирования деятельности организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, в случае наличия таких предложений (Приложение №10 к Конкурсной документации).

2.3. Иные условия Конкурса (существенные условия Концессионного соглашения) определены отдельными Разделами настоящей Конкурсной документации.

3. Порядок предоставления Концедентом информации об Объекте Концессионного соглашения, а также доступа на Объект Концессионного соглашения

  - Информация об Объекте Концессионного соглашения и доступ к Объекту Концессионного соглашения предоставляется Участнику конкурса с момента подписания протокола о проведении предварительного отбора.

  - В целях предоставления информации об Объекте Концессионного соглашения Участник конкурса направляет Организатору конкурса письменный запрос в произвольной форме, в котором указывает:

- наименование Участника конкурса, юридический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, имя, фамилию и отчество контактного лица;

- вид и содержание запрашиваемой информации об Объекте Концессионного соглашения;

- цель предоставления информации об Объекте Концессионного соглашения.

  - Организатор конкурса предоставляет Участнику конкурса запрашиваемую и имеющуюся в распоряжении Концедента информацию об Объекте Концессионного соглашения, за исключением информации:

-  предоставленной Участнику конкурса при ответах на запросы о даче разъяснений положений Конкурсной документации, а также содержащейся в отчетах технического обследования Объекта Концессионного соглашения и правоустанавливающих документах в отношении Объекта Концессионного соглашения;

-  являющейся общедоступной;

-  не характеризующей состояние Объекта Концессионного соглашения и (или) предоставление которой не является необходимой для осуществления деятельности по Концессионному соглашению, либо подготовки Конкурсного предложения Участника конкурса.

3.4.  В случае если запрашиваемые данные об Объекте Концессионного соглашения отсутствуют или неизвестны и не должны быть известны в силу отсутствия требований, установленных законодательством, Организатор конкурса указывает данный факт в ответе на запрос. Организатор конкурса  имеет право не предоставлять данные, которые не касаются Объекта Концессионного соглашения, в этом случае Организатор конкурса указывает в ответе на запрос, что запрашиваемые данные не относятся к Объекту Концессионного соглашения.

3.5. Организатор конкурса предоставляет информацию об Объекте Концессионного соглашения в течение 10 (десяти)  рабочих дней с момента получения запроса Участника конкурса, если Организатор торгов не уведомил Участника конкурса о предоставлении информации в иной срок в связи с характером запроса Участника конкурса, но в любом случае не позднее пяти рабочих дней до дня истечения срока представления Конкурсных предложений.

3.6. Организатор конкурса предоставляет информацию об Объекте Концессионного соглашения, если запрос поступил не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до дня истечения срока представления Конкурсных предложений.

3.7. Организатор конкурса вправе предоставить запрашиваемую Участником конкурса информацию в электронном виде.

3.8. В целях предоставления доступа к Объекту Концессионного соглашения Участник конкурса предоставляет Организатору конкурса письменный запрос в произвольной форме, в котором указывает:

-  наименование Участника конкурса, юридический адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, имя, фамилию и отчество контактного лица;

-  предлагаемую Участником конкурса дату и время предоставления доступа к Объекту Концессионного соглашения;

-  конкретные объекты имущества в составе Объекта Концессионного соглашения, в отношении которых Участник конкурса запрашивает доступ, их местонахождение;

-  цель предоставления доступа к Объекту Концессионного соглашения;

-  список лиц с указанием паспортных данных, которым Организатор торгов должен предоставить доступ на Объект Концессионного соглашения.

3.9.Организатор конкурса предоставляет ответ на запрос Участника конкурса о предоставлении доступа к Объекту Концессионного соглашения в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса Участника конкурса.

3.10. Доступ к Объекту Концессионного соглашения предоставляется Организатором конкурса Участнику конкурса в рабочие дни с _______.ч. 00 мин. до ___ час. 00 мин., кроме перерыва на обед с ____час. 00 мин. по ______ час. 00 мин., по местному времени.

3.11. При предоставлении доступа на Объект Концессионного соглашения Участник конкурса не вправе препятствовать осуществлению нормальной хозяйственной деятельности организации, эксплуатирующей Объект Концессионного соглашения.

3.12. Организатор конкурса вправе отказать Участнику конкурса в доступе на Объект Концессионного соглашения, если:

-  цель получения доступа к Объекту Концессионного соглашения не связана с осуществлением деятельности по Концессионному соглашению, подготовкой Конкурсного предложения Участника конкурса,

-  при предоставлении доступа на Объект Концессионного соглашения Участнику конкурса, если ранее Участник конкурса нарушил п. 3.11. Конкурсной документации,

-  возникли форс-мажорные обстоятельства, влияющие на деятельность Объекта Концессионного соглашения и влекущие необходимость оперативного проведения мероприятий по восстановлению Объекта Концессионного соглашения.

3.13. Организатор конкурса вправе отклонить запрос Участника конкурса о предоставлении доступа к Объекту Концессионного соглашения и предложить Участнику конкурса доступ к Объекту Концессионного соглашения в иную дату и (или) время с учетом ограничений, установленных пунктом 3.15. Конкурсной документации, если:

-  в предлагаемую Участником конкурса дату и (или) время доступа к Объекту Концессионного соглашения в отношении последнего осуществляются мероприятия по надзору и контролю со стороны уполномоченных органов власти;

-  в предлагаемую Участником конкурса дату и (или) время предоставления доступа доступ предоставлен иному Участнику конкурса.

3.14. Организатор конкурса вправе предоставить ответ Участнику конкурса о согласовании предоставления доступа к Объекту Концессионного соглашения, отказе в предоставлении такого доступа или предложении доступа в иную дату и (или) время в электронной форме.

3.15. Доступ предоставляется к Объекту Концессионного соглашения, если запрос Участника конкурса поступил не позднее, чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления Конкурсных предложений.

4. Требования к Заявителю,  в соответствии с которыми проводится

предварительный отбор Участников конкурса

4.1. К Заявителю предъявляются следующие требования, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор Участников конкурса:

4.1.1. Заявителем является индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

Заявителем не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

4.1.2. Отсутствует решение о ликвидации юридического лица - Заявителя или о прекращении физическим лицом - Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

4.1.3. Отсутствует решение о признании Заявителя банкротом или об открытии в отношении него конкурсного производства.

4.1.4. Заявитель должен  соответствовать требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса частью 1 статьи 29 Закона о Концессионных соглашениях и настоящей Конкурсной документации.

4.2. В случае, если Заявителем выступают действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица, то требованиям, установленным настоящим разделом, должно соответствовать каждое юридическое лицо - участник указанного простого товарищества.

4.3. Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя или Участника Конкурса другому лицу либо другому Заявителю или Участнику Конкурса не допускается.

4.4. Заявитель должен обеспечить достоверность всей информации и документации, представленных в составе Заявки.

5. Критерии Конкурса

5.1. В качестве критериев Конкурса устанавливаются:

5.1.1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Концессионного соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером в течение всего срока действия Соглашения без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение).

5.1.2. Долгосрочные параметры регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе:

а) базовый уровень операционных расходов;

б) показатели энергосбережения и энергетической эффективности;

в) нормативный уровень прибыли.

5.1.3. Плановые значения показателей деятельности Концессионера (в сфере  водоснабжения и водоотведения).

5.1.4. Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на создание и (или) реконструкцию Объекта Концессионного соглашения на каждый год срока действия Концессионного соглашения.

5.2. Критерии конкурса устанавливаются в ценах первого года срока действия Концессионного соглашения и указаны в Приложении №5 к Конкурсной документации.

6. Перечень документов и материалов, представляемых Заявителями и Участниками конкурса

6.1. Для участия в предварительном отборе Участников конкурса Заявитель представляет в Конкурсную комиссию следующие документы и материалы:

6.1.1. Заявка, составленная в соответствии с требованиями, указанными в разделе 9 Конкурсной документации;

6.1.2. Удостоверенные подписью и печатью Заявителя сведения о Заявителе: организационно-правовая форма, наименование, адрес фактического местоположения, почтовый адрес, номер контактного телефона, реквизиты расчетного счета Заявителя.

6.1.3. Для индивидуального предпринимателя или российского юридического лица – оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (далее - ЕГРЮЛ), для иностранного юридического лица – оригинал или копия документа, подтверждающего надлежащую (в соответствии с личным законом указанного юридического лица) регистрацию органом публичной власти создания, реорганизации указанного юридического лица, внесения изменений в его учредительные документы и иных подлежащих регистрации действий, надлежащим образом удостоверенный и имеющий в качестве приложения заверенный перевод на русский язык указанного документа. При этом дата выдачи выписки или иного документа, указанного в настоящем подпункте, должна быть не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования сообщения о проведении Конкурса;

6.1.4. Для юридического лица – оригиналы  или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Заявку, на осуществление им действий от имени Заявителя: решение о назначении на должность единоличного исполнительного органа, протокол (выписка из протокола) об избрании (назначении) на должность, договор о передаче полномочий единственного исполнительного органа, доверенность, выданная Заявителем, лицу, подписавшему Заявку, и (или) иные документы;

6.1.5. Нотариально удостоверенные копии учредительных и регистрационных документов Заявителя: устав юридического лица, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

6.1.6. Оригиналы или нотариально заверенные копии решений об одобрении сделок – Концессионного соглашения, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6.1.7. Оригинал или нотариально удостоверенная копия договора простого товарищества (договора о совместной деятельности), в случае, если в качестве Заявителя выступают действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица;

6.1.8. Документы, содержащие сведения, предусмотренные статьей 48 Закона о концессиях, по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а в случае, если на момент подачи Заявки такая форма не будет утверждена, по рекомендуемой форме, согласно Приложению №3, удостоверенной Заявителем;

6.1.9. Удостоверенную подписью и печатью Заявителя опись документов и материалов, представленных им в составе Заявки, в двух экземплярах (оригинал и копия).

6.2. Участник конкурса представляет в Конкурсную комиссию:

6.2.1. Конкурсное предложение в двух экземплярах (оригинал и копия) по рекомендуемой форме, согласно Приложению №4, в составе которого должны быть указаны мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта Концессионного соглашения, обеспечивающие достижение предусмотренных заданием Концедента целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий;

6.2.2. Документы и материалы, подтверждающие возможность достижения Участником конкурса значений Критериев конкурса, указанных им в Конкурсном предложении, с обязательным приложением описания предлагаемых Участником конкурса мероприятий по созданию и реконструкции Объекта Концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием (Приложение №9 к Конкурсной документации) целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий, календарных графиков проведения соответствующих мероприятий, необходимых технико-экономических расчетов, обоснований, при этом обоснования и расчеты должны подтверждать техническую и экономическую реализуемость мероприятий;

6.2.3. Удостоверенную подписью и печатью Заявителя опись документов и материалов, представленных им в составе Конкурсного предложения, в двух экземплярах (оригинал и копия).

6.2.4. В случае, если в качестве Заявителя или Участника конкурса выступают действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица, то документы и материалы, указанные в пунктах  6.1.3 - 6.1.6, 6.1.8 Конкурсной документации, представляет каждое из указанных юридических лиц, а документы, указанные в пункте 6.1.1.,  6.1.7., 6.1.9., 6.2.1. – 6.2.3. Конкурсной документации – одно из указанных юридических лиц.

7. Сообщение о проведении Конкурса

7.1. Сообщение о проведении Конкурса подлежит размещению на Официальных сайтах и в Официальном печатном издании «___»__________20__г. (не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе)

8. Порядок представления Заявок и предъявляемые к ним требования

8.1. Заявки должны отвечать требованиям, установленным к Заявкам Конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие соответствие Заявителей требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса.

8.2. Заявка оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Заявителя, и представляется в Конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте лично Заявителем либо его представителем по доверенности, удостоверенной в соответствии с действующим законодательством. Использование факсимиле на документах и материалах, входящих в состав Заявки, не допускается.

К Заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью Заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у заявителя. Рекомендуемая форма Заявки содержится в Приложении №3 к Конкурсной документации. Копия Заявки должна соответствовать оригиналу Заявки по составу документов и материалов. В случае расхождений Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.

8.3. Все страницы оригинального экземпляра Заявки должны быть пронумерованы и четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы экземпляра-копии Заявки четко помечаются надписью «КОПИЯ». Копия Заявки должна соответствовать оригиналу Заявки по составу документов и материалов. В случае расхождений Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.

8.4. Документы, включенные в оригинал Заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью уполномоченного представителя Заявителя виде с указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц.

8.5. Копия Заявки брошюруется отдельно. Документы, включенные в копию Заявки, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью Заявителя или его уполномоченного представителя виде с указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц.

8.6. К Заявке прилагается удостоверенная подписью Заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия - у Заявителя. Опись документов и материалов Заявки не сброшюровывается с материалами и документами Заявки. Опись документов и материалов Заявки также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия). Опись представленных документов вложению в конверт не подлежит и представляется отдельным документом.

8.7. Все документы и материалы, входящие в состав Заявки, должны быть надлежащим образом оформлены и иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дату выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия).

8.8. Документы, для которых в приложениях к Конкурсной документации содержатся рекомендуемые формы, могут быть составлены в  соответствии с этими формами. При этом Заявитель вправе использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм.

8.9. Все предоставляемые Заявителем в составе Заявки документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 г. (легализация и проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена). Указанные документы должны иметь в качестве приложения заверенный перевод на русский язык.

8.10. Заявки, переданные в Конкурсную комиссию с помощью факсимильной связи, не допускаются, а полученные таким образом документы считаются не имеющими юридической силы.

8.11. Заявки представляются в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯСНОПОЛЯНСКОЕ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ». На конверте с Заявкой также указывается наименование и адрес Заявителя.

8.12. Кроме того на конверте должна быть пометка: «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11:00 «____» ________ 20__ года.».

8.13. Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Заявителя и скреплен печатью Заявителя (при ее наличии).

8.14. При поступлении Заявок без указанных в настоящем разделе пометок на конвертах они не считаются Заявкой и не подлежат рассмотрению Конкурсной комиссией.

8.15. Заявка также должна содержать сведения о лицах:

- которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал хозяйственного общества, либо более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов общего числа членов кооператива или участников хозяйственного товарищества;

- которые на основании договора или по иным основаниям получили право или полномочие определять решения, принимаемые заявителем, в том числе определять условия осуществления заявителем предпринимательской деятельности;

- которые имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа заявителя и (или) имеют безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления заявителя;

- которые осуществляют полномочия управляющей компании заявителя;

- в интересах которых прямо или косвенно осуществляется владение более чем двадцатью пятью процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, а также о лицах, учрежденных в иностранном государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (офшорные зоны).

8.16. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе.

9. Место и срок предоставления Заявок

9.1. Заявка должна быть представлена в Конкурсную комиссию по адресу: 301248, Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д.1, (далее – адрес Концедента), каб. 11, с «____» ________ 20__ г. с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени в рабочие дни по «____» ________ 20__ г. включительно.

9.2. Срок поступления Заявки определяется по дате и времени регистрации конверта с Заявкой в журнале регистрации Заявок и по дате и времени, проставленным при приеме Заявки на копии описи документов и материалов такой Заявки. Представленная в Конкурсную комиссию Заявка подлежит регистрации в журнале регистрации Заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других Заявок. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой Заявки.

9.3. Конверт с Заявкой, представленной в Конкурсную комиссию по истечении срока представления Заявок, установленного в пункте 9.1. Конкурсной документации, не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки.

9.4. В случае поступления такой Заявки по почте конверт с Заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки, по адресу Заявителя, указанному на конверте.

10. Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации

10.1. Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе по письменному заявлению любого заинтересованного лица, поданному по адресу: 301248, Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д.1, каб. _______, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени в рабочие дни со дня опубликования сообщения о проведении  Конкурса до окончания срока подачи Конкурсных предложений.

10.2. Конкурсная документация размещается на Официальных сайтах одновременно с размещением сообщения о проведении Конкурса.

10.3. Плата за предоставление Конкурсной документации не взимается.

11. Порядок предоставления разъяснений положений Конкурсной документации

11.1. Заявитель вправе обратиться в Конкурсную комиссию за разъяснениями положений Конкурсной документации, оформив запрос письменно или в электронной форме.

11.2. Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Заявителя, если такой запрос поступил в Конкурсную комиссию не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок.

11.3. Разъяснения положений Конкурсной документации направляются Конкурсной комиссией каждому Заявителю в письменной (или электронной) форме, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос.

11.4. Разъяснения положений Конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос, одновременно с направлением Заявителям размещаются на Официальных сайтах.

11.5. Разъяснения положений Конкурсной документации не изменяют ее суть.

12. Способ обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению

12.1. Способом обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению является предоставление непередаваемой безотзывной банковской гарантии, соответствующей утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» требованиям к таким гарантиям. Сведения о размере и сроке действия банковской гарантии указаны в проекте Концессионного соглашения (Приложение №6 к Конкурсной документации).

12.2. Концессионер обязан ежегодно обеспечивать исполнение обязательств по Концессионному соглашению по созданию и реконструкции Объекта Концессионного соглашения в размере, составляющем 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы Предельного размера расходов на создание и реконструкцию Объекта Концессионного соглашения и Объема расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на создание и (или) реконструкцию Объекта Концессионного соглашения.

С года, следующего за годом исполнения всех обязательств Концессионера по созданию и реконструкции Объекта Концессионного соглашения банковская гарантия не предоставляется.

13. Размер, порядок, срок внесения Задатка

13.1. Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению Концессионного соглашения должен осуществить внесение Задатка в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

13.2. Задаток перечисляется Заявителем Организатору конкурса в срок до ___ час. ___мин. «____» по местному времени ________ 20__ года включительно  по следующими реквизитами:

Получатель: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств [наименование и ИНН Заявителя] по заключению концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Яснополянское Щекинского района».

13.3. Задаток должен быть уплачен Заявителем  лично. Не допускается уплата Задатка за Заявителя другим лицом.

13.4. Сумма Задатка возвращается Концедентом претенденту или Участнику Конкурса или Заявителю путем перечисления денежных средств в размере внесенного Заявителем Задатка на расчетный счет Участника конкурса или Заявителя в порядке после наступления одного из следующих событий:

13.4.1. В случае отказа Концедента от проведения настоящего Конкурса внесенные суммы Задатка возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Концедентом уведомления об отказе от дальнейшего проведения Конкурса;

13.4.2. В случае отзыва Заявителем Заявки (в любое время до истечения срока представления Заявок в Конкурсную комиссию) внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве Заявки;

13.4.3. В случае отзыва Участником конкурса Конкурсного предложения (в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений), внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве Конкурсного предложения;

13.4.4. В случае получения Заявки после истечения срока представления Заявок, внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения таковой Заявки;

13.4.5. В случае получения Конкурсного предложения после истечения срока представления Конкурсных предложений, внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого Конкурсного предложения;

13.4.6. В случае если Конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе, внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора.

13.4.7. Сумма Задатка возвращается Заявителю, представившему единственную Заявку, если:

13.4.7.1. Заявителю не было предложено представить Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения – в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;

13.4.7.2. Заявитель не представил Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения – в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении Концессионного соглашения;

13.4.7.3. Концедент по результатам рассмотрения представленного Заявителем предложения о заключении Концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким Заявителем Концессионного соглашения – в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения Концедентом предложения о заключении Концессионного соглашения.

13.4.8. В случае, если в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся по результатам рассмотрения представленного только одним Участником конкурса Конкурсного предложения, Концедентом не было принято  решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения, Задаток, внесенный этим Участником конкурса, возвращается ему в течение 15 (пятнадцати) дней со дня истечения указанного срока.

13.4.9. Суммы внесенных Задатков возвращаются всем Участникам конкурса, за исключением Победителя конкурса, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса.

13.4.10. Победителю конкурса внесенный им Задаток возвращается после заключения Концессионного соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Концессионного соглашения.

13.5. Сумма задатка, вне зависимости от причин возврата такового, возвращается только в однократном размере. На сумму задатка в любом случае не подлежат начислению какие-либо проценты.

13.6. Задаток остается (не возвращается) у Концедента в случае отказа или уклонения Победителя конкурса от подписания Концессионного соглашения в течение срока, установленного для подписания Концессионного соглашения в пункте 24.1. Конкурсной документации.

14.  Плата по Концессионному соглашению

14.1. Концессионная плата определена в размере 0 (ноль) рублей 0 (ноль) копеек.

14.2. Размер платы Концедента определен как объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на создание и (или) реконструкцию Объекта Концессионного соглашения на каждый год срока действия Концессионного соглашения.

15. Порядок, место и срок представления Конкурсных предложений

15.1. Конкурсное предложение должно быть оформлено Участником конкурса в соответствии с требованиями Конкурсной документации и представлено по адресу:  301248, Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д.1, каб. 11, с «____» ________ 20__ г. с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени в рабочие дни до 16:00 «____» ________ 20__ г. включительно.

15.2. Срок поступления Конкурсного предложения определяется по дате и времени (часы и минуты) регистрации конверта с Конкурсным предложением в журнале регистрации Конкурсных предложений. На копии описи представленных Участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления Конкурсного предложения с указанием номера этого Конкурсного предложения.

15.3. Участник конкурса вправе представить Конкурсное предложение на заседании Конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления Конкурсных предложений. После истечения установленного в настоящем разделе срока, Конкурсные предложения не принимаются.

15.4. Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию по истечении срока представления Конкурсных предложений, установленного в пункте 15.1. Конкурсной документации, не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения.

15.5. В случае поступления такого Конкурсного предложения по почте, конверт с Конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему его Участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения, по адресу Участника конкурса, указанному на конверте.

15.6. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Участника конкурса, и представляется в Конкурсную комиссию в установленном Конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. В конверте с Конкурсным предложением также должна содержаться электронная версия Конкурсного предложения на электронных носителях (CD/DVD/USB-флешнакопитель) в единственном экземпляре. К Конкурсному предложению отдельно от конверта прилагается удостоверенная подписью Участника конкурса опись представленных им документов и материалов в 2 (двух) экземплярах, оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия - у Участника конкурса.

15.7. Все страницы оригинала Конкурсного предложения должны быть четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы копии Конкурсного предложения должны быть помечены надписью «КОПИЯ». При этом копия Конкурсного предложения должна соответствовать оригиналу Конкурсного предложения по содержанию и составу документов и материалов. В случае расхождений между оригиналом и копией преимущественную силу имеет оригинал Конкурсного предложения. Допускается разделение документов в составе Конкурсного предложения на несколько томов. Каждый том представляется в прошитом, скрепленном печатью и подписью Участника конкурса виде с указанием на обороте последней страницы Конкурсного предложения количества страниц тома и его порядкового номера.

15.8. Документы, включенные в оригинал Конкурсного предложения, представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью Участника конкурса или его уполномоченного представителя виде с указанием на обороте последней страницы Конкурсного предложения количества страниц.

15.9. Документы, составляющие копию Конкурсного предложения, брошюруется отдельно и представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью Участника конкурса или его уполномоченного представителя виде с указанием на обороте последней страницы Конкурсного предложения количества страниц.

15.10.Опись документов и материалов Конкурсного предложения представляется в двух экземплярах (оригинал и копия) и не брошюруется с материалами и документами Конкурсного предложения.

15.11. Все предоставляемые Участником конкурса документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права, должны быть легализованы консульским учреждением Российской Федерации либо удостоверены проставлением апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией от 5 октября 1961 г. Легализация и проставление апостиля на предоставляемых документах не требуется, если международным договором Российской Федерации данная процедура в отношении указанных документов отменена или упрощена. Указанные документы должны иметь в качестве приложения заверенный перевод на русский язык.

15.12. Использование факсимиле на документах и материалах, входящих в состав Конкурсного предложения, не допускается.

15.13. Конкурсное предложение, предоставленное с нарушением требований, установленных Конкурсной документацией, не рассматривается Конкурсной комиссией и по решению Конкурсной комиссии признается несоответствующим требованиям Конкурсной документации.

15.14. На конверте с Конкурсным предложением должно быть указано: «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯСНОПОЛЯНСКОЕ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА». Кроме того, на конверте с Конкурсным предложением указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, представляющего Конкурсное предложение.

15.15. Кроме того, на конверте должна быть пометка: ««НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11:00 «____» ________ 20__ года.»

15.16.  Конверт на местах склейки должен быть подписан Участником конкурса или его уполномоченным лицом и скреплен печатью (при ее наличии).

15.17.  При поступлении конвертов с Конкурсными предложениями без указанных в настоящем разделе пометок на конвертах, они не считаются Конкурсными предложениями и не подлежат рассмотрению Конкурсной комиссией.

16. Порядок и срок изменения и (или) отзыва Заявок и Конкурсных предложений

16.1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою Заявку в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Заявок. Изменение Заявки или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Заявок.

16.2. В случае, если изменение Заявки влечет за собой также изменение ранее предоставленных в составе Заявки документов и (или) материалов, Заявитель обязан предоставить в составе изменений Заявки новые документы и материалы (документы и материалы в новой редакции) и перечень документов и материалов, ранее предоставленных Заявителем, но не подлежащих рассмотрению Конкурсной комиссией в связи с их изменением и утратой их актуальности.

16.3. Изменение в Заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с требованиями раздела 8 Конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯСНОПОЛЯНСКОЕ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА». Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в том же порядке, что и регистрация Заявки в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

16.4. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое Конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение Конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.

16.5. Изменение Конкурсного предложения должно быть составлено, оформлено, запечатано, маркировано и представлено в соответствии с разделом 16 Конкурсной документации.

16.6. Конверты с изменениями Конкурсных предложений маркируются «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯСНОПОЛЯНСКОЕ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА». На конвертах с изменениями также указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, направившего изменение Конкурсного предложения.

16.7. В случае, если изменение Конкурсного предложения влечет за собой также изменение ранее предоставленных в составе Конкурсного предложения документов и (или) материалов, Участник конкурса обязан предоставить в составе изменений Конкурсного предложения новые документы и материалы (документы и материалы в новой редакции) и перечень документов и материалов, ранее предоставленных Участником конкурса, но не подлежащих рассмотрению Конкурсной комиссией в связи с их изменением и утратой их актуальности.

16.8. Регистрация изменений Конкурсного предложения и уведомления об отзыве Конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация Конкурсного предложения в соответствии Конкурсной документацией.

17.  Порядок и время вскрытия конвертов с Заявками

17.1. Конверты с Заявками вскрываются на заседании Конкурсной комиссии в 11 час. 00 мин. по местному времени «____» ________ 20__г. по адресу: 301248, Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д.1, каб. 9.

17.2.  При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с Заявками наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого Заявителя, конверт с Заявкой которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой Заявке документов и материалов, представление которых Заявителем предусмотрено Конкурсной документацией.

17.3. Протокол вскрытия конвертов с Заявками подписывается членами Конкурсной комиссии в срок не позднее дня, следующего за днем проведения вскрытия конвертов с Заявками.

17.4. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование процесса вскрытия Заявок, в том числе видеозапись и фотофиксацию содержания Заявок. Информация, которая представляется в составе Заявки, не может быть признана Заявителями коммерческой тайной.

17.5. Вскрытию подлежат все конверты с Заявками, представленными в Конкурсную комиссию до истечения установленного Конкурсной документацией срока представления Заявок.

18. Порядок и срок проведения предварительного отбора Участников конкурса. Дата подписания протокола о проведении предварительного отбора

18.1.  Конкурсная комиссия «____» ________ 20__г. в 14 час.00 мин. по местному времени по адресу: 301248, Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д.1, в каб. № 9, определяет:

- соответствие Заявки требованиям, содержащимся в Конкурсной документации. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя письменные и (или) устные разъяснения положений представленной им Заявки;

- соответствие Заявителя требованиям к Участнику конкурса, установленным Конкурсной документацией. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя письменные и (или) устные разъяснения положений представленных им документов и материалов, подтверждающих его соответствие указанным требованиям;

- отсутствие решения о ликвидации юридического лица - Заявителя или о прекращении физическим лицом - Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.

18.2. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора Участников конкурса принимает решение о допуске Заявителя к участию в Конкурсе или об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора Участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, прошедшего предварительный отбор Участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, не прошедшего предварительного отбора Участников конкурса и не допущенного к участию в Конкурсе, с обоснованием принятого Конкурсной комиссией решения. Протокол подписывается членами Конкурсной комиссии в день принятия решения, указанного в настоящем пункте, в отношении всех Заявителей.

18.3. Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе принимается Конкурсной комиссией в случае, если:

- Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса частью 1 статьи 29 Закона о концессионных соглашениях и разделом 3 Конкурсной документации;

- Заявка не соответствует требованиям, предъявляемым к Заявкам и установленным Конкурсной документацией;

- представленные Заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;

- Задаток, вносимый Заявителем, не поступил на счет в срок и в размере, установленных Конкурсной документацией.

18.4. Конкурсная комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора Участников конкурса направляет Участникам конкурса уведомление с предложением представить Конкурсные предложения.

Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в Конкурсе в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора Участников конкурса, Конкурсной комиссией направляется уведомление об отказе в допуске к участию в Конкурсе с приложением копии указанного протокола.

18.5. Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.6. В случае, если Конкурс объявлен несостоявшимся в связи с представлением менее 2 (двух) Заявок, Конкурсная комиссия вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой и рассмотреть эту Заявку в порядке, установленном настоящим разделом, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся. В случае, если Заявитель и представленная им Заявка соответствуют требованиям, установленным Конкурсной документацией, Концедент в течение 10 (десяти)  рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся вправе предложить такому Заявителю представить предложение о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации. Срок представления Заявителем этого предложения составляет не более чем 60 (шестьдесят) рабочих дней со дня получения Заявителем предложения Концедента. Срок рассмотрения Концедентом представленного таким Заявителем предложения составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня его представления. По результатам рассмотрения представленного Заявителем предложения Концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принимает решение о заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем.

19. Порядок, время вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями

19.1. Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по адресу: 301248, Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д.1, каб. 9 в 11 час. 00 мин. по местному времени «____» ________ 20__г.

19.2. При вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого Участника конкурса, сведения о наличии в Конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых Участниками конкурса содержится в Конкурсной документации. При вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями Конкурсной комиссией оглашаются значения содержащихся в Конкурсных предложениях условий Критериев конкурса, и такие значения вносятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями.

19.3. Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями подписывается членами Конкурсной комиссии в течение 2 (двух) рабочих дней после дня вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями.

19.4. Участники конкурса, представившие Конкурсные предложения в Конкурсную комиссию, или их представители, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями, осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование, в том числе видеозапись и фотофиксацию Конкурсных предложений Участников конкурса, при условии, что это не мешает Конкурсной комиссии осуществлять свои функции.

19.5. Вскрытию подлежат все конверты с Конкурсными предложениями, представленными Участниками конкурса в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Конкурсных предложений.

19.6. Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию по истечении срока представления Конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему его Участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения.

20. Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений

20.1. Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений осуществляются Конкурсной комиссией в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями путем:

-	определения соответствия Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации,

-	проведения оценки Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям Конкурсной документации, в целях определения Победителя конкурса.

20.2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения Конкурсных предложений принимает решение о:

-	соответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации,

-	несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации.

20.3. Решение о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации принимается Конкурсной комиссией в случае, если:

- участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией, подтверждающие соответствие Конкурсного предложения требованиям, установленным Конкурсной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в Конкурсном предложении;

- условия, содержащиеся в Конкурсном предложении, не соответствуют установленным параметрам Критериев конкурса и (или) предельным значениям Критериев конкурса;

- представленные Участником конкурса документы и материалы недостоверны.

20.4. Для оценки достоверности представленных Конкурсных предложений, документов и материалов Участника конкурса Конкурсная комиссия вправе привлекать экспертов, делать запросы в соответствующие органы и организации.

20.5. Предоставление Участником конкурса в составе Конкурсного предложения документов и материалов, не подтверждающих информацию, содержащуюся в Конкурсном предложении, рассматривается Конкурсной комиссией как предоставление Участником конкурса недостоверной информации и повлечь за собой принятие решения о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации.

20.6. Конкурсное предложение должно содержать условия, предлагаемые Участником конкурса по каждому критерию Конкурса, выраженные в числовых значениях на каждый год срока действия концессионного соглашения.

20.7. Оценка Конкурсных предложений в соответствии с критериями конкурса, осуществляется конкурсной комиссией в два этапа:

I этап.  Проведение оценки соответствия Конкурсного предложения требованиям п. 5.6 ст. 32 ФЗ «О концессионных соглашениях» в части не превышения установленного в Конкурсной документации предельного роста необходимой валовой выручки на каждый год действия Концессионного соглашения.

В случае, если при оценке Конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой выручки Участника конкурса, определяемой на каждый год предполагаемого срока действия Концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный Конкурсной документацией предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки Концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, Участник конкурса отстраняется от Участия в конкурсе.

Анализ не превышения установленного в Конкурсной документации предельного роста необходимой валовой выручки на каждый год действия Концессионного соглашения, ограниченного органом регулирования в деле регулирования тарифов, производится с учетом расчета необходимой валовой выручки по годам действия Концессионного соглашения в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития РФ на период до ____ года.

II этап.  Проведение оценки Конкурсных предложений посредством сравнения содержащихся в Конкурсных предложениях условий. Наилучшие содержащиеся в конкурсных предложениях условия соответствуют:

1) дисконтированной выручке участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;

2) наибольшему количеству содержащихся в конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в конкурсных предложениях иных участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.

20.8. Дисконтированная выручка Участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

2.9. Конкурс по решению Концедента объявляется не состоявшимся в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующим требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух Конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним Участником конкурса Конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям  Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принять решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном предложении, в течение 30 (тридцати)  дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся.

20.10. В случае, если по решению Концедента Конкурс объявлен несостоявшимся, либо в результате рассмотрения представленного только одним Участником конкурса Конкурсного предложения Концедентом не принято решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения, решение о заключении Концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи Концессионеру Объекта Концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий Концессионного соглашения.

20.11. В случае если по результатам рассмотрения представленного только одним Участником конкурса Конкурсного предложения Концедентом не было принято решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения, задаток, внесенный этим Участником конкурса, возвращается ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока.

21. Порядок определения Победителя конкурса

21.1. Победителем конкурса признается Участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном Конкурсной документацией.

21.2. В случае, если два и более Конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, Победителем конкурса признается Участник конкурса, раньше других указанных Участников конкурса представивший в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение.

21.2. Решение об определении Победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки Конкурсных предложений, который подписывается членами Конкурсной комиссии не позднее истечения срока рассмотрения и оценки конкурсных предложений, установленного пунктом 20.1. Конкурсной документации. В протоколе рассмотрения и оценки конкурсных предложений указываются:

-	Критерии конкурса;

-	условия, содержащиеся в Конкурсных предложениях;

-	результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям Конкурсной документации;

-	результаты оценки Конкурсных предложений в соответствии с Конкурсной документацией;

-	наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) Победителя конкурса, обоснование принятого Конкурсной комиссией решения о признании Участника конкурса Победителем конкурса.

21.3. Решение о признании Участника конкурса Победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

22. Протокол о результатах проведения Конкурса

22.1. Конкурсной комиссией не позднее чем через 3 (три) рабочих дня со дня подписания протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений подписывается протокол о результатах проведения Конкурса, в который включаются:

- решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида Конкурса;

- сообщение о проведении Конкурса;

- Конкурсная документация и внесенные в нее изменения;

- запросы Участников конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и соответствующие разъяснения Концедента или Конкурсной комиссии;

- протокол вскрытия конвертов с Заявками;

- оригиналы Заявок, представленные в Конкурсную комиссию;

- протокол проведения предварительного отбора Участников конкурса;

- перечень Участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить Конкурсные предложения;

- протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями;

- протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

22.2. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у Концедента в течение срока действия Концессионного соглашения.

22.3. Конкурсная комиссия в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении Конкурса несостоявшимся обязана опубликовать сообщение о результатах проведения Конкурса с указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества (для индивидуального предпринимателя) Победителя Конкурса или решение об объявлении Конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в Официальном печатном издании и Официальных сайтах.

22.4. Конкурсная комиссия в течение 15 (пятнадцати)  рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса или принятия Концедентом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана направить уведомление Участникам конкурса о результатах проведения Конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной форме по адресам электронной почты, указанным Участниками конкурса.

22.5. Любой Участник конкурса вправе обратиться к Концеденту за разъяснениями результатов проведения Конкурса, и Концедент обязан представить ему в письменной форме соответствующие разъяснения в течение 30 (тридцати) дней со дня получения такого обращения.

23. Срок подписания Концессионного соглашения

23.1. Концедент в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса направляет Победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным Победителем конкурса Конкурсным предложением,  а также иные предусмотренные Законом о концессиях, другими федеральными законами условия. Концессионное соглашение должно быть подписано Победителем конкурса в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня направления такому Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения.

23.2. В случае, если в срок, указанный в пункте 23.1. Конкурсной документации, Победитель конкурса отказался от подписания Концессионного соглашения либо в Конкурсную комиссию не поступил проект подписанного Победителем конкурса Концессионного соглашения и (или) Победитель конкурса не представил Концеденту банковскую гарантию, соответствующую требованиям, установленным разделом 13 Конкурсной документации, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с указанным лицом. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок Концессионного соглашения, внесенный им Задаток не возвращается.

23.3. В случае отказа или уклонения Победителя конкурса от подписания в установленный срок Концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение Участнику конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса. Концедент направляет такому Участнику конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным таким Участником конкурса Конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок 20 (двадцать)  рабочих дней со дня направления такому Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения. В случае если до истечения указанного в настоящем пункте срока подписания Концессионного соглашения Участник конкурса, которому в соответствии с настоящим пунктом Концедент предложил заключить Концессионное соглашение, не представил Концеденту банковскую гарантию, соответствующую требованиям, установленным разделом 13 Конкурсной документации, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Участником конкурса и об объявлении Конкурса несостоявшимся.

23.4. В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с пунктом 18.6. Конкурсной документации, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с Заявителем, представившим единственную Заявку, Концедент направляет такому Заявителю проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, конкурсной документацией, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия. В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с пунктом 20.7.  Конкурсной документации, не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с единственным Участником конкурса Концедент направляет такому Участнику конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя его условия, определенные решением о заключении Концессионного соглашения , Конкурсной документацией и представленным таким Участником конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия. В этих случаях Концессионное соглашение должно быть подписано в срок 20 (двадцать) рабочих дней со дня направления такому Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения. В случае, если до установленного Конкурсной документацией дня подписания Концессионного соглашения такой Заявитель или такой Участник конкурса не представил Концеденту банковскую гарантию, соответствующую требованиям, установленным Разделом 12 Конкурсной документации,  подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем или таким Участником конкурса.

23.5. В случае, если после направления Концедентом Победителю конкурса, иному лицу, заключающему Концессионное соглашение в соответствии с пунктами 23.3. и 23.4. Конкурсной документации, документов для заключения Концессионного соглашения установлено, что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке.

23.6. В случае принятия в отношении Победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним Концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение Участнику конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса.

23.7. Концессионное соглашение заключается в письменной форме и вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами соглашения..

24. Отказ от проведения Конкурса.

Внесение изменений в Конкурсную документацию

24.1. Концедент вправе отказаться от проведения Конкурса, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до установленной даты вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями. При этом Концедент не несет ответственности за или в связи с совершением указанных действий по отказу от проведения Конкурса.

24.2. Сообщение об отказе от проведения Конкурса размещается в Официальном печатном издании и на Официальных сайтах в течение 1 (одного) рабочего дня от даты принятия Концедентом решения об отказе от проведения Конкурса.

24.3. Концедент вправе вносить изменения в Конкурсную документацию в соответствии с Законом о концессионных соглашениях. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня  внесения соответствующих изменений сообщение об их внесении опубликовывается в Официальном печатном издании и на Официальных сайтах. При этом срок  представления Заявок на участие в конкурсе или Конкурсных предложений продлевается не менее чем на 30 (тридцать) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.

24.4. При поступлении предложений об изменении Конкурсной документации, в том числе об изменении проекта Концессионного соглашения, к Концеденту или в Конкурсную комиссию они размещают на Официальных сайтах в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления указанных предложений информацию о принятии или об отклонении представленных предложений об изменении Конкурсной документации с указанием причин их принятия или отклонения.

24.5. В случае принятия Концедентом представленных предложений он вносит в Конкурсную документацию соответствующие изменения. В течение 3 (трех)  рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений сообщение об их внесении опубликовывается конкурсной комиссией в Официальном издании и размещается на Официальных сайтах. При этом срок представления Заявок или Конкурсных предложений продлевается не менее чем на 30 (тридцать) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.

25. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Концессионного соглашения и предоставления земельных участков

25.1. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Концессионного соглашения - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Концессионного соглашения.

25.2. Земельные участки, которые необходимы Концессионеру для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Концессионным соглашением, предоставляются Концедентом Концессионеру в аренду (субаренду).

Договоры аренды (субаренды) или иные договоры в отношении земельных участков заключаются в течение:

- 60 шестидесяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения в отношении Земельных участков, поставленных на кадастровый учет на дату заключения Соглашения;

- 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня проведения государственного кадастрового учета в отношении Земельных участков, не поставленных на кадастровый учет и не зарегистрированных в порядке, предусмотренном законодательством Российской федерации.

25.3. Размер арендной платы за пользование Земельными участками в течение срока действия Соглашения либо формула расчета размера арендной платы (ставки аренды) за пользование Земельными участками определяется в соответствии с Положением «О распоряжении земельными участками на территории муниципального образования Щекинский район и определения размера арендной платы», утвержденным Собранием представителей муниципального образования Щекинский район от 06.12.2015 № 9/38, если иное не предусмотрено иным действующим законодательством.

26. Метод регулирования тарифов, долгосрочные и иные параметры регулирования деятельности концессионера

26.1. Метод регулирования тарифов Концессионера в сфере водоснабжения и водоотведения — метод индексации.

26.2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера  указаны в Приложении №2 к Конкурсной документации.

26.3.  Цены, величины, значения, параметры, которые будут учитываться при расчете дисконтированной валовой выручки Участников конкурса при формировании тарифов  на услуги Концессионера (Приложение №2 к Конкурсной документации), в том числе:

- объем отпуска питьевой воды, объемы приема и транспортировки сточных вод в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды, объема приема и транспортировки сточных вод на срок действия Концессионного соглашения;

- цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия Концессионного соглашения;

- потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды, объема приема и транспортировки сточных вод в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения;

- величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций);

- предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки Концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

27. Перечень приложений к Конкурсной документации

27.1. Конкурсная документация содержит следующие приложения:

Приложение №1 – Состав, описание и технико-экономические показатели Объекта Концессионного соглашения.

Приложение №1.1 - Состав и описание незарегистрированного недвижимого имущества, передаваемого в составе Объекта Концессионного соглашения.

Приложение №2 - Долгосрочные параметры регулирования тарифов по водоснабжению и водоотведению и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера. Цены, величины, значения, параметры, которые будут учитываться при расчете дисконтированной валовой выручки Участников конкурса при формировании тарифов на услуги Концессионера.

Приложение №3 - Форма заявки на участие в конкурсе.

Приложение №4 - Форма Конкурсного предложения Участника.

Приложение №5 - Критерии конкурса.

Приложение №6 - Проект Концессионного соглашения.

Приложение №7 - Копии актов технического обследования имущества, передаваемого по Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению.

Приложение №8 - Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода.

Приложение №9 – Задание на основные мероприятия по реконструкции Объекта Соглашения.

Приложение №10 – Размещаемые на официальном сайте в сети «Интернет» копии предложений об установлении цен (тарифов).

Приложение №1

к Конкурсной документации

Состав, описание и технико-экономические показатели Объекта Концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта | Наименование объекта в соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним | Передаваемый объект недвижимости (часть объекта недвижимости) | Адрес/место нахождения | Характеристика | Кадастровый (или условный) номер объекта | Номер регистрации права собственности | Обременения на дату заключения концессионного соглашения | Год ввода в эксплуатацию | Состояние | Примечание по тех. состоянию | Фактический (оценочный) износ, % | Балансовая стоимость, тыс. рублей | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть | Сооружение, назначение: иное сооружение (водопроводная сеть) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский | 1700 м, сталь, ПНД, чугун | 71:22:000000:1001 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5036/2 | не зарегистрировано | 1956 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 2 | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть | Наружный водопровод, назначение: иное сооружение (наружный водопровод) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский | 590 м, сталь, ПНД, чугун | 71:22:020306:1140 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5043/2 | не зарегистрировано | 1956 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 3 | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть | Сооружение, назначение: иное сооружение (водопроводная сеть) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, п. Головеньковский | 410 м, сталь, ПНД, чугун | 71:22:020306:1138 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5055/2 | не зарегистрировано | 1956 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 4 | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть | Водопровод, назначение: иное сооружение (водопровод) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Головеньки | 900 м, сталь, ПНД, чугун | 71:22:020306:1139 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5050/2 | не зарегистрировано | 1956 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 5 | артезианская скважина №1 | Артезианская скважина №1, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №1) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский, территория насосной станции | стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1956 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | - | Реконструируемый Объект иного имущества |
| 6 | артезианская скважина №2 | Артезианская скважина №2, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №2) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский, западнее Насосной станции | стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1956 | неудовлетворительное | Неработоспособное состояние | 45 | - | Реконструируемый Объект иного имущества |
| 7 | водопроводная башня | Водонапорная башня, назначение: иное сооружение (водопроводная башня) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский, рядом с домом Шахтерская, 11 | стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1956 | неудовлетворительное | Неработоспособное состояние | 45 | - | Объект иного имущества |
| 8 | резервуар железобетонный | Сооружение, назначение: иное сооружение (резервуар железобетонный) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский, территория насосной станции | ж/б | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1956 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | - | Объект иного имущества |
| 9 | насосная станция | Сооружение (насосная станция), назначение: сооружение | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский, территория насосной станции | стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1956 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | - | Объект иного имущества |
| 10 | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть | Водопроводная сеть, назначение: иное сооружение (водопроводная сеть) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна | 1036 м, сталь, ПНД | 71:22:030103:2124 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5077/2 | не зарегистрировано | 1975 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 11 | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть | Водопроводная сеть, назначение: иное сооружение (водопроводная сеть) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна | 30 м, сталь, ПНД | 71:22:030101:207 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5079/2 | не зарегистрировано | 1975 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 12 | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть | Сооружение-трубопровод, назначение: сооружение | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Школьная | 375 м, сталь, ПНД | 71:22:030103:2123 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5067/2 | не зарегистрировано | 1975 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 13 | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть | Сооружение (водопроводная сеть), назначение: сооружение | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Школьная | 515 м, сталь, ПНД | 71:22:030103:2125 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5068/2 | не зарегистрировано | 1975 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 14 | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть | Сооружение - водопроводная сеть, назначение: сооружение | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Школьная | 432 м, сталь, ПНД | 71:22:030103:2122 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5069/2 | не зарегистрировано | 1975 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 15 | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть | Сооружение трубопровод и арматура, назначение: иное сооружение (трубопровод и арматура) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна | 960 м, сталь, ПНД | 71:22:030101:206 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5062/2 | не зарегистрировано | 1975 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 16 | артезианская скважина №1 | Артезианская скважина №1, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №1) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д.1А | 3.3 кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:14:030901:240 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5045/2 | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 17 | водопроводная башня | Водонапорная башня, назначение: иное сооружение (водопроводная башня) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 1А | 3.5 кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:14:030901:241 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5047/2 | не зарегистрировано | 1975 | неудовлетворительное | Неработоспособное состояние | 45 | н/д | Объект иного имущества |
| 18 | артезианская скважина №2 | Артезианская скважина №2, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №2) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 1А | 3.3 кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:14:030901:239 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5048/2 | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 19 | водопроводная башня | Водопроводная башня, назначение: иное сооружение (водопроводная башня) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.19Г | 96.4 кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:030103:2121 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5052/2 | не зарегистрировано | 1975 | неудовлетворительное | Неработоспособное состояние | 45 | н/д | Объект иного имущества |
| 20 | насосная станция | Сооружение (насосная станция), назначение: сооружение | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.19В | 98.2 кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:030103:2120 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5065/2 | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 21 | артезианская скважина №2 | Артезианская скважина №2, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №2) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, д.109Д | 3.3 кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:030103:2116 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5058/2 | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 22 | артезианская скважина №1 | Артезианская скважина №1, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №1) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, д.142Б | 3.3 кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:030103:2118 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5060/2 | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 23 | артезианская скважина №1 | Артезианская скважина №1, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №1) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, д.109Д | 3.3 кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:030103:2117 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5061/2 | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 24 | артезианская скважина №4 | Артезианская скважина №4, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №4 и павильон) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.19 | стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | - | Реконструируемый Объект иного имущества |
| 25 | артезианская скважина №5 | Артезианская скважина №5, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №5) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.19 | стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | - | Реконструируемый Объект иного имущества |
| 26 | резервуар железобетонный | Сооружение, назначение: иное сооружение (резервуар железобетонный) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.19 | ж/б | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | - | Объект иного имущества |
| 27 | водопроводная башня | Водонапорная башня, назначение: иное сооружение (водопроводная башня) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, д.142Б | стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1975 | неудовлетворительное | Неработоспособное состояние | 45 | - | Объект иного имущества |
| 28 | водопроводная башня | Водонапорная башня, назначение: иное сооружение (водопроводная башня) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, д.109Д | стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1975 | неудовлетворительное | Неработоспособное состояние | 45 | - | Объект иного имущества |
| 29 | насосная станция | Сооружение (насосная станция), назначение: сооружение | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, д.109Д | стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | - | Реконструируемый Объект иного имущества |
| 30 | водопроводная сеть | Водопроводная сеть, назначение: водопроводная сеть | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Юбилейный | 1656 м, чугун | 71:22:020202:547 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5056/2 | не зарегистрировано | 1975 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 31 | артезианская скважина | Артезианская скважина, назначение: иное сооружение (артезианская скважина) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Юбилейный, д.158 А | 3.3 кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:020202:526 | 71-71/022-71/022/005/2016-5044/2 | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 32 | насосная станция | Сооружение, назначение: иное сооружение (насосная станция) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Юбилейный, д.158 А | 3.5 кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:020202:525 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5053/2 | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 33 | резервуар железобетонный | Сооружение, назначение: иное сооружение (резервуар железобетонный) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Юбилейный, д.158 А | ж/б | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | - | Объект иного имущества |
| 34 | станция обезжелезивания | Сооружение, назначение: иное сооружение (станция обезжелезивания) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Юбилейный, рядом с д.12 А | стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | - | Объект иного имущества |
| 35 | резервуар железобетонный | Сооружение, назначение: иное сооружение (резервуар железобетонный) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Селиваново, ул. Полевая, д.2А | ж/б | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1980 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | - | Объект иного имущества |
| 36 | водопроводная сеть | Водопроводная сеть, назначение: иное сооружение (водопроводная сеть) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Селиваново | 1238 м, сталь | 71:22:020608:2030 | 71-71/022-71/022/005/2016-5057/2 | не зарегистрировано | 1980 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 37 | резервуар железобетонный | Сооружение, назначение: иное сооружение (резервуар железобетонный) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Селиваново, ул. Полевая, д.2А | 718.7 кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:020608:2015 | 71-71/022-71/022/005/2016-5041/2 | не зарегистрировано | 1980 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Объект иного имущества |
| 38 | насосная станция | Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Селиваново, ул. Полевая, д.2А | 169 кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:020608:2024 | 71-71/022-71/022/005/2016-5071/2 | не зарегистрировано | 1980 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Объект иного имущества |
| 39 | артезианская скважина | Сооружение, назначение: артезианская скважина бесфильтрованная | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Селиваново, ул. Полевая, д.2А | 6.5 кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:020608:2033 | 71-71/022-71/022/005/2016-5073/2 | не зарегистрировано | 1980 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 40 | резервуар железобетонный | Резервуар железобетонный, назначение: артскважина бесфильтрованная | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Селиваново, ул. Полевая, д.2а | 706 кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:020608:2016 | 71-71/022-71/022/005/2016-5074/2 | не зарегистрировано | 1980 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Объект иного имущества |
| 41 | водопроводная башня | Водонапорная башня, назначение: иное сооружение (водопроводная сеть) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Селиваново, ул. Полевая, д.2А | 15.4 кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:020608:2023 | 71-71/022-71/022/005/2016-5051/2 | не зарегистрировано | 1980 | неудовлетворительное | Неработоспособное состояние | 45 | н/д | Объект иного имущества |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | Внешняя канализация, назначение: 10.3 сооружения канализации (внешняя канализация) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна | 643 м, керамика, чугун, ПНД | 71:22:0000:959 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5031/2 | не зарегистрировано | 1957, 1975, 1987 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 90% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 2 | Канализационная сеть | Внешняя канализация, назначение: 10.3. сооружения канализации (внешняя канализация) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна | 4311 м, керамика, чугун, ПНД | 71:00:000000:111492 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5033/2 | не зарегистрировано | 1957, 1975, 1987 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 90% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 3 | Канализационная сеть | 10.3 сооружения канализации (канализационная сеть), назначение: сооружение | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна | 2814 м, керамика, чугун, ПНД | 71:00:000000:111706 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5072/2 | не зарегистрировано | 1957, 1975, 1987 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 90% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 4 | Канализационная насосная станция КНС-4 | Канализационная насосная станция КНС-4, назначение: 10.3 сооружения канализации | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 20 | Площадь 66.6 кв.м., стены из красного кирпича, двери и ворота металлические | 71:14:030901:242 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5046/2 | не зарегистрировано | 1987 | удовлетворительное | Здание насосной имеет 50 % износа. Насосное оборудование - 50 % износа. | 50% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 5 | Канализационная насосная станция КНС-2 | Канализационная насосная станция КНС-2, назначение: 10.3 сооружение канализации | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Лесной, д. 1А | Площадь 120 кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:14:030903: 175 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5049/2 | не зарегистрировано | 1987 | удовлетворительное | Здание насосной имеет 50 % износа. Насосное оборудование - 50 % износа. | 50% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 6 | Канализационная насосная станция КНС-1 | Канализационная насосная станция КНС-1, назначение: 10.3 сооружения канализации, кадастровый № 71:22:030103:2119 | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 1А | Площадь 115 кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | К71:22:030103:2119 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5054/2 | не зарегистрировано | 1987 | удовлетворительное | Здание насосной имеет 50 % износа. Насосное оборудование - 50 % износа. | 50% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 7 | Канализационная насосная станция КНС-5 | Канализационная насосная станция КНС-5, назначение: 10.3 сооружения канализации | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 9 Г | Площадь 40.6 кв.м., стены из красного кирпича, двери и ворота металлические | 71:22:030101:205 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5059/2 | не зарегистрировано | 1987 | удовлетворительное | Здание насосной имеет 50 % износа. Насосное оборудование - 50 % износа. | 50% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 8 | Канализационная сеть | Внешняя канализация, назначение: 10.3. сооружения канализации (внешняя канализация) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, п. Юбилейный | 820 м, керамика | 71:22:020202:519 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5035/2 | не зарегистрировано | 1972 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 95% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 9 | Канализационная сеть | Внешняя канализация, назначение: 10.3. сооружения канализации (внешняя канализация) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново | 1965 м, керамика | 71:22:020608:1944 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5034/2 | не зарегистрировано | 1987 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 90% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 10 | Канализационная сеть | Сооружение, назначение: сооружения канализации (внешние сети канализации) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Селиваново | 4300 м, керамика | 71:22:000000:1000 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5042/2 | не зарегистрировано | 1987 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 90% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 11 | Канализационная сеть | Внешние сети канализации, назначение: 10,3 сооружение канализации | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Селиваново | 4205 м, керамика | 71:22:000000:1082 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5075/2 | не зарегистрировано | 1987 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 90% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 12 | Биологические очистные сооружения | Канализационные очитные сооружения, назначение: 10.3 сооружение канализации | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, п. Головеньковский | Площадь н/д кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | н/д | н/д | 1977 | неудовлетворительное | Неработоспособное состояние | 75% | - | Реконструируемый Объект иного имущества |
| 13 | Канализационная сеть | Внешние сети канализации, назначение: 10,3 сооружение канализации | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, п. Головеньковский | 3124 м, керамика | н/д | н/д | н/д | 1960 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 90% | - | Реконструируемый Объект иного имущества |

Приложение №1.1

к Конкурсной документации

Состав и описание незарегистрированного недвижимого имущества, передаваемого в составе Объекта Концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта в соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним | Адрес/место нахождения | Характеристика | Кадастровый (или условный) номер объекта | Номер регистрации права собственности | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина №1, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №1) | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский, территория насосной станции | Стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | Не зарегистрировано | 1956 |
| 2 | Артезианская скважина №2, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №2) | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский, западнее насосной станции | Стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | Не зарегистрировано | 1956 |
| 3 | Водонапорная башня, назначение: иное сооружение (водопроводная башня) | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский, рядом с домом Шахтерская, 11 | Стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | Не зарегистрировано | 1956 |
| 4 | Сооружение, назначение: иное сооружение (резервуар железобетонный) | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский, территория насосной станции | ж/б | н/д | Не зарегистрировано | 1956 |
| 5 | Сооружение (насосная станция), назначение: сооружение | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский, территория насосной станции | Стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | Не зарегистрировано | 1956 |
| 6 | Артезианская скважина №4, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №4 и павильон) | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.19 | Стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | Не зарегистрировано | 1975 |
| 7 | Артезианская скважина №5, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №5) | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.19 | Стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | Не зарегистрировано | 1975 |
| 8 | Сооружение, назначение: иное сооружение (резервуар железобетонный) | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.19 | ж/б | н/д | Не зарегистрировано | 1975 |
| 9 | Водонапорная башня, назначение: иное сооружение (водопроводная башня) | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, д.142Б | Стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | Не зарегистрировано | 1975 |
| 10 | Водонапорная башня, назначение: иное сооружение (водопроводная башня) | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, д.109Д | Стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | Не зарегистрировано | 1975 |
| 11 | Сооружение (насосная станция), назначение: сооружение | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, д.109Д | Стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | Не зарегистрировано | 1975 |
| 12 | Сооружение, назначение: иное сооружение (резервуар железобетонный) | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Юбилейный, д. 158А | ж/б | н/д | н/д | 1975 |
| 13 | Сооружение, назначение: иное сооружение (резервуар железобетонный) | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Юбилейный, рядом с д. 12А | Стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | н/д | 1975 |
| 14 | Канализационные очистные сооружения, назначение: 10.3 сооружение канализации | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский | Площадь н/д кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д |  | 1977 |
| 15 | Внешние сети канализации, назначение: 10.3 сооружение канализации | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский | 3124 м, керамика | н/д | н/д | 1960 |

Приложение №2

к Конкурсной документации

Водоснабжение

I. Долгосрочные параметры регулирования тарифов по водоснабжению и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера

1. Метод регулирования - метод индексации.

2. Базовый уровень операционных расходов на 2022 год – 5 002,70 тыс. руб. (УСН).

3. Индекс эффективности операционных расходов:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Нормативный уровень прибыли, устанавливаемый на период 2022-2036 гг:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 6.24 | 4.86 | 4.13 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск воды в сеть, кВт·ч/м куб. | 0.7907 | 0.7907 | 0.7938 | 0.7976 | 0.7994 | 0.7995 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7999 |
| Уровень потерь воды, % | 10.78 | 10.78 | 9.64 | 8.28 | 7.20 | 6.40 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 |

6. Прогнозные параметры регулирования (плановые параметры расчета) тарифов на водоснабжение.

Рост цен  (в среднем за год к предыдущему году) в соответствии с прогнозом  Минэкономразвития от 26.09.2020 г.:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ, % | 104.3 | 109.5 | 104.6 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
| Электроэнергия, % | 104.7 | 102.1 | 102.1 | 102.2 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 |

II. Сведения о ценах, величинах, значениях и параметрах, предусмотренных пунктами 2-8 и 13 части 8 статьи 41.1 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»  и пунктами 1, 4-7, 9-11части 1 статьи 46 Федерального закона «О концессионных соглашениях»

7. Объем отпуска питьевой воды в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия Концессионного соглашения:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем услуг, тыс. м куб. | 197.35 | 197.35 | 197.35 | 197.35 | 197.35 | 197.35 | 197.35 | 197.35 | 197.35 | 197.35 | 197.35 | 197.35 | 197.35 | 197.35 | 197.35 |

8. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия Концессионного соглашения:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена на электроэнергию, руб./кВт·ч., с НДС | 9.44 | 9.64 | 9.84 | 10.05 | 10.26 | 10.47 | 10.69 | 10.92 | 11.15 | 11.38 | 11.62 | 11.87 | 12.12 | 12.37 | 12.63 |

9. Величина неподконтрольных расходов (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций):

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | 82.77 | 95.27 | 108.18 | 122.56 | 139.31 | 158.83 | 182.22 | 209.55 | 240.98 | 277.13 | 318.70 | 366.50 | 421.48 | 484.70 | 557.40 |

10. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки Концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, по отношению к предыдущему году:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 100.00 | 113.05 | 104.30 | 103.98 | 108.48 | 105.68 | 102.02 | 101.78 | 100.16 | 100.86 | 102.84 | 102.88 | 102.95 | 103.03 | 103.08 |

11. Рост тарифов по финансовой модели:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 100.00 | 113.05 | 104.30 | 103.98 | 108.48 | 105.68 | 102.02 | 101.78 | 100.16 | 100.86 | 102.84 | 102.88 | 102.95 | 103.03 | 103.08 |

Водоотведение

Тариф «Водоотведение» (кроме с. Селиваново, п. Юбилейный)

I. Долгосрочные параметры регулирования тарифов по водоотведению и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера

1. Метод регулирования - метод индексации.

2. Базовый уровень операционных расходов на 2022 год – 3 435,48 тыс. руб. (УСН).

3. Индекс эффективности операционных расходов:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Нормативный уровень прибыли, устанавливаемый на период 2022-2036 гг:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в % | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 11.39 | 8.57 | 8.20 | 4.23 | 3.38 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электрической энергии, кВт·ч/м куб. | 1.4287 | 1.4287 | 1.4287 | 1.4287 | 1.4287 | 1.4598 | 1.4598 | 1.4598 | 1.4598 | 1.4742 | 1.4742 | 1.4742 | 1.4742 | 1.4742 | 1.4742 |

6. Прогнозные параметры регулирования (плановые параметры расчета) тарифов на водоотведение.

Рост цен  (в среднем за год к предыдущему году) в соответствии с прогнозом  Минэкономразвития от 26.09.2020 г.:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ, % | 104.3 | 109.5 | 104.6 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
| Электроэнергия, % | 104.7 | 102.1 | 102.1 | 102.2 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 | 102.1 |

II. Сведения о ценах, величинах, значениях и параметрах, предусмотренных пунктами 2-8 и 13 части 8 статьи 41.1 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»  и пунктами 1, 4-7, 9-11части 1 статьи 46 Федерального закона «О концессионных соглашениях»

7. Объем отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска водоотведения на срок действия Концессионного соглашения:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем услуг, тыс. м куб. | 113.91 | 113.91 | 113.91 | 113.91 | 113.91 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 156.60 | 189.48 | 189.48 | 189.48 | 189.48 | 189.48 | 189.48 |

8. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия Концессионного соглашения:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена на электроэнергию, руб./кВт·ч., с НДС | 8.48 | 8.66 | 8.84 | 9.03 | 9.22 | 9.41 | 9.61 | 9.81 | 10.01 | 10.23 | 10.44 | 10.66 | 10.88 | 11.11 | 11.35 |

9. Величина неподконтрольных расходов (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организации, налога на имущество организации):

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

10. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки Концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, по отношению к предыдущему году:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 100.00 | 111.55 | 111.03 | 108.52 | 101.46 | 141.27 | 107.00 | 107.02 | 98.54 | 119.04 | 101.83 | 101.85 | 101.89 | 101.92 | 101.95 |

11 Рост тарифов по финансовой модели:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 100.00 | 111.55 | 111.03 | 108.52 | 101.46 | 102.76 | 107.00 | 107.02 | 98.54 | 98.38 | 101.83 | 101.85 | 101.89 | 101.92 | 101.95 |

Тариф «Водоотведение» (с. Селиваново, п. Юбилейный)

I. Долгосрочные параметры регулирования тарифов по водоотведению и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера

1. Метод регулирования - метод индексации.

2. Базовый уровень операционных расходов на 2022 год – 1 059,64 тыс. руб. (УСН).

3. Индекс эффективности операционных расходов:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Нормативный уровень прибыли, устанавливаемый на период 2022-2030 гг:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в % | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 10.85 | 15.47 | 27.76 | 23.88 | 11.65 | 3.41 |

5. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электрической энергии, кВт·ч/м куб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

6. Прогнозные параметры регулирования (плановые параметры расчета) тарифов на водоотведение.

Рост цен  (в среднем за год к предыдущему году) в соответствии с прогнозом  Минэкономразвития от 26.09.2020 г.:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ, % | 104.3 | 109.5 | 104.6 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |

II. Сведения о ценах, величинах, значениях и параметрах, предусмотренных пунктами 2-8 и 13 части 8 статьи 41.1 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»  и пунктами 1, 4-7, 9-11части 1 статьи 46 Федерального закона «О концессионных соглашениях»

7. Объем отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска водоотведения на срок действия Концессионного соглашения:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем услуг, тыс. м куб. | 75.57 | 75.57 | 75.57 | 75.57 | 75.57 | 32.88 | 32.88 | 32.88 | 32.88 |

8. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия Концессионного соглашения:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена на электроэнергию, руб./кВт·ч., с НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9. Величина неподконтрольных расходов (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций):

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

10. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки Концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, по отношению к предыдущему году:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 100.00 | 113.34 | 109.88 | 109.97 | 107.45 | 48.01 | 99.65 | 104.41 | 93.75 |

11. Рост тарифов по финансовой модели:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 100.00 | 113.34 | 109.88 | 109.97 | 107.45 | 110.32 | 99.65 | 104.41 | 93.75 |

Приложение №3

к Конкурсной документации

| На бланке участника конкурса (при наличии) дата, исх. номер | Концеденту В администрацию муниципального образования Щекинский район |
| --- | --- |

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории муниципального образования Яснополянское Щекинского района

1. Изучив документацию о конкурсе на право заключения вышеупомянутого соглашения, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты ________________________ ______________________________________________________________

(наименование участника конкурса с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

в лице, _______________________, действующего на основании ___________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя,

уполномоченного лица  (для юридического лица))

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.

2. Мы согласны заключить концессионное соглашение в соответствии с требованиями документации об открытом конкурсе и на условиях, которые мы представили в составе нашей заявке на участие в конкурсе, в том числе в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации о конкурсе и ее технической части.

4.  Если по итогам конкурса концедент предложит нам заключить концессионное соглашение, мы берем на себя обязательство на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиями документации о конкурсе, включая требования, содержащиеся в сообщении о проведении открытого конкурса и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в соглашение.

5. Настоящей заявкой на участие в открытом конкурсе сообщаем, что в отношении ______________________________________________________

(наименование участника конкурса (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды нет по данным бухгалтерской отчетности.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации и подтверждаем право концедента, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. В случае, если по итогам конкурса концедент предложит нам заключить концессионное соглашение, мы берем на себя обязательства подписать концессионное соглашение с ним на право владения и пользования объектами в соответствии с требованиями документации об открытом конкурсе и условиями наших предложений, в срок 20 (двадцать)  рабочих дней со дня подписания протокола конкурса.

8. В случае, если мы будем признаны участником конкурса, занявшим второе место после победителя по результатам рассмотрения конкурсной комиссией предложений, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения концессионного соглашения, мы обязуемся подписать данное соглашение в соответствии с требованиями документации об открытом конкурсе и нашими предложениями.

9. В случае, если мы будем признаны единственным участником конкурса, мы обязуемся подписать концессионное соглашение в соответствии с требованиями документации об открытом конкурсе указанным в сообщении о проведении конкурса и документации об открытом конкурсе.

10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса или принятия решения о заключении с нами концессионного соглашения в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения соглашения, являющихся предметом конкурса, концессионное соглашение может быть заключено с участником конкурса под номером два.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с концедентом нами уполномочен ___________________________________________________

(указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную информацию уполномоченного лица,

включая телефон, факс (с указанием кода), адрес).

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить концессионное соглашение в период с даты получения протокола конкурса и проекта концессионного соглашения и до подписания официального концессионного соглашения настоящая заявка на участие в конкурсе будет носить характер предварительного заключенного нами и концедентом договора о заключении концессионного соглашения на условиях наших предложений.

13. Банковские реквизиты участника конкурса:

ИНН ____________________, КПП _________________________,

ОГРН __________________

Наименование обслуживающего банка ____________________

Расчетный счет ____________________

Корреспондентский счет ____________________

Код БИК ____________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _______________________________________________________________.

15. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи – на _____стр.

Руководитель участника конкурса

(или уполномоченный представитель)_______________________ (Ф.И.О.)

М.П.

|  | Приложение №4 к Конкурсной документации В Конкурсную комиссию |
| --- | --- |

«___»__________20___г.

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Пройдя предварительный отбор участников конкурса и получив от Конкурсной комиссии уведомление об этом, а также принимая во внимание все условия, изложенные в конкурсной документации,______________________________________________________

(наименование участника открытого конкурса)

в лице _____________________________________________________________________,

(реквизиты лица и документа, определяющего его полномочия)

(далее – Участник Конкурса) сообщает Конкурсной комиссии о своем согласии участвовать в открытом конкурсе (далее - Конкурс) на право заключения концессионного соглашения в отношении централизованных систем коммунальной инфраструктуры – централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Щекинский район Тульской области» (далее - Концессионное соглашение) на условиях, установленных конкурсной документацией (далее – Конкурсная документация) и направляет настоящее конкурсное предложение (далее – Конкурсное предложение).

- Настоящим Участник Конкурса в связи с представлением своего Конкурсного предложения подтверждает:

- свое полное ознакомление и согласие с положениями Конкурсной документации;

- надлежащее выполнение положений Конкурсной документации при подготовке и представлении настоящего Конкурсного предложения.

- Настоящим Участник Конкурса выражает намерение участвовать в Конкурсе на условиях, установленных в Конкурсной документации и, в случае признания победителем Конкурса, заключить и исполнить Концессионное соглашение, а также выполнить иные связанные с участием в Конкурсе требования Конкурсной документации в соответствии с настоящим Конкурсным предложением:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КРИТЕРИЯМ КОНКУРСА

| № п/п | Наименование критерия конкурса | Единица измерения | Предлагаемый участником конкурса параметр критерия |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Водоснабжение |  |  |  |
| 1. | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения в сфере водоснабжения, которые предполагается осуществить Концессионером в течение всего срока действия Соглашения без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) | руб. (с НДС, в ценах, приведенных к году проведения конкурса) |  |
| 2. | Долгосрочные параметры регулирования цен (тарифов) в отношении централизованных систем водоснабжения (в сфере холодного водоснабжения) |  |  |
| 2.1 | Базовый уровень операционных расходов в сфере холодного водоснабжения | тыс. руб. (с НДС) |  |
| 2.2 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |
| 2.2.1 | Уровень потерь воды | % |  |
| 2.2.2 | Удельный расход электроэнергии на отпуск воды в сеть | кВт*ч./куб. м |  |
| 2.3 | Нормативный уровень прибыли | % |  |
| 3. | Плановые значения показателей деятельности Концессионера (в сфере водоснабжения) |  |  |
| 3.1 | Плановые значения показателей надежности: |  |  |
| 3.1.1 | Удельное количество аварий на сетях в расчете на общую протяженность водопроводных сетей в год | ед./км |  |
| 3.1.2 | Прогнозный предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки от осуществления деятельности в сфере водоотведения без учета изменения объемов по отношению к каждому предыдущему году | % |  |
| 4. | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения в сфере водоснабжения на каждый год срока действия концессионного соглашения | руб. (с НДС, в ценах, приведенных к году проведения конкурса) |  |
| II. Водоотведение |  |  |  |
| Тариф "Водоотведение" (кроме с. Селиваново, п. Юбилейный) |  |  |  |
| 1. | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения в сфере водоотведения, которые предполагается осуществить Концессионером в течение всего срока действия Соглашения без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) | руб. (с НДС, в ценах, приведенных к году проведения конкурса) |  |
| 2. | Долгосрочные параметры регулирования цен (тарифов) в отношении централизованных систем водоотведения (в сфере водоотведения) |  |  |
| 2.1 | Базовый уровень операционных расходов в сфере водоотведения | тыс. руб. (с НДС) |  |
| 2.2 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |
| 2.2.1 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч./куб. м |  |
| 2.3 | Нормативный уровень прибыли | % |  |
| 3. | Плановые значения показателей деятельности Концессионера (в сфере водоотведения) |  |  |
| 3.1 | Плановые значения показателей надежности: |  |  |
| 3.1.1 | Удельное количество аварий на сетях в расчете на общую протяженность канализационных сетей в год | ед./км |  |
| 3.1.2 | Прогнозный предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки от осуществления деятельности в сфере водоотведения без учета изменения объемов по отношению к каждому предыдущему году | % |  |
| 4. | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения в сфере водоотведения на каждый год срока действия концессионного соглашения | руб. (с НДС, в ценах, приведенных к году проведения конкурса) |  |
| Тариф "Водоотведение" (с. Селиваново, п. Юбилейный) |  |  |  |
| 1. | Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения в сфере водоотведения, которые предполагается осуществить Концессионером в течение всего срока действия Соглашения без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение) | руб. (с НДС, в ценах, приведенных к году проведения конкурса) |  |
| 2. | Долгосрочные параметры регулирования цен (тарифов) в отношении централизованных систем водоотведения (в сфере водоотведения) |  |  |
| 2.1 | Базовый уровень операционных расходов в сфере водоотведения | тыс. руб. (с НДС) |  |
| 2.2 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |
| 2.2.1 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч./куб. м |  |
| 2.3 | Нормативный уровень прибыли | % |  |
| 3. | Плановые значения показателей деятельности Концессионера (в сфере водоотведения) |  |  |
| 3.1 | Плановые значения показателей надежности: |  |  |
| 3.1.1 | Удельное количество аварий на сетях в расчете на общую протяженность канализационных сетей в год | ед./км |  |
| 3.1.2 | Прогнозный предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки от осуществления деятельности в сфере водоотведения без учета изменения объемов по отношению к каждому предыдущему году | % |  |
| 4. | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения в сфере водоотведения на каждый год срока действия концессионного соглашения | руб. (с НДС, в ценах, приведенных к году проведения конкурса) |  |

- Перечень основных мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта Концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 8 к проекту Концессионного соглашения, являющемуся Приложением № 5 к Конкурсной документации, с описанием основных характеристик этих мероприятий, а также иные документы в соответствии с требованиями Конкурсной документации приведены в приложениях к настоящему Конкурсному предложению.

- Настоящим Участник Конкурса гарантирует достоверность информации, представленной им в настоящем Конкурсном предложении, и подтверждает право Конкурсной комиссии:

- запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем Конкурсном предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в нем сведения;

- затребовать у нас представления в срок, установленный в Конкурсной документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе нашего Конкурсного предложения.

- Настоящим Участник Конкурса подтверждает, что данное Конкурсное предложение является добросовестно составленным им предложением, предназначенным для подачи на Конкурс и, что Участник Конкурса не назначал, и не корректировал условия Конкурсного предложения в зависимости от любых сумм, цифр, коэффициентов или цен, указанных в каком-либо соглашении или договоренности с каким-либо другим Участником Конкурса, либо в соответствии с такого рода соглашениями или договоренностями.

- Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен _____________________________________________________________________________.

(контактная информация об уполномоченном лице)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

- Юридический и фактический адреса ______________________, факс _____________, банковские реквизиты: ________________________________
___________________________________________________________________________________.

Адрес электронной почты ____________________________________________________________.

- Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________.

- К настоящему Конкурсному предложению прилагаются документы согласно Описи на _____ листах.

Участник Конкурса:

Руководитель Участника конкурса

(или уполномоченный представитель)	_________________________________        (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение №5

к Конкурсной документации

Критерии конкурса

Водоснабжение

| 1. ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР РАСХОДОВ НА СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (данный критерий единый для всего конкурса и применяется в качестве критерия конкурса вне зависимости от сферы деятельности) |  |  |
| 1.1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером в сумме 1 553 676,16 рублей (с НДС, в ценах, приведенных к году проведения конкурса – 2022 г.) на весь срок действия концессионного соглашения. |  |  |
| 2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ |  |  |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА |  |  |
| (Указанный критерий определяется в зависимости от сферы деятельности и по каждой сфере устанавливается отдельно.) |  |  |
| 2. Долгосрочные параметры деятельности концессионера в отношении централизованных систем водоснабжения (в сфере холодного водоснабжения) Щекинского района Тульской области |  |  |
| 2.1. Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. (УСН) | 2022 | 5 002.70 |
| 2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |
| 2.2.1. Уровень потерь воды | 2022 | 10.78% |
|  | 2023 | 10.78% |
|  | 2024 | 9.64% |
|  | 2025 | 8.28% |
|  | 2026 | 7.20% |
|  | 2027 | 6.40% |
|  | 2028 | 6.17% |
|  | 2029 | 6.17% |
|  | 2030 | 6.17% |
|  | 2031 | 6.17% |
|  | 2032 | 6.17% |
|  | 2033 | 6.17% |
|  | 2034 | 6.17% |
|  | 2035 | 6.17% |
|  | 2036 | 6.17% |
| 2.2.2. Удельный расход электроэнергии на отпуск воды в сеть, кВт.ч./куб.м | 2022 | 0.7907 |
|  | 2023 | 0.7907 |
|  | 2024 | 0.7938 |
|  | 2025 | 0.7976 |
|  | 2026 | 0.7994 |
|  | 2027 | 0.7995 |
|  | 2028 | 0.7999 |
|  | 2029 | 0.7999 |
|  | 2030 | 0.7999 |
|  | 2031 | 0.7999 |
|  | 2032 | 0.7999 |
|  | 2033 | 0.7999 |
|  | 2034 | 0.7999 |
|  | 2035 | 0.7999 |
|  | 2036 | 0.7999 |
| 2.3. Нормативный уровень прибыли | 2022 | 0.00% |
|  | 2023 | 0.00% |
|  | 2024 | 0.00% |
|  | 2025 | 0.00% |
|  | 2026 | 4.54% |
|  | 2027 | 6.24% |
|  | 2028 | 4.86% |
|  | 2029 | 4.13% |
|  | 2030 | 1.71% |
|  | 2031 | 0.00% |
|  | 2032 | 0.00% |
|  | 2033 | 0.00% |
|  | 2034 | 0.00% |
|  | 2035 | 0.00% |
|  | 2036 | 0.00% |
| 3. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА |  |  |
| в отношении централизованных систем водоснабжения (в сфере холодного водоснабжения) Щекинского района Тульской области |  |  |
| 3. Плановые значения показателей деятельности концессионера: |  |  |
| 3.1 Удельное количество аварий на сетях в расчете на общую протяженность водопроводных сетей в год, ед./км | 2022 | 0.529 |
|  | 2023 | 0.529 |
|  | 2024 | 0.513 |
|  | 2025 | 0.493 |
|  | 2026 | 0.478 |
|  | 2027 | 0.463 |
|  | 2028 | 0.457 |
|  | 2029 | 0.457 |
|  | 2030 | 0.457 |
|  | 2031 | 0.457 |
|  | 2032 | 0.457 |
|  | 2033 | 0.457 |
|  | 2034 | 0.457 |
|  | 2035 | 0.457 |
|  | 2036 | 0.457 |
| 3.2. Прогнозный предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки от осуществления деятельности в сфере холодного водоснабжения без учета изменения объемов по отношению к каждому предыдущему году | 2022 | На 2022 и далее рекомендуется применять на уровне прогнозного показателя индекса потребительских цен согласно данным Минэкономразвития Российской Федерации – 104.3% |
|  | 2023 | 109.5% |
|  | 2024 | 104.6% |
|  | 2025 | 104.0% |
|  | 2026 | 104.0% |
|  | 2027 | 104.0% |
|  | 2028 | 104.0% |
|  | 2029 | 104.0% |
|  | 2030 | 104.0% |
|  | 2031 | 104.0% |
|  | 2032 | 104.0% |
|  | 2033 | 104.0% |
|  | 2034 | 104.0% |
|  | 2035 | 104.0% |
|  | 2036 | 104.0% |
| 4. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения. |  |  |
| 4. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в сумме 15 014 407,91 рублей (с НДС, в ценах, приведенных к году проведения конкурса – 2022 г.). | 2022 | 0.00 |
|  | 2023 | 3 163 624.73 |
|  | 2024 | 3 639 584.01 |
|  | 2025 | 4 263 272.56 |
|  | 2026 | 2 088 968.32 |
|  | 2027 | 1 858 958.29 |
|  | 2028 | 0.00 |
|  | 2029 | 0.00 |
|  | 2030 | 0.00 |
|  | 2031 | 0.00 |
|  | 2032 | 0.00 |
|  | 2033 | 0.00 |
|  | 2034 | 0.00 |
|  | 2035 | 0.00 |
|  | 2036 | 0.00 |

Водоотведение

Тариф «Водоотведение» (кроме с. Селиваново, п. Юбилейный)

| 1. ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР РАСХОДОВ НА СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (данный критерий единый для всего конкурса и применяется в качестве критерия конкурса вне зависимости от сферы деятельности) |  |  |
| 1.1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером в сумме 2 376 160,45 рублей (с НДС, в ценах, приведенных к году проведения конкурса – 2022 г.) на весь срок действия концессионного соглашения. |  |  |
| 2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ |  |  |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА |  |  |
| (Указанный критерий определяется в зависимости от сферы деятельности и по каждой сфере устанавливается отдельно.) |  |  |
| 2. Долгосрочные параметры деятельности концессионера в отношении централизованных систем водоотведения (в сфере водоотведения) Щекинского района Тульской области |  |  |
| 2.1. Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. (УСН) | 2022 | 3 435.48 |
| 2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |
| 2.2.1. Удельный расход электроэнергии, кВт*ч./куб. м | 2022 | 1.4287 |
|  | 2023 | 1.4287 |
|  | 2024 | 1.4287 |
|  | 2025 | 1.4287 |
|  | 2026 | 1.4287 |
|  | 2027 | 1.4598 |
|  | 2028 | 1.4598 |
|  | 2029 | 1.4598 |
|  | 2030 | 1.4598 |
|  | 2031 | 1.4742 |
|  | 2032 | 1.4742 |
|  | 2033 | 1.4742 |
|  | 2034 | 1.4742 |
|  | 2035 | 1.4742 |
|  | 2036 | 1.4742 |
| 2.3. Нормативный уровень прибыли | 2022 | 0.00% |
|  | 2023 | 0.00% |
|  | 2024 | 7.32% |
|  | 2025 | 11.39% |
|  | 2026 | 8.57% |
|  | 2027 | 8.20% |
|  | 2028 | 4.23% |
|  | 2029 | 3.38% |
|  | 2030 | 0.19% |
|  | 2031 | 0.00% |
|  | 2032 | 0.00% |
|  | 2033 | 0.00% |
|  | 2034 | 0.00% |
|  | 2035 | 0.00% |
|  | 2036 | 0.00% |
| 3. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА |  |  |
| в отношении централизованных систем водоотведения (в сфере водоотведения) Щекинского района Тульской области |  |  |
| 3.1. Плановые значения показателей надежности: |  |  |
| 3.1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на общую протяженность канализационных сетей в год, ед./км | 2022 | 3.57 |
|  | 2023 | 3.57 |
|  | 2024 | 3.57 |
|  | 2025 | 3.57 |
|  | 2026 | 3.57 |
|  | 2027 | 3.57 |
|  | 2028 | 3.57 |
|  | 2029 | 3.57 |
|  | 2030 | 3.57 |
|  | 2031 | 3.57 |
|  | 2032 | 3.57 |
|  | 2033 | 3.57 |
|  | 2034 | 3.57 |
|  | 2035 | 3.57 |
|  | 2036 | 3.57 |
| 3.2 Плановые значения показателей деятельности концессионера: |  |  |
| 3.2.1 Прогнозный предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки от осуществления деятельности в сфере водоотведения без учета изменения объемов по отношению к каждому предыдущему году | 2022 | На 2022 и далее рекомендуется применять на уровне прогнозного показателя индекса потребительских цен согласно данным Минэкономразвития Российской Федерации – 104.3% |
|  | 2023 | 109.5% |
|  | 2024 | 104.6% |
|  | 2025 | 104.0% |
|  | 2026 | 104.0% |
|  | 2027 | 104.0% |
|  | 2028 | 104.0% |
|  | 2029 | 104.0% |
|  | 2030 | 104.0% |
|  | 2031 | 104.0% |
|  | 2032 | 104.0% |
|  | 2033 | 104.0% |
|  | 2034 | 104.0% |
|  | 2035 | 104.0% |
|  | 2036 | 104.0% |
| 4. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения. |  |  |
| 4. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в сумме 17 602 457,53 рублей (с НДС, в ценах, приведенных к году проведения конкурса – 2022 г.). | 2022 | 0.00 |
|  | 2023 | 0.00 |
|  | 2024 | 0.00 |
|  | 2025 | 0.00 |
|  | 2026 | 0.00 |
|  | 2027 | 2 745 726.01 |
|  | 2028 | 14 856 731.51 |
|  | 2029 | 0.00 |
|  | 2030 | 0.00 |
|  | 2031 | 0.00 |
|  | 2032 | 0.00 |
|  | 2033 | 0.00 |
|  | 2034 | 0.00 |
|  | 2035 | 0.00 |
|  | 2036 | 0.00 |

Водоотведение

Тариф «Водоотведение» (с. Селиваново, п. Юбилейный)

| 1. ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР РАСХОДОВ НА СОЗДАНИЕ И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| (данный критерий единый для всего конкурса и применяется в качестве критерия конкурса вне зависимости от сферы деятельности) |  |  |
| 1.1. Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером в сумме 560 864,92 рублей (с НДС, в ценах, приведенных к году проведения конкурса – 2022 г.) на весь срок действия концессионного соглашения. |  |  |
| 2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ |  |  |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА |  |  |
| (Указанный критерий определяется в зависимости от сферы деятельности и по каждой сфере устанавливается отдельно.) |  |  |
| 2. Долгосрочные параметры деятельности концессионера в отношении централизованных систем водоотведения (в сфере водоотведения) Щекинского района Тульской области |  |  |
| 2.1. Базовый уровень операционных, тыс. руб. (УСН) | 2022 | 1 059.64 |
| 2.2. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: |  |  |
| 2.2.1. Удельный расход электроэнергии, кВт*ч./куб. м | 2022 | 0.00 |
|  | 2023 | 0.00 |
|  | 2024 | 0.00 |
|  | 2025 | 0.00 |
|  | 2026 | 0.00 |
|  | 2027 | 0.00 |
|  | 2028 | 0.00 |
|  | 2029 | 0.00 |
|  | 2030 | 0.00 |
| 2.3. Нормативный уровень прибыли | 2022 | 0.00% |
|  | 2023 | 0.00% |
|  | 2024 | 5.81% |
|  | 2025 | 10.85% |
|  | 2026 | 15.47% |
|  | 2027 | 27.76% |
|  | 2028 | 23.88% |
|  | 2029 | 11.65% |
|  | 2030 | 3.41% |
| 3. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА |  |  |
| в отношении централизованных систем водоотведения (в сфере водоотведения) Щекинского района Тульской области |  |  |
| 3.1. Плановые значения показателей надежности: |  |  |
| 3.1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на общую протяженность канализационных сетей в год, ед./км | 2022 | 3.57 |
|  | 2023 | 3.57 |
|  | 2024 | 3.57 |
|  | 2025 | 3.57 |
|  | 2026 | 3.57 |
|  | 2027 | 3.57 |
|  | 2028 | 3.57 |
|  | 2029 | 3.57 |
|  | 2030 | 3.57 |
| 3.2 Плановые значения показателей деятельности концессионера: |  |  |
| 3.2.1 Прогнозный предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки от осуществления деятельности в сфере водоотведения без учета изменения объемов по отношению к каждому предыдущему году | 2022 | На 2022 и далее рекомендуется применять на уровне прогнозного показателя индекса потребительских цен согласно данным Минэкономразвития Российской Федерации – 104.3% |
|  | 2023 | 109.5% |
|  | 2024 | 104.6% |
|  | 2025 | 104.0% |
|  | 2026 | 104.0% |
|  | 2027 | 104.0% |
|  | 2028 | 104.0% |
|  | 2029 | 104.0% |
|  | 2030 | 104.0% |
| 4. Принятие Концедентом на себя части расходов на создание и (или) реконструкцию, использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения. |  |  |
| Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в сумме 33 980 916,05 рублей (с НДС, в ценах, приведенных к году проведения конкурса – 2022 г.). | 2022 | 0.00 |
|  | 2023 | 0.00 |
|  | 2024 | 815 941.30 |
|  | 2025 | 0.00 |
|  | 2026 | 0.00 |
|  | 2027 | 16 582 479.17 |
|  | 2028 | 2 745 726.01 |
|  | 2029 | 0.00 |
|  | 2030 | 13 836 769.57 |

Приложение №6

к Конкурсной документации

(ПРОЕКТ)

КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования Яснополянское Щекинского района Тульской области

Тульская область

г. Щекино                                     	 		          «___»______ 20__ г.

Муниципальное образование Щекинский район, от имени которого выступает Администрация муниципального образования Щекинский район, в лице Управления архитектуры, земельных и имущественных отношений Администрации муниципального образования Щекинский район, действующая на основании Устава, Положения «О концессионных соглашениях», утвержденного решением Собрания представителей Щекинского района от 12.09.2014 № 71/668, в лице начальника Управления архитектуры, земельных и имущественных отношений Администрации муниципального образования Щекинский район Зыбина Сергея Владимировича, именуемое (совместно именуемые) в дальнейшем «Концедент», с одной  стороны, и

__________________ «______________________________» (сокращенное наименование - _____ «______________»), ОГРН _____________, ИНН ________________, КПП __________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице генерального директора ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

далее именуемые «Стороны» или «Сторона»,

Тульская область в лице первого заместителя Губернатора Тульской области – председателя Правительства Тульской области Шерина Валерия Витальевича, действующего на основании доверенности от ________ № _______ в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных Соглашениях» исполняющего обязанности Третьей стороны по настоящему Концессионному соглашению (именуемый в дальнейшем  «Третья сторона»)

в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных Соглашениях", на основании Решения Концедента от ________ № _____ «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов __________», заключили настоящее Концессионное соглашение (далее по тексту – «Соглашение») о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

  - Концессионер обязуется за свой счет, в сроки и на условиях, установленных настоящим Соглашением:

- создать, реконструировать и ввести в эксплуатацию имущество, состав и описание которого приведены в разделе 2 Соглашения (далее по тексту – «Объект Соглашения»), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать после создания Концеденту;

- осуществлять деятельность по водоснабжению и водоотведению в границах муниципального образования Яснополянское Щекинского района Тульской  области с использованием Объекта Соглашения,

- осуществлять деятельность по технологическому подключению объектов капитальной застройки в пределах Муниципального образования Яснополянское Щекинского района Тульской области к системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

2. Объект Соглашения

  - Объектом Соглашения являются объекты, входящие в системы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Яснополянское Щекинского района Тульской  области - недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой, которые Концессионер обязуется создать и (или) реконструировать, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

  - Объект Соглашения состоит из имущества:

2.2.1.   подлежащего реконструкции, наименование, состав и описание которого, включая технико-экономические показатели, приведены в Приложении №1 к Соглашению;

2.2.2. подлежащего созданию, право собственности на которое будет принадлежать Концеденту с момента, указанного в Концессионном соглашении, наименование, состав и описание которого, включая технико-экономические показатели, приведены в Приложении №2 к Соглашению.

2.3. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве собственности на основании документов о государственной регистрации права собственности Концедента в отношении каждого объекта недвижимого имущества, входящего в состав Объекта Соглашения. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента на Объект Соглашения, составляют Приложение №3 к Соглашению.

2.4. Концедент гарантирует, что на момент заключения Соглашения Объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента на указанный Объект.

2.5. В случае, если в течение срока реализации Соглашения выявлены технологически и функционально связанные с Объектом Соглашения, иным передаваемым имуществом бесхозяйные объекты системы водоснабжения и (или) системы водоотведения, являющиеся частью относящихся к Объекту Соглашения систем водоснабжения и водоотведения (далее – «бесхозяйные объекты»), Концедент обязуется осуществить следующие действия:

2.5.1. В течение 10 (десяти)  рабочих дней с даты принятия решения уполномоченного органа Концедента о признании объектов бесхозяйными, Концедент обязан  передать их Концессионеру  на содержание и обслуживание до  признания на них права собственности Концедента в установленном действующем законодательством РФ порядке и до передачи права владения и пользования на бесхозяйные объекты от Концедента Концессионеру путем изменения условий действующего Соглашения, а Концессионер обязуется их принять на содержание и обслуживание. Передача бесхозяйных объектов осуществляется на основании Постановления (Распоряжения) органа местного самоуправления Концедента и оформляется Актом приема-передачи в эксплуатацию бесхозяйных объектов по форме Приложения №4 к Соглашению.

В случае если Концессионер не является гарантирующей организацией, то стоимость бесхозяйных объектов в совокупности не должна  превышать десять процентов от определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату от даты заключения Соглашения балансовой стоимости Объекта Соглашения.

2.5.2.	По истечении года со дня постановки бесхозяйного объекта, являющегося  недвижимой вещью на учет, обратиться в суд с требованием о признании права  собственности Концедента на такой объект.

2.5.3.	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу решения суда о признании права собственности Концедента  на бесхозяйные объекты:

а) осуществить регистрацию права собственности Концедента на  бесхозяйные объекты, являющиеся  недвижимой вещью в порядке, установленном действующим законодательством РФ;

б) без проведения торгов  инициировать  передачу  Концессионеру права владения и пользования бесхозяйными объектами, путем  изменения условий Соглашения по включению таких бесхозяйных объектов в состав иного передаваемого имущества по Соглашению и изменения долгосрочных параметров регулирования, учитывающих расходы на эксплуатацию таких  бесхозяйных объектов, которые не были учтены при заключении Соглашения;

2.5.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения дополнительного соглашения об изменении условий Соглашения по  включению таких  бесхозяйных объектов в состав иного передаваемого имущества по Соглашению, зарегистрировать права владения и пользования Концессионера в установленном действующим законодательством порядке.

2.5.5. Государственная регистрация права собственности Концедента на бесхозяйные объекты, осуществляются силами и за счет Концедента.

2.5.6.   Государственная регистрация права владения и пользования Концессионера на бесхозяйные объекты осуществляется в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ за счет Концессионера.

3.  Порядок передачи  Концедентом Концессионеру имущества

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять указанное в Приложении №1 к Соглашению имущество, а также права владения и пользования этими объектами  в срок, установленный в Разделе 9 Соглашения.

3.2. Передача Концедентом Концессионеру объектов указанных в пункте 3.1. Соглашения, осуществляется по Акту приема-передачи, форма которого согласована Сторонами Соглашения и установлена в Приложении №5 к Соглашению.

3.3. Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемым объектам, необходимые для исполнения Соглашения, одновременно с передачей объектов.

3.4. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, считается исполненной со дня государственной регистрации указанных прав Концессионера.

3.5. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, считается исполненной после фактического принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами Акта приема-передачи по форме Приложения №5 к Соглашению.

3.6. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование  недвижимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, в течение 3 (трех) месяцев с момента заключения настоящего Соглашения.

3.7. Расходы по государственной регистрация прав, указанных в пункте 3.6. Соглашения,  распределяются между Концедентом и Концессионером в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.

3.8. Выявленное в  течение  одного года с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Объекта Соглашения Концессионеру, несоответствие  показателей Объекта Соглашения, объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в состав Объекта Соглашения, технико-экономическим показателям, установленным в   решении   Концедента   о  заключении Соглашения,  является основанием для предъявления Концессионером Концеденту требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, либо основанием для изменения условий Соглашения или для расторжения Соглашения  в судебном порядке, в случае, если Стороны не достигли  согласия  в отношении изменения условий Соглашения.

## Создание и (или) реконструкция Объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет создать и реконструировать Объект Соглашения, состав, описание и технико-экономические показатели которого установлены в Приложениях №1 и №2, в сроки, указанные в разделе 9 Соглашения.

4.2. Задание, предусмотренное статьей 45 Федерального  закона от 21.07.2005г. №115-ФЗ «О концессионных Соглашениях», приведено в Приложении №6 к Соглашению.

План мероприятий на создание и реконструкцию объекта Соглашения, сроки их проведения устанавливаются в Приложении №7 к Соглашению.

4.3. В результате реализации Плана мероприятий (Приложение №7 к Соглашению) Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении №8 к Соглашению.

4.4. Создание и реконструкция объектов, входящих в состав объекта Соглашения, производится в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Концессионер обязуется:

- выполнить создание и реконструкцию объектов, входящих в состав объекта Соглашения в сроки, установленные Планом мероприятий (Приложение №7), в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, и обязательными требованиями, установленными в соответствии с ним.

- за свой счет получить разрешения, необходимые для создания и реконструкции, а также использования (эксплуатации) Объекта Соглашения.

- за свой счет разработать и согласовать с Концедентом проектную документацию, необходимую для создания и реконструкции Объекта Соглашения, если разработка такой документации предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации, в сроки, установленные Заданием на создание и реконструкцию Объекта Соглашения (Приложение №6 к Соглашению).

- обеспечить ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения с технико-экономическими показателями, в сроки и в порядке, установленными законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

4.6. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.

4.7. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию и реконструкции имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, в том числе:

- своевременно предоставить Концессионеру земельные участки в аренду и (или) на правах ограниченного пользования (сервитута) для целей реализации Соглашения в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и разделом 6 Соглашения.

- предоставить Концессионеру в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Соглашения, имеющуюся у него техническую документацию, которая необходима для подготовки проектной документации;

- оказывать в рамках своих полномочий содействие Концессионеру в подготовке документов планировки территории (проектов планировки территории и проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков), проведению инженерных изысканий для подготовки проектной документации и проведению работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения;

– оказывать в рамках своих полномочий содействие Концессионеру по внесению в максимально короткие сроки изменений в документы градостроительного планирования, документы, обеспечивающие реализацию документов градостроительного планирования, если при подготовке проектной документации Концессионер установит необходимость внесения соответствующих изменений;

- предоставить Концессионеру исходные данные, в том числе результаты инженерных изысканий, для проектирования, при их наличии, в распоряжении Концедента;

- согласовывать проектную документацию и изменения в нее при условии соответствия проектной документации нормативным актам в области проектирования в сфере капитального строительства и предоставленных Концессионером, если характеристики объектов, в том числе технологические, технические и иные проектные решения, а также сметная стоимость соответствуют Плану мероприятий;

- обеспечить формирование и постановку на кадастровый учет земельных участков, необходимых для выполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, а также передачу земельных участков во временное владение и пользование Концессионера в сроки, установленные настоящим Соглашением;

- оказывать в рамках своих полномочий содействие Концессионеру в получении или изменению последним технических условий подключения (технологического присоединения) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения и выполнению работ по подключению (технологическому присоединению) Объекта Соглашения к сетям инженерно-технического обеспечения;

- принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к объектам Имущества, составляющего Объект Соглашения, и на земельные участки, на которых расположены объекты имущества, составляющего Объект Соглашения.

- осуществлять иные, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации действия, направленные на содействие Концессионеру в исполнении принятых на себя по Соглашению обязательств.

4.8. При обнаружении Концессионером в ходе исполнения Соглашения независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание и (или) реконструкцию и ввод в эксплуатацию Объекта Соглашения, в сроки, установленные Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению Соглашения.

4.9.Завершение Концессионером работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, оформляется подписываемыми Сторонами Акта об исполнении Концессионером своих обязательств по созданию и (или) реконструкции и вводу в эксплуатацию имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, по форме Приложения №9 к Соглашению, подписываемому Сторонами и Третьей стороной.

4.10.В ходе исполнения Соглашения Сторонами ежегодно в срок до «01» мая текущего года осуществляется сдача-приемка выполненных Концессионером работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения за прошедший календарный год.

Содержание и стоимость выполненных за прошедший календарный год Концессионером работ отражаются в промежуточных Актах об исполнении Концессионером своих обязательств по созданию и (или)  реконструкции Объекта Соглашения, по форме Приложения №9 к Соглашению, подписываемому Сторонами, При формировании и подписании указанного Акта Стороны вправе привлечь орган исполнительной власти, осуществляющий регулирование соответствующих цен (тарифов) и орган исполнительной власти по контролю за исполнением инвестиционных программ.

4.11. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации права собственности Концедента, оформления иных документов на созданные и реконструированные объекты недвижимого имущества, входящие в состав Объекта Соглашения, а также прав Концессионера на владение и пользование указанным имуществом.

4.12. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, осуществляемых Концессионером в течение всего срока действия Соглашения без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), составляет _________________ (__________________) рублей, включая НДС (20%) в размере ______________(_________) рублей.

Предельный объем (размер) расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объекта Соглашения, на каждый год срока действия Соглашения (в тыс. рублей с НДС) приведен в Приложении №10 к Соглашению.

4.13.Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции Объекта Соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными программами Концессионера, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При изменении Инвестиционной программы объем инвестиций, которые Концессионер   обязуется привлечь для финансирования инвестиционной программы, уменьшению не подлежит.

## Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

5.1.	Концедент обязуется предоставить Концессионеру по договорам аренды (субаренды) или на ином законном основании в соответствии с земельным законодательством земельные участки, на которых расположено имущество, составляющее Объект Соглашения, а также земельные участки, необходимые для осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. Соглашения, (далее по тексту - «Земельные участки»).

Количество, площадь, а также иные характеристики, передаваемых от Концедента Концессионеру Земельных участков, должны обеспечивать надлежащее исполнение Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, включая реализацию Плана мероприятий.

5.2. Договоры аренды (субаренды) или иные договоры в отношении Земельных участков заключаются в течение:

- 60 шестидесяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения в отношении Земельных участков, поставленных на кадастровый учет на дату заключения Соглашения;

- 60 (шестидесяти) рабочих дней со дня проведения государственного кадастрового учета в отношении Земельных участков, не поставленных на кадастровый учет и не зарегистрированных в порядке, предусмотренном законодательством Российской федерации.

Договоры аренды (субаренды), или иные договоры в отношении Земельных участков заключаются на срок с момента их заключения до даты прекращения действия Соглашения.

  - Государственная регистрация договоров на право владения и пользования земельными участками осуществляется за счет Концедента.

  - Концессионер вправе передавать свои права по договорам аренды (субаренды), или по иным договорам в отношении Земельных участков, третьим лицам с письменного согласия Концедента. Соответствующие права Концессионера должны быть закреплены в договорах аренды (субаренды) или иных договорах в отношении Земельных участков.

  - Одновременно с заключением договоров аренды (субаренды) или иных договоров в отношении Земельных участков, Концедент по акту приема-передачи передает Концессионеру следующие документы:

- правоустанавливающие документы на Земельные участки;

- иные документы, необходимые для использования Земельных участков в рамках исполнения Соглашения, в том числе для государственной регистрации прав Концессионера по владению и пользованию на Земельные участки.

  - Размер арендной платы за пользование Земельными участками в течение срока действия Соглашения либо формула расчета размера арендной платы (ставки аренды) за пользование Земельными участками определяется в соответствии с Положением «О распоряжении земельными участками на территории муниципального образования Щекинский район и определения размера арендной платы», утвержденным Собранием представителей муниципального образования Щекинский район от 06.12.2015 № 9/38, если иное не предусмотрено иным действующим законодательством.

  - Стороны пришли к соглашению, что в случае, если на дату подписания настоящего Соглашения, какие-либо из Земельных участков не выделены и (или) не оформлены в порядке, предусмотренном действующим законодательством,   на такие Земельные участки не оформлен соответствующий вид разрешенного использования, а равно в случае наличия иных препятствий для заключения между Концедентом и Концессионером договоров аренды (субаренды), или иных договоров в отношении Земельных участков, Концедент обязан осуществить необходимые действия по устранению вышеуказанных  обстоятельств с учетом предельного срока на заключение договоров аренды (субаренды) или иных договоров в отношении Земельных участков, установленного пунктом 5.2. Соглашения.

  - В случае, если Концедент, в установленные пунктом 5.2. Соглашения сроки, не заключил с Концессионером договоров аренды (субаренды), или иные договоры в отношении Земельных участков, предусмотренных настоящим Соглашением, по независящим от Концессионера обстоятельствам, настоящее Соглашение подлежит изменению, по основанию и в сроки, в соответствии с действующим законодательством.

  - В случае, если для создания, реконструкции или эксплуатации Объекта Соглашения требуется предоставление дополнительных земельных участков, Концессионер направляет письменный запрос с обоснованием Концеденту о предоставлении таких дополнительных участков в аренду (субаренду), или на ином законном основании. При этом, предоставление Концессионеру таких земельных участков во владение и пользование осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом Соглашения.

## Владение, пользование и распоряжение объектами имущества,

## предоставляемыми Концессионеру

6.1.  Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения в установленном Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения.

6.2.  Концессионер обязан поддерживать имущество Объект Соглашения  в исправном состоянии, производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта Соглашения.

6.3.  Концессионер обязан принимать меры по обеспечению безопасности и сохранности Объекта Соглашения, направленные на его защиту от угрозы техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

6.4.  Недвижимое имущество, которое создано Концессионером в период действия Соглашения, вне осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением и не за средства, полученные от Концедента, или через тариф на водоснабжение и водоотведение, или чрез плату за подключение к системам водоснабжения и водоотведения, не являющееся имуществом, составляющим Объект Соглашения, является собственностью Концессионера.

6.5.  Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером, при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не являющееся частью имущества, составляющего Объект Соглашения, или технологически связанным с имуществом, составляющим Объект Соглашения, является собственностью Концессионера.

6.6. Концессионер обязан отразить имущество, входящее в состав объекта Соглашения, на своем балансе и обеспечить его самостоятельный учет в целях ведения бухгалтерского учета, а также производить начисление амортизации в целях ведения бухгалтерского и налогового учета.

6.7. Концессионер несет расходы на уплату в период срока действия Соглашения, установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с правом владения и пользования объекта Соглашения.

6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, входящего в состав Объекта Соглашения  несет Концессионер в период с даты подписания Соглашения и до даты подписания Актов приема-передачи (возврата) имущества, составляющего Объект Соглашения, от Концессионера Концеденту, предусмотренных Разделом 7 Соглашения.

6.9. Концессионер не несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения, когда причиной случайной гибели и (или) повреждения Объекта Соглашения явились обстоятельства, при которых, в соответствии с Соглашением, он освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Соглашению.

## Порядок передачи (возврата) Концессионером Концеденту имущества

7.1.  По окончании срока действия Соглашения, если иное не указано в настоящем Соглашении, Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, в последний день срока действия Соглашения.

Передаваемое Концессионером имущество, входящее в состав Объекта Соглашения,  должно находиться в состоянии, соответствующем требованиям правил эксплуатации и технического обслуживания, с учетом нормального износа и периода эксплуатации, а также требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, быть пригодными для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. Соглашения, и не должны быть обременены правами третьих лиц.

7.2. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия, Концедент совместно с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до даты окончания срока действия Соглашения, обеспечивают создание передаточной комиссии по подготовке Объекта Соглашения к передаче Концеденту. В состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера.

В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения, передаточная комиссия формируется в течение 10 (десяти) рабочих дней от установленной Сторонами и (или) судебным решением даты досрочного прекращения Соглашения.

  - В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия, срок передачи Объекта Соглашения не должен наступать позднее окончания срока действия Соглашения.

В случае досрочного прекращения Соглашения, срок передачи Объекта Соглашения не должен превышать 30 (тридцать) рабочих дней с даты досрочного прекращения Соглашения.

  - Передача (возврат) Концессионером Концеденту  Объекта Соглашения осуществляется по Акту приема-передачи (возврата) по форме Приложения №11 к Соглашению.

  - Концедент обязан подписать указанный Акт приема-передачи (возврата), или направить мотивированные замечания в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта приема-передачи (возврата).

Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к Объекту Соглашения, в том числе проектную документацию на объекты, одновременно с передачей Концеденту соответствующих объектов имущества.

  - Обязанность Концессионера по передаче (возврату) Объекта Соглашения считается исполненной, и Концессионер освобождается от бремени их содержания с даты подписания Сторонами соответствующих Актов приема-передачи (возврата).

  - При прекращении настоящего Соглашения, права владения и пользования Концессионером Объектом Соглашения прекращаются.

Прекращение прав Концессионера по владению и пользованию Объектом Соглашения подлежит государственной регистрации в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством РФ.

7.8. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня окончания срока действия настоящего Соглашения, или со дня передачи Объекта Соглашения, при досрочном прекращении настоящего Соглашения.

7.9. При уклонении Концедента от подписания Акта приема-передачи (возврата), не подписании и не предоставлении Концессионеру подписанного Концедентом Акта приема-передачи (возврата), либо не предоставлении мотивированных замечаний на Акт приема-передачи (возврата) в установленный пунктом  7.5. Соглашения срок, и/или при уклонении Концедента от осуществления действий в целях государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование Объектом Соглашения в установленный пунктом 7.7. Соглашения срок, обязанность Концессионера по передаче Концеденту Объекта Соглашения и прав владения и пользования Объектом Соглашения считается исполненной, если Концессионер предоставил Концеденту документы, необходимые для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование Имуществом, составляющим Объект Соглашения, и осуществил следующие действия:

- направил Концеденту уведомление о передаче Объекта Соглашения по настоящему Соглашению не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты предполагаемой передачи указанного имущества заказным письмом либо курьерской доставкой. В уведомлении должны содержаться сведения о дате, времени и месте передачи Объекта Соглашения и подписания Акта приема-передачи (возврата);

- в случае неявки уполномоченного представителя Концедента для приемки Объекта Соглашения, и/или при отказе Концедента подписывать Акт приема-передачи (возврата), составил соответствующий акт о данном обстоятельстве.

  - При уклонении Концессионера от подписания Акта приема-передачи (возврата), не подписании и не предоставлении Концеденту подписанного Концессионером Акта приема-передачи (возврата) и/или при уклонении Концессионером от осуществления действий в целях государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование Объектом Соглашения, в установленный пунктом 7.5. Соглашения срок, Объект Соглашения и права владения и пользования на Объект Соглашения считаются переданными Концеденту, если Концедент предоставил Концессионеру документы, необходимые для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование Имуществом, составляющим Объект Соглашения, и осуществил следующие действия:

- направил Концессионеру уведомление о передаче Объекта Соглашения по настоящему Соглашению не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты предполагаемой передачи указанного имущества заказным письмом либо курьерской доставкой. В уведомлении должны содержаться сведения о дате, времени и месте передачи Объекта Соглашения и подписания Акта приема-передачи (возврата);

- в случае неявки уполномоченного представителя Концессионера для передачи Объекта Соглашения, и/или при отказе Концессионера подписывать Акт приема-передачи (возврата), составил соответствующий акт о данном обстоятельстве.

## Порядок осуществления Концессионером деятельности,

## предусмотренной Соглашением

8.1. В соответствии с Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без письменного согласия Концедента, за исключением случаев, установленных настоящим Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В рамках настоящего Соглашения Концессионер обязан:

- заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении настоящего Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы;

- обеспечить при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, возможность получения потребителями соответствующих услуг;

- предоставлять потребителям установленные/устанавливаемые законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

8.3. Концессионер вправе определять способы и условия предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению, в частности, эксплуатируя Объект Соглашения, использовать свои технологии, а также опыт и ноу-хау в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения, а также нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации.

8.4. Концессионер вправе самостоятельно заключать договоры с потребителями, выставлять им счета и собирать плату за услуги по водоснабжению и водоотведению.

8.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные. Привлекаемое концессионером лицо (лица) в обязательном порядке должны иметь все соответствующие разрешения (лицензии) на осуществление соответствующей деятельности. Привлечение иного лица (лиц) для осуществления деятельности по настоящему Соглашению не требует согласия Концедента.

8.6. Концессионеру гарантируется правовой режим деятельности, исключающий применение мер, препятствующих свободно распоряжаться инвестициями и полученными, в результате осуществления предусмотренной настоящим Соглашением деятельности, продукцией и доходами.

8.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществлять оказание услуг по регулируемым ценам (тарифам) и/или в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

Регулирование тарифов на оказываемые услуги осуществляется в соответствии с методом индексации установленных тарифов.

8.8. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Третьей стороны или органа местного самоуправления муниципального образования Щекинский район, приведут к увеличению совокупной налоговой нагрузки на Концессионера, или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении настоящего Соглашения, в том числе устанавливают режим запретов и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Третьей стороны, органов местного самоуправления муниципального образования Щекинский район, Концедент обязан принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, определенного Соглашением, указанного  в Приложении №12 к Соглашению.

8.9. В качестве мер, обеспечивающих окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) в объеме не менее объема, указанного в Приложении №12 к Соглашению, Концедент вправе увеличить срок концессионного Соглашения с согласия Концессионера, размер принимаемых на себя Концедентом расходов на создание и реконструкцию Объекта Соглашения, а также предоставить Концессионеру дополнительные муниципальные гарантии в соответствии с законодательством РФ и требованиями Бюджетного кодекса РФ. Требования к качеству и потребительским свойствам Объекта Соглашения изменению не подлежат. При этом, указанные обязательства Концедента по принятию мер, обеспечивающих получение Концессионером валовой выручки (дохода от реализации производимых товаров, выполнения работ, оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам), не распространяются на случаи изменения, корректировки цен (тарифов) Концессионера за недостижение Концессионером, установленных настоящим Соглашением плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов водоснабжения и водоотведения.

# 8.10. Изменение (корректировка) объема необходимой валовой выручки Концессионера, указанного в Приложении №12 к Соглашению, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 406 от 13 мая 2013 г. «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и в соответствии с методическими указаниями, предусмотренными указанным документом и допускается до уровня 10%.

# В случае, если отклонения составляют более 10% от значений, указанных в Приложении №12 к Соглашению, Стороны обязуются внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

8.11. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера (долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения), определенные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, согласованные с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование соответствующих цен (тарифов), указаны в Приложении №13 к Соглашению.

  - Концедент, в рамках своих полномочий, оказывает необходимое и достаточное содействие Концессионеру при установлении тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности Концессионера, необходимые для реализации его производственной и инвестиционной программ, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на принципах полного возмещения затрат, связанных с реализацией производственной и инвестиционной программ.

  - Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на оказываемые Концессионером услуги осуществляются в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

  - В случае изменения долгосрочных тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, определенной в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, установленных органом исполнительной власти Третьей стороны в области государственного регулирования тарифов, в случае установления долгосрочных тарифов на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, отличных от долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, установленных в Приложении №13 к Соглашению, что приведет к недополученным доходам, связанным с осуществлением регулируемых видов деятельности Концессионера в сфере водоснабжения и водоотведения, возмещение таких недополученных доходов Концессионеру, за исключением случаев корректировки цен (тарифов) (необходимой валовой выручки Концессионера, определенной в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения на основе долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения и иных случаев, предусмотренных основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

  - Если Концессионер, в течение истекшего периода регулирования, понес экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги), или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с методическими указаниями органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью в соответствии с нормами действующего законодательства.

  - Возможность возмещения недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, обеспечение окупаемости инвестиций Концессионера, а равно осуществление необходимых действий Концедентом в целях создания условий для этого (включая принятие необходимых нормативных актов) являются существенными обстоятельствами, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения.

  - Третья сторона обязуется по настоящему Соглашению исполнять обязательства, предусмотренные частью 4 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных Соглашениях».

## Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

9.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и Третьей стороной и действует до 31 декабря 2036 г.

9.2. Срок   создания, реконструкции и ввода в эксплуатацию Объекта Соглашения определяются сроком реализации мероприятий в соответствии с Планом мероприятий (Приложение №7 к Соглашению).

9.3. Срок использования (эксплуатации) Концессионером имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, -   с даты подписания Соглашения и до даты подписания Актов приема-передачи (возврата) Объекта Соглашения, от Концессионера Концеденту, предусмотренных Разделом 7 Соглашения.

9.4. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Концессионного соглашения. Сроки выполнения отдельных действий Сторон по Соглашению предусмотрены отдельными его пунктами.

9.5. Сроки выполнения обязательств Концессионера, указанные в Соглашении и Приложениях к нему, продлеваются на период, на который:

- одна из Сторон (в части своих обязательств, установленных настоящим Соглашением) допустила просрочку исполнения своих обязательств, что сделало невозможным исполнение обязательств другой Стороной в установленные в настоящем Соглашении сроки; сроки выполнения обязательств ненарушившей Стороны, указанные в настоящем Соглашении, продлеваются на период такой просрочки;

- исполнение соответствующих обязательств было невозможно в связи с такими обстоятельствами, как неполучение Концессионером разрешения на строительство (в случае, если неполучение разрешения на строительство не связано с действиями и (или) бездействиями Концессионера и/или привлеченных им лиц, нарушающими установленный действующим законодательством порядок выдачи разрешения на строительство), несвоевременное издание или непринятие Концедентом,  или органами государственной власти Российской Федерации, или Третьей стороны  актов, необходимых для выполнения Концессионером своих обязательств  по настоящему Соглашению, с иными подобными обстоятельствами, при том, что Концессионером были направлены уведомления Концеденту с указанием соответствующих обстоятельств, а также соблюдены соответствующие порядок, сроки и иные условия, установленные действующим законодательством;

- исполнение соответствующих обязательств было невозможно в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, не зависящими от Сторон, определяемыми в соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действующей на день подписания Сторонами настоящего Соглашения), и пунктом 14.8. Соглашения.

## Плата по Соглашению.

10.1.Концессионная плата определена в размере 0 (ноль) рублей 0 (ноль) копеек.

10.2. Размер платы Концедента на каждый год срока действия Соглашения определен как объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения, и приведен в Приложении №14 к Соглашению.

10.3. Порядок выплаты платы Концедента по Соглашению установлен  Приложением №15 к Соглашению.

## Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

  - Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении Соглашения, принадлежат Концеденту.

Регистрация прав Концедента на указанные результаты интеллектуальной деятельности осуществляется Концедентом в порядке, установленном  действующим законодательством.

  - В целях исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением, Концессионер вправе пользоваться на безвозмездной основе исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении Соглашения.

В этом случае Концедент обязан заключить с Концессионером договор о передаче на  безвозмездной основе Концессионеру  прав пользования результатами интеллектуальной деятельности, предусмотренными пунктом 11.1. Соглашения, в соответствии с нормами действующего законодательства на срок, указанный в пункте 9.1. Соглашения.

  - Прекращение  настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора о передаче на безвозмездной основе Концессионеру прав пользования результатами интеллектуальной деятельности, предусмотренными пунктом 11.1. Соглашения.

## Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением

## Концессионером условий Соглашения

  - Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1. Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением, по соблюдению сроков создания и реконструкции Объекта Соглашения, достижением плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в Приложении №8 к Соглашению, соответствием фактических технико-экономических показателей Объекта Соглашения плановым значениям, установленным настоящим Соглашением, и осуществлением инвестиций Концессионера, предусмотренных Планом мероприятий (Приложение№7 к Соглашению).

  - Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством и нормативными правовыми актами Концедента.

Концедент уведомляет Концессионера об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности, предусмотренные Соглашением, в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, предусмотренных Соглашением.

Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на Объект Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения.

  - Концедент обязан предоставить Концессионеру возможность присутствия его представителей при проведении плановой и/или внеплановой проверки, путем направления Концессионеру предварительного уведомления (содержащего информацию о времени, месте, сроках проведения проверки, а также лицах, осуществляющих проверку) не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала проверки. Результаты проверки, проведенной с нарушением порядка уведомления, являются недействительными.

  - Концедент, его уполномоченные органы и юридические лица, уполномоченные на осуществление контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения и их представители, не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера, или препятствовать исполнению Концессионером своих обязательств по Соглашению.

Уполномоченные органы и/или уполномоченные юридические лица на осуществление контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения и их представители не вправе разглашать сведения, отнесенные настоящим Соглашением к сведениям конфиденциального характера, или являющиеся коммерческой тайной.

  - При обнаружении Концедентом, в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера, нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение условий Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений.

  - Настоящим Соглашением устанавливается следующий порядок оформления результатов контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения:

    - Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий Соглашения оформляются актом о результатах контроля.

    - В случае выявления несоответствий деятельности Концессионера Плану мероприятий (Приложении №7 к Соглашению), либо плановым значениям показателей деятельности Концессионера (Приложении №8 к Соглашению), акт должен содержать указания на причины указанных несоответствий.

    - Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах контроля в течение 5(пяти) календарных дней с даты его составления Концедентом и получения Концессионером, а также отказаться от подписания акта в указанный срок и представить письменные возражения.

Концедент обязан рассмотреть возражения Концессионера и, при несогласии с заявленными возражениями, указать в акте соответствующие доводы.

В случае непредставления Концессионером возражений в указанный в настоящем пункте срок, акт о результатах контроля подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.

    - Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в срок, не превышающий 30 (тридцать) рабочих дней с момента истечения срока, указанного в пункте 13.6.3. Соглашения, либо в иной, согласованный с Концедентом и разумный срок, если из характера выявленных нарушений следует, что они не могут быть устранены в течение 30 (тридцати) рабочих дней. Концессионер обязан уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

    - Если причиной несоответствий, указанных в пункте 12.6.2. Соглашения, является действие (бездействие) Концедента, включая просрочку исполнения Концедентом обязательств по Соглашению, либо обстоятельства непреодолимой силы, либо особые обстоятельства, как они предусмотрены настоящим Соглашением, Концессионер не несет ответственности за нарушение обязательств по Соглашению в части, в которой указанные нарушения обусловлены действием (бездействием) Концедента, обстоятельствами непреодолимой силы либо особыми обстоятельствами.

Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня составления акта о результатах контроля подписывают двусторонний акт, в котором подлежат согласованию мероприятия и плановые значения показателей деятельности Концессионера, скорректированные с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий. Любое изменение показателей деятельности концессионера и (или) долгосрочных параметров регулирования подлежит обязательному согласованию с уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации, Третьей стороны в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае, если несоответствия, указанные в пункте 12.6.2. Соглашения возникли по причинам, указанным в пункте 12.6.5. Соглашения, и отклонения составляют более 10% от значений, указанных в Приложении №8  к Соглашению, любая из Сторон настоящего Соглашения имеет право предложить другой Стороне порядок действий по внесению изменений в настоящее Соглашение, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения задания и достижения плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном Сторонами акте.

    - Акт о результатах контроля подлежит размещению Концедентом, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня составления указанного акта, на официальном сайте Концедента в сети Интернет.

    - Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания его срока действия в течение 3 (трех) лет.

Акт о результатах контроля не размещается в сети Интернет в случае, если сведения об Объекте Соглашения составляют государственную тайну, или указанный Объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

  - Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

## Обеспечение обязательств Концессионера

  - Одновременно с подписанием Концессионером Соглашения Концессионер обязан предоставить Концеденту обеспечение исполнения обязательств по Соглашению в виде безотзывной банковской гарантии:

- в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы Предельного размера расходов на создание и реконструкцию Объекта Соглашения, указанного в Приложении №10 Соглашения и Объема расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения, указанного в Приложении №14 Соглашения.

- с года, следующего за годом исполнения всех обязательств Концессионера по созданию и реконструкции в соответствии с Приложением №7 Соглашения, банковская гарантия не предоставляется.

13.2. Банковская гарантия на 20__ год предоставляется при заключении настоящего Соглашения и должна действовать с даты заключения Соглашения и до 31 декабря 20__ года.

  - Банковская гарантия на 2022 год и все последующие годы действия Соглашения предоставляется до начала года действия банковской гарантии и должна действовать с 01 января и по 31 декабря соответствующего года.

  - Банковская гарантия должна соответствовать иным требованиям постановления Правительства РФ от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного Соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

Банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

- вид банковской гарантии - безотзывная и непередаваемая;

- срок исполнения Гарантом требования Концедента об уплате денежной суммы по банковской гарантии - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Гарантом от Концедента требования об уплате денежной суммы по банковской гарантии;

- перечень документов, которые Концедент направляет Гаранту вместе с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии:

- требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии,

- оригинал банковской гарантии (в случае предъявления требования в размере частичного неисполнения обязательств по банковской гарантии — копия банковской гарантии);

- все заключенные Сторонами дополнительные соглашения о внесении изменений в Соглашение;

- расчет суммы требования по банковской гарантии;

- описание факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) Концессионером обязательств по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, повлекшего предъявление Концедентом требования о выплате по банковской гарантии;

- документы, подтверждающие предъявление Концедентом требования к Концессионеру об исполнении обязательств по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, неисполнение (ненадлежащее исполнение) которых повлекло предъявление Концедентом требования о выплате по банковской гарантии;

- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, а также полномочия лица, удостоверившего предоставленные гаранту документы;

- порядок признания обязательств Гаранта по банковской гарантии надлежаще исполненным - обязательство Гаранта перед Концедентом по банковской гарантии прекращается:

- в связи с уплатой Концеденту суммы, на которую выдана банковская гарантия;

- в связи с окончанием срока, на который выдана банковская гарантия;

- вследствие отказа Концедента от своих прав по банковской гарантии;

- по соглашению гаранта с Концедентом о прекращении обязательства по выплате суммы банковской гарантии;

- срок, на который выдана банковская гарантия - банковская гарантия предоставляется каждый год в течение всего срока действия Соглашения (по 31.12.2036 года). Срок действия Банковской гарантии, выданной на соответствующий годовой период, составляет 12 месяцев. Банковская гарантия на первый год действия Соглашения может быть предоставлена на срок, меньше календарного года;

- срок предоставления банковской гарантии - банковская гарантия в отношении первого года срока действия Соглашения предоставляется одновременно с подписанием Концессионером Соглашения и вступает в силу с момента исполнения Концедентом обязательства по передаче Концессионеру Объекта Соглашения.

- Банковская гарантия в отношении второго и каждого последующего года срока действия Соглашения предоставляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты истечения срока действия текущей Банковской гарантии;

- место рассмотрения споров по банковской гарантии - все споры связанные с банковской гарантией, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тульской области

  - Концедент вправе предъявить Гаранту требование о полной, либо частичной выплате денежных средств, составляющих размер банковской гарантии, в соответствии с положениями статей 13.1.-13.3. настоящего Соглашения, в случае неисполнения, или не надлежащего исполнения Концессионером своих обязательств по настоящему Соглашению, при условии, что такое неисполнение, или не надлежащее исполнение является основанием для возмещения убытков, в соответствии с пунктом 14.5. Соглашения, или в случае досрочного прекращения настоящего Соглашения, в соответствии с положениями настоящего Соглашения.

## Ответственность Сторон

14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

14.2. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

14.3. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное в процессе создания и реконструкции объекта Соглашения нарушение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения.

В случае нарушения требований, указанных в настоящем пункте, Концедент в течение 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения нарушения, направляет Концессионеру, в письменной форме, требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение, с указанием пункта Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения определяется Соглашением Сторон и составляет не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Концессионером письменного требования Концедента.

Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований, указанных в настоящем пункте, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений.

14.4. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию и реконструкции Объекта Соглашения в течение 1 (одного) года с момента передачи (возврата) Концеденту Объекта Соглашения в соответствии с Разделом 7 Соглашения.

В случае, если по истечении 1 (одного) года с момента такой передачи (возврата), но в течение 5 (пяти) лет с момента передачи (возврата) обнаружено нарушение требований к качеству созданного и (или) реконструированного Объекта Соглашения, Концессионер несет ответственность перед Концедентом, если Концедент докажет, что такое нарушение было допущено до дня передачи (возврата) Объекта Соглашения или по причинам, возникшим до дня передачи (возврата) Объекта Соглашения.

14.5. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, предусмотренных Соглашением, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение не вызвано действием (бездействием) Концедента, либо действием обстоятельств непреодолимой силы, либо особых обстоятельств.

14.6. Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных Соглашением, включая, но не ограничиваясь:

а) нарушение срока заключения договоров аренды (субаренды) или иных договоров на Земельные участки, предназначенные для создания и реконструкции Объекта Соглашения, и (или) эксплуатации Объекта Соглашения;

б) нарушение сроков и порядка передачи Концессионеру Объекта Соглашения.

  - Стороны пришли к соглашению, что под убытками, возникшими в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной обязательств по Соглашению понимается, в том числе, размер недополученных доходов Стороной от деятельности с использованием Объекта Соглашения, которые эта Сторона получила бы в соответствии с Соглашением при надлежащем исполнении другой Стороной своих обязательств по Соглашению, а также дополнительных расходов, понесенных Стороной в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения другой Стороной обязательств по Соглашению в порядке, предусмотренном Соглашением и законодательством Российской Федерации.

  - Концедент имеет право на возмещение убытков, в размере, определенном, в соответствии с пунктом 14.7. настоящего Соглашения, за вычетом денежных средств, полученных Концедентом в соответствии с пунктом 13.5. настоящего Соглашения.

  - В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Соглашению, другая Сторона обязана, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты обнаружения нарушения, направить в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение. При этом Стороны установят разумный срок для устранения нарушения. В случае недостижения согласия о разумном сроке, он устанавливается в 30 (тридцать) календарных дней.

  - Концессионер не несет ответственности за несоответствие Объект Соглашения, а также услуг по водоснабжения и водоотведения, предоставляемых c использованием такого имущества, требованиям действующего законодательства, техническим регламентам или требованиям каких-либо инспектирующих органов в случае, если такое несоответствие возникло до передачи Концедентом Концессионеру соответствующего имущества в составе Объекта Соглашения.

Концессионер вправе потребовать от Концедента выплаты неустойки в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения последним любого из денежных обязательств, возложенных на него настоящим Соглашением и (или) законодательством Российской Федерации в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования (ключевой ставки) ЦБ Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Концессионер вправе требовать от Концедента выплаты неустойки в случае нарушения Концедентом сроков исполнения одного или нескольких неденежных обязательств, возложенных на него настоящим Соглашением и/или законодательством Российской Федерации, в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования  (ключевой ставки) ЦБ РФ от суммы убытков, понесенных или возможных к несению Концессионером в результате указанного нарушения Концедентом, размер которых согласовывается Сторонами или определяется судом.

При этом уплата Концедентом в пользу Концессионера неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, не освобождает Концедента от обязанности возмещения убытков, понесенных Концессионером в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Концедентом своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая любые денежные и финансовые обязательства.

  - Концедент вправе потребовать от Концессионера выплаты неустойки в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения последним любого из денежных обязательств, возложенных на него настоящим Соглашением и (или) законодательством Российской Федерации в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования (ключевой ставки) ЦБ Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Концедент вправе потребовать от Концессионера выплаты неустойки в случае нарушения Концессионером сроков исполнения одного или нескольких неденежных обязательств, возложенных на него настоящим Соглашением и/или законодательством Российской Федерации, в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования (ключевой ставки) ЦБ РФ от суммы убытков, понесенных или возможных к несению Концедентом в результате указанного нарушения Концессионером, размер которых согласовывается Сторонами или определяется судом.

При этом уплата Концессионером в пользу Концедента неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, не освобождает Концессионера от обязанности возмещения убытков, понесенных Концедентом в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Концессионером своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, включая любые денежные и финансовые обязательства.

  - Возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают Сторону от исполнения своих обязательств по Соглашению. Возмещение убытков не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по уплате неустойки, а уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения своих обязательств по возмещению убытков.

## Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

## обстоятельств непреодолимой силы и особых обстоятельств

  - Стороны и Третья сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по Соглашению, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по Соглашению оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы либо особых обстоятельств.

  - Сторона, нарушившая условия Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана:

а) в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую Сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных Соглашением.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, засуха, шуга, загрязнение источников водоснабжения третьими лицами или в результате иных событий не по вине Концессионера, лесные пожары, массовые беспорядки, террористические акты.

  - Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 60 (шестидесяти) календарных дней необходимые меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. Соглашения.

  - К особым обстоятельствам относятся:

- обнаружение на участках (включая обнаружение в почве или грунтовых водах) археологических объектов или опасных веществ, любых других объектов, препятствующих осуществлению создания и реконструкции Объекта Соглашения, а также выявление иных обстоятельств (включая геологические факторы), которые не были известны Концессионеру до даты заключения Соглашения, в случаях, когда в результате такого обнаружения Концессионер не может надлежащим образом исполнить свои обязательства по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, в соответствии с настоящим Соглашением;

- осуществление органами государственной власти национализации, реквизиции или экспроприации имущества Концессионера;

- противоречащие законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам действия (бездействия) государственных органов или третьих лиц, повлекшие за собой причинение убытков Стороне, в результате чего Сторона лишилась возможности получить то, на что вправе была рассчитывать при заключении настоящего Соглашения;

- изменение законодательства Российской Федерации, законодательства Третьей стороны и нормативно-правовых актов органа местного самоуправления, прямо или косвенно влияющее на Концессионера и делающее невозможным исполнение обязательств Концессионера по Соглашению;

- ухудшение положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения.

  - При наступлении особых обстоятельств, Концессионер обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты их наступления в письменном уведомить об этом Концедента и Третью сторону, с изложением следующих сведений:

а) описание Особого обстоятельства, причин его наступления и его предполагаемой длительности (в той мере, в какой это возможно оценить);

б) обоснование отсутствия у Концессионера возможности избежать наступления этого особого обстоятельства;

в) описание действий, предпринятых или подлежащих принятию Концессионером во исполнение обязанностей по смягчению последствий особого обстоятельства.

  - К уведомлению об особом обстоятельстве Концессионера может быть приложен расчет, содержащий следующие сведения:

а) предлагаемые Концессионером изменения условий Соглашения, необходимые для продолжения исполнения Концессионером обязательств по Соглашению, в том числе предложения по продлению срока действия Соглашения и (или) изменению Задания и Плана мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения;

б) расчет дополнительного времени, необходимого Концессионеру для завершения выполнения начатых Концессионером мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта соглашения;

в) если применимо - расчет Дополнительных расходов, понесенных Концессионером, возникших в связи с наступлением особого обстоятельства, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет;

г) если применимо - расчет сокращения выручки Концессионера, возникших в связи с наступлением этого Особого обстоятельства, с приложением всей документации, подтверждающей такой расчет.

  - В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения уведомления об особом обстоятельстве в соответствии с пунктом 15.5 Соглашения и расчета, предусмотренного пунктом 15.6 Соглашения, Концедент обязан направить Концессионеру (с копией Субъекту РФ) письменный ответ, выражающий согласие или несогласие с содержащимся предложениями по изменению Соглашения, а также с содержащимися в расчете к уведомлению об особом обстоятельстве расчетом дополнительного времени, дополнительных расходов и сокращения выручки.

  - В случае недостижения согласия относительно порядка последующих действий в течение срока, предусмотренного пункте 15.7, возникшие разногласия по истечении такого срока подлежат разрешению Сторонами в соответствии со статьей 20 настоящего Соглашения.

16. Изменение Соглашения

  - Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон и в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации.

  - Изменение условий Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных Соглашениях». Согласие антимонопольного органа получается в порядке и на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

  - Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, указанных в Приложении №13 к Соглашению, осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами в сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

  - В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения, одна из Сторон направляет другой стороне (в том числе Третьей стороне по настоящему Соглашению – Тульской области) соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения указанного предложения Сторона, получившая предложение, рассматривает его и направляет другой Стороне уведомление о согласии, с внесением изменений или мотивированный отказ от внесения изменений в условия настоящего Соглашения. Получение согласия Третьей стороны на внесение изменений в условия настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с законодательством Тульской области.

Соглашение об изменении условий настоящего Соглашения должно быть подписано Сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения всех необходимых согласований и принятия необходимых решений, а в случае, если получение согласований или принятие решений не требуется, то такое Соглашение должно быть подписано не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от соответствующей Стороны уведомления о согласии с предложенными изменениями. Подписание Третьей стороной Соглашения об изменении условий настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с законодательством Тульской области

  - Концедент обязан рассмотреть требование Концессионера по изменению существенных и иных условий настоящего Соглашения в случае, если исполнение условий настоящего Соглашения стало невозможным в установленные в нем сроки:

- в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- в случаях существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении Соглашения, включая наступление особых обстоятельств, указанных в пункте 15.4. Соглашения;

- в случае, если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения Концессионером, или Концедентом установленных настоящим Соглашением обязательств вследствие решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.

  - В случае, если в течение 30 (тридцати) рабочих дней после поступления требований Концессионера об изменении условий Соглашения, Концедент не принял решение и/или не уведомил об изменении (о согласии с изменениями) существенных и/или иных условий Соглашения, не уведомил Концессионера о начале рассмотрения вопроса в рамках подготовки проекта закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период и/или не предоставил Концессионеру мотивированный отказ, Концессионер вправе приостановить исполнение Соглашения (за исключением обязанностей по водоснабжения и водоотведения) до принятия Концедентом решения и/или получения Концессионером уведомления Концедента об изменении существенных и/или иных условий Соглашения (о согласии с таким изменениями) либо предоставления мотивированного отказа.

  - Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

  - Если Стороны не достигли Соглашения о приведении настоящего Соглашения в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, настоящее Соглашение может быть изменено судом по требованию заинтересованной Стороны в случае, если расторжение настоящего Соглашения будет противоречить общественным интересам либо повлечет для Сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения настоящего Соглашения на измененных судом условиях.

  - Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем подписания Дополнительного соглашения.

17. Прекращение Соглашения

17.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а)  по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) в случае досрочного расторжения концессионного соглашения на основании решения суда;

г) на основании решения органа местного самоуправления Концедента в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной настоящего Соглашения своего обязательства по Соглашению, другая Сторона Соглашения направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок. Требование об изменении или о досрочном расторжении Соглашения может быть заявлено в суд другой Стороной настоящего Соглашения только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом.

  - Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто на основании судебного решения по требованию Концессионера в случаях наступления следующих обстоятельств:

    - Неправомерный отказ либо неправомерная просрочка более двукратного срока, установленного федеральными законами и иными нормативными правовыми актами для соответствующего действия органов государственной власти, органов власти Третьей стороны, органов местного самоуправления, организаций в отношении:

а) государственной регистрации договора аренды (субаренды), иных договоров в отношении Земельных участков или дополнительных земельных участков;

б) выдачи технических условий подключения (технологического присоединения) объектов имущества, составляющего Объект Соглашения, к сетям инженерно-технического обеспечения;

в) проведения экспертизы результатов инженерных изысканий, проектно-сметной документации, а также государственной экологической экспертизы, если проведение последней является обязательным для создания реконструкции Объекта Соглашения;

г) выдачи документов планировки территории на земельные участки при необходимости;

д) выдачи разрешения на создание и реконструкцию Объекта Соглашения;

е) выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного Объекта Соглашения;

ж) государственной регистрации прав владения и пользования Концессионера на объекты имущества, входящего в состав Объекта Соглашения;

з) согласования Инвестиционной программы Концессионера;

и) утверждения тарифов Концессионера на соответствующие услуги Концессионера, оказываемые с использованием Объекта Соглашения.

    - Принятие Концедентом нормативно-правовых и правовых актов, в том числе утверждение в новой редакции схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования  Щекинское, существенно ухудшающих положение Концессионера.

    - Вступление в законную силу решения суда, федерального антимонопольного органа или иного органа государственного контроля и (или) надзора, которым установлена невозможность исполнения Концессионером или Концедентом установленных настоящим Соглашением обязательств, вследствие неправомерности решений, действия (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления и (или) их должностных лиц.

    - Существенное нарушение Концедентом своих обязательств, указанных в пунктах 17.5 и 17.6. Соглашения;

    - Просрочка на 30 (тридцать) рабочих дней и более исполнения Концедентом предусмотренных нормативными правовыми актами или настоящим Соглашением обязанностей, включая нарушение Концедентом следующих сроков:

- предоставления Концессионеру дополнительных земельных участков, в случае возникновения такой необходимости, в том числе с целью подключения Объекта Соглашения к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, если такие земельные участки находятся в собственности Концедента, и получено его письменное согласие на выделение указанных земельных участков;

- согласования проектной документации или изменений в проектную документацию;

- осуществления действий по устранению ограничений и запретов, связанных с использованием Концессионером земельных участков для целей настоящего Соглашения.

  - Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто на основании судебного решения по требованию Концессионера в случаях существенного нарушения Третьей стороной своих прямых обязательств по настоящему Соглашению, предусмотренные пунктами 1-3 части 4 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных Соглашениях».

  - Следующие обстоятельства являются существенными нарушениями Концедентом условий настоящего Соглашения и основанием для предъявления Концессионером Концеденту требований, по выбору Концессионера, о безвозмездном устранении выявленных несоответствий, недостатков и нарушений, и/или об изменении условий Соглашения, или о расторжении настоящего Соглашения:

- выявленные в течение срока действия Соглашения отсутствие либо ограничения, не предусмотренные Соглашением, прав собственности Концедента на Объект Соглашения, отдельных объектов недвижимого и движимого имущества, входящих в Объект Соглашения;

- выявленное в течение срока действия Соглашения изменение существующих, и/или появление новых правоустанавливающих документов на Объект Соглашения, отдельные объекты недвижимого и движимого имущества, входящих в Объект Соглашения, по сравнению с документами, указанными в акте приема-передачи, предусмотренном в настоящем Соглашении, а также в отношении земельных участков, если данные изменения препятствуют исполнению обязательств Концессионера по настоящему Соглашению;

- выявленное в течение года с момента подписания Акта приема-передачи имущества, составляющего Объект Соглашения, несоответствие состава и описания имущества, составляющего Объект Соглашения, (в том числе технико-экономических показателей, назначения имущества), отдельных объектов имущества, составляющего Объект Соглашения, составу и описанию, указанному в Приложении №1 к Соглашению, препятствующее исполнению обязательств Концессионера по настоящему Соглашению;

- невыполнение в установленный в Соглашении срок обязанности по передаче Концессионеру Объекта Соглашения.

В случае предъявления Концессионером требования о безвозмездном устранении выявленных несоответствий, недостатков и нарушений (далее – «недостатки»), Концедент обязан устранить выявленные недостатки в согласованные Сторонами сроки, а в случае, если такие сроки не установлены – в срок не позднее 4 (четырех) месяцев с даты получения соответствующего требования Концессионера, если указанные недостатки не препятствуют эксплуатации соответствующего имущества, или в течение 3 (трех) календарных дней, если такие недостатки препятствуют эксплуатации Объекта Соглашения.

Если в течение указанного срока недостатки не будут устранены Концедентом, то Концессионер вправе устранить указанные недостатки за свой счет с последующим полным возмещением расходов Концедентом. При этом стоимость устранения указанных недостатков согласовывается с Концедентом, а в случае ее несогласования Сторонами - Соглашение подлежит расторжению в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Соглашением.

  - Следующие обстоятельства являются существенными нарушениями Концессионером условий настоящего Соглашения и основанием для предъявления Концедентом Концессионеру требований, по выбору Концедента, о безвозмездном устранении выявленных несоответствий, недостатков и нарушений и/или об изменении условий настоящего Соглашения или о расторжении Соглашения:

- нарушение сроков создания и реконструкции Объекта Соглашения по вине Концессионера;

- использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;

- приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, по вине Концессионера;

- прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных Соглашениях», а также положениями иных нормативных правовых актов.

- неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных настоящим Соглашением обязательств по водоснабжению и водоотведению.

  - Основанием для расторжения настоящего Соглашения является несоответствие реорганизованного или возникшего в результате реорганизации юридического лица - Концессионера требованиям, установленным действующим законодательством в отношении лица, выступающего с инициативой заключения Концессионного Соглашения.

  - При прекращении настоящего Соглашения, Концессионер обязан передать, а Концедент обязан принять объекты имущества, составляющего Объект Соглашения, в порядке, установленном Разделом 7 Соглашения.

При прекращении настоящего Соглашения прекращается право владения и пользования объектами Имущества, составляющего Объект Соглашения, в порядке, предусмотренном Разделом 7 Соглашения.

- Порядок возмещения расходов Концессионера при досрочном расторжении Соглашения

  - В случае досрочного расторжения Соглашения, Концедент выплачивает Концессионеру денежную компенсацию в объеме, в котором указанная компенсация не возмещена Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения.

Указанная в настоящем пункте денежная компенсация зависит от оснований расторжения, определяется и выплачивается следующим образом:

    - При досрочном расторжении Соглашения по соглашению Сторон, денежная компенсация, выплачиваемая Концедентом Концессионеру, включает в себя расходы на создание и реконструкцию Объекта Соглашения, предусмотренные пунктом 5 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных Соглашениях», не возмещенные Концессионеру на момент расторжения Соглашения в составе средств, получаемых им по утвержденным тарифам.

    - При досрочном расторжении Соглашения в результате существенных нарушений обязательств, допущенных Концедентом и предусмотренных пунктом 17.4 Соглашения, Концедент обязан выплатить Концессионеру денежные средства, которые включают в себя:

18.1.2.1. Расходы на создание и реконструкцию Объекта Соглашения, предусмотренные пунктом 5 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных Соглашениях», не возмещенные Концессионеру на момент расторжения Соглашения в составе средств, получаемых им по утвержденным тарифам.

18.1.2.2. Неустойку в соответствии с пунктом 14.10. Соглашения.

18.1.2.3. Сумму убытков, причиненных Концессионеру, включая также:

- полную сумму компенсационных выплат, фактически выплаченных работникам Концессионера,  принимавших участие в создании, реконструкции и эксплуатации Объекта Соглашения, при их увольнении и/или любые суммы, которые Концессионер обязан выплатить работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации при прекращении и (или) изменении трудовых договоров с ними. Стороны пришли к соглашению, что выплаты, предусмотренные настоящим абзацем, для целей определения размера расходов, возмещаемых Концессионеру, не могут составлять более 4 (четырех) окладов на каждого сотрудника. При этом величина оклада, а также штатная численность сотрудников учитываются в размере, не превышающем установленных значений при расчете тарифа Концессионера;

- сумму убытков и неустоек Концессионера в пользу лиц, привлеченных Концессионером в целях исполнения своих обязательств по Соглашению обязанность по выплате которых возникла в связи с досрочным расторжением  заключенных соглашений (договоров) с контрагентами в связи с досрочным прекращением настоящего Соглашения, если такие соглашения (договоры) были заключены с целью надлежащего исполнения Концессионером обязательств по Соглашению. Стороны пришли к соглашению,  что размер указанных в настоящем абзаце сумм  убытков и неустоек контрагентам Концессионера для целей определения размера расходов, возмещаемых Концессионеру, ограничивается 10% (десятью процентами) от стоимости невыполненных на момент расторжения настоящего Соглашения обязательств Концессионера по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, предусмотренных Планом мероприятий (Приложение №7 к Соглашению), или 2% от величины необходимой валовой выручки Концессионера, определенной уполномоченным органом в области тарифного регулирования Тульской области в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 406 от 13 мая 2013 г. «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», в году расторжения настоящего Соглашения.

18.1.3. При досрочном расторжении настоящего Соглашения в случае наступления обстоятельств, указанных в абзацах д) и е)  пунктов 17.9.1., 17.9.2. и 17.9.3. Соглашения,  Концедент обязан выплатить Концессионеру денежные средства, которые включают в себя:

18.1.3.1. Расходы на создание и реконструкцию Объекта Соглашения, предусмотренные пунктом 5 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных Соглашениях», не возмещенные Концессионеру на момент расторжения Соглашения в составе средств, получаемых им по утвержденным тарифам.

18.1.3.2. Сумму убытков, причиненных Концессионеру, включая также:

- полную сумму компенсационных выплат, фактически выплаченных работникам Концессионера, принимавших участие в создании, реконструкции и эксплуатации Объекта Соглашения, при их увольнении и/или любые суммы, которые Концессионер обязан выплатить работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации при прекращении и (или) изменении трудовых договоров с ними. Стороны пришли к соглашению, что выплаты, предусмотренные настоящим абзацем, для целей определения размера расходов, возмещаемых Концессионеру, не могут составлять более 4 (четырех) окладов на каждого сотрудника. При этом величина оклада, а также штатная численность сотрудников учитываются в размере, не превышающем установленных значений при расчете тарифа Концессионера.

- сумму убытков и неустоек Концессионера в пользу лиц, привлеченных Концессионером в целях исполнения своих обязательств по Соглашению обязанность по выплате которых возникла в связи с досрочным расторжением  заключенных соглашений (договоров) с контрагентами в связи с досрочным прекращением настоящего Соглашения, если такие соглашения (договоры) были заключены с целью надлежащего исполнения Концессионером обязательств по Соглашению. Стороны пришли к соглашению,  что размер указанных в настоящем абзаце сумм  убытков и неустоек контрагентам Концессионера для целей определения размера расходов, возмещаемых Концессионеру, ограничивается 10% (десятью процентами) от стоимости невыполненных на момент расторжения настоящего Соглашения обязательств Концессионера по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, предусмотренных Планом мероприятий (Приложение №7 к Соглашению), или 2% от величины необходимой валовой выручки Концессионера, определенной уполномоченным органом в области тарифного регулирования Тульской области в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 406 от 13 мая 2013 г. «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», в году расторжения настоящего Соглашения.

18.1.4. При досрочном расторжении настоящего Соглашения в результате существенных нарушений обязательств, допущенных Концессионером и предусмотренных пунктом 17.6. Соглашения, денежная компенсация, выплачиваемая Концедентом Концессионеру, включает в себя:

18.1.4.1. Расходы на создание и реконструкцию Объекта Соглашения, предусмотренные пунктом 5 статьи 15 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных Соглашениях», не возмещенные Концессионеру на момент расторжения Соглашения в составе средств, получаемых им по утвержденным тарифам.

Из указанных в настоящем пункте  расходов вычитаются обоснованные расходы, которые Концедент произвел или должен будет произвести для устранения недостатков Объекта Соглашения, возникших в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Концессионером обязательств по Соглашению.

  - Концедент обязан выплатить Концессионеру денежную компенсацию (денежные средства), предусмотренную пунктом 18.1. Соглашения, на банковский счет, указанный Концессионером, в течение 180  (ста восьмидесяти) календарных дней с момента наступления наиболее ранней из дат:

а) дата досрочного прекращения действия настоящего Соглашения по решению суда или по соглашению Сторон;

б) дата получения Концедентом от Концессионера расчета денежной компенсации Концессионера и документов, подтверждающих такой расчет, в случае письменно выраженного согласия с полученными расчетами.

  - Концессионер подготавливает и направляет Концеденту расчет денежной компенсации, предусмотренной пунктом 18.1. Соглашения.

В случае, если Концедент не направит в адрес Концессионера обоснованные возражения относительно представленного Концессионером расчета денежной компенсации в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента его получения, такой расчет денежной компенсации будет считаться утвержденным Концедентом, а сумма денежной компенсации, указанная Концессионером, считается согласованной.

  - Возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия настоящего Соглашения, осуществляется путем продления срока действия настоящего Соглашения на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на 5 (пять) лет. Срок возмещения расходов Концессионера при условии не продления срока действия Соглашения не может превышать 2 (два) года.

  - Стороны пришли к соглашению, что для целей расчета расходов на создание и реконструкцию Объекта Соглашения, подлежащих возмещению Концессионеру на момент расторжения настоящего Соглашения, Концедент и Концессионер оформляют двусторонний акт и согласовывают текст и данные, приведенные в нем:

а) сумму фактических затрат по мероприятиям на создание и реконструкцию Объекта Соглашения в соответствии с инвестиционной программой Концессионера, произведенных за расчетный год, в соответствии с заключением уполномоченного органа исполнительной власти региона в сфере контроля за исполнением инвестиционных программ о проверке исполнения Концессионером инвестиционной программы за расчетный год (по вводам), и нарастающим итогом с начала действия настоящего Соглашения до конца расчетного года;

б) сумму фактически понесенных Концессионером расходов на содержание кредитов и займов, полученных на осуществление мероприятий по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, за расчетный год, и нарастающим итогом с начала действия настоящего Соглашения до конца расчетного года, в соответствии с бухгалтерской отчетностью Концессионера;

в) сумму фактически уплаченных Концессионером налогов и иных обязательных платежей в связи с созданием и реконструкцией Объекта Соглашения, в соответствии с бухгалтерской и налоговой отчетностью Концессионера за расчетный год и нарастающим итогом с начала действия настоящего Соглашения до конца расчетного года;

г) сумму фактического возмещения Концессионеру понесенных им на создание и реконструкцию Объекта Соглашения затрат, в соответствии с бухгалтерской отчетностью Концессионера, за счет амортизационных отчислений и прибыли на инвестиции в составе тарифной выручки, собранной Концессионером за расчетный год, с обязательным учетом фактического полезного отпуска услуги по водоснабжения и водоотведения за расчетный год и нарастающим итогом с начала действия настоящего Соглашения до конца расчетного года.

д) сумму фактического возмещения Концессионеру затрат на содержание кредитов и уплату налогов и иных обязательных платежей, связанных с созданием и реконструкцией Объекта Соглашения, в соответствии с бухгалтерской и налоговой отчетностью Концессионера за расчетный год, с обязательным учетом фактического полезного отпуска услуги по водоснабжения и водоотведения за расчетный год и нарастающим итогом с начала действия настоящего Соглашения до конца расчетного года.

При расторжении Соглашения, Концессионер учитывает расчет, отраженный в последнем двустороннем акте, оформленном, согласованном и подписанном в соответствии с настоящим пунктом, при расчете денежной компенсации, предусмотренной в пункте 18.1. Соглашения. При этом, Концедент не вправе давать свои возражения относительно такого расчета денежной компенсации при его соответствии указанному двустороннему акту.

19. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

19.1. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером в рамках осуществления деятельности по Соглашению товары, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Третьей стороны, иными нормативными правовыми актами Третьей стороны, правовыми актами органов местного самоуправления.

19.2. По Соглашению  Сторон и по согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации  в сфере регулирования цен (тарифов),  установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Третьей стороны, иными нормативными правовыми актами Третьей стороны, правовыми актами органов местного самоуправления. Порядок указанного согласования и его критерии определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

19.3. В случае принятия Правительством Российской Федерации в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры  решения, указанного в статье 32 Федерального закона от «07» декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", срок  реализации  инвестиционных обязательств  Концессионера может быть изменен при условии, что такое изменение не ведет к невыполнению обязательств Концессионера в последующие годы срока действия Соглашения.

19.4. Существенным условием исполнения Соглашения Концессионером, гарантирующим возврат вложенных инвестиций в  создание и реконструкцию имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, является установление экономически обоснованных тарифов для Концессионера с учетом утверждаемых Инвестиционных программ Концессионера и долгосрочных параметров регулирования,  установленных Приложением №13 к Соглашению, предусматривающих возврат инвестиций Концессионера в установленные Соглашением порядке и сроки.

19.5. Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера подлежат возмещению Третьей Стороной за счет средств бюджета Третьей стороны в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и законодательством Третьей Стороны, регулирующих предоставление субсидий.

19.6. Третья сторона и Концедент гарантирует, что  принятые  ими на себя обязательства по Соглашению, приняты  ими  в соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Третьей стороны и органа местного самоуправления Концедента, регулирующих заключение концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

19.7. Концедент и Третья сторона гарантируют, что обязательства по предоставлению субсидий будут являться расходным обязательством Третьей стороны или расходным обязательством Концедента, принятым в порядке, установленном   законодательством Российской Федерации, законодательством Третьей стороны,  нормативно-правовыми актами  Концедента, регулирующих предоставление субсидий.

19.8. Концедент и Третья сторона в пределах своих полномочий обязаны оказывать содействие  по погашению задолженностей (текущей, просроченной, и др.) конечных потребителей (управляющих организаций) по оплате товаров, работ, услуг, реализуемых Концессионером во исполнение Соглашения.

Концедент и/или Третья сторона, в частности, обязуются:

а)	осуществлять прямое целевое финансирование подведомственных Концеденту и/или Третьей стороне управляющих организаций (при их наличии) на цели оплаты услуг Концессионера, в том числе погашение задолженностей перед Концессионером, и осуществлять контроль своевременного и целевого расходования указанного финансирования (в отношении подведомственных организаций, самостоятельно оплачивающих товары, работы, услуги Концессионера);

б)	своевременно и в полном объеме включать в бюджет  муниципального образования Щекинский район и (или) Третьей стороны расходы на оплату задолженностей подведомственных организаций;

в)	проводить разъяснительную работу с населением о необходимости своевременной оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения и ответственности за несвоевременную оплату.

19.9. Концедент и Третья сторона обязуются в пределах своих полномочий оказывать Концессионеру всяческое содействие при согласовании условий взаимодействия с ресурсоснабжающими и управляющими организациями.

- Разрешение споров

20.1. Споры и разногласия между Сторонами по Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

20.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

20.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения какой-либо из Сторон своего обязательства по Соглашению, другая Сторона направляет ей предупреждение в письменной форме о необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок, указанный в соответствующем предупреждении. В случае, если неисполнение соответствующего обязательства является основанием для изменения или расторжения Соглашения, такой разумный срок для устранения нарушения не может составлять менее 30 (тридцати) календарных дней с даты получения соответствующей Стороной предупреждения.

Требование об изменении или о досрочном расторжении Соглашения может быть заявлено в суд другой Стороной Соглашения только в случае, если в указанный срок такое обязательство не было исполнено надлежащим образом.

  - В случае недостижения Сторонами согласия, споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Тульской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Рассмотрение спора Сторон в арбитражном суде не является основанием для неисполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению до тех пор, пока такие обязательства не будут изменены вступившим в законную силу решением арбитражного суда.

21. Размещение информации

21.1. Соглашение,  за исключением сведений, составляющих коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) на официальном сайте Концедента в сети Интернет (а в случае отсутствия у Концедента официального сайта в сети Интернет - на официальном сайте Третьей стороны, в границах которого расположено такое муниципальное образование.

22. Заключительные положения

  - Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня этого изменения в порядке, установленном пунктом 22.5 Соглашения.

  - Недействительность отдельных положений, условий, пунктов настоящего Соглашения не влечет недействительности Соглашения в целом.

  - Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 5 (пяти) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 2 (два) экземпляра предназначены для Концедента, 1 (один) экземпляр – для Концессионера, 1 (один) экземпляр  - для Третьей стороны, 1 (один) экземпляр – для регистрирующего органа.

  - Все приложения и дополнительные Соглашения к Соглашению, заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные приложения и дополнительные Соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

  - Любая переписка между Сторонами осуществляется в письменной форме заказными письмами с уведомлением о получении по реквизитам Сторон, указанным в Разделе 24 Соглашения.

  - В случае, если в соответствии с условиями настоящего Соглашения Сторона обязана совершить определенное действие (подписать акт приема-передачи, направить другой Стороне акт приема-передачи или мотивированный отказ, дать согласие, направить уведомление и др.) в определенный срок и такая Сторона не совершает указанное действие в установленный срок, то эта Сторона считается согласившейся (направившим уведомление о согласии) с офертой или иным предложением, документом, информацией другой Стороны (например, считается в рассматриваемом случае давшим соответствующее согласие) и/или акцептовавшим направленный другой Стороной документ (например, акт приема-передачи).

23. Приложения к  Соглашению

Приложение №1 -  Сведения о составе и описание  имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, подлежащего реконструкции  Концессионером,  в том числе его  технико-экономические показатели.

Приложение №2 - Сведения о составе и описание имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, подлежащего созданию Концессионером, в том числе его технико-экономические показатели.

Приложение №3 - Копии документов, удостоверяющих права собственности Концедента на имущество, входящего в состав объекта Соглашения, подлежащего реконструкции Концессионером.

Приложение №4 – Форма Акта приема-передачи в эксплуатацию бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры.

Приложение №5 – Форма Акта приема-передачи  имущества, входящего  в состав Объекта Соглашения.

Приложение №6 – Задание по созданию и реконструкции Объекта Соглашения и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера.

Приложение №7 - План мероприятий по созданию и реконструкции Объекта Соглашения системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Щекинское.

Приложение №8 - Плановые значения показателей деятельности Концессионера.

Приложение №9- Форма Акта об исполнении Концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции Объекта Соглашения.

Приложение №10 – Предельный объем (размер) расходов Концессионера на создание и реконструкцию Объекта Соглашения, на каждый год срока действия Соглашения.

Приложение №11 - Форма Акта приема-передачи (возврата) Концессионером Концеденту имущества.

Приложение №12 - Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного Соглашения.

Приложение №13 - Значения долгосрочных параметров регулирования тарифов.

Приложение №14 - Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения на каждый год срока действия Концессионного соглашения.

Приложение №15 - Порядок выплаты платы Концедента по Соглашению	.

24. Адреса и реквизиты Сторон

Третья сторона:

| Концедент: |  | Концессионер: |
| --- | --- | --- |

Подписи Сторон

| От Третьей стороны: __________________/____________/ От Концедента: ____________ __/___________/ | От Концессионера: Генеральный директор ___________/______________/ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Концессионному соглашению

№____   от «__»______20___ г.

Сведения о составе и описание  имущества, входящего в состав Объекта Соглашения, подлежащего реконструкции  Концессионером,  в том числе его  технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объекта | Наименование объекта в соответствии с записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним | Передаваемый объект недвижимости (часть объекта недвижимости) | Адрес/место нахождения | Характеристика | Кадастровый (или условный) номер объекта | Номер регистрации права собственности | Обременения на дату заключения концессионного соглашения | Год ввода в эксплуатацию | Состояние | Примечание по тех. состоянию | Фактический (оценочный) износ, % | Балансовая стоимость, тыс. рублей | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть | Сооружение, назначение: иное сооружение (водопроводная сеть) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский | 1700 м, сталь, ПНД, чугун | 71:22:000000:1001 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5036/2 | не зарегистрировано | 1956 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 2 | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть | Наружный водопровод, назначение: иное сооружение (наружный водопровод) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский | 590 м, сталь, ПНД, чугун | 71:22:020306:1140 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5043/2 | не зарегистрировано | 1956 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 3 | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть | Сооружение, назначение: иное сооружение (водопроводная сеть) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, п. Головеньковский | 410 м, сталь, ПНД, чугун | 71:22:020306:1138 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5055/2 | не зарегистрировано | 1956 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 4 | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть | Водопровод, назначение: иное сооружение (водопровод) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Головеньки | 900 м, сталь, ПНД, чугун | 71:22:020306:1139 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5050/2 | не зарегистрировано | 1956 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 5 | артезианская скважина №1 | Артезианская скважина №1, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №1) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский, территория насосной станции | стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1956 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | - | Реконструируемый Объект иного имущества |
| 6 | артезианская скважина №2 | Артезианская скважина №2, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №2) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский, западнее Насосной станции | стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1956 | неудовлетворительное | Неработоспособное состояние | 45 | - | Реконструируемый Объект иного имущества |
| 7 | водопроводная башня | Водонапорная башня, назначение: иное сооружение (водопроводная башня) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский, рядом с домом Шахтерская, 11 | стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1956 | неудовлетворительное | Неработоспособное состояние | 45 | - | Объект иного имущества |
| 8 | резервуар железобетонный | Сооружение, назначение: иное сооружение (резервуар железобетонный) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский, территория насосной станции | ж/б | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1956 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | - | Объект иного имущества |
| 9 | насосная станция | Сооружение (насосная станция), назначение: сооружение | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский, территория насосной станции | стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1956 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | - | Объект иного имущества |
| 10 | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть | Водопроводная сеть, назначение: иное сооружение (водопроводная сеть) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна | 1036 м, сталь, ПНД | 71:22:030103:2124 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5077/2 | не зарегистрировано | 1975 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 11 | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть | Водопроводная сеть, назначение: иное сооружение (водопроводная сеть) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна | 30 м, сталь, ПНД | 71:22:030101:207 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5079/2 | не зарегистрировано | 1975 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 12 | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть | Сооружение-трубопровод, назначение: сооружение | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Школьная | 375 м, сталь, ПНД | 71:22:030103:2123 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5067/2 | не зарегистрировано | 1975 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 13 | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть | Сооружение (водопроводная сеть), назначение: сооружение | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Школьная | 515 м, сталь, ПНД | 71:22:030103:2125 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5068/2 | не зарегистрировано | 1975 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 14 | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть | Сооружение - водопроводная сеть, назначение: сооружение | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Школьная | 432 м, сталь, ПНД | 71:22:030103:2122 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5069/2 | не зарегистрировано | 1975 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 15 | Сооружение коммунального хозяйства – водопроводная сеть | Сооружение трубопровод и арматура, назначение: иное сооружение (трубопровод и арматура) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна | 960 м, сталь, ПНД | 71:22:030101:206 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5062/2 | не зарегистрировано | 1975 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 16 | артезианская скважина №1 | Артезианская скважина №1, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №1) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д.1А | 3.3 кв. м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:14:030901:240 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5045/2 | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 17 | водопроводная башня | Водонапорная башня, назначение: иное сооружение (водопроводная башня) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 1А | 3.5 кв. м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:14:030901:241 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5047/2 | не зарегистрировано | 1975 | неудовлетворительное | Неработоспособное состояние | 45 | н/д | Объект иного имущества |
| 18 | артезианская скважина №2 | Артезианская скважина №2, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №2) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 1А | 3.3 кв. м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:14:030901:239 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5048/2 | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 19 | водопроводная башня | Водопроводная башня, назначение: иное сооружение (водопроводная башня) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.19Г | 96.4 кв. м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:030103:2121 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5052/2 | не зарегистрировано | 1975 | неудовлетворительное | Неработоспособное состояние | 45 | н/д | Объект иного имущества |
| 20 | насосная станция | Сооружение (насосная станция), назначение: сооружение | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.19В | 98.2 кв. м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:030103:2120 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5065/2 | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 21 | артезианская скважина №2 | Артезианская скважина №2, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №2) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, д.109Д | 3.3 кв. м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:030103:2116 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5058/2 | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 22 | артезианская скважина №1 | Артезианская скважина №1, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №1) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, д.142Б | 3.3 кв. м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:030103:2118 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5060/2 | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 23 | артезианская скважина №1 | Артезианская скважина №1, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №1) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, д.109Д | 3.3 кв. м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:030103:2117 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5061/2 | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 24 | артезианская скважина №4 | Артезианская скважина №4, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №4 и павильон) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.19 | стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | - | Реконструируемый Объект иного имущества |
| 25 | артезианская скважина №5 | Артезианская скважина №5, назначение: иное сооружение (артезианская скважина №5) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.19 | стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | - | Реконструируемый Объект иного имущества |
| 26 | резервуар железобетонный | Сооружение, назначение: иное сооружение (резервуар железобетонный) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д.19 | ж/б | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | - | Объект иного имущества |
| 27 | водопроводная башня | Водонапорная башня, назначение: иное сооружение (водопроводная башня) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, д.142Б | стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1975 | неудовлетворительное | Неработоспособное состояние | 45 | - | Объект иного имущества |
| 28 | водопроводная башня | Водонапорная башня, назначение: иное сооружение (водопроводная башня) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, д.109Д | стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1975 | неудовлетворительное | Неработоспособное состояние | 45 | - | Объект иного имущества |
| 29 | насосная станция | Сооружение (насосная станция), назначение: сооружение | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, д.109Д | стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | - | Реконструируемый Объект иного имущества |
| 30 | водопроводная сеть | Водопроводная сеть, назначение: водопроводная сеть | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Юбилейный | 1656 м, чугун | 71:22:020202:547 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5056/2 | не зарегистрировано | 1975 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 31 | артезианская скважина | Артезианская скважина, назначение: иное сооружение (артезианская скважина) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Юбилейный, д.158 А | 3.3 кв. м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:020202:526 | 71-71/022-71/022/005/2016-5044/2 | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 32 | насосная станция | Сооружение, назначение: иное сооружение (насосная станция) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Юбилейный, д.158 А | 3.5 кв. м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:020202:525 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5053/2 | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 33 | резервуар железобетонный | Сооружение, назначение: иное сооружение (резервуар железобетонный) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Юбилейный, д.158 А | ж/б | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | - | Объект иного имущества |
| 34 | станция обезжелезивания | Сооружение, назначение: иное сооружение (станция обезжелезивания) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Юбилейный, рядом с д.12 А | стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1975 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | - | Объект иного имущества |
| 35 | резервуар железобетонный | Сооружение, назначение: иное сооружение (резервуар железобетонный) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Селиваново, ул. Полевая, д.2А | ж/б | н/д | не зарегистрировано | не зарегистрировано | 1980 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | - | Объект иного имущества |
| 36 | водопроводная сеть | Водопроводная сеть, назначение: иное сооружение (водопроводная сеть) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Селиваново | 1238 м, сталь | 71:22:020608:2030 | 71-71/022-71/022/005/2016-5057/2 | не зарегистрировано | 1980 | Ограниченно работоспособное состояние | Ограниченно работоспособное состояние | 80 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 37 | резервуар железобетонный | Сооружение, назначение: иное сооружение (резервуар железобетонный) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Селиваново, ул. Полевая, д.2А | 718.7 кв. м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:020608:2015 | 71-71/022-71/022/005/2016-5041/2 | не зарегистрировано | 1980 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Объект иного имущества |
| 38 | насосная станция | Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Селиваново, ул. Полевая, д.2А | 169 кв. м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:020608:2024 | 71-71/022-71/022/005/2016-5071/2 | не зарегистрировано | 1980 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Объект иного имущества |
| 39 | артезианская скважина | Сооружение, назначение: артезианская скважина бесфильтрованная | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Селиваново, ул. Полевая, д.2А | 6.5 кв. м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:020608:2033 | 71-71/022-71/022/005/2016-5073/2 | не зарегистрировано | 1980 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 40 | резервуар железобетонный | Резервуар железобетонный, назначение: артскважина бесфильтрованная | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Селиваново, ул. Полевая, д.2а | 706 кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:020608:2016 | 71-71/022-71/022/005/2016-5074/2 | не зарегистрировано | 1980 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 45 | н/д | Объект иного имущества |
| 41 | водопроводная башня | Водонапорная башня, назначение: иное сооружение (водопроводная сеть) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Селиваново, ул. Полевая, д.2А | 15.4 кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:22:020608:2023 | 71-71/022-71/022/005/2016-5051/2 | не зарегистрировано | 1980 | неудовлетворительное | Неработоспособное состояние | 45 | н/д | Объект иного имущества |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационная сеть | Внешняя канализация, назначение: 10.3 сооружения канализации (внешняя канализация) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна | 643 м, керамика, чугун, ПНД | 71:22:0000:959 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5031/2 | не зарегистрировано | 1957, 1975, 1987 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 90% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 2 | Канализационная сеть | Внешняя канализация, назначение: 10.3. сооружения канализации (внешняя канализация) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, д. Ясная Поляна | 4311 м, керамика, чугун, ПНД | 71:00:000000:111492 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5033/2 | не зарегистрировано | 1957, 1975, 1987 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 90% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 3 | Канализационная сеть | 10.3 сооружения канализации (канализационная сеть), назначение: сооружение | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна | 2814 м, керамика, чугун, ПНД | 71:00:000000:111706 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5072/2 | не зарегистрировано | 1957, 1975, 1987 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 90% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 4 | Канализационная насосная станция КНС-4 | Канализационная насосная станция КНС-4, назначение: 10.3 сооружения канализации | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 20 | Площадь 66.6 кв.м., стены из красного кирпича, двери и ворота металлические | 71:14:030901:242 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5046/2 | не зарегистрировано | 1987 | удовлетворительное | Здание насосной имеет 50 % износа. Насосное оборудование - 50 % износа. | 50% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 5 | Канализационная насосная станция КНС-2 | Канализационная насосная станция КНС-2, назначение: 10.3 сооружение канализации | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Лесной, д. 1А | Площадь 120 кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | 71:14:030903: 175 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5049/2 | не зарегистрировано | 1987 | удовлетворительное | Здание насосной имеет 50 % износа. Насосное оборудование - 50 % износа. | 50% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 6 | Канализационная насосная станция КНС-1 | Канализационная насосная станция КНС-1, назначение: 10.3 сооружения канализации, кадастровый № 71:22:030103:2119 | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Школьная, д. 1А | Площадь 115 кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | К71:22:030103:2119 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5054/2 | не зарегистрировано | 1987 | удовлетворительное | Здание насосной имеет 50 % износа. Насосное оборудование - 50 % износа. | 50% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 7 | Канализационная насосная станция КНС-5 | Канализационная насосная станция КНС-5, назначение: 10.3 сооружения канализации | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, д. Ясная Поляна, ул. Больничная, д. 9 Г | Площадь 40.6 кв.м., стены из красного кирпича, двери и ворота металлические | 71:22:030101:205 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5059/2 | не зарегистрировано | 1987 | удовлетворительное | Здание насосной имеет 50 % износа. Насосное оборудование - 50 % износа. | 50% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 8 | Канализационная сеть | Внешняя канализация, назначение: 10.3. сооружения канализации (внешняя канализация) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, п. Юбилейный | 820 м, керамика | 71:22:020202:519 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5035/2 | не зарегистрировано | 1972 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 95% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 9 | Канализационная сеть | Внешняя канализация, назначение: 10.3. сооружения канализации (внешняя канализация) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, с. Селиваново | 1965 м, керамика | 71:22:020608:1944 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5034/2 | не зарегистрировано | 1987 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 90% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 10 | Канализационная сеть | Сооружение, назначение: сооружения канализации (внешние сети канализации) | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Селиваново | 4300 м, керамика | 71:22:000000:1000 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5042/2 | не зарегистрировано | 1987 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 90% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 11 | Канализационная сеть | Внешние сети канализации, назначение: 10,3 сооружение канализации | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, с. Селиваново | 4205 м, керамика | 71:22:000000:1082 | от 17.06.2016 № 71-71/022-71/022/005/2016-5075/2 | не зарегистрировано | 1987 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 90% | н/д | Реконструируемый Объект соглашения |
| 12 | Биологические очистные сооружения | Канализационные очитные сооружения, назначение: 10.3 сооружение канализации | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, п. Головеньковский | Площадь н/д кв.м., стены из красного кирпича, двери и окна деревянные | н/д | н/д | н/д | 1977 | неудовлетворительное | Неработоспособное состояние | 75% | - | Реконструируемый Объект иного имущества |
| 13 | Канализационная сеть | Внешние сети канализации, назначение: 10,3 сооружение канализации | Весь объект | Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, п. Головеньковский | 3124 м, керамика | н/д | н/д | н/д | 1960 | удовлетворительное | Ограниченно работоспособное состояние | 90% | - | Реконструируемый Объект иного имущества |
|  |  |  |  |  | ПОДПИСИ СТОРОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

К Концессионному соглашению

№____ от _________20__г.

Сведения о составе и описание  имущества,  входящего в состав объекта Соглашения, подлежащего созданию Концессионером, в том числе его  технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объекта | Производительность/ протяженность | Назначение | Техническая характеристика | Местонахождение (адрес) | Срок строительства (ввода в эксплуатацию) | Срок службы, лет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство участка ул. Шахтерская от ВК-18 до п. Головеньковский, 31, L=178.9 м, Ду= 63 мм, подземная, ПНД | 178.9 м | Переключение потребителя, увеличение напора у потребителя | Подземная прокладка, материал труб ПНД, Ду 63 мм | МО Яснополянское, Щекинский район, п. Головеньковский | 2026 | 50 | - |
| 1.2. | Строительство участка от НС п. Юбилейный до ВК-4 (п. Юбилейный д. 12а), L=153.7 м, 100 мм, подземная, ПНД | 153.7 м | Обеспечение доступа снабжающей организации к магистральному водоводу | Подземная прокладка, материал труб ПНД, Ду 100 мм | МО Яснополянское, Щекинский район, п. Юбилейный | 2027 | 50 | - |
| ВСЕГО МО Яснополянское |  | 332.6 м |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Тариф "Водоотведение" (кроме с. Селиваново, п. Юбилейный) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проектирование и строительство очистного сооружения биологической очистки хоз-бытовых стоков "Евробион-Биоматрикс 140" производительностью 140 куб.м п. Головеньковский (МО Яснополянское) | 1/140 (ед./ производительность) | Обеспечение качества очистки сточных вод | Очистное сооружение биологической очистки хоз-бытовых стоков «ЕВРОБИОН», производительностью 140 м3/сутки | МО Яснополянское, Щекинский район, п. Головеньковский | 2027-2028 | 25 | - |
| 2.1.2 | Строительство выпуска диаметром 200 мм в п. Юбилейный (МО «Яснополянское») | 200.0 м | Обеспечение качества очистки сточных вод | Подземная прокладка, материал труб ПНД, Ду 200 мм | МО Яснополянское, Щекинский район, п. Головеньковский | 2028 | 50 | - |
| 2.2 | Тариф "Водоотведение" (с. Селиваново, п. Юбилейный) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проектирование и строительство очистного сооружения биологической очистки хоз-бытовых стоков "Евробион-Биоматрикс 140" производительностью 140 куб.м п. Юбилейный (МО Яснополянское) | 1/140 (ед./ производительность) | Обеспечение качества очистки сточных вод | Очистное сооружение биологической очистки хоз-бытовых стоков «ЕВРОБИОН», производительностью 140 м3/сутки | МО Яснополянское, Щекинский район, п. Юбилейный | 2028-2030 | 25 | - |
| 2.2.2 | Проектирование и строительство очистного сооружения биологической очистки хоз-бытовых стоков "Евробион-Биоматрикс 140" производительностью 140 куб.м с. Селиваново (МО Яснополянское) | 1/140 (ед./ производительность) | Обеспечение качества очистки сточных вод | Очистное сооружение биологической очистки хоз-бытовых стоков «ЕВРОБИОН», производительностью 140 м3/сутки | МО Яснополянское, Щекинский район, с. Селиваново | 2027 | 25 | - |
| 2.2.3 | Строительство выпуска диаметром 200 мм в п. Юбилейный (МО «Яснополянское») | 110.0 м | Обеспечение качества очистки сточных вод | Подземная прокладка, материал труб ПНД, Ду 200 мм | МО Яснополянское, Щекинский район, п. Юбилейный | 2024-2026 | 50 | - |
| 2.2.4 | Строительство выпуска диаметром 200 мм в с. Селиваново (МО «Яснополянское») | 160.0 м | Обеспечение качества очистки сточных вод | Подземная прокладка, материал труб ПНД, Ду 200 мм | МО Яснополянское, Щекинский район, с. Селиваново | 2024 | 50 | - |
| ПОДПИСИ СТОРОН |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к Концессионному соглашению

№___ от _____20__ г.

Копии документов, удостоверяющих права собственности Концедента на имущество, входящего в состав объекта Соглашения, подлежащего реконструкции Концессионером

Приложение № 4

к Концессионному соглашению

№___ от _____20__ г.

Форма Акта приема - передачи в эксплуатацию бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры

Акт
приема - передачи в эксплуатацию бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры

г. Щекино                                                                      «___» _______20__ года

Муниципальное образование Щекинский район, от имени которого выступает Администрация Муниципального образования Щекинский район, в лице Управления архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Щекинский район, действующего на основании Устава, Положения «О концессионных соглашениях», утвержденного решением Собрания представителей Щекинского района от 12.09.2014 № 71/668, в лице начальника Управления архитектуры, земельных и имущественных отношений Администрации Муниципального образования Щекинский район Зыбина Сергея Владимировича, именуемое в дальнейшем «Управление», с одной стороны, и ______________________________________________, в лице ______________________________________________________, действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем «Организация» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Управление на основании постановления от _______ № ___________ передал, а Организация приняла в эксплуатацию бесхозяйный (е) объект (ы) (далее - Объект), горячего, холодного водоснабжения, водоотведения, 
(нужное указать)

1.1. Протяженные Объекты - горячего, холодного водоснабжения, водоотведения:  (нужное указать)

|  | № п/п | Наименование объекта | Местоположение (от до, с привязкой к зданиям, имеющим почтовый адрес) | Описание технических характеристик |  |  |  | Год постройки (указывается при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Способ прокладки | Материал, диаметр (мм) | Протяженность, п.м | Кол-во колодцев |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2. Здания Объектов горячего, холодного водоснабжения, водоотведения: (нужное указать)

|  | № п/п | Наименование объекта | Адрес | Описание технических характеристик |  |  |  | Год постройки (указывается при наличии) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Материал стен | Этажность | Площадь (кв.м) | Оборудование (модель, марка) |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Организация приступает к эксплуатации Объекта с момента подписания настоящего акта.

3. Организация прекращает эксплуатацию Объекта с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на Объект.

4. Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один экземпляр выдается Организации, один экземпляр Управлению.

Приложение:

1. Копия выписки из ЕГРН о принятии на учет Объекта в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

2. Копия технического паспорта, технического плана, кадастрового паспорта, исполнительной съемки на Объект. (нужное указать)

ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение № 5

к Концессионному соглашению

№____   от «__»______20__ г.

Форма Акта приема-передачи имущества, входящего в состав Объекта Соглашения

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Щекино	___________________ г.

Муниципальное образование Щекинский район, от имени которого выступает Администрация Муниципального образования Щекинский район, в лице Управления архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Щекинский район, действующего на основании Устава, Положения «О концессионных соглашениях», утвержденного решением Собрания представителей Щекинского района от 12.09.2014 № 71/668, в лице начальника Управления архитектуры, земельных и имущественных отношений Администрации Муниципального образования Щекинский район Зыбина Сергея Владимировича, именуемое в дальнейшем «Концендент», с одной стороны, и [Указать наименование Концессионера], в лице ________________________________________, действующего на основании _________________________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем.

1. В соответствии с Концессионным соглашением №____ от ______________ [указать наименование передающей Стороны] передал, а [указать наименование принимающей Стороны] принял следующее имущество, входящее в состав Объекта соглашения:

2. Описание, технико-экономические показатели, назначение и состояние объектов имущества, указанных в  настоящем  акте

________________________________________________________________________________________________________________________ (соответствует/не соответствует) сведениям, указанным в Приложении №1, к Соглашению.

3. При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были / были обнаружены следующие дефекты (нужное подчеркнуть): ______________________. Претензий к имуществу, входящему  в состав  объекта Соглашения Концессионер _________________________________________. (имеет,  не имеет-указать нужное).

4. [указать наименование передающей Стороны] передал, а [указать наименование принимающей Стороны] принял следующие документы, относящиеся к передаваемому имуществу: ______________________________.

5. Настоящий акт является неотъемлемой частью Соглашения, составлен в 4 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:  (один) экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера, 1 (один) экземпляр для Третьей Стороны и 1 экземпляр для Органа по государственной регистрации прав.

ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение №6

к Концессионному соглашению

№___ от _____20__ г.

ЗАДАНИЕ КОНЦЕССИОНЕРУ

- Водоснабжение

Цели концессионного соглашения:

- Повышение надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения муниципального образования;

- Уменьшение затрат, связанных с подъемом и транспортировкой холодной воды;

- Повышение эффективности функционирования системы водоснабжения;

- Исполнение Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Исполнение Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О концессионных соглашениях".

Задачи концессионного соглашения:

- Реконструкция  существующих источников водоснабжения;

- Реконструкция  существующих сетей водоснабжения с применением новых материалов трубопроводов.

Таблица 1 – Задачи развития централизованной системы  водоснабжения

| № п /п | Наименование поселение, городского округа, зоны централизованного водоснабжения | Описание задачи | Срок выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО Яснополянское | Реконструкция существующих источников водоснабжения | В течение срока действия концессионного соглашения | Достижение плановых показателей надежности и энергетической эффективности на источниках водоснабжения |
| 2 | МО Яснополянское | Реконструкция существующих сетей водоснабжения с применением новых материалов трубопроводов | В течение срока действия концессионного соглашения | Достижение плановых показателей надежности и энергетической эффективности на сетях водоснабжения |
| 3 | МО Яснополянское | Создание новых объектов системы централизованного водоснабжения | В течение срока действия концессионного соглашения | Достижение плановых показателей надежности и энергетической эффективности на источниках водоснабжения |

Таблица  2 –  Ввод мощности объектов централизованной системы водоснабжения

| № | Наименование муниципального образования | № задачи в таблице 1 настоящего документа и описание задачи | Точка подключения/приема/подачи/ отведения | Мощность/протяженность в соответствующих точках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения на дату, предшествующую планируемой дате заключения концессионного соглашения | До даты ввода в эксплуатацию/даты вывода из эксплуатации | На дату ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | Срок ввода в эксплуатацию мощности (в любой год в течение периода) | Ввода в эксплуатацию мощности: строительство (установка)/реконструкция/модернизация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «п. Селиваново» | км | 0,443 | 0,443 | 2025 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 2 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «п. Селиваново» | км | 0,334 | 0,334 | 2025 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 3 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «п. Селиваново» | км | 0,595 | 0,595 | 2024 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 4 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «п. Селиваново» | км | 0,375 | 0,375 | 2024 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 5 | МО Яснополянское | Задача № 3 | Водозабор «п. Селиваново» | шт. | 0 | 24 | 2025 | Создание новых объектов системы централизованного водоснабжения (водопроводные колодцы) |
| 6 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «п. Головеньковский» | км | 0,248 | 0,248 | 2026 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 7 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «п. Головеньковский» | км | 0,326 | 0,326 | 2026 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 8 | МО Яснополянское | Задача № 3 | Водозабор «п. Головеньковский» | км | 0 | 0,179 | 2026 | Создание новых объектов системы централизованного водоснабжения |
| 9 | МО Яснополянское | Задача № 3 | Водозабор «п. Головеньковский" | шт. | 0 | 8 | 2026 | Создание новых объектов системы централизованного водоснабжения (водопроводные колодцы) |
| 10 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «п. Юбилейный» | км | 0,166 | 0,166 | 2027 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 11 | МО Яснополянское | Задача № 3 | Водозабор «п. Юбилейный» | км | 0 | 0,154 | 2027 | Создание новых объектов системы централизованного водоснабжения |
| 12 | МО Яснополянское | Задача № 3 | Водозабор «п. Юбилейный" | шт. | 0 | 3 | 2027 | Создание новых объектов системы централизованного водоснабжения (водопроводные колодцы) |
| 13 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «Больница», «ДК», «Школа», «Гаражи» | км | 0,035 | 0,035 | 2023 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 14 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «Больница», «ДК», «Школа», «Гаражи» | км | 0,090 | 0,090 | 2023 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 15 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «Больница», «ДК», «Школа», «Гаражи» | км | 0,421 | 0,421 | 2023 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 16 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «Больница», «ДК», «Школа», «Гаражи» | км | 0,277 | 0,277 | 2023 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 17 | МО Яснополянское | Задача № 3 | Водозабор «Больница», «ДК», «Школа», «Гаражи» | шт. | 0 | 8 | 2023 | Создание новых объектов системы централизованного водоснабжения (водопроводные колодцы) |
| 18 | МО Яснополянское | Задача № 1 | Водозабор «п. Юбилейный» | шт. | 0 | 1 | 2027 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны |
| 19 | МО Яснополянское | Задача № 1 | Водозабор «ДК» | шт. | 0 | 1 | 2027 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны |
| 20 | МО Яснополянское | Задача № 1 | Водозабор «Больница» | шт. | 0 | 1 | 2027 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны |
| 21 | МО Яснополянское | Задача № 1 | Водозабор «Школа» | шт. | 0 | 1 | 2027 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны |
| 22 | МО Яснополянское | Задача № 1 | Водозабор «п. Головеньковский» | шт. | 1 | 1 | 2023 | Ликвидационный тампонаж скважины №2/6196 |
| 23 | МО Яснополянское | Задача № 1 | Водозабор «Гаражи» | шт. | 1 | 1 | 2026 | Реконструкция павильона для скважины |

Показатели энергетической эффективности и плановые показатели деятельности Концессионера

Проведенные мероприятия должны обеспечивать достижение показателей энергетической эффективности и плановых показателей деятельности Концессионера на уровне не ниже указанных в таблицах 3-4, а также значений показателей деятельности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения и водоотведения МО Яснополянское (актуализация 2022 года с перспективой до 2036 года).

Таблица 3 - Плановые значения показателей надежности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий

| Показатели надежности | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Надежность сетей водоснабжения, ед./км | 0.529 | 0.529 | 0.513 | 0.493 | 0.478 | 0.463 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 |

Таблица 4 - Плановые значения показателей энергетической эффективности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск воды в сеть, кВт·ч/м куб. | 0.7907 | 0.7907 | 0.7938 | 0.7976 | 0.7994 | 0.7995 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7999 |
| Уровень потерь воды, % | 10.78 | 10.78 | 9.64 | 8.28 | 7.20 | 6.40 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 |

- Водоотведение

Цели концессионного соглашения:

- Повышение надежности и энергетической эффективности объектов водоотведения муниципального образования;

- Повышение эффективности функционирования системы водоотведения;

- Обеспечение качества очистки сточных вод;

- Исполнение Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Исполнение Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О концессионных соглашениях".

Задачи концессионного соглашения:

- Строительство очистных сооружений;

- Реконструкция объектов и сооружений на канализационных сетях;

- Реконструкция  существующих сетей водоотведения с применением новых материалов трубопроводов.

Таблица 1 – Задачи развития централизованной системы  водоотведения

| № п /п | Наименование поселение, городского округа, зоны централизованного водоотведения | Описание задачи | Срок выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО Яснополянское Щекинского района | Строительство очистных сооружений | В течение срока действия концессионного соглашения | Обеспечение качества очистки сточных вод |
| 2 | МО Яснополянское Щекинского района | Реконструкция объектов и сооружений на канализационных сетях | В течение срока действия концессионного соглашения | Достижение плановых показателей надежности и энергетической эффективности на сетях водоотведения |
| 3 | МО Яснополянское Щекинского района | Реконструкция существующих сетей водоотведения с применением новых материалов трубопроводов | В течение срока действия концессионного соглашения | Достижение плановых показателей надежности и энергетической эффективности на сетях водоотведения |

"Водоотведение" (кроме с. Селиваново, п. Юбилейный)

Таблица 2 –  Ввод мощности объектов централизованной системы водоотведения

| № | Наименование муниципального образования | № задачи в таблице 1 настоящего документа и описание задачи | Точка подключения/приема/подачи/отведения | Мощность/протяженность в соответствующих точках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения на дату, предшествующую планируемой дате заключения концессионного соглашения | До даты ввода в эксплуатацию/даты вывода из эксплуатации | На дату ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | Срок ввода в эксплуатацию мощности (в любой год в течение периода) | Ввода в эксплуатацию мощности: строительство (установка)/реконструкция/модернизация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МО Яснополянское | Задача № 2 | д. Ясная Поляна | ед./производительность | 2/50 | 2/32 | 2024 | Реконструкция КНС №1 с заменой насосного оборудование на энергоэффективное |
| 2 | МО Яснополянское | Задача № 2 | д. Ясная Поляна | ед./производительность | 2/50 | 2/32 | 2024 | Реконструкция КНС №2 с заменой насосного оборудование на энергоэффективное |
| 3 | МО Яснополянское | Задача № 2 | д. Ясная Поляна | ед./производительность | 2/50 | 2/32 | 2024 | Реконструкция КНС №4 с заменой насосного оборудование на энергоэффективное |
| 4 | МО Яснополянское | Задача № 2 | д. Ясная Поляна | ед./производительность | 2/50 | 2/32 | 2024 | Реконструкция КНС №5 с заменой насосного оборудование на энергоэффективное |
| 5 | МО Яснополянское | Задача № 1 | п. Головеньковский | ед./производительность | 1/400 | 1/140 | 2027 - 2028 | Проектирование и строительство очистного сооружения биологической очистки хоз-бытовых стоков |
| 6 | МО Яснополянское | Задача № 1 | п. Головеньковский | км | 0 | 0.2 | 2028 | Строительство выпуска диаметром 200 мм |
| 7 | МО Яснополянское | Задача № 2 | д. Ясная Поляна | ед. | 2 | 2 | 2025 | Установка прибора учета сточных вод на КНС №2 |

Показатели энергетической эффективности и плановые показатели деятельности Концессионера

Проведенные мероприятия должны обеспечивать достижение показателей энергетической эффективности и плановых показателей деятельности Концессионера на уровне не ниже указанных в таблицах 3-5 и 6-7, а также  значений показателей деятельности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования Яснополянское (актуализация 2022 года с перспективой до 2036 года).

Таблица 3 - Плановые значения показателей надежности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий

| Показатели надежности | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на общую протяженность сетей в год | ед./км | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |

Таблица 4 - Плановые значения показателей энергетической эффективности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электрической энергии, кВт·ч/м куб. | 1.4287 | 1.4287 | 1.4287 | 1.4287 | 1.4287 | 1.4598 | 1.4598 | 1.3696 | 1.3696 | 1.3997 | 1.3997 | 1.3997 | 1.3997 | 1.3997 | 1.3997 |

Таблица 5 – Величина необходимой мощности очистных сооружений

| Показатель | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Величина необходимой мощности очистных сооружений, в том числе: | м3/сутки | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 540 | 540 | 280 | 280 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| КОС п. Головеньковский | м3/сутки | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| КОС п. Юбилейный | м3/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| КОС с. Селиваново | м3/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |

"Водоотведение" (с. Селиваново, п. Юбилейный)

Таблица  6 –  Ввод мощности объектов централизованной системы водоотведения

| № | Наименование муниципального образования | № задачи в таблице 1 настоящего документа и описание задачи | Точка подключения/приема/подачи/отведения | Мощность/протяженность в соответствующих точках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения на дату, предшествующую планируемой дате заключения концессионного соглашения | До даты ввода в эксплуатацию/даты вывода из эксплуатации | На дату ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | Срок ввода в эксплуатацию мощности (в любой год в течение периода) | Ввода в эксплуатацию мощности: строительство (установка)/реконструкция/модернизация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МО Яснополянское | Задача № 1 | п. Юбилейный | ед./производительность | 0/0 | 1/140 | 2028 - 2030 | Проектирование и строительство очистного сооружения биологической очистки хоз-бытовых стоков |
| 2 | МО Яснополянское | Задача № 1 | с. Селиваново | ед./производительность | 0/0 | 1/140 | 2027 | Проектирование и строительство очистного сооружения биологической очистки хоз-бытовых стоков |
| 3 | МО Яснополянское | Задача № 1 | п. Юбилейный | км | 0 | 0.11 | 2024-2026 | Строительство выпуска диаметром 200 мм |
| 4 | МО Яснополянское | Задача № 1 | с. Селиваново | км | 0 | 0.16 | 2024 | Строительство выпуска диаметром 200 мм |

Таблица 7 - Плановые значения показателей надежности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий

| Показатели надежности | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на общую протяженность сетей в год | ед./км | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |

Таблица 8 - Плановые значения показателей энергетической эффективности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий

| Показатели энергетической эффективности | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Удельный расход электрической энергии | кВт*ч/ м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПОДПИСИ  СТОРОН

Приложение №7

к Концессионному соглашению

№___ от _____20__ г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по созданию и реконструкции объекта соглашения системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Щекинский район

- Водоснабжение

Таблица 1 - План мероприятий по созданию и реконструкции объекта соглашения системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Яснополянское Щекинского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Реконструкция сетей водоснабжения с заменой труб на новые ПНД | км | 3.307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | п. Головеньковский | км | 0.574 | - | - | - | - | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | п. Юбилейный | км | 0.166 | - | - | - | - | - | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | с. Селиваново | км | 1.745 | - | - | 2024 | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | п. Ясная Поляна | км | 0.822 | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения | км | 0.333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | п. Головеньковский | км | 0.179 | - | - | - | - | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | п. Юбилейный | км | 0.154 | - | - | - | - | - | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство дополнительных водопроводных колодцев при реконструкции сетей водоснабжения | шт. | 43 | - | 2023 | - | 2025 | 2026 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ликвидационный тампонаж скважины №2/6196 в п. Головеньковский | шт. | 1 | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Реконструкция павильона для скважины в п. Ясная поляна («Гаражи») | шт. | 1 | - | - | - | - | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны | шт. | 4 | - | - | - | - | - | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Водоотведение

"Водоотведение" (кроме с. Селиваново, п. Юбилейный)

Таблица 2 - План мероприятий по созданию и реконструкции объекта соглашения системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Яснополянское Щекинского района («Пропуск стоков»)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Год реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Реконструкция КНС №1 в д. Ясная Поляна с заменой насосного оборудование на энергоэффективное | ед./ производительность | 2/32 | - | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Реконструкция КНС №2 в д. Ясная Поляна с заменой насосного оборудование на энергоэффективное | ед./ производительность | 2/32 | - | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Реконструкция КНС №4 в д. Ясная Поляна с заменой насосного оборудование на энергоэффективное | ед./ производительность | 2/32 | - | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Реконструкция КНС №5 в д. Ясная Поляна с заменой насосного оборудование на энергоэффективное | ед./ производительность | 2/32 | - | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Проектирование и строительство очистного сооружения биологической очистки хоз-бытовых в п. Головеньковский | ед./ производительность | 1/140 | - | - | - | - | - | 2027 | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Строительство выпуска диаметром 200 мм в п. Головеньковский | км | 0.2 | - | - | - | - | - |  | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Установка прибора учета сточных вод на КНС №2 в д. Ясная Поляна | ед. | 2 | - | - | - | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

"Водоотведение" (с. Селиваново, п. Юбилейный)

Таблица 3 - План мероприятий по созданию и реконструкции объекта соглашения системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Яснополянское Щекинского района («Транспортировка стоков»)

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Год реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Строительство сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектирование и строительство очистного сооружения биологической очистки хоз-бытовых стоков в п. Юбилейный | ед./ производительность | 1/140 | - | - | - | - | - | - | 2028 | - | 2030 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Проектирование и строительство очистного сооружения биологической очистки хоз-бытовых стоков в с. Селиваново | ед./ производительность | 1/140 | - | - | - | - | - | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Строительство выпуска диаметром 200 мм в п. Юбилейный | км | 0.11 | - | - | 2024 | 2025 | 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Строительство выпуска диаметром 200 мм в с. Селиваново | км | 0.16 | - | - | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение №8

к Концессионному соглашению

№___ от _____20__ г.

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

(Заполняется в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр)

- Водоснабжение

Таблица 1 - Плановые значения показателей надежности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий

| Показатели надежности | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Надежность сетей водоснабжения, ед./км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - Плановые значения показателей энергетической эффективности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск воды в сеть | кВт*ч/ м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Водоотведение

Тариф "Водоотведение" (кроме с. Селиваново, п. Юбилейный)

Таблица 3 - Плановые значения показателей надежности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий

| Показатели надежности | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на общую протяженность сетей в год | ед./км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 - Плановые значения показателей энергетической эффективности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий

| Показатели энергетической эффективности | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Удельный расход электрической энергии | кВт*ч/ м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 – Величина необходимой мощности очистных сооружений

| Показатель | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Величина необходимой мощности очистных сооружений, в том числе: | м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОС п. Головеньковский | м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОС п. Юбилейный | м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОС с. Селиваново | м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тариф "Водоотведение" (с. Селиваново, п. Юбилейный)

Таблица 6 - Плановые значения показателей надежности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий

| Показатели надежности | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на общую протяженность сетей в год | ед./км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7 - Плановые значения показателей энергетической эффективности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий

| Показатели энергетической эффективности | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Удельный расход электрической энергии | кВт*ч/ м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение №9

к Концессионному соглашению

№____   от «__»______20__ г.

Форма акта об исполнении Концессионером своих обязательств по реконструкции Объекта Соглашения

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Щекино									__________________

Муниципальное образование Щекинский район, от имени которого выступает Администрация Муниципального образования Щекинский район, в лице Управления архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Щекинский район, действующего на основании Устава, Положения «О концессионных соглашениях», утвержденного решением Собрания представителей Щекинского района от 12.09.2014 № 71/668, в лице начальника Управления архитектуры, земельных и имущественных отношений Администрации Муниципального образования Щекинский район Зыбина Сергея Владимировича, именуемое в дальнейшем «Концендент», с одной стороны, и _______________________________________________

[Указать наименование Концессионера], в лице [●], действующего на основании [●], именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» и по отдельности – «Сторона», составили настоящий Акт приемки выполненных работ о нижеследующем:

    - В соответствии с Концессионным соглашением №____ от ________________ Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы по реконструкции объекта соглашения:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Единица измерения | Объем выполненных работ | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

    - Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. Концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.

  - Настоящий акт является неотъемлемой частью Соглашения, составлен в 4 подлинных экзаемплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:  (один) экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера, 1 (один) экземпляр для Третьей Стороны и 1 экземпляр для Органа по государственной регистрации прав.

ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение №10

к Концессионному соглашению

№___ от _____20__ г.

Предельный объем (размер) расходов Концессионера

на реконструкцию Объекта Соглашения

(без учета процентов по заемным средствам)

- Водоснабжение

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты в ценах 1 кв. 2022 года, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент дефлятор ИПЦ Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент дефлятор к ценам 1 кв. 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты в ценах года реализации, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Водоотведение

"Водоотведение" (кроме с. Селиваново, п. Юбилейный)

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты в ценах 1 кв. 2022 года, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент дефлятор ИПЦ Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент дефлятор к ценам 1 кв. 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты в ценах года реализации, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

"Водоотведение" (с. Селиваново, п. Юбилейный)

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты в ценах 1 кв. 2022 года, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент дефлятор ИПЦ Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент дефлятор к ценам 1 кв. 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты в ценах года реализации, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ  СТОРОН

Приложение №11

к Концессионному соглашению

№___ от _____20__  г.

Форма Акта приема-передачи (возврата) Концессионером Концеденту имущества

Начало Формы

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Акт приема-передачи (возврата)

Концессионером Концеденту объектов в составе Объекта Концессионного соглашения

г. Щекино                                                           _________________  20 __ г.

Муниципальное образование Щекинский район, от имени которого выступает Администрация Муниципального образования Щекинский район, в лице Управления архитектуры, земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Щекинский район, действующего на основании Устава, Положения «О концессионных соглашениях», утвержденного решением Собрания представителей Щекинского района от 12.09.2014 № 71/668, в лице начальника Управления архитектуры, земельных и имущественных отношений Администрации Муниципального образования Щекинский район Зыбина Сергея Владимировича, именуемое в дальнейшем «Концендент», с одной стороны, и ____________________________________________________, и _______________________

в лице ______________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________________, именуемое в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в соответствии с Концессионным соглашением №_____ от __________________:

1. Концессионер передал, а Концедент принял следующее имущество:

2. Концессионер передал, а Концедент принял следующие документы:

3. Настоящий акт является неотъемлемой частью Соглашения, составлен в 4 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них:  (один) экземпляр для Концедента, 1 (один) экземпляр для Концессионера, 1 (один) экземпляр для Третьей Стороны и 1 экземпляр для Органа по государственной регистрации прав.

ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение №12

к Концессионному соглашению

№____   от «__»______20__ г.

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации Концессионного Соглашения

- Водоснабжение

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем валовой выручки, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Водоотведение

"Водоотведение" (кроме с. Селиваново, п. Юбилейный)

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем валовой выручки, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

"Водоотведение" (с. Селиваново, п. Юбилейный)

| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем валовой выручки, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОДПИСИ  СТОРОН

Приложение №13

к Концессионному соглашению

№____   от «__»______20__ г.

Значения долгосрочных параметров регулирования тарифов

- Водоснабжение

- Метод регулирования ___________________________.

- Базовый уровень операционных расходов на 2022 год

OPEX=____________________ тыс. руб. (УСН).

- Индекс эффективности операционных расходов

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Нормативный уровень прибыли, устанавливаемый на период 2022-2036 гг:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативный уровень прибыли, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск воды в сеть | кВт*ч/ м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Водоотведение

Тариф "Водоотведение" (кроме с. Селиваново, п. Юбилейный)

- Метод регулирования ___________________________.

- Базовый уровень операционных расходов на 2022 год

OPEX= ____________________   тыс. руб. (УСН).

- Индекс эффективности операционных расходов

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Нормативный уровень прибыли, устанавливаемый на период 2022-2036 гг:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативный уровень прибыли, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Показатели энергосбережения и энергетической эффективности 1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | кВт*ч/ м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 - наименование показателя энергетической эффективности объектов водоотведения указано в соответствии с пунктом 11 Приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2014 N 33236).

Тариф "Водоотведение" (с. Селиваново, п. Юбилейный)

- Метод регулирования ___________________________.

- Базовый уровень операционных расходов на 2022 год

OPEX= _____________________ тыс. руб. (с НДС).

- Индекс эффективности операционных расходов

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Нормативный уровень прибыли, устанавливаемый на период 2022-2036 гг:

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативный уровень прибыли, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Показатели энергосбережения и  энергетической эффективности 1

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электрической энергии | кВт*ч/ м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 - наименование показателя энергетической эффективности объектов водоотведения указано в соответствии с пунктом 11 Приказа Минстроя России от 04.04.2014 N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2014 N 33236).

ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение №14

к Концессионному соглашению

№____   от «__»______20__ г.

Объем расходов, финансируемых за счет средств Концедента, на создание и (или) реконструкцию Объекта Концессионного соглашения на каждый год срока действия Концессионного соглашения

| 1. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1.1. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения в сфере водоснабжения на каждый год срока действия концессионного соглашения в сумме ___________________ рублей (с НДС, в ценах, приведенных к году проведения конкурса – 2022 г.). | 2022 |  |
|  | 2023 |  |
|  | 2024 |  |
|  | 2025 |  |
|  | 2026 |  |
|  | 2027 |  |
|  | 2028 |  |
|  | 2029 |  |
|  | 2030 |  |
|  | 2031 |  |
|  | 2032 |  |
|  | 2033 |  |
|  | 2034 |  |
|  | 2035 |  |
|  | 2036 |  |
| Водоотведение |  |  |
| Тариф "Водоотведение" (кроме с. Селиваново, п. Юбилейный) |  |  |
| 1.2. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения в сфере водоотведения на каждый год срока действия концессионного соглашения в сумме ___________________ рублей (с НДС, в ценах, приведенных к году проведения конкурса – 2022 г.). | 2022 |  |
|  | 2023 |  |
|  | 2024 |  |
|  | 2025 |  |
|  | 2026 |  |
|  | 2027 |  |
|  | 2028 |  |
|  | 2029 |  |
|  | 2030 |  |
|  | 2031 |  |
|  | 2032 |  |
|  | 2033 |  |
|  | 2034 |  |
|  | 2035 |  |
|  | 2036 |  |
| Тариф "Водоотведение" (с. Селиваново, п. Юбилейный) |  |  |
| 1.3. Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения в сфере водоотведения на каждый год срока действия концессионного соглашения в сумме ___________________ рублей (с НДС, в ценах, приведенных к году проведения конкурса – 2022 г.). | 2022 |  |
|  | 2023 |  |
|  | 2024 |  |
|  | 2025 |  |
|  | 2026 |  |
|  | 2027 |  |
|  | 2028 |  |
|  | 2029 |  |
|  | 2030 |  |

Приложение №15

к Концессионному соглашению

№____   от «__»______201__ г.

ПОРЯДОК

выплаты платы Концедента по Соглашению

1. Настоящий порядок определяет условия выплаты платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем (далее - концессионное соглашение).

2. Выплата платы концедента осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в форме субсидий юридическим лицам и (или) индивидуальным предпринимателям, которые являются концессионерами по концессионным соглашениям (далее - концессионер), и выплачивается в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на расходы, финансируемые за счет средств концедента на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, капитальный ремонт и использование (эксплуатацию) имущества, переданного по концессионному соглашению.

3. Плата концедента выплачивается концессионеру администрацией муниципального образования Щекинский район, которой в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств (далее - главный распорядитель бюджетных средств) на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. В целях настоящего порядка плата концедента выплачивается при исполнении обязательств со стороны концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, капитального ремонта и использованию (эксплуатации) имущества, переданного по концессионному соглашению, а также при соблюдении условий настоящего порядка.

5. Выплата платы концедента осуществляется в сроки, предусмотренные концессионным соглашением, а при отсутствии таких сроков - ежеквартально в соответствии с настоящим порядком.

6. Плата концедента в соответствии с настоящим порядком выплачивается концессионеру в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания представителей муниципального образования Щекинский район о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, установленных главному распорядителю бюджетных средств, на цели, указанные в пункте 2 настоящего порядка.

7. Плата концедента выплачивается в российских рублях и не может превышать размер платы концедента, предусмотренной концессионным соглашением.

8. В целях выплаты платы концедента концессионер не позднее 30 числа месяца, следующего за очередной датой окончания квартала, за который выплачивается плата концедента, направляет главному распорядителю бюджетных средств заявку на выплату платы концедента (далее - заявка) по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку с приложением документов согласно приложению № 2 к настоящему порядку. Заявка подписывается руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем либо лицом, действующим по доверенности от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, и заверяется печатью организации (при ее наличии).

9. Заявка направляется концессионером главному распорядителю бюджетных средств на бумажном носителе в одном экземпляре с приложением сканированного оригинала заявки в электронном виде на электронном носителе.

10. Если иное не предусмотрено концессионным соглашением, выплата платы концедента концессионеру осуществляется ежеквартально в срок не позднее 30 рабочих дней со дня подачи заявки концессионера, за исключением случая, указанного в пункте 12 настоящего порядка.

11. Заявка за IV квартал текущего года представляется концессионером не позднее 1 декабря текущего года. В этом случае документы, указанные в приложении № 2 к настоящему порядку, представляются концессионером не позднее 15 апреля следующего отчетного года.

12. Выплата платы концедента за IV квартал текущего года осуществляется  не позднее 25 декабря текущего года. В этом случае разница между фактически понесенными расходами концессионера по концессионному соглашению и перечисленной платой концедента за IV квартал текущего года подлежит возврату концессионером в местный бюджет в срок не позднее 45 рабочих дней после представления документов.

13. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 30 рабочих дней со дня получения заявки от концессионера рассматривает ее и принимает решение о выплате платы концедента. В случае направления концессионером заявки за IV квартал текущего года срок ее рассмотрения и принятия решения о выплате платы концедента составляет 25 рабочих дней.

14. Главный распорядитель бюджетных средств в лице управления по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район в течение 2 рабочих дней после получения заявки от концессионера направляет в рабочую группу по подготовке, заключению и реализации концессионных соглашений в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Щекинский район, созданную соответствующим распоряжением администрации муниципального образования Щекинский район (далее - рабочая группа), уведомление по форме согласно приложению № 3 к настоящему порядку, в котором информирует о получении заявки от концессионера и о необходимости направления рабочей группой главному распорядителю бюджетных средств результатов реализации концессионером концессионного соглашения.

15. Результаты реализации концессионером концессионного соглашения за текущий период рассматриваются и утверждаются на заседании рабочей группы.

16. Рабочая группа в течение 10 рабочих дней со дня получения концедентом уведомления рассматривает и утверждает результаты реализации концессионером концессионного соглашения.

17. Решение рабочей группы оформляется протоколом, содержащим результаты реализации концессионером концессионного соглашения за текущий период выплаты платы концедента, в течение 3 рабочих дней после даты заседания комиссии и секретарем рабочей группы направляется главе администрации муниципального образования Щекинский район в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола заседания рабочей группы.

18. Решение о выплате платы концедента принимается главой администрации муниципального образования Щекинский района на основании заявки концессионера с учетом решения рабочей группы и оформляется распоряжением администрации муниципального образования Щекинский район. Подготовку проекта распоряжения администрации муниципального образования Щекинский район осуществляет управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район.

19. В случае принятия решения о невозможности выплаты платы концедента концессионер вправе повторно представить заявку после устранения причин, послуживших основанием для принятия соответствующего решения. В таком случае сроки представления и рассмотрения заявки, указанные в настоящем порядке, не устанавливаются, рассмотрение заявки  осуществляется в соответствии с настоящим порядком со дня повторного поступления заявки.

20. О принятом решении управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройству и дорожно-транспортному хозяйству администрации муниципального образования Щекинский район уведомляет концессионера в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения одним из следующих видов связи: почтовым сообщением, посредством факсимильной связи либо электронным сообщением с использованием информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

21. Перечисление платы концедента концессионеру осуществляется на расчетный счет, открытый в кредитной организации и указанный в заявке, не позднее сроков, указанных в пунктах 10 и 12 настоящего порядка.

22. В случае нарушения концессионером настоящего порядка концессионером производится возврат средств в местный бюджет в срок не более 30 календарных дней со дня выявления нарушения, если иное не предусмотрено концессионным соглашением.

23. Главный распорядитель бюджетных средств и финансовое управление администрации муниципального образования Щекинский район проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств концессионеру.

24. Контроль соблюдения настоящего порядка осуществляет отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации городского округа.

Приложение № 1

к Порядку выплаты платы концедента

по концессионным соглашениям,

заключенным в отношении объектов теплоснабжения,

централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и (или) водоотведения,

отдельных объектов таких систем

ЗАЯВКА

на выплату платы концедента за _____________ по концессионному соглашению от______________ № _______

_____________________________________________________

(наименование концессионного соглашения)

В соответствии с заключенным концессионным соглашением от _______ № ______ и Порядком выплаты платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Щекинский район от __________ № ________ «О плате концедента по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем (далее - Порядок), заявляет о намерении получить плату концедента по следующим банковским реквизитам:

____________________________________________________________.

Документы и сведения, необходимые в соответствии с Порядком, прилагаются в составе настоящей заявки.

Приложение:

1.______________________________на______ л. в 1 экз.

2 .______________________________на______ л. в 1 экз.

Руководитель ______________________ _________________________                     (подпись) (Ф.И.О.) М.П.

Приложение № 2

к Порядку выплаты платы концедента

по концессионным соглашениям,

заключенным в отношении объектов теплоснабжения,

централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и (или) водоотведения,

отдельных объектов таких систем

ДОКУМЕНТЫ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КОНЦЕССИОНЕРОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФАКТИЧЕСКИ ПОНЕСЕННЫЕ РАСХОДЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Пояснительная записка концессионера, содержащая общие сведения о расходах концессионера по концессионному соглашению в период, за который представляется заявка.

Пояснительная записка должна содержать следующую информацию:

1) вид произведенных работ;

2) стоимость работ;

3) фото и (или) видеоматериалы, подтверждающие выполнение работ концессионером по концессионному соглашению;

4) перечень документов, подтверждающих расходы концессионера;

5) сведения о выполнении мероприятий, направленных на достижение плановых значений показателей деятельности концессионера по концессионному соглашению;

6) сведения (декларация) о величине доходов и расходов по установленным концессионеру тарифам в соответствии с основами ценообразования и доходов и расходов, которые осуществлены без учета установленных тарифов.

2. К пояснительной записке в части подтверждения расходов по созданию и (или) реконструкции в отношении каждого объекта концессионного соглашения прилагаются копии следующих документов, подтверждающих понесенные расходы концессионера по концессионному соглашению в период, за который представляется заявка:

1) проектной документации;

2) договоров поставки оборудования (материалов), отчета об использовании давальческого оборудования (материалов) (при наличии давальческого сырья);

3) товарных накладных (при наличии давальческого сырья);

4) счетов-фактур на поставку оборудования (материалов);

5) документов по унифицированным формам КС-2, КС-3, а также при вводе объекта в эксплуатацию по унифицированным формам КС-11, КС-14;

6) смет, прошедших ценовую экспертизу.

В случае если характер мероприятий предусматривает поэтапную реализацию работ (проект, закупка материалов и (или) оборудования, монтаж и иное), концессионер представляет документы, подтверждающие завершение в отчетном периоде определенного этапа работ.

3. К пояснительной записке в части подтверждения расходов по капитальному ремонту прилагаются копии следующих документов, подтверждающих понесенные расходы концессионера по концессионному соглашению в период, за который представляется заявка:

1) заключение независимого эксперта о необходимости проведения капитального ремонта;

2) договоры поставки оборудования (материалов) (при наличии давальческого сырья);

3) товарные накладные (при наличии давальческого сырья);

4) счета-фактуры на поставку оборудования (материалов);

5) договоры подряда;

6) документы по унифицированным формам КС-2, КС-3;

7) сметы, прошедшие ценовую экспертизу.

4. К пояснительной записке в части подтверждения расходов на использование (эксплуатацию) имущества, переданного по концессионному соглашению, прилагаются сведения, подтверждающие доходы и расходы концессионера по концессионному соглашению в период, за который представляется заявка, подтверждаемые данными бухгалтерского учета (оборотно-сальдовые ведомости).

Представляются расшифровки доходов и расходов в виде регистров бухгалтерского учета: по счетам учета затрат, в разрезе субсчетов, номенклатурных групп и статей затрат; по счетам учета расчетов с контрагентами в разрезе субсчетов, договоров и документов движения расчетов с контрагентами.

Сведения должны предусматривать разделение доходов и расходов по установленным концессионеру тарифам в соответствии с основами ценообразования и доходов и расходов, которые осуществлены без учета установленных тарифов.

При необходимости по дополнительному запросу главного распорядителя бюджетных средств концессионером по отдельным статьям (субсчетам) представляются обосновывающие (подтверждающие) документы, в том числе подтверждающие экономическую стоимость расходов (затрат).

Сведения и документы, представляемые в соответствии с настоящим пунктом, должны быть подтверждены результатами аудиторской экспертизы, представляемыми в составе каждой заявки. Аудиторское заключение представляется после получения отчета по итогам закрытия финансового года в составе заявки за II квартал текущего года.

Все корректировки, в том числе предыдущих периодов, вносимые в бухгалтерском учете, учитываются в том отчетном периоде, в котором они отражены.

Документы и сведения, представляемые в соответствии с настоящим пунктом, должны быть оформлены в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

5. К пояснительной записке в части подтверждения расходов на приобретение основных средств, необходимых для эксплуатации имущества, переданного по концессионному соглашению, прилагаются копии следующих документов:

1) договоров поставки;

2) товарных накладных;

3 )счетов-фактур.

6. Справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у концессионера неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере более 25 % балансовой стоимости активов концессионера на последнюю отчетную дату финансового года.

7. Концессионер вправе по своему усмотрению представить дополнительно любые другие документы, подтверждающие фактически понесенные расходы концессионера в рамках реализации концессионного соглашения, а также обоснования подтверждения фактически понесенных расходов концессионера в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе заключения независимых экспертов (специалистов) о проведении технического надзора (контроля).

Приложение № 3

к Порядку выплаты платы концедента

по концессионным соглашениям,

заключенным в отношении объектов теплоснабжения,

централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и (или) водоотведения,

отдельных объектов таких систем

УВЕДОМЛЕНИЕ о выплате платы концедента

В соответствии с Порядком выплаты платы концедента по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Щекинский район  от _________________ № ________ «О плате концедента по концессионным соглашениям, заключенным в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем (далее - Порядок), информируем о получении заявки от___________________________________________________ (наименование концессионера) на выплату платы концедента по заключенному концессионному соглашению______________ от _______________№ ___________, концедентом по которому является администрация муниципального образования Щекинский район, (далее - концессионное соглашение), за _______________ (указать период).

В соответствии с Порядком прошу в установленный срок после получения настоящего уведомления направить результаты реализации концессионером концессионного соглашения за ________________ (указать период).

Приложение: заявка концессионера на ______л. в 1 экз.

Должность, подпись, ФИО

Приложение №7

к Конкурсной документации

Копия Акта технического обследования объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Яснополянское»

(размещена отдельным файлом)

Приложение №8

к Конкурсной документации

КОПИИ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ОТЧЕТНЫХ ПЕРИОДА ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯВШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕДАВАЕМОГО КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ ИМУЩЕСТВА

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за три последних отчетных периода 2019-2021 гг. не представлена в связи с тем, что предприятие ООО «Яснополянский водоканал» зарегистрировано 01 февраля 2022 года и осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения с марта 2022 года.

Приложение №9

к Конкурской документации

Задание на основные мероприятия по реконструкции Объекта Концессионного соглашения

- Водоснабжение

Цели концессионного соглашения:

- Повышение надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения муниципального образования;

- Уменьшение затрат, связанных с подъемом и транспортировкой холодной воды;

- Повышение эффективности функционирования системы водоснабжения;

- Исполнение Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Исполнение Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О концессионных соглашениях".

Задачи концессионного соглашения:

- Реконструкция  существующих источников водоснабжения;

- Реконструкция  существующих сетей водоснабжения с применением новых материалов трубопроводов.

Таблица 1 – Задачи развития централизованной системы  водоснабжения

| № п /п | Наименование поселение, городского округа, зоны централизованного водоснабжения | Описание задачи | Срок выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО Яснополянское | Реконструкция существующих источников водоснабжения | В течение срока действия концессионного соглашения | Достижение плановых показателей надежности и энергетической эффективности на источниках водоснабжения |
| 2 | МО Яснополянское | Реконструкция существующих сетей водоснабжения с применением новых материалов трубопроводов | В течение срока действия концессионного соглашения | Достижение плановых показателей надежности и энергетической эффективности на сетях водоснабжения |
| 3 | МО Яснополянское | Создание новых объектов системы централизованного водоснабжения | В течение срока действия концессионного соглашения | Достижение плановых показателей надежности и энергетической эффективности на источниках водоснабжения |

Таблица  2 –  Ввод мощности объектов централизованной системы водоснабжения

| № | Наименование муниципального образования | № задачи в таблице 1 настоящего документа и описание задачи | Точка подключения/приема/подачи/ отведения | Мощность/протяженность в соответствующих точках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения на дату, предшествующую планируемой дате заключения концессионного соглашения | До даты ввода в эксплуатацию/даты вывода из эксплуатации | На дату ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | Срок ввода в эксплуатацию мощности (в любой год в течение периода) | Ввода в эксплуатацию мощности: строительство (установка)/реконструкция/модернизация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «п. Селиваново» | км | 0,443 | 0,443 | 2025 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 2 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «п. Селиваново» | км | 0,334 | 0,334 | 2025 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 3 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «п. Селиваново» | км | 0,595 | 0,595 | 2024 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 4 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «п. Селиваново» | км | 0,375 | 0,375 | 2024 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 5 | МО Яснополянское | Задача № 3 | Водозабор «п. Селиваново» | шт. | 0 | 24 | 2025 | Создание новых объектов системы централизованного водоснабжения (водопроводные колодцы) |
| 6 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «п. Головеньковский» | км | 0,248 | 0,248 | 2026 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 7 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «п. Головеньковский» | км | 0,326 | 0,326 | 2026 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 8 | МО Яснополянское | Задача № 3 | Водозабор «п. Головеньковский» | км | 0 | 0,179 | 2026 | Создание новых объектов системы централизованного водоснабжения |
| 9 | МО Яснополянское | Задача № 3 | Водозабор «п. Головеньковский" | шт. | 0 | 8 | 2026 | Создание новых объектов системы централизованного водоснабжения (водопроводные колодцы) |
| 10 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «п. Юбилейный» | км | 0,166 | 0,166 | 2027 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 11 | МО Яснополянское | Задача № 3 | Водозабор «п. Юбилейный» | км | 0 | 0,154 | 2027 | Создание новых объектов системы централизованного водоснабжения |
| 12 | МО Яснополянское | Задача № 3 | Водозабор «п. Юбилейный" | шт. | 0 | 3 | 2027 | Создание новых объектов системы централизованного водоснабжения (водопроводные колодцы) |
| 13 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «Больница», «ДК», «Школа», «Гаражи» | км | 0,035 | 0,035 | 2023 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 14 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «Больница», «ДК», «Школа», «Гаражи» | км | 0,090 | 0,090 | 2023 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 15 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «Больница», «ДК», «Школа», «Гаражи» | км | 0,421 | 0,421 | 2023 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 16 | МО Яснополянское | Задача № 2 | Водозабор «Больница», «ДК», «Школа», «Гаражи» | км | 0,277 | 0,277 | 2023 | Реконструкция участков сетей водоснабжения |
| 17 | МО Яснополянское | Задача № 3 | Водозабор «Больница», «ДК», «Школа», «Гаражи» | шт. | 0 | 8 | 2023 | Создание новых объектов системы централизованного водоснабжения (водопроводные колодцы) |
| 18 | МО Яснополянское | Задача № 1 | Водозабор «п. Юбилейный» | шт. | 0 | 1 | 2027 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны |
| 19 | МО Яснополянское | Задача № 1 | Водозабор «ДК» | шт. | 0 | 1 | 2027 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны |
| 20 | МО Яснополянское | Задача № 1 | Водозабор «Больница» | шт. | 0 | 1 | 2027 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны |
| 21 | МО Яснополянское | Задача № 1 | Водозабор «Школа» | шт. | 0 | 1 | 2027 | Проектирование и строительство зон санитарной охраны |
| 22 | МО Яснополянское | Задача № 1 | Водозабор «п. Головеньковский» | шт. | 1 | 1 | 2023 | Ликвидационный тампонаж скважины №2/6196 |
| 23 | МО Яснополянское | Задача № 1 | Водозабор «Гаражи» | шт. | 1 | 1 | 2026 | Реконструкция павильона для скважины |

Показатели энергетической эффективности и плановые показатели деятельности Концессионера

Проведенные мероприятия должны обеспечивать достижение показателей энергетической эффективности и плановых показателей деятельности Концессионера на уровне не ниже указанных в таблицах 3-4, а также значений показателей деятельности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения и водоотведения МО Яснополянское (актуализация 2022 года с перспективой до 2036 года).

Таблица 3 - Плановые значения показателей надежности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий

| Показатели надежности | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Надежность сетей водоснабжения, ед./км | 0.529 | 0.529 | 0.513 | 0.493 | 0.478 | 0.463 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 | 0.457 |

Таблица 4 - Плановые значения показателей энергетической эффективности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск воды в сеть, кВт·ч/м куб. | 0.7907 | 0.7907 | 0.7938 | 0.7976 | 0.7994 | 0.7995 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7999 |
| Уровень потерь воды, % | 10.78 | 10.78 | 9.64 | 8.28 | 7.20 | 6.40 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 |

- Водоотведение

Цели концессионного соглашения:

- Повышение надежности и энергетической эффективности объектов водоотведения муниципального образования;

- Повышение эффективности функционирования системы водоотведения;

- Обеспечение качества очистки сточных вод;

- Исполнение Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Исполнение Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О концессионных соглашениях".

Задачи концессионного соглашения:

- Строительство очистных сооружений;

- Реконструкция объектов и сооружений на канализационных сетях;

- Реконструкция  существующих сетей водоотведения с применением новых материалов трубопроводов.

Таблица 1 – Задачи развития централизованной системы  водоотведения

| № п /п | Наименование поселение, городского округа, зоны централизованного водоотведения | Описание задачи | Срок выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО Яснополянское Щекинского района | Строительство очистных сооружений | В течение срока действия концессионного соглашения | Обеспечение качества очистки сточных вод |
| 2 | МО Яснополянское Щекинского района | Реконструкция объектов и сооружений на канализационных сетях | В течение срока действия концессионного соглашения | Достижение плановых показателей надежности и энергетической эффективности на сетях водоотведения |
| 3 | МО Яснополянское Щекинского района | Реконструкция существующих сетей водоотведения с применением новых материалов трубопроводов | В течение срока действия концессионного соглашения | Достижение плановых показателей надежности и энергетической эффективности на сетях водоотведения |

"Водоотведение" (кроме с. Селиваново, п. Юбилейный)

Таблица 2 –  Ввод мощности объектов централизованной системы водоотведения

| № | Наименование муниципального образования | № задачи в таблице 1 настоящего документа и описание задачи | Точка подключения/приема/подачи/отведения | Мощность/протяженность в соответствующих точках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения на дату, предшествующую планируемой дате заключения концессионного соглашения | До даты ввода в эксплуатацию/даты вывода из эксплуатации | На дату ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | Срок ввода в эксплуатацию мощности (в любой год в течение периода) | Ввода в эксплуатацию мощности: строительство (установка)/реконструкция/модернизация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МО Яснополянское | Задача № 2 | д. Ясная Поляна | ед./производительность | 2/50 | 2/32 | 2024 | Реконструкция КНС №1 с заменой насосного оборудование на энергоэффективное |
| 2 | МО Яснополянское | Задача № 2 | д. Ясная Поляна | ед./производительность | 2/50 | 2/32 | 2024 | Реконструкция КНС №2 с заменой насосного оборудование на энергоэффективное |
| 3 | МО Яснополянское | Задача № 2 | д. Ясная Поляна | ед./производительность | 2/50 | 2/32 | 2024 | Реконструкция КНС №4 с заменой насосного оборудование на энергоэффективное |
| 4 | МО Яснополянское | Задача № 2 | д. Ясная Поляна | ед./производительность | 2/50 | 2/32 | 2024 | Реконструкция КНС №5 с заменой насосного оборудование на энергоэффективное |
| 5 | МО Яснополянское | Задача № 1 | п. Головеньковский | ед./производительность | 1/400 | 1/140 | 2027 - 2028 | Проектирование и строительство очистного сооружения биологической очистки хоз-бытовых стоков |
| 6 | МО Яснополянское | Задача № 1 | п. Головеньковский | км | 0 | 0.2 | 2028 | Строительство выпуска диаметром 200 мм |
| 7 | МО Яснополянское | Задача № 2 | д. Ясная Поляна | ед. | 2 | 2 | 2025 | Установка прибора учета сточных вод на КНС №2 |

Показатели энергетической эффективности и плановые показатели деятельности Концессионера

Проведенные мероприятия должны обеспечивать достижение показателей энергетической эффективности и плановых показателей деятельности Концессионера на уровне не ниже указанных в таблицах 3-5 и 6-7, а также  значений показателей деятельности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования Яснополянское (актуализация 2022 года с перспективой до 2036 года).

Таблица 3 - Плановые значения показателей надежности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий

| Показатели надежности | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на общую протяженность сетей в год | ед./км | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |

Таблица 4 - Плановые значения показателей энергетической эффективности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий

| Год | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельный расход электрической энергии, кВт·ч/м куб. | 1.4287 | 1.4287 | 1.4287 | 1.4287 | 1.4287 | 1.4598 | 1.4598 | 1.4598 | 1.4598 | 1.4742 | 1.4742 | 1.4742 | 1.4742 | 1.4742 | 1.4742 |

Таблица 5 – Величина необходимой мощности очистных сооружений

| Показатель | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Величина необходимой мощности очистных сооружений, в том числе: | м3/сутки | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 540 | 540 | 280 | 280 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| КОС п. Головеньковский | м3/сутки | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| КОС п. Юбилейный | м3/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| КОС с. Селиваново | м3/сутки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |

"Водоотведение" (с. Селиваново, п. Юбилейный)

Таблица  6 –  Ввод мощности объектов централизованной системы водоотведения

| № | Наименование муниципального образования | № задачи в таблице 1 настоящего документа и описание задачи | Точка подключения/приема/подачи/отведения | Мощность/протяженность в соответствующих точках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Единица измерения на дату, предшествующую планируемой дате заключения концессионного соглашения | До даты ввода в эксплуатацию/даты вывода из эксплуатации | На дату ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | Срок ввода в эксплуатацию мощности (в любой год в течение периода) | Ввода в эксплуатацию мощности: строительство (установка)/реконструкция/модернизация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МО Яснополянское | Задача № 1 | п. Юбилейный | ед./производительность | 0/0 | 1/140 | 2028 - 2030 | Проектирование и строительство очистного сооружения биологической очистки хоз-бытовых стоков |
| 2 | МО Яснополянское | Задача № 1 | с. Селиваново | ед./производительность | 0/0 | 1/140 | 2027 | Проектирование и строительство очистного сооружения биологической очистки хоз-бытовых стоков |
| 3 | МО Яснополянское | Задача № 1 | п. Юбилейный | км | 0 | 0.11 | 2024-2026 | Строительство выпуска диаметром 200 мм |
| 4 | МО Яснополянское | Задача № 1 | с. Селиваново | км | 0 | 0.16 | 2024 | Строительство выпуска диаметром 200 мм |

Таблица 7 - Плановые значения показателей надежности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий

| Показатели надежности | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на общую протяженность сетей в год | ед./км | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |

Таблица 8 - Плановые значения показателей энергетической эффективности, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий

| Показатели энергетической эффективности | Ед. изм. | Плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Удельный расход электрической энергии | кВт*ч/ м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №10

к Конкурской документации

РАЗМЕЩАЕМЫЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" КОПИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН (ТАРИФОВ), ПОДАННЫХ В ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН (ТАРИФОВ) В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ), ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯВШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРЕДАВАЕМОГО КОНЦЕДЕНТОМ КОНЦЕССИОНЕРУ ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ ИМУЩЕСТВА, В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ТАКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| Код шаблона: FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.HVS |  |
| --- | --- |
| Версия 1.0.2 |  |
| Показатели, подлежащие раскрытию в сфере холодного водоснабжения (цены и тарифы) |  |
| Субъект РФ | Тульская область |
| Отсутствует Интернет в границах территории МО, где организация осуществляет регулируемые виды деятельности | нет |
| Начало периода регулирования | 10.05.2022 |
| Окончание периода регулирования | 31.12.2022 |
| Тип отчета | первичное раскрытие информации |
|  | Первичное установление тарифов |
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов | Комитет Тульской области по тарифам |
| Дата документа об утверждении тарифов | 26.04.2022 |
| Номер документа об утверждении тарифов | 14/2 |
| Источник официального опубликования решения | На сайте регулирующего органа |
|  | Выбор организации |
| Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации | нет |
| Наименование организации | ООО "Яснополянский водоканал" |
| ИНН | 7100016293 |
| КПП | 710001001 |
| Режим налогообложения | специальный (упрощенная система налогообложения, система налогообложения для сельскохозяйственных производителей) |
| Организация осуществляет подключение к централизованной системе холодного водоснабжения | нет |
| Почтовый адрес регулируемой организации | 301210, Тульская обл., Щекинский район, п. Головеньковский, зд. 5, помещ. 1 (часть) |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Тарсуков Владимир Анатольевич |
|  | Ответственный за заполнение формы |
| Фамилия, имя, отчество | Казанцева Людмила Павловна |
| Должность | зам. директора |
| Контактный телефон | 8 (48751)2-03-13 |
| E-mail | yasvod.2022@yandex.ru |

| Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория действия тарифа |  | Муниципальный район |  |  | Муниципальное образование |  |  |  |
| № п/п | Наименование. | № п/п |  | Наименование. | № п/п |  | Наименование. | ОКТМО |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Щекинский муниципальный район, Яснополянское (70648408); |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 1 | Щекинский муниципальный район |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Яснополянское | 70648408 |

| Перечень тарифов и технологически не связанных между собой централизованных систем холодного водоснабжения, в отношении которых предлагаются различные тарифы в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид тарифа | Вид деятельности | Наличие двухставочного тарифа | № п/п |  | Наименование тарифа. | Дифференциация по МО (территориям). | Дифференциация по централизованным системам холодного водоснабжения. | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  | да/нет | № п/п |  | Описание | да/нет | № п/п |  | Описание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1 | Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) | Холодное водоснабжение. Питьевая вода | нет |  | 1 |  | нет |  | 1 |  | нет |  | 1 |  |  |

| Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры формы |  |  | Описание параметров формы |
| № п/п | Наименование параметра | Информация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 06.05.2022 | Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ». |
| 2.1 | Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры | наименование отсутствует | Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация. В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них указывается в отдельной строке. |
| 3.1 | Наименование регулируемого вида деятельности | Холодное водоснабжение. Питьевая вода | Указывается наименование вида регулируемой деятельности. |
| 4.1 | Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности | x |  |
| 4.1.1 | Субъект Российской Федерации | Тульская область | Указывается наименование субъекта Российской Федерации |
| 4.1.1.1 | муниципальный район | Щекинский муниципальный район | Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности. |
| 4.1.1.1.1 | муниципальное образование | Яснополянское (70648408) | Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности. В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных образований) данные по каждому их них указываются в отдельной строке. |
|  | 1 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм. |  |  |

| Форма 2.2 Информация о величинах тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку воды, подвоз воды1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов | Комитет Тульской области по тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата документа об утверждении тарифов | 26.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер документа об утверждении тарифов | 14/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник официального опубликования решения | На сайте регулирующего органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Описание параметров формы |  |
| № п/п | Параметры дифференциации | Период действия тарифа |  |  |  | Наличие других периодов действия тарифа | Период действия тарифа |  |  |  | Добавить период |  |  |
|  |  | Одноставочный тариф | Период действия |  |  |  | Одноставочный тариф | Период действия |  |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный тариф, руб./куб. м | дата начала | дата окончания |  |  | Одноставочный тариф, руб./куб. м | дата начала | дата окончания |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |
| 1.1.1.1 | Наименование признака дифференциации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указывается наименование дополнительного признака дифференциации (при наличии). Дифференциация тарифа осуществляется в соответствии с законодательством в сфере водоснабжении и водоотведении. В случае дифференциации тарифов по дополнительным признакам информация по ним указывается в отдельных строках. |  |
| 1.1.1.1.1 | Группа потребителей | без дифференциации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам потребителей. Значение выбирается из перечня: Организации-перепродавцы; Бюджетные организации; Население; Прочие; Без дифференциации. В случае дифференциации тарифов группам потребителей информация по ним указывается в отдельных строках. |  |
| 1.1.1.1.1.1 |  | 32.71 | 10.05.2022 | да | 30.06.2022 | да | 34.14 | 01.07.2022 | да | 31.12.2022 |  | В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается значение дополнительного признака дифференциации. При утверждении двухставочного тарифа колонка «Одноставочный тариф» не заполняется. При утверждении одноставочного тарифа колонки в блоке «Двухставочный тариф» не заполняются. Даты начала и окончания действия тарифов указываются в виде «ДД.ММ.ГГГГ». В случае отсутствия даты окончания действия тарифа в колонке «Дата окончания» указывается «Нет». В случае наличия нескольких значений признака дифференциации тарифов информация по ним указывается в отдельных строках. В случае дифференциации тарифов по периодам действия тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках. |  |
|  | Добавить значение признака дифференциации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавить группу потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавить наименование признака дифференциации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Для каждого вида тарифа в сфере холодного водоснабжения форма заполняется отдельно. При размещении информации по данной форме дополнительно указываются: наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении(изменении) тарифа, дата и номер документа об утверждении(изменении) тарифа, источник официального опубликования решения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры формы |  |  | Описание параметров формы |
| № п/п | Наименование параметра | Информация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 06.05.2022 | Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ». |
| 2.1 | Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры | наименование отсутствует | Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация. В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них указывается в отдельной строке. |
| 3.1 | Наименование регулируемого вида деятельности | Холодное водоснабжение. Питьевая вода | Указывается наименование вида регулируемой деятельности. |
| 4.1 | Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности | x |  |
| 4.1.1 | Субъект Российской Федерации | Тульская область | Указывается наименование субъекта Российской Федерации |
| 4.1.1.1 | муниципальный район | Щекинский муниципальный район | Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности. |
| 4.1.1.1.1 | муниципальное образование | Яснополянское (70648408) | Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности. В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных образований) данные по каждому их них указываются в отдельной строке. |
|  | 1 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм. |  |  |

| Форма 2.11 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры формы |  |  | Описание параметров формы |
| № п/п | Наименование параметра | Ссылка на документ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | x |  |
| 1.1 | форма публичного договора поставки регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг | x |  |
| 1.1.1 | Контракт | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=4ec73784-a708-4eb0-b28e-8edeea7dced3 | Указывается форма договора, используемая регулируемой организацией, в виде ссылки на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. В случае наличия нескольких форм таких договоров информация по каждой из них указывается в отдельной строке. |
|  | Добавить сведения |  |  |
| 1.2 | договор о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения | x |  |
| 1.2.1 |  |  | Информация размещается в случае, если регулируемая организация осуществляет услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения. Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. В случае наличия нескольких договоров о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения информация по каждому из них указывается в отдельной строке. |
|  | Добавить сведения |  |  |

| Код шаблона: FAS.JKH.OPEN.INFO.PRICE.VO |  |
| --- | --- |
| Версия 1.0.2 |  |
| Показатели, подлежащие раскрытию в сфере водоотведения (цены и тарифы) |  |
| Субъект РФ | Тульская область |
| Отсутствует Интернет в границах территории МО, где организация осуществляет регулируемые виды деятельности | нет |
| Начало периода регулирования | 10.05.2022 |
| Окончание периода регулирования | 31.12.2022 |
| Тип отчета | первичное раскрытие информации |
|  | Первичное установление тарифов |
| Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов | Комитет Тульской области по тарифам |
| Дата документа об утверждении тарифов | 26.04.2022 |
| Номер документа об утверждении тарифов | 14/2 |
| Источник официального опубликования решения | На сайте регулирующего органа |
|  | Выбор организации |
| Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации | нет |
| Наименование организации | ООО "Яснополянский водоканал" |
| ИНН | 7100016293 |
| КПП | 710001001 |
| Режим налогообложения | специальный (упрощенная система налогообложения, система налогообложения для сельскохозяйственных производителей) |
| Организация осуществляет подключение к централизованной системе водоотведения | нет |
| Почтовый адрес регулируемой организации | 301210, Тульская область, Щекинский район, п. Головеньковский, зд. 5, помещ. 1 (часть) |
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Тарсуков Владимир Анатольевич |
|  | Ответственный за заполнение формы |
| Фамилия, имя, отчество | Казанцева Людмила Павловна |
| Должность | зам. директора |
| Контактный телефон | 8 (48751)2-03-13 |
| E-mail | yasvod.2022@yandex.ru |

| Перечень муниципальных районов и муниципальных образований (территорий действия тарифа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория действия тарифа |  | Муниципальный район |  |  | Муниципальное образование |  |  |  |
| № п/п | Наименование. | № п/п |  | Наименование. | № п/п |  | Наименование. | ОКТМО |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Щекинский муниципальный район, Яснополянское (70648408); |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  | 1 | Щекинский муниципальный район |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | Яснополянское | 70648408 |

| Перечень тарифов и технологически не связанных между собой централизованных систем водоотведения, в отношении которых предлагаются различные тарифы в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид тарифа | Вид деятельности | Наличие двухставочного тарифа | № п/п |  | Наименование тарифа. | Дифференциация по МО (территориям). | Дифференциация по централизованным системам водоотведения. | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  | да/нет | № п/п |  | Описание | да/нет | № п/п |  | Описание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1 | Тариф на водоотведение | Водоотведение | нет |  | 1 |  | нет |  | 1 |  | нет |  | 1 |  |  |
| 2 | Тариф на транспортировку сточных вод | Транспортировка | нет |  | 1 |  | нет |  | 1 |  | нет |  | 1 |  |  |

| Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры формы |  |  | Описание параметров формы |
| № п/п | Наименование параметра | Информация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 06.05.2022 | Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ». |
| 2.1 | Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры | наименование отсутствует | Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация. В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них указывается в отдельной строке. |
| 3.1 | Наименование регулируемого вида деятельности | Водоотведение | Указывается наименование вида регулируемой деятельности. |
| 4.1 | Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности | x |  |
| 4.1.1 | Субъект Российской Федерации | Тульская область | Указывается наименование субъекта Российской Федерации |
| 4.1.1.1 | муниципальный район | Щекинский муниципальный район | Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности. |
| 4.1.1.1.1 | муниципальное образование | Яснополянское (70648408) | Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности. В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных образований) данные по каждому их них указываются в отдельной строке. |
|  | 1 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм. |  |  |

| Форма 3.2 Информация о величинах тарифов на водоотведение, транспортировку воды1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов | Комитет Тульской области по тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата документа об утверждении тарифов | 26.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер документа об утверждении тарифов | 14/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник официального опубликования решения | На сайте регулирующего органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Описание параметров формы |
| № п/п | Параметры дифференциации | Период действия тарифа |  |  |  | Наличие других периодов действия тарифа | Период действия тарифа |  |  |  | Добавить период |  |
|  |  | Одноставочный тариф | Период действия |  |  |  | Одноставочный тариф | Период действия |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный тариф, руб./куб. м | дата начала | дата окончания |  |  | Одноставочный тариф, руб./куб. м | дата начала | дата окончания |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| 1.1.1.1 | Наименование признака дифференциации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указывается наименование дополнительного признака дифференциации (при наличии). Дифференциация тарифа осуществляется в соответствии с законодательством в сфере водоснабжении и водоотведении. В случае дифференциации тарифов по дополнительным признакам информация по ним указывается в отдельных строках. |
| 1.1.1.1.1 | Группа потребителей | без дифференциации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам потребителей. Значение выбирается из перечня: Организации-перепродавцы; Бюджетные организации; Население; Прочие; Без дифференциации. В случае дифференциации тарифов группам потребителей информация по ним указывается в отдельных строках. |
| 1.1.1.1.1.1 |  | 39.14 | 10.05.2022 | да | 30.06.2022 | да | 42.28 | 01.07.2022 | да | 31.12.2022 |  | В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается значение дополнительного признака дифференциации. При утверждении двухставочного тарифа колонка «Одноставочный тариф» не заполняется. При утверждении одноставочного тарифа колонки в блоке «Двухставочный тариф» не заполняются. Даты начала и окончания действия тарифов указываются в виде «ДД.ММ.ГГГГ». В случае отсутствия даты окончания действия тарифа в колонке «Дата окончания» указывается «Нет». В случае наличия нескольких значений признака дифференциации тарифов информация по ним указывается в отдельных строках. В случае дифференциации тарифов по периодам действия тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках. |
|  | Добавить значение признака дифференциации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавить группу потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавить наименование признака дифференциации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Для каждого вида тарифа в сфере водоотведения форма заполняется отдельно. При размещении информации по данной форме дополнительно указываются: наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении(изменении) тарифа, дата и номер документа об утверждении(изменении) тарифа, источник официального опубликования решения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры формы |  |  | Описание параметров формы |
| № п/п | Наименование параметра | Информация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 06.05.2022 | Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ». |
| 2.1 | Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры | наименование отсутствует | Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация. В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них указывается в отдельной строке. |
| 3.1 | Наименование регулируемого вида деятельности | Транспортировка | Указывается наименование вида регулируемой деятельности. |
| 4.1 | Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности | x |  |
| 4.1.1 | Субъект Российской Федерации | Тульская область | Указывается наименование субъекта Российской Федерации |
| 4.1.1.1 | муниципальный район | Щекинский муниципальный район | Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности. |
| 4.1.1.1.1 | муниципальное образование | Яснополянское (70648408) | Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности. В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных образований) данные по каждому их них указываются в отдельной строке. |
|  | 1 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм. |  |  |

| Форма 3.2 Информация о величинах тарифов на водоотведение, транспортировку воды1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов | Комитет Тульской области по тарифам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата документа об утверждении тарифов | 26.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номер документа об утверждении тарифов | 14/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник официального опубликования решения | На сайте регулирующего органа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Описание параметров формы |
| № п/п | Параметры дифференциации | Период действия тарифа |  |  |  | Наличие других периодов действия тарифа | Период действия тарифа |  |  |  | Добавить период |  |
|  |  | Одноставочный тариф | Период действия |  |  |  | Одноставочный тариф | Период действия |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный тариф, руб./куб. м | дата начала | дата окончания |  |  | Одноставочный тариф, руб./куб. м | дата начала | дата окончания |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
| 1.1.1.1 | Наименование признака дифференциации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указывается наименование дополнительного признака дифференциации (при наличии). Дифференциация тарифа осуществляется в соответствии с законодательством в сфере водоснабжении и водоотведении. В случае дифференциации тарифов по дополнительным признакам информация по ним указывается в отдельных строках. |
| 1.1.1.1.1 | Группа потребителей | без дифференциации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Указывается группа потребителей при наличии дифференциации тарифа по группам потребителей. Значение выбирается из перечня: Организации-перепродавцы; Бюджетные организации; Население; Прочие; Без дифференциации. В случае дифференциации тарифов группам потребителей информация по ним указывается в отдельных строках. |
| 1.1.1.1.1.1 |  | 13.44 | 10.05.2022 | да | 30.06.2022 | да | 14.02 | 01.07.2022 | да | 31.12.2022 |  | В колонке «Параметр дифференциации тарифов» указывается значение дополнительного признака дифференциации. При утверждении двухставочного тарифа колонка «Одноставочный тариф» не заполняется. При утверждении одноставочного тарифа колонки в блоке «Двухставочный тариф» не заполняются. Даты начала и окончания действия тарифов указываются в виде «ДД.ММ.ГГГГ». В случае отсутствия даты окончания действия тарифа в колонке «Дата окончания» указывается «Нет». В случае наличия нескольких значений признака дифференциации тарифов информация по ним указывается в отдельных строках. В случае дифференциации тарифов по периодам действия тарифа информация по ним указывается в отдельных колонках. |
|  | Добавить значение признака дифференциации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавить группу потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Добавить наименование признака дифференциации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Для каждого вида тарифа в сфере водоотведения форма заполняется отдельно. При размещении информации по данной форме дополнительно указываются: наименование органа регулирования тарифов, принявшего решение об утверждении(изменении) тарифа, дата и номер документа об утверждении(изменении) тарифа, источник официального опубликования решения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Форма 1.0.1 Основные параметры раскрываемой информации 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры формы |  |  | Описание параметров формы |
| № п/п | Наименование параметра | Информация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дата заполнения/внесения изменений | 06.05.2022 | Указывается календарная дата первичного заполнения или внесения изменений в форму в виде «ДД.ММ.ГГГГ». |
| 2.1 | Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры | наименование отсутствует | Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация. В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них указывается в отдельной строке. |
| 3.1 | Наименование регулируемого вида деятельности | Водоотведение | Указывается наименование вида регулируемой деятельности. |
| 4.1 | Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности | x |  |
| 4.1.1 | Субъект Российской Федерации | Тульская область | Указывается наименование субъекта Российской Федерации |
| 4.1.1.1 | муниципальный район | Щекинский муниципальный район | Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности. |
| 4.1.1.1.1 | муниципальное образование | Яснополянское (70648408) | Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности. В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных образований) данные по каждому их них указываются в отдельной строке. |
| 2.2 | Наименование централизованной системы коммунальной инфраструктуры | наименование отсутствует | Указывается наименование централизованной системы холодного водоснабжения/горячего водоснабжения/водоотведения/теплоснабжения, к которой относится размещаемая информация. В случае наличия нескольких централизованных систем коммунальной инфраструктуры, информация по каждой из них указывается в отдельной строке. |
| 3.2 | Наименование регулируемого вида деятельности | Транспортировка | Указывается наименование вида регулируемой деятельности. |
| 4.2 | Территория оказания услуги по регулируемому виду деятельности | x |  |
| 4.2.1 | Субъект Российской Федерации | Тульская область | Указывается наименование субъекта Российской Федерации |
| 4.2.1.1 | муниципальный район | Щекинский муниципальный район | Указывается наименование муниципального района, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности. |
| 4.2.1.1.1 | муниципальное образование | Яснополянское (70648408) | Указывается наименование и код муниципального района, муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (далее - ОКТМО), входящего в муниципальный район, на территории которого организация оказывает услуги по регулируемому виду деятельности. В случае оказания услуг по регулируемому виду деятельности на территории нескольких муниципальных районов (муниципальных образований) данные по каждому их них указываются в отдельной строке. |
|  | 1 Информация размещается при раскрытии информации по каждой из форм. |  |  |

| Форма 3.9 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры формы |  |  | Описание параметров формы |
| № п/п | Наименование параметра | Ссылка на документ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе водоотведения | x |  |
| 1.1 | форма публичного договора поставки регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг | x |  |
| 1.1.1 | Контракт | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=4ec73784-a708-4eb0-b28e-8edeea7dced3 | Указывается форма договора, используемая регулируемой организацией, в виде ссылки на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. В случае наличия нескольких форм таких договоров информация по каждой из них указывается в отдельной строке. |
|  | Добавить сведения |  |  |
| 1.2 | договор о подключении к централизованной системе водоотведения | x |  |
| 1.2.1 |  |  | Информация размещается в случае, если регулируемая организация осуществляет услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения. Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС. В случае наличия нескольких договоров о подключении к централизованной системе водоотведения информация по каждому из них указывается в отдельной строке. |
|  | Добавить сведения |  |  |

_______________________________________________________________________________________________________________________________________